Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012.–2018.gadam

IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS

PAR 2012.–2014. GADU

Saturs

SAĪSINĀJUMI	3

1. Jēkabpils pilsētas attīstības raksturojums	5

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā realizētie projekti	12

3. Rīcību plāna izpilde	28

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI	78

PIELIKUMI	79

# SAĪSINĀJUMI

CSP – Centrālā Statistikas pārvalde

DVS – Dokumentu vadības sistēma

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

KF – Kohēzijas fonds

KPFI – Klimatu pārmaiņu finanšu instruments

KM – Kultūras ministrija

NVA – Nodarbinātības Valsts aģentūra

NVO – Nevalstiskā organizācija

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIA „LVĢMC” – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

TIC – Tūrisma informācijas centrs

VB – Valsts budžets

VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds

VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VTP – Vidējā termiņa prioritātes

ZPR – Zemgales Plānošanas reģions

IEVADS

Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012.–2018.gadam (turpmāk – Jēkabpils 2018) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts, ievērojot Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz teritoriālo attīstību, kā arī ievērojot reģionālās attīstības plānošanas pamatprincipus - stratēģisko pieeju, ekonomisko skatījumu un integrēto pieeju pilsētas attīstības plānošanā.

Jēkabpils 2018 uzraudzības ziņojums izstrādāts par periodu no 2012. līdz 2014. gadam, lai novērtētu Jēkabpils 2018 ieviešanas rezultātus un sasniegumus, kā arī novērtētu programmas ietvaros īstenoto darbību radīto tiešo ietekmi uz teritorijas attīstības procesu vidējā un ilgtermiņā.

Jēkabpils 2018 īstenošanas uzraudzības un aktualizācijas sistēmas pamatā ir rezultatīvie rādītāji. Atbilstīgi Jēkabpils 2018 izvirzīti divu pakāpju rezultatīvie rādītāji:

- ar stratēģiskajiem mērķiem saistītie – mērķa rezultatīvie rādītāji;

- ar konkrētām darbībām un investīciju projektiem saistītie – iznākuma rezultatīvie rādītāji.

Pārskatā sniegts Jēkabpils pilsētas attīstības raksturojums Jēkabpils 2018 darbības periodā no 2012. līdz 2014. gadam, analizēta Jēkabpils 2018 iekļauto Jēkabpils pilsētas stratēģiskās attīstības rādītāju dinamika, un faktisko attīstības tendenču atbilstība Jēkabpils 2018  izvirzītajām prognozēm un sasniedzamajiem ilgtermiņa rezultātiem. Papildus atspoguļotas Jēkabpils pilsētas pašvaldības īstenotās aktivitātes, to atbilstība Jēkabpils 2018 izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm/rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī pašvaldības dalība Eiropas Savienības finansētajos projektos Jēkabpils 2018 izvirzīto mērķu un uzdevumu ietvaros. Pārskata noslēgumā apkopoti novērtējuma rezultātā gūtie secinājumi un priekšlikumi.

Pārskata tapšanā izmantota informācija ko sniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldības  nodaļas un institūcijas, iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kā arī Centrālās Statistikas Pārvaldes un citu institūciju dati.

# 1. Jēkabpils pilsētas attīstības raksturojums

Jēkabpils pilsēta ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām. Jēkabpils atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Zemgales plānošanas reģionā. Pēc platības Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas nozīmes pilsētām.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Ilgtspējības attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēto, Jēkabpils pilsētas attīstībai izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi:

- Labāka dzīves kvalitāte pilsētas iedzīvotājiem, kas veido skaitliski augošu, sociāli vienotu, radošu, izglītotu un aktīvu sabiedrību.

- Augstāka iedzīvotāju nodarbinātība un ienākumi pieaugošas globālās konkurences apstākļos.

- Pilsēta ir reģiona ekonomiskās attīstības, publisko pakalpojumu un sabiedriskās dzīves centrs.

Stratēģisko mērķu sasniegšanai, noteikti Jēkabpils attīstības mērķa rādītāji un noteiktas to sagaidāmās vērtības vidējā termiņā. Atbilstīgi stratēģiskajiem mērķiem ir definētas ilgtermiņa prioritātes, bet tām atbilstīgās plānotās rīcības ir grupētas rīcības virzienos.

1.tabula Jēkabpils pilsētas attīstības mērķa rādītāji un to sagaidāmās vērtības vidējā termiņā

| Rādītājs |  | Vērtība/ attīstības tendence | Datu avots | Sasaiste ar VTP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bāzes vērtība | 2012 | 2013 | 2014 | 2018.g. |  |  |
| Iedzīvotāju skaits, tūkst. iedzīvotāji uz gada sākumu | 2012.g. 25,9 | - | 25,5 | 24,8 | ( | PMLP* | VTP 1.-5. |
| Dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem | 2010.g. -5,5 | -2,9 | -5,2 | -2,2 | ( | CSP | VTP 1.-5. |
| Migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem | 2010.g. – 3,1 | -4,13 | -8,35 | -8,10 | pozitīvs | CSP | VTP 1.-5. |
| Iedzīvotāju vērtējums par izglītības pakalpojumu pieejamību / kvalitāti, īpatsvars % no atbildējušo skaita: - Pirmskolas izglītība - Vispārējā izglītība - Profesionālā izglītība - Augstākā izglītība - Interešu izglītība - Mūžizglītība, tālākizglītība | 64,2% / 66,9% 74,9% / 60,2% 37,6% / 31,3% 34,3% / 24,6% 42,4% / 40,9% 25,6% / n.d. | 69,4%/60,4% 76,6%/61,26% 45,05%/45,96% 43,24%/40,54% 50,45%/48,7% 31,53%/27,03% | 51% vērtē pozitīvi | Iedzīvotāju aptauja | VTP 1. |
| Iedzīvotāju apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību / kvalitāti, īpatsvars % no atbildējušo skaita | 32,2% / 17,1% | 45,9%/44,14% | 51% vērtē pozitīvi | Iedzīvotāju aptauja | VTP 1. |
| Iedzīvotāju apmierinātība ar sociālo aprūpi / sociālajiem pakalpojumiem, īpatsvars % no atbildējušo skaita | 25,7 / 21,2% | 48,6%/37,84% | 51% vērtē pozitīvi | Iedzīvotāju aptauja | VTP 1. |
| Iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, īpatsvars % no atbildējušo skaita | 42,8% / 21,2% | 0/36,94% | 51% vērtē pozitīvi | Iedzīvotāju aptauja | VTP 1. |
| Labiekārtotu sabiedrisko teritoriju platība, m2/iedz. | n.d. | 30 m²/iedz | ( | Jēkabpils pašvaldība | VTP 3. |
| Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti pilsētā, īpatsvars % no atbildējušo skaita | n.d. | 58,56% | 51% vērtē pozitīvi | Iedzīvotāju aptauja | VTP 1.- 4. |
| Gaisa, dzeramā ūdens, peldūdeņu, pazemes ūdens kvalitāte | Atbilst normai | Atbilst normai | Atbilst normai | SIA „LVĢMC” | VTP 3. |
| Bezdarba līmenis, bezdarbnieku īpatsvars darbspējīgo iedzīvotāju skaitā (%) | 2012.gadā 10,6% | - | 8,9 | 7,2 | ( | VRAA | VTP 2. |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pašvaldības budžetā vidēji uz 1 iedzīvotāju, lati | 2011.gadā Ls 243,80 | 266,6 Ls | 426,20 EUR | 464,19 EUR | ( | VRAA | VTP 2. |
| Aktīvie uzņēmumi, skaits uz 1000 iedz. | 2010.gadā 47,7 | 53 | 57 | 60 | ( | CSP** | VTP 2. |
| Uzņēmēju apmierinātība ar uzņēmējdarbības vidi pilsētā, īpatsvars % no atbildējušo skaita | n.d. | 20% | 51% vērtē pozitīvi | Pilsētas uzņēmēju aptauja | VTP 2., 4. |
| Teritorijas attīstības indekss/ vieta pēc kārtas rangā starp lielajām pilsētām | -0,829/ 7 | - | -1,363/8 | -1,075/7 | Pozitīvs/ 6 | VRAA | VTP 1.-5. |
| Pašvaldības iniciatīva (gada sasniegums, jaunievedums, ar ko pilsēta var lepoties), kvalitatīvs novērtējums | n.d. | n.d. | ir | Iedzīvotāju aptauja | VTP 4. |
| Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā, īpatsvars % no atbildējušo skaita | n.d. | 45,06% | 51% vērtē pozitīvi | Iedzīvotāju aptauja | VTP 4. |
| Apkārtējo novadu teritorijas attīstības indekss, izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu | 2010.gadā pozitīvas (bez Viesītes novada) | - | - | negatīvas | pozitīvas | VRAA | VTP 5. |
| Sadarbība reģiona attīstības un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā, kvalitatīvs novērtējums | n.d. | n.d. | n.d. | Skatīt Rīcības plānā paveikto | uzsākts vismaz 1 sadarbības projekts | Jēkabpils pašvaldība | VTP 5. |

*datu avots ir precizēts no CSP uz PMLP.

** datu avots ir precizēts no Lursoft uz CSP.

Jēkabpils pilsētas attīstības tendences raksturo vairāki, dažādi rādītāji. Kā viens no svarīgākajiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (vieta pēc kārtas rangā starp lielajām pilsētām). Teritorijas attīstības līmeņa indekss Jēkabpils pilsētā pēc 2014. gada datiem ir –1,075, kas nozīmē, ka Jēkabpils pilsēta starp republikas pilsētām ir 7. vietā. Salīdzinājumā ar 2013. gada rādītāju, tas ir uzlabojies. 2013. gadā teritorijas attīstības indekss bija -1,363 un starp republikas pilsētām Jēkabpils bija 8. vietā. Teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtības ir atspoguļotas tabulā Nr. 2.

2. tabula Teritorijas attīstības līmeņa indekss

Iedzīvotāju skaits ir viens no Jēkabpils pilsētas attīstības mērķa rādītājiem. Rādītājs paredz, ka iedzīvotāju skaits salīdzinoši ar bāzes gadu (2012. gads) līdz 2020. gadam Jēkabpils pilsētā palielināsies.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2012. gadā Jēkabpils pilsētā bija 25 883  iedzīvotāji, 2013. gadā – 25 539 iedzīvotāji, bet 2014. gadā iedzīvotāju skaits samazinājās līdz 24 839 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaits laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam Jēkabpilī samazinājies par ~4 %.

1.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jēkabpils pilsētā (Avots: CSP)

Iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmēja divi galvenie faktori – negatīvs dabiskais pieaugums un negatīvs migrācijas saldo. Galvenokārt ekonomisko apstākļu dēļ, trūkstot labi apmaksātām darbavietām, līdzīgi kā visā valstī, no Jēkabpils cilvēki aizbrauc. Līdz ar to kopumā ik gadu iedzīvotāju skaits Jēkabpilī samazinās.

Lielāko ietekmi uz iedzīvotāju skaita samazinājumu pilsētā veido iedzīvotāju mehāniskā kustība – , savukārt dabiskā pieauguma rezultātā, kopējais samazinājums ir – iedzīvotāju skaits.

Kopš 2007. gada katru gadu Jēkabpilī tiek reģistrēti ap simts jauni uzņēmumi. Jēkabpils pilsētā ir vērojama pozitīva attiecība starp rādītājiem, proti, jaunizveidoto uzņēmumu skaits ir lielāks nekā likvidēto. Laika periodā no 2012.–2014. gadam Jēkabpilī tika reģistrēti 324 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 131.

Uz ekonomisko aktivitāti norāda tirgus sektora ekonomiski aktīvu vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Vislielākais skaits ekonomiski aktīvu uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem bija 2014. gadā – 60 uzņēmumi, mazākais 2012.gadā – 53 uzņēmumi.

Līdzīgi kā visā Latvijā pēdējos gados nozīmīga pilsētas saimnieciskās un sociālās attīstības problēma ir bijusi augstais bezdarba līmenis. 2012. gada sākumā Jēkabpilī bezdarba līmenis bija 10,6 % (VRAA aprēķini, izmantojot NVA un PMLP datus). Līdz 2015. gada sākumam bezdarba līmenis bija samazinājies par 3,9 %, veidojot 6,7 %). Starp republikas pilsētām Jēkabpilī 2014. gadā ir ceturtais augstākais bezdarba līmenis (skat. 2. attēlu).

2.attēls Bezdarba līmenis republikas pilsētās 2015. gada sākumā

(Avots: VRAA aprēķini, izmantojot NVA un PMLP datus)

Kopējie iedzīvotāju ienākumi Jēkabpilī turpina pieaugt, par ko liecina pašvaldības saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz 1 iedzīvotāju. Salīdzinot datus par  2012., 2013. un 2014. gadu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi vidēji uz 1 iedzīvotāju ir pieauguši no 346,87 EUR (243,80 LVL) uz 464,19 EUR (326,23 LVL).

3.attēls Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtais

iedzīvotāju ienākuma nodoklis (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība)

Izstrādājot uzraudzības ziņojumu, tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu vērtējumu par pašvaldības darbu un dažādām dzīves vides jomām (aptaujas anketas skatīt pielikumā Nr. 1 un Nr. 2). Kopumā aptaujā piedalījās 111 iedzīvotāji un 10 uzņēmēji.

Veiktās aptaujas dati rāda, ka kopumā 76,34 % no 93 respondentiem, kas aptaujas laikā izteica savu vērtējumu par 2012.–2014. gadā kopumā paveikto Jēkabpils pilsētas attīstībā,  ir apmierināti ar pašvaldības paveikto.

4.attēls Iedzīvotāju vērtējums par Jēkabpils pilsētas pašvaldības

paveikto 2012.—2014. gadā (Avots: Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju aptauja 2015.gadā)

No uzņēmējiem, kas piedalījās aptaujā, 4 uzņēmējus Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbības efektivitāte apmierina, savukārt 6 uzņēmējus neapmierina. Ar iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem un saņemto priekšlikumu kopsavilkumu var iepazīties šī uzraudzības ziņojuma 3.pielikumā.

# 2. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā realizētie projekti

2012.–2014. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības īstenoja 76 projektus. 75 projektu realizācija tika pabeigta periodā no 2012.-2014. gadam, savukārt 1 projekta īstenošana turpinājās 2015. gadā.

5.attēls Jēkabpils pilsētas pašvaldībā īstenoto projektu sadalījums

pēc finansējuma avota 2012.–2014. gadā (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība)

No 2012.-2014. gadam Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 25 projekti tika realizēti ar VKKF atbalstu. Šos projektus visaktīvāk realizēja Jēkabpils vēstures muzejs (14) un Jēkabpils Kultūras pārvalde (9). 18 projekti tika finansēti no valsts budžeta programmām un 13 projekti no ERAF.  Ar ERAF atbalstu ir realizēti lielie infrastruktūras projekti (skat. 3. tabulu).

3. tabula Jēkabpils pilsētas pašvaldībā īstenotie projekti 2012.–2014. gadā

| N. p. k. | Projekta nosaukums | Realizācijas laiks | Finansējuma avots | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācija |
| 1. | Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpilī, Palejas ielā 15 A | 2011–2012 | ERAF | Uzlabota pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūra Jēkabpils pilsētā, veicot ēkas Palejas ielā 15A renovāciju, saglabājot tajā pirmsskolas izglītības iestādes funkcijas, kā arī dodot iespēju viņu vecākiem saglabāt iespēju būt aktīviem darba tirgū. |
| 2. | Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija | 2012–2013 | ERAF | Jēkabpils pilsētas skolas nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. |
| 3. | Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos | 2010–2012 | ESF | Veicināta pedagogu konkurētspēju un sektorālā mobilitāte izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, t. sk. nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. |
| 4. | Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide | 2011–2013 | ESF | Izveidota atbalsta sistēma izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. |
| 5. | Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, Zaļās un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija | 2010–2012 | ERAF | Veicināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilsētvides attīstība un konkurētspējas celšana, izveidojot un attīstot kvalitatīvu, mūsdienīgu, satiksmes intensitātei atbilstošu, pieejamu un drošu ielu un saistīto infrastruktūru autobraucējiem, gājējiem velosipēdistiem, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darbavietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos. |
| 6. | Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija | 2010 -2013 | ERAF | Rekonstruēts un labiekārtots Daugavas aizsargdambis, samazinot plūdu riska varbūtību grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumiem Daugavā. |
| 7. | Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās | 2012–2014 | ERAF | Izbūvēta infrastruktūra Mežaparkā – noasfaltējot Mežaparka ielu, tādā veidā pasargājot ielai pieguļošo zaļo teritoriju no izbraukāšanas, kā arī uzprojektēts gājēju un veloceliņš apkārt Radžu ūdens krātuvei. |
| 8. | Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai | 2010–2013 | ESF | Paaugstināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvā kapacitāti Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu apguvē. |
| 9. | Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībā | 2010–2013 | ESF | Paaugstināta teritorijas attīstības plānošanas kapacitāte un nodrošināts kvalitatīvs teritorijas attīstības plānošanas process pašvaldībā, izstrādājot Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2014. - 2020.gadam. |
| 10. | Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana | 2012–2013 | ESF | Paaugstināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitāte finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā, lai panāktu aktīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politikas instrumentu un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. |
| 11. | Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā | 2013 | VB | Īstenots lokāla līmeņa pētījums, kurā novērtēta jauniešu dzīves kvalitāte un sniegta objektīva informācija par reālo situāciju pašvaldībā. |
| 12. | Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns''- 56908/2043/PPV rekultivācija | 2012–2014 | KF | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija, novērsta izgāztuves negatīvā ietekme uz vidi un nodrošināta monitoringa sistēma izgāztuvē. |
| 13. | „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija” | 2012-2014 | ERAF | Veikta Kurzemes ielas, Vienības ielas, Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija, kā arī tilta pār Daugavu renovācija. |
| 14. | Kvalitatīva un efektīva zivju resursu un vides aizsardzība Radžu ūdenskrātuvē | 2012 | Zivju fonds | Papildināts zvejas inspektoru inventārs ar sniega motociklu, kas nodrošinās iespēju ziemas laikā apsekot ūdens virsmu un ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju. |
| 15. | Baltā amūra, asaru, balto karūsu un līdaku mazuļu ielaišana Jēkabpils Radžu ūdenskrātuvē | 2014 | Zivju fonds | Palielināts zivju krājuma daudzums |
| SIA „ Jēkabpils reģionālā slimnīca” |
| 16. | Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „ Jēkabpils reģionālā slimnīca” II kārta | 2011–2013 | ERAF | Veikta SIA „ Jēkabpils reģionālā slimnīca”5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar 2- stāvu piebūvi (infekcijas slimību un dienas stacionāra nodaļas) |
| 17. | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm | 2011–2014 | ERAF | Sakārtotas 13 ģimenes ārstu prakses, kas izvietotas SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās, infrastruktūru, tādejādi uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu pilsētā. |
| 18. | Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija | 2013–2014 | KPFI | Veikti SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" katlu mājas ēkas kompleksi energoefektivitātes pasākumi - apkures katlu nomaiņa un saules kolektoru uzstādīšana. |
| SIA "Jēkabpils ūdens" |
| 19. | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, Jēkabpilī, III kārta" | 2012–2015 | KF | Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība ir nodrošināta papildus 308 iedzīvotājiem (98% no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā) un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība 1589 iedzīvotājiem (100% no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā). |
| SIA „Jēkabpils Siltums” |
| 20. | Siltumtrašu rekonstrukcija Nameja, Viestura, Jaunās ielas mikrorajonā, Jēkabpilī | 2011–2013 | KF | Veikta ārējo siltumtīklu rekonstrukcija Nameja, Viestura un Jaunās ielas mikrorajonā - esošās siltumtrases caurules, kas izvietotas dzelzsbetona kanālos, nomainot ar rūpnieciski izolētām bezkanālu siltumtrasēm 2064 metru garumā un veikta siltumtrašu nomaiņa ēku tehniskajos koridoros 1198 metru garumā. Plānotais siltumenerģijas zudumu samazinājums ir 1724 MWh/gadā. Droša un bezavāriju 3262 metru gara siltumtrases posma ekspluatācija. |
| 21. | Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielās, Jēkabpilī | 2012–2014 | KF | Samazināti siltumenerģijas zudumi pārvades sistēmās, novērstas siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazinātas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlaboti siltumapgādes sistēmas hidrauliskie rādītāji, nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus dzelzsbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm 1788 metru garumā. Plānotais siltumenerģijas zudumu samazinājums 3914 MWh/gadā. Droša un bezavāriju 1788 metru gara siltumtrases posma ekspluatācija. |
| 22. | Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī Celtnieku ielas rajonā | 2013 -2014 | KF | Veikta ārējo siltumtīklu rekonstrukcija Celtnieku ielas mikrorajonā - esošās siltumtrases caurules, kas izvietotas dzelzsbetona kanālos, nomainot ar rūpnieciski izolētām bezkanālu siltumtrasēm 1362 metru garumā un veikta siltumtrašu nomaiņa ēku tehniskajos koridoros 195 metru garumā. Plānotais siltumenerģijas zudumu samazinājums ir 2016 MWh/gadā. Droša un bezavāriju 1557 metru gara siltumtrases posma ekspluatācija. |
| SIA "JK namu pārvalde |
| 23. | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Slimnīcas iela 4, Jēkabpils | 2011–2012 | ERAF | Paaugstināta energoefektivitāte daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Slimnīcas ielā 4, Jēkabpils |
| 24. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 30, Jēkabpilī | 2011–2012 | ERAF | Paaugstināta energoefektivitāte daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 30, Jēkabpilī |
| 25. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 5, Jēkabpilī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 2011–2012 | ERAF | Paaugstināta energoefektivitāte daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārzu ielā 5, Jēkabpilī |
| 26. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nameja iela 1, Jēkabpils | 2012–2014 | ERAF | Paaugstināta energoefektivitāte daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nameja ielā 1, Jēkabpils |
| Jēkabpils sociālais dienests |
| 27. | Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā | 2011–2013 | ESF | Izstrādātas un ieviestas 5 programmas, asistentu pakalpojumus saņēmušas 15 personas ar funkcionāliem traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pašaprūpes iemaņu apguvei saņēmušas 100 personas, dienas aprūpes pakalpojumus saņēmušas 52 personas, apmācīti 40 speciālisti, nodrošinātas 21 sociālā darba speciālista supervīzijas, novadīts 1 projekts un īstenoti 3 informācijas un publicitātes pasākumi. |
| Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs |
| 28. | „Mana istaba-Tava istaba” | 2012 | ES programma „Jaunatne darbībā” | Noorganizēta 7 dienu tūre pa bērnu namiem un SOS ciematiem. |
| 29. | “Iepako, izpako un šķiro” | 2014 | Latvijas vides aizsardzības fonds | Noorganizēta eko vasaras nometne. Veikts pētījums “Atkritumi un to samazināšanas iespējas mājsaimniecībā”. Noorganizēta ekskursija uz atkritumu pārstrādes uzņēmumu “Dziļā vāda” SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Dzīvnieku patversmes apmeklējums un viesošanās kokaudzētavā “Meža rasas”. |
| 30. | Bērnu pētnieciski eksperimentālais centrs „GUDRO.LV” | 2014 | Rietumu Bankas labdarības fonds | Uz Jēkabpils bērnu un jauniešu centra esošās bāzes izveidots, ar materiāli tehnisko bāzi un mēbelēm daļēji aprīkots pētnieciski eksperimentālais centrs bērniem „GUDRO.LV”. Izstrādāta jauna zinātniski pētnieciska programma 3 gadiem bērniem vecumā no 6 – 10 gadiem „GUDRO.LV”. |
| Jēkabpils pamatskola |
| 31. | Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana | 2012–2013 | KPFI | Uzlabota energoefektivitāte skolas ēkai un sporta zāles ēkai. |
| Jēkabpils vakara vidusskola |
| 32. | Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos „Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education” (kā dalībskola) | 2013–2015 | Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas un LR Ārlietu ministrijas atbalstu. | Skolas komanda (4pedagogi) piedalījušies 4 profesionālās pilnveides semināros, paplašinājuši zināšanas par globālās izglītības jautājumiem, saņēmuši metodisku atbalstu un metodiskos materiālus attīstības/globālās izglītības jautājumu aktualizēšanai skolā. Metodiskie materiāli aprobēti mācību priekšmetu un audzināšanas stundās, organizēti pasākumi skolā un pilsētā, iepazīstot citu tautu kultūru un tradīcijas. Izveidojusies sadarbība ar citu skolu pedagogiem. |
| 33. | „Atbalsts izglītības pētījumiem” (kā dalībskola) | 2011–2012 | ESF | Pedagogi iepazinās ar situāciju reģionā un Latvijā, apzinot esošos resursus un iespējas pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās.” Apkopota statistiska informācija par Jēkabpils vakara vidusskolu un labās prakses piemēri, prezentācijas ievietojot LU mājas lapā. Notikusi pieredzes apmaiņa starp vakara vidusskolām. Paaugstināta pedagogu profesionālā kvalifikācija, izmantojot savstarpējo mācīšanos darba vietā un apgūstot IT. |
| 34. | Izglītības iniciatīvu centra projekts „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.” (kā dalībskola) | 2013–2015 | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments | Apgūti metodiskie paņēmieni darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. Izdots e-buklets, kurā apkopota pieredze un projekta partneru labās prakses piemēri. Organizēti 4 tematiskie praktikumi atbalsta grupām, notikušas 4 dažāda veida izglītojošas un iekļaujošas aktivitātes mērķa grupai (15-20 dalībnieki katrā). Veikta mediatora apmācība turpmākai darbībai. |
| Jēkabpils Kultūras pārvalde |
| 35. | „Rakstu dzejoli pats" | 2012 | Rietumu Bankas labdarības fonds | Izdota bērnu sarakstīta dzejoļu grāmatu “Rakstu dzejoli pats”. |
| 36. | „Zemgales dzejnieku daiļrades aktualizācija 2012.g. Dzejas dienās Jēkabpilī” |  | VKKF, Zemgales kultūras programma | Sagatavota un realizēta Dzejas dienu programma ar saukli „Zemgalnieks nav nieks!”, t.sk.: Viktorīna „LASI AŠI” ar Zemgales dzejniekiem 10 Jēkabpils pilsētas centra autobusu pieturās; Zemgales dzejnieku dzejas rakstīšana uz trotuāra dažādās pilsētas vietās; Sabiedriskā „Dzejas busa” darbība Jēkabpils 5. autobusu maršrutā kopā ar dzejnieci Rutu Štelmaheri un citiem literātiem; Bērnu dzejoļu konkursa „Rakstu dzejoli pats” atvēršanas svētki. |
| 37. | „Grāmatu iepirkums Jēkabpils reģiona publiskajām bibliotēkām” |  | VKKF | Papildināts bibliotēku grāmatu fonds. |
| 38. | "Latvijas Nacionālā baleta viesizrāde „Gulbju ezers” Krustpils saliņā" |  | VKKF, Zemgales kultūras programma | Krustpils saliņā notikusi Latvijas Nacionālā baleta viesizrāde „Gulbju ezers”. |
| 39. | “Amatierteātru festivāls „Laipa VIII”” | 2013 | VKKF, Zemgales kultūras programma | Sarīkots amatierteātru festivāls „Laipa VIII”. |
| 40. | "Latvijas Nacionālā baleta viesizrāde „Žizele” Krustpils saliņā" |  | VKKF, Zemgales kultūras programma | Krustpils saliņā notikusi Latvijas Nacionālā baleta viesizrāde „Žizele”. |
| 41. | "Latvijas Nacionālā baleta Ā. Šarla Adāna viesizrāde „Korsārs” Jēkabpilī” | 2014 | VKKF | Krustpils saliņā notikusi Latvijas Nacionālā baleta Ā. Šarla Adāna viesizrāde „Korsārs”. |
| 42. | „VIII Starptautiskais tautas mūzikas festivāls „Lustes Jēkabpilī” 2014.g.” |  | VKKF, Zemgales kultūras programma | Sarīkots VIII Starptautiskais tautas mūzikas festivāls „Lustes Jēkabpilī” |
| 43. | „Bezmaksas kino darbnīca Jēkabpilī „Kino no A līdz Z”” |  | VKKF, Zemgales kultūras programma | Notikusi 1 bezmaksas darbnīca par kino tapšanas procesu, kuru apmeklēja 12 jaunieši. Radīta dokumentālā īsfilma „Sava Latvija. Jēkabpils. Divi krasti”. |
| 44. | "VI Kamermūzikas dienas Jēkabpilī" |  | VKKF | Sarīkoti 3 Kamermūzikas dienu koncerti ansambļiem: "Magic 4" ; "Rīgas Saksofonu Kvartets"; „Art-i-Shock”. |
| 45. | "Atveram logus II" |  | Rietumu bankas labdarības fons | Jēkabpilī, Brīvības ielas 187. un 191. namu logu ailēs izvietoti 17 Jēkabpils mākslinieku, mākslas skolnieku un studentu radīti mākslas darbi, veidojot lielāko āra galeriju Latvijā. |
| Jēkabpils vēstures muzejs |
| 46. | Amatu lādes restaurācija | 2012 | VKKF | Restaurēts muzeja krājuma priekšmets - amatu lāde. |
| 47. | Krustpils pils arhitekt. mākslinieciskā telpu izpēte |  | VKKF | Veikta Krustpils pils A korpusa pirmā stāva telpu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. |
| 48. | Krustpils pils telpas D235 sienu remonts |  | VKPAI | Veikts Krustpils pils telpas D 235 sienu remonts. |
| 49. | Ekspozīcijas UNESCO mantojums Jēkabpilī dizaina izstrāde |  | KM | Izstrādāts ekspozīcijas “UNESCO mantojums Jēkabpilī” dizaina projekts. |
| 50. | Eksponātēkas vējdzirnavas spārnu restaurācija |  | ZPR | Atjaunoti spārni eksponātēkai - vējdzirnavām muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”. |
| 51. | 20.gs.s. Jēkabpilietes tērpa izveide |  | ZPR | Izveidots muzeja krājumā esoša tērpa atdarinājums eksponēšanai. |
| 52. | Marmora grīdas restaurācijas Krustpils pils ieejas vestibilā, 4. kārta |  | VKKF | Restaurēta marmora grīda Krustpils pils ieejas vestibilā. |
| 53. | Amatu lādes restaurācija no Jēkabpils muzeja krājuma |  | VKKF | Restaurēts muzeja krājuma priekšmets- amatu lāde. |
| 54. | Krustpils pils telpas D235 sienu remonts un 3 logu nomaiņa |  | VKPAI | Veikts Krustpils pils telpas D 235 sienu remonts un nomainīti 3 logi Krustpils pils A korpusā. |
| 55. | Marmora grīdas restaurācijas Krustpils pils ieejas vestibilā, 5. kārta |  | VKKF | Veikta Krustpils pils pirmā stāva marmora grīdas restaurācija. |
| 56. | Marmora grīdas restaurācija Krustpils pils ieejas vestibilā | 2013 | VKKF | Veikta Krustpils pils ieejas vestibila marmora grīdas restaurācija. |
| 57. | Tautas frontes jubilejas pasākumi Jēkabpilī |  | KM | Atklāta izstāde „Tautas frontei-25”. Izstādes ietveros notika bijušo Tautas frontes aktīvistu tikšanās, skolēnu radošo darbu konkurss un lasījumi, dokumentālo filmu vakars. |
| 58. | Apsardzes un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un modernizācija |  | KM | Ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”. |
| 59. | Logu bloku nomaiņa Krustpils pilī |  | VKPAI | Veikta logu nomaiņa Krustpils pils A korpusa 1.stāvā. |
| 60. | Pasaules mantojums Zemgalē |  | ZPR | Izveidota ceļojošā izstāde par Strūve ģeodēziskā loka punktu „Jēkabpils”. |
| 62. | Vējdzirnavu spārnu remonts |  | ZPR | Atjaunoti eksponātēkas – vējdzirnavu spārni muzeja brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”. |
| 62. | Akadēmiskās mūzikas koncertu cikls "Skaņu klasika" |  | VKKF | Noorganizēts akadēmiskās mūzikas koncertu cikls. |
| 63. | Ekspozīcijas "Vecticībnieku mantojums Jēkabpilī" dizaina projekta izstrāde |  | VKKF | Izstrādāts ekspozīcijas „Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums Jēkabpilī” dizaina projekts. |
| 64. | Izglītojošo izbraukumu programmu izveide pusaudžiem un jauniešiem |  | VKKF | Izveidotas un organizētas izglītojošas izbraukuma programmas pusaudžiem un jauniešiem. |
| 65. | Krustpils pils krāšņu izpēte |  | VKKF | Veikta Krustpils pils krāšņu izpēte un saņemtas rekomendācijas to atjaunošanai. |
| 66. | Ekspozīcijas "Gatavots Jēkabpilī" dizaina projekta izstrāde | 2014 | KM | Izstrādāts ekspozīcijas "Gatavots Jēkabpilī" dizaina projekts. |
| 67. | Sienas gleznojuma restaurācija Krustpils pilī |  | VKKF | Restaurēti sienas gleznojumi Krustpils pils A korpusa pirmajā stāvā. |
| 68. | Logu bloku nomaiņa Krustpils pilī |  | VKPAI | Atjaunoti logi Krustpils pils A korpusam. |
| 69. | Kārļa Bauera - Zemgaļa piemiņas pasākums |  | ZPR | Norisinājies operdziedātāja Kārļa Bauera - Zemgaļa piemiņas koncerts. |
| 70. | Sienas gleznojuma restaurācija Krustpils pilī |  | VKKF | Restaurēts sienas gleznojums. |
| 71. | Sienas gleznojuma restaurācija Krustpils pilī |  | VKKF | Restaurēts sienas gleznojums Krustpils pils A korpusa pirmajā stāvā. |
| 72. | Latvijas Valsts simtgadei veltīts radošo darbnīcu cikls "Brīvdienas muzejā" |  | VKKF | Organizētas radošās darbnīcas skolēniem, gatavojoties Latvijas simtgadei. |
| 73. | Logu bloku nomaiņa Krustpils pilī |  | VKPAI | Veikta 4 logu nomaiņa Krustpils pils A korpusa 1.stāvā. |
| Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola |
| 74. | “Jēkabpils pilsētas kamerorķestris un Vestards Šimkus” | 2013 | VKKF | Veicināta Jēkabpils pilsētas kamerorķestra regulāra koncertdarbība un nodrošināta profesionālās mūzikas pieejamība ārpus Rīgas robežām, kā arī attīstīta sadarbība ar Latvijā un pasaulē atzītiem mūziķiem un solistiem. |
| 75. | “Komponista Arvīda Žilinska mantojums” | 2013 | ZPR un VKKF | Popularizēti komponista Arvīda Žilinska skaņdarbi, sagatavojot koncertprogrammu un sniedzot koncertu komponista A.Žilinska dzimtajās mājās Saukā. |

4. tabula Jēkabpils pilsētas pašvaldībā esošie projekti, kuru

realizācija uzsākta 2014. gadā un turpinās 2015. gadā

| Projekta nosaukums | Fonds | Projekta mērķis |
| --- | --- | --- |
| “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (E-utilities) | ERAF | Uzlabot pašvaldības komunālo pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, izmantojot dabas resursus, izmantojot IKT un radot jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem. |

# 3. Rīcību plāna izpilde

Rīcības plānā ir pakārtoti vidēja termiņa attīstības prioritāšu ietvaros izvirzītajiem Rīcības virzieniem, definēti uzdevumi un konkrēti pasākumi un aktivitātes to īstenošanai.

Rīcības virzieni noteikti Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārziņā esošajās jomās – izglītība, kultūra, sports, veselības un sociālā aprūpe, uzņēmējdarbības veicināšana, tehniskā un ceļu infrastruktūra, pārvalde, pilsētas atpazīstamība, publiskie pakalpojumi, - kas ietekmē sabiedrības attīstību, dzīves un darba vides kvalitāti, uzņēmējdarbības vidi, reģiona attīstību. Šo faktoru un seku mijiedarbība būtiski ietekmē trīs elementus, uz kuriem balstīta teritorijas ilgtspējīga apdzīvotība – mājoklis, darbs un kopiena.

I prioritāte. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana

RV.1. Sabiedrības attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība pilsētā

Plānotie pasākumi, projekti

| Pasākums | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana, piesaistot augsti kvalificētus pedagogus, analizējot audzēkņu mācību sasniegumu tendences un pilnveidojot mācību metodes | 1. Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana. 2. Metodiskais atbalsts skolām, mācību procesa plānošanai un organizēšanai. |  | X | Jēkabpils Izglītības nodaļa | 1. Realizēts projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.” 2. Katru gadu pašvaldības budžetā paredzēts finansējums (~5000€) skolotāju metodisko apvienību atbalstam, pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai. |
| Nodarbību telpu labiekārtošana un materiālās bāzes pilnveidošana, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai | 1. Izglītības iestāžu informatizācija un attīstība. 2. Profesionālās ievirzes skolu aprīkojuma un instrumentu iegāde. | 2012. – 2015.g. |  | Jēkabpils Izglītības nodaļa | 1. Izveidota vienota un centralizēta IKT jomas apkalpošanas sistēma. 2. Iegādāti un uzstādīti 5 serveri izglītības iestādēs. 3. Skolās iegādātas un nomainītas 42 (2012)+116 (2014)+54 (2015) darbstacijas. |
| Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana | 1. Jēkabpils 3. vidusskolas, tās internāta, 2.vidusskolas dienesta viesnīcas, PII "Kāpēcītis", Jēkabpils pamatskolas, JVĢ internāta, sporta zāles un sporta stadiona, Mākslas un mūzikas skolu, kā arī vispārizglītojošo skolu sporta stadionu renovācija. 2. JVĢ paplašināšana pamatskolas mācību klašu izvietošanas vajadzībām (270 skolēniem). 3. Tālākizglītības un IT centra attīstība. 4.Pieejamības nodrošināšana skolēniem ar īpašām vajadzībām. | 2012. – 2018.g. |  | Jēkabpils Izglītības nodaļa | 1. 2013. gadā Jēkabpils 3. vidusskolas ēku renovācija; Jēkabpils pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana; Jēkabpils valsts ģimnāzijā iekārtotas modernas ģērbtuves; 2014. gadā veikta pirmskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” renovācija. 2. Pasākums nav uzsākts. 3. Pasākums nav uzsākts. 4. Pieejamības nodrošināšana skolēniem ar īpašām vajadzībām veikta daļēji. |
| Izglītības pakalpojumu klāsta paplašināšana un pieejamības paplašināšana | 1. Logopēdu, speciālo pedagogu piesaiste PII un skolās; 2. Skolotāju palīgu ieviešana sākumskolas izglītības posmā. 3. Sociālās korekcijas programmu izstrāde un ieviešana. 4. Speciālās pamatizglītības programmu izstrāde. | 2013. (izveide) | X | Jēkabpils Izglītības nodaļa | 1. Realizēts projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”, izveidots Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs. 2. 2014. gada 1. septembrī pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte” Meža ielā 12 atvērta jauna grupa izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, uzņemti 14 audzēkņi. Savukārt izglītības ieguve pirmsskolas vecuma bērniem ar valodas traucējumiem ir nodrošināta PII „Auseklītis”. Šajās grupiņās katram bērnam tiek sastādīts individuālais izglītības plāns, ievērojot veselības stāvokli un individuālās īpatnības. 3. 2014. gadā veiksmīgi uzsāka darboties Noderīgo padomu skola jaunajiem vecākiem. Šajā skolā dažādu speciālistu vadībā - psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, pediatra - teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes un iemaņas apguva jaunie vecāki. |
| Profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšana un piedāvājuma paplašināšana, pilnveidojot Jēkabpils Agrobiznesa koledžas infrastruktūru un ieviešot jaunu mācību programmu | 1. Materiāltehniskās bāzes modernizēšana un papildināšana, atbilstīgi mūsdienu prasībām. 2. Pasniedzēju piesaiste un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana. | 2012. – 2018.g. |  | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldība katru gadu piešķir dotāciju (1500 €) Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. 2. Regulāri tiek organizētas trīspusējas sadarbības (pašvaldība, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Uzņēmēju biedrība) sanāksmes. 3. 2012. gadā paveikta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas rekonstrukcija Pasta ielā 1, Jēkabpilī. |
| Jēkabpils pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un attīstīšana | Pasākums ietver: 1. Reģionālās bibliotēkas būvniecību. 2. Jumta konstrukcijas izbūvi esošajai Krustpils estrādes skatuves daļai. 3. Tautas nama rekonstrukciju un paplašināšanu. | 2012. – 2018.g. |  | Jēkabpils kultūras pārvalde | 1. Šobrīd notiek diskusija par labāko Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas nākotnes attīstības scenāriju, t.sk. potenciālajām bibliotēku izvietojumam pilsētā, apvienošanās iespējām un tml. 2. Šobrīd tiek diskutēts par projekta ideju Nr.2 – Krustpils estrādes jumta konstrukciju izbūvēt ne tikai virs skatuves daļas, bet arī virs skatītāju sēdvietām. 3. Projekta ideja Nr.3 šobrīd vēl nav īstenota, bet, ņemot vērā Jēkabpils tautas nama tehnisko stāvokli, idejas realizācija ir vitāli svarīga. |
| Jēkabpils pilsētas sporta infrastruktūras attīstīšana un paplašināšana | Pasākums ietver: 1. Stadiona rekonstrukcijas 2. kārtas īstenošanu (telpu remonts zem tribīnēm, treniņu laukums, tiesnešu namiņš, saimniecības ēka un āra tualetes, multifunkcionāla sporta laukuma izbūve, iesildīšanās laukumu izveide, skeitparka jumta konstrukciju izbūve). 2. Jēkabpils sporta nama renovēšanas 2. kārtas īstenošanu (foajē, tualetes, kāpnes u. c.). 3. Viesnīcas „Vārpa” rekonstrukciju, uzbūvējot 4.stāvu. 4. Salas peldbaseina renovāciju. 5. Sporta treniņiem nepieciešamā inventāra iegādi. | 2012. – 2018.g. |  | Jēkabpils Sporta centrs | 1. Stadiona rekonstrukcijas 2. kārtā paveiktais: pilnībā veikts iekšējais remonts zem tribīņu ēkā, kurā papildinātas ģērbtuves, tualetes, treneru, tiesnešu un medicīnas kabineti, trenažieru zāle, ievilkta apkure arī noliktavas telpās, kas pagarina inventāra kalpošanu (2014. gads). 2012. gadā izveidots treniņu un iesildīšanās laukums ar vingrošanas rīkiem. Katru gadu skeitparkam tiek mainīts segums, lai radītu drošus apstākļus ekstrēmo sporta veidu cienītājiem. Tiesnešu namiņam nomainīts jumta segums, iekštelpās nomainīta elektrība un veikts kosmētiskais remonts. 2. Sporta nama renovēšanas 2. kārtas darbos paveiktais – zāles grīdas nomaiņa, skatītāju tribīņu sēdvietu nomaiņa, kāpņu remonts, higiēnas koplietošanas bloka remonts (tualetes, dušas). 3. Sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums. 4. Salas peldbaseins likvidēts 2014. gadā, sakarā ar AS ,,Komunālprojekts’’ atzinumu par ēkas daļēju atrašanos avārijas stāvoklī. Tā vietā peldētapmācība un meistarības treniņgrupu nodarbību turpināšanā noslēgts līgums ar SIA ,,Reāls’’, Kurzemes ielā 8, Jēkabpilī. 5. Treniņprocesu veiksmīgai nodrošināšanai iegādāts inventārs sporta spēļu laukumu nodrošināšanai, tīkli, bumbas, vārti, stabi, norobežojošas lentas, norobežojošā siena. |

RV.2. Veselības un sociālās aprūpes attīstība

Plānotie pasākumi, projekti

| Pasākums/ projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” infrastruktūras attīstība | Projekta ietvaros paredzēts: 1. Veikt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, jaunu speciālistu piesaistei un darbības administrēšanai nepieciešamo telpu jaunbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju. 2. uzlabot ēkas energoefektivitāti un siltumapgādes un ūdens apgādes sistēmu, kā arī labiekārtot apkārtējo teritoriju. | 2012. – 2018.g. |  | SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” | 1. 2013. gada jūlijā pabeigta projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti 2. kārta ”(5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar 2-stāvu piebūvi (infekcijas slimību un dienas stacionāra nodaļas) ) realizācija. 2. 2014. gada jūnijā pabeigta projekta “Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija” realizācija. |
| Mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstoša specializētā aprīkojuma iegāde | Projekta ietvaros paredzēta vizuālās diagnostikas (diagnostiskās radioloģijas un ultrasonogrāfijas) iekārtu iegāde; videoendoskopiju, videobrohoskopiju, lapraskopiskās ķirurģijas (.) iekārtu iegāde; perinatālā centra iekārtu modernizēšana; Mazuļu silītes izveide un cita specializētā aprīkojuma iegāde. | 2012. – 2017.g. |  | SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” | Iegādāti pacientu novērošanas monitori (9 gab.), jaundzimušo inkubators, dzemdību gulta un krēsls, jaundzimušo divfāziskā sistēma, laparaskopiskie instrumenti, aparatūra, videokolonoskops, mobilais operāciju galds, osteosintēzes sistēma un instrumentu komplekts, LOR mikroskops, perfuzori, defiblrilators, ķirurģiskais vakumsūknis (3 gab.), LOR instrumenti, pacientu gultas (5 gab.), transporta rati, mikrobioliģiskais analizators, veloergometrs, jaundzimušo reanimācijas galds, rentgens, augļa monitors, bipolārais skalpelis, datortomogrāfs, USG iekārta, nerūsējoša tērauda mēbeles operāciju blokam. |
| Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”, paplašinot ģimenes ārstu prakšu vietas – paplašinot slimnīcas ambulatoro daļu. | Pasākuma mērķis ir paplašināt ģimenes ārstu prakšu, kas izvietotas SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās, infrastruktūru, tādejādi uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu pilsētā, atbilstīgi Veselības ministrijas izstrādātajai stratēģijai. | 2013. – 2017. |  | SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” | 2014. gada decembrī pabeigta projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” ambulatorās daļas telpās izvietotajām 13 ģimenes ārstu praksēm” realizācija |
| Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu piesaiste | Pasākuma ietvaros plānots papildināt slimnīcā strādājošo speciālistu skaitu ar jauniem speciālistiem, tādējādi gan paplašinot pakalpojumu klāstu un pieejamību, gan uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti. |  | X | SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” | 2013. gadā ieviesta pašvaldības stipendija medicīnas studentiem un rezidentiem (uz 08.0.7.2015. līgumi noslēgti ar 9 personām). |
| Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana | Projekta ietvaros plānota: 1. Nakts patversmes rekonstrukcija. 2. Ārpus ģimenes augošo bērnu aprūpes centra izveide. 3. Atskurbtuves izveide. 4. Sociālās rehabilitācijas centra izveide un aprīkošana. | 2012. – 2018.g. |  | Sociālais dienests | 1. Pasākums nav realizēts. 2. Veikta plānošana. 3. Pasākums nav realizēts. 4. Pasākums nav realizēts. Tiek veikta plānošana. |
| Sociālā darba veicēju un sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana | Pasākuma mērķis ir nepārtraukti uzlabot sociālā darba un Jēkabpilī pieejamo sociālo pakalpojumu kvalitāti. |  | X | Sociālais dienests | Notiek pastāvīgi. |

RV.3. Uzņēmējdarbības konkurētspējas stiprināšana un jaunu darbvietu radīšana pilsētas teritorijā

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Industriālo teritoriju sakārtošana | Projektā paredzēta rūpniecisku objektu izveidei piemērotas teritorijas izveide: infrastruktūras izbūve - pievedceļi, elektrība, centralizētais ūdens vads un kanalizācija, internets, nožogojums, apgaismojums u.t.t. - uz pašvaldībai piederošas zemes: Aizupes ielā 18, Aizupes ielā 20, Artilērijas iela 18B un Vītolnieki. | 2014. – 2017.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | Pārņemts pašvaldības īpašumā no Valsts zemesgabals „Vītolnieki”, kas paredzēts pievadceļu rekonstrukcijai uz elevatoru. |
| Biznesa attīstības koordinācijas vienības izveidošana pašvaldībā | Pasākums paredz izveidot pastāvīgi strādājošu vienību pašvaldības ietvaros, kurai būtu sekojoši darba pienākumi: 1. Sadarboties ar NVA informācijas apmaiņas jomā. 2. Apzināt darbspējas iedzīvotājus pilsētā un izstrādāt produktīvā darbā iesaistāmo cilvēku kvalifikācijas un pārkvalifikācijas programmu ar apmācību plānu. 3. Veidot pašvaldības un biznesa attīstībai piemērota nekustamā īpašuma turētāju sadarbību, attīstot piedāvājumu potenciāliem investoriem. 4. Sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo zināšanu radīšanu un izplatīšanu. 5. Sekmēt uzņēmēju savstarpēju sadarbību un informācijas apmaiņu (t.sk., biznesa mentoru kustības attīstība pilsētā). |  | X | Jēkabpils pašvaldība | Biznesa attīstības koordinācijas vienības izveidošana pašvaldībā – 2014. gadā izveidota amata vienība – sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks, kura kompetencē papildus pilsētas mārketinga veicināšanas pasākumiem ir iekļauta arī sadarbība ar Jēkabpils sadraudzības pilsētām un partneriem ārvalstīs, un Jēkabpils pilsētas uzņēmējdarbības vides attīstība un sadarbības veidošana ar uzņēmējiem. 2014. gadā ir izveidota mājas lapas sadaļa „Uzņēmējiem” portālā www.jekabpils.lv, kas satur informāciju par uzņēmējdarbības vidi pilsētā, galvenajiem statistiskajiem rādītājiem, investīcijām pieejamajām teritorijām, pieejamajiem valsts un pašvaldības atbalsta instrumentiem, kā arī par pašvaldībā un pilsētā notiekošajām aktualitātēm uzņēmējiem. Sadaļas mērķis nodrošināt informācijas pieejamību par uzņēmējdarbībai aktuāliem un saistošiem jautājumiem. Sadarbībā ar Vides un reģionālās attīstības ministriju tapis informatīvs izdevums par investīciju iespējām pilsētā, ko izmantot organizējot Jēkabpils uzņēmēju un pašvaldības vizītes ārvalstīs, uzņemot pašvaldībā potenciālos investorus un sadarbības partnerus, piedaloties izstādēs un cita veida pasākumos investīciju piesaistei. |
| Lietišķās izpētes centra izveide | Pasākums paredz pašvaldības iniciatīvu lietišķās izpētes centra izveidi Jēkabpilī. Centra darbības mērķis – uzņēmēju, mācību iestāžu, pētniecisko iestāžu, zināšanu izplatītāju sadarbības veidošana, ar mērķi inovāciju izstrādei un ieviešanai un jaunāko tehnoloģiju apguvei; lietišķās izpētes projektu vadīšana. | 2015. | X | Jēkabpils pašvaldība | Pasākums nav realizēts. |
| Pieejamo industriālo teritoriju, saimnieciskai darbībai izmantojamo ēku un telpu piedāvājuma apkopošana vietējo un ārvalstu investoru piesaistei | Pasākumā paredzēta: 1. Datu bāzes izveide, pilnveidošana un izplatīšana par dažādiem saimnieciskai darbībai izmantojamiem objektiem pilsētā (zeme, ēkas, būves, resursi). 2. Aptveroša piedāvājuma izstrāde. 3. Sadarbība ar valsts institūcijām vietējo un ārvalstu investoru piesaistei. | 2014. | X | Jēkabpils pašvaldība | Veikta informācijas apkopošana par pilsētā esošajām industriālajām teritorijām – zemesgabalu adreses, kadastra Nr., platības īpašnieki, un to izvietojums pilsētas teritorijā esošajās industriālajās teritorijās. |
| Amatniecības un mājražotāju biznesa attīstības veicināšana | Projekta mērķis ir veicināt mājražotāju un citu mikrouzņēmumu sadarbības tīkla izveidi un sadarbību ar pašvaldību, kas palīdzētu sasniegt iespējamos produkcijas tirgus, informētu iespējamos klientus par pakalpojumu saņemšanas iespējām, ļautu apgūt lielākus pasūtījumus un veiktu citas biznesa izaugsmes veicināšanas darbības. Projektā paredzēta: ieinteresēto preču un pakalpojumu ražotāju apzināšana; pastāvīga informācijas apmaiņas tīkla izveidošana; tīkla darbības atbalsts. | 2014. – 2018. | X | Pašvaldības iniciatīva | Pasākums nav realizēts. |
| Reģionālas nozīmes daudzfunkcionāla atpūtas kompleksa un viesnīcas būvniecība | Pasākumā paredzēta izklaides kompleksa izveide ar nosacījumu, ka tiek uzbūvēta viesnīca, kas ir piemērota starptautiska mēroga konferenču organizēšanai | 2014. – 2018. |  | Privātais investors | Pasākums nav realizēts. |

RV.4. Tūrisma potenciāla attīstība pilsētas teritorijā

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Vēstures muzeja infrastruktūras rekonstrukcija | 1. Krustpils pils A korpusa atjaunošana, restaurācija un ekspozīciju iekārtošana, infrastruktūras sakārtošana, t.sk. Pils priekšdārza, piebraucamā ceļa un stāvlaukuma labiekārtošana, apgaismojuma ierīkošana. 2. Krustpils pils saimniecības ēkas atjaunošana. 3. Brīvdabas muzeja "Sēļu sēta" infrastruktūras pilnveidošana (muzeja teritorijas nožogojuma uzlabošana, kases telpas rekonstrukcija ar papildus telpām tematisku pasākumu īstenošanai tautas tradīciju popularizēšanai). | 2014. – 2017.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | 1.1. Krustpils pils A korpusa atjaunošana: 2012. gadā ir veikts Krustpils pils telpas D 235 sienu remonts, veikta pils otrā stāva divu telpu interjera izpēte, izgatavoti un uzstādīti 13 logu bloki, turpināts Krustpils pils A korpusa elektroinstalācijas nomaiņas darbs. 2013. gadā ir veikta kāpņu izbūve Krustpils pils A korpusa vestibilā, veikta pils pirmā stāva marmora grīdas restaurācija, ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija muzeja brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”. 2014. gadā : 1. Krustpils pils jumta konstrukcijas apstrādātas ar antipirēnu (nodrošinot ugunsdrošības prasības). 2. Krustpils pils vestibila griestu un sienas apmetuma remonts. 3. Nomainīti 6 logu bloki Krustpils pils A korpusā. 4. Atjaunotas Krustpils pils balkona margas. 5. Izstrādāts tehniskais projekts Krustpils pils strūklakas un dārza renovācijai. 6. Izstrādāts tehniskais projekts Krustpils pils pieslēgumam pie Pils rajona katlu mājas. 2. Ekspozīciju iekārtošana: 2012. gadā izstrādāts ekspozīcijas „Strūves ģeodēziskā loka punkts Jēkabpilī „ dizaina projekts. 2013. gadā izstrādāts ekspozīcijas „ „Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums Jēkabpilī” dizaina projekts. 2014. gadā izstrādāts ekspozīcijas „Izgatavots Jēkabpilī 19.-21.gadsimtā” ekspozīcijas dizaina projekts. 3. Sēļu sētas infrastruktūras pilnveidošana: 2014. gadā veikta koka sētas rekonstrukcija muzeja brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”. |
| Tūrisma stratēģijas izstrāde Jēkabpils + (Jēkabpils un apkārtne) | 1.Vienotas tūrisma stratēģijas izstrāde Jēkabpils pilsētai un tās tuvumā esošajiem novadiem. | 2013. |  | Jēkabpils pašvaldība | Pasākums nav realizēts. |
| Strūves parka kā UNESCO kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma potenciāla veicināšana | 1.Parka labiekārtošana. 2.Informatīvo vides stendu izvietošana Strūves parkā. 3.Interaktīvu objektu izveide (rotaļu laukums, vides objekti, u.c.). | 2014. – 2017.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | Pasākums nav realizēts. |
| Jēkabpils un apkārtnes tūrisma potenciāla apzināšana un izmantošana jaunu tūrisma izdevumu un maršrutu izveidē | 1.V. Orehova mantojuma piemiņai veltītu informatīvo objektu izveide pilsētā. 2.Informatīvs izdevums „Sēļu kulinārais mantojums”. 3.Jēkabpils sakrālā tūrisma maršruta izstrāde. 4.Velomaršrutu izstrāde Jēkabpils pilsētā un sadarbībā ar apkārtējiem novadiem. 5.Tematisko maršrutu izstrāde pilsētas skolām mācību procesa papildināšanai (Muzikālā Jēkabpils, Padomju Jēkabpils, utml.). 6.Piedāvājuma izstrāde pasākumu un kāzu rīkotājiem un jaunlaulātajiem. 7.Daugavas kā vienojoša elementa izmantošana tūrisma maršrutu veidošanā sadarbībā ar kaimiņu novadiem. 8.Jēkabpils Meža parka un Radžu ūdenskrātuves potenciāla izmantošana tūrismā. | 2013. |  | Jēkabpils pašvaldība | 1. Pasākums nav realizēts. 2. Ir izdots Sēlijas buklets. 3. Maršruts ir izveidots. Nepieciešams realizēt kā bukletu. 4. Daži Jēkabpils un apkārtnes velomaršruti ir iekļauti Zemgales kopējā velomaršruta bukletā. 5. Ir izstrādāts maršruts skolēniem. 6. Jaunlaulātajiem ir aktivitātes Jēkabpils muzejā. 7. Notiek pārrunu process. 8. Jēkabpils Mežaparkā ir izstrādāta veikborda trase, Domino spēle, Kameršļūkšanas trase un kalns aktivitātēm ziemā, lūša trase, baso pēdu taka, kā arī zilā karoga pludmale; Šogad tiks izstrādāta Meža parka mājas lapa. |
| Tūrisma mārketinga elementu un preču izstrāde | 1.Multiplikācijas filma par pilsētu. 2.Inovatīva dizaina suvenīru un galda spēļu izstrāde. 3.Krāsojamas grāmatas izdošana bērniem Jēkabpils iepazīšanai. | 2013. |  | Jēkabpils pašvaldība | 1. Pasākums nav realizēts. 2. Ir izdoti dažādi suvenīri ar Jēkabpils simboliku kā arī galda spēle – domino. 3. Ir izdota krāsojamā grāmata bērniem ar Jēkabpils attēliem un tekstu. |
| TIC materiāli tehniskās bāzes atjaunošana | 1.TIC interjera atjaunošana, jaunu informatīvo stendu iegāde. 2.Interneta pieejas punkta/kioska izveide. 3.Tūrisma literatūras un karšu iegāde. | 2013. |  | Jēkabpils pašvaldība | 1.Finanšu līdzekļu iespēju robežās paskums tiek veikts. 2. Bezmaksas interneta pieejas punkts ir pie strūklakas uz Vecpilsētas laukuma, Tūrisma informācijas centrā ir pieejams internets un dators klientiem. 3. Tūrisma literatūras un karšu bāze regulāri tiek papildināta. |
| Vienota dizaina norāžu zīmju un informācijas stendu izveide un izvietošana pilsētā | 1.Norāžu zīmes un informācijas stendi/kartes pie pilsētas robežām. 2. Norāžu zīmes uz galvenajiem tūrisma objektiem. 3. Informatīvie stendi pie tūrisma objektiem. 4. Informatīvo karšu izvietošana galvenajos transporta mezglos – Krustpils stacijā un Jēkabpils autoostā. | 2013.-2015. |  | Jēkabpils pašvaldība | 1./2. Pasākums tiek veikts. 3. Pilsētā tiek izvietoti informācijas stendi pie tūrisma objektiem. 4. Ir izvietota tūrisma karte Jēkabpils autoostā; Tūrisma kartes ir izvietotas arī Vecpilsētas laukumā un pie Krustpils pils. |
| Tūrisma produktu veidošana un esošo stiprināšana | 1.Uzņēmēju apzināšana un iesaistīšana tūrisma produktu veidošanā, to iekļaušana tūrisma maršrutos, piemēram, Jēkabpils ēdiena vai dzēriena radīšana gardēžu tūrismam. 2.Segway elektromobīļu iegāde pilsētas tūrisma objektu apskatei. 3. Velosipēdu nomas izveide. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | 1. Pasākums nav realizēts. 2. Pasākums nav realizēts. 3. Pilsētā uzstādītas velosipēdu novietnes. |
| Moderno tehnoloģiju izmantošana Jēkabpils tūrisma piedāvājuma popularizēšanā | 1.Mobilās aplikācijas AppStore ieviešana – telefongids. 2. 360° foto un virtuālā ekskursija pa Jēkabpilī. 3. Geocaching maršruta izveide. 4. Pilsētas un apkārtnes objektu un naktsmītņu GPS koordināšu noteikšana un integrēšana tūrisma izdevumos. | 2014. – 2017. |  | Jēkabpils pašvaldība | Ir izveidota un Jēkabpils Vēstures muzeja mājaslapā www.jekabpilsmuzejs.lv apskatāma virtuālā 360 virtuālā tūre Krustpils pils telpās, pagrabā un atklātajā krājumā, kā arī „Sēļu sētas” teritorijā un eksponātēkās. |
| Tūrismā iesaistīto pušu kapacitātes celšana | 1.Gidu kapacitātes celšana. 2.Viesmīlības kursi ēdināšanas un naktsmītņu sektorā strādājošajiem. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | 1. Saistībā ar gidu trūkumu pilsētā, tiek vairāk domāts par gidu klāsta paplašināšanu un datu bāzes veidošanu. 2. Izstrādes procesā. |

RV.5. Drošas, veselīgam dzīvesveidam piemērotas, dzīvei un darbam pievilcīgas un videi draudzīgas pilsētvides attīstība

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Jēkabpils sasniedzamības uzlabošana reģionālā līmenī | Pasākuma ietvaros paredzēta Jēkabpils piebraucamo ceļu rekonstrukcija, kā arī otra tilta būvniecība pār Daugavu, kas nepieciešama, lai mazinātu slodzi uz esošo tiltu, kā arī uzlabotu pilsētas sasniedzamību un tranzīta kravu plūsmu. | 2014. – 2017. |  | AS „Latvijas valsts ceļi” | Veikta pašvaldības īpašumu, kas nepieciešami jaunā tilta būvniecībai, atdalīšana, uzmērīšana, ierakstīšana Zemesgrāmatā. Veikta fizisko un juridisko personu zemju īpašumu, kas nepieciešami jaunā tilta būvniecībai (15 īpašumi), apzināšana, apsekošana, novērtēšana. Turpinās sarunu process, par jaunā tilta būvniecībai nepieciešamo privāto un juridisko personu īpašumu atsavināšanu (cenas, nosacījumi). |
| Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, esošo rekonstrukcija, t.sk. grants seguma maiņa uz asfaltsegumu | Projektos paredzēta pilsētas ielu tīkla paplašināšana, kā arī esošo ielu stāvokļa uzlabošana – rekonstrukcija un grants seguma nomaiņa uz asfaltsegumu, tādējādi samazinot gaisa piesārņojumu ar putekļiem pilsētā. Plānošanas periodā paredzēta: 1. Dzelzceļa pārvada izbūve, Kurzemes ielas pagarinājums ar izeju uz autoceļiem E22 un A1. 2. Pasta ielas rekonstrukcija. 3. Dolomīta ielas rekonstrukcija. 4. Draudzības alejas ielas rekonstrukcija un pagarināšana. 5. Varoņu un Zīlānu ielu rekonstrukcija. 6. Citu pilsētas ielu rekonstrukcija, tai skaitā, grants seguma maiņa uz asfaltsegumu. | 2014.-2018. |  | Pašvaldība | Veikta Dolomīta ielas pagarinājuma izveidei nepieciešamā zemesgabala maiņa pašvaldības īpašumā no iepriekšējā īpašnieka-juridiskas personas. Veikta zemesgabalu iegāde pašvaldības īpašumā Pasta ielas rekonstrukcijai – skvēra izveidei Pasta ielā 40. Rekonstruētas ielas: Zaļā, Rīgas, Brīvības, Stadiona, Kļavu, Auseklīša, Rūpniecības, Gulbju, Jēkaba, Viesītes, Zvejnieku, Kaļķu. Nomainīts segums: Mežaparka, Siliņu, Filozofu, Daugavas aizsargdambja posms. |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu mikrorajonu iekškvartālu labiekārtošana | Pasākuma ietvaros paredzēta labiekārtošanas darbu īstenošana Jēkabpils daudzdzīvokļu dzīvojamo namu mikrorajonos, t.i., zaļo zonu revitalizācija, automašīnu stāvlaukumu un iekškvartālu ceļu rekonstrukcija | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | Veikta asfalta seguma atjaunošana Nameja ielā un Viesītes ielā, autostāvvietas izbūve Jaunā ielā 24. Veikts iekškvartāla ceļa remonts Krasta, Dārzu, Rīgas, Pasta, Brīvības, Nameja, Viestura ielā, kā arī atkritumu laukuma pievedceļa remonts Nameja un Slimnīcas ielā. |
| Jēkabpils pilsētas rekreācijas zonu labiekārtošana | Pasākuma ietvaros paredzēti vairāki projekti: 1. Meža parka un Radžu ūdenskrātuves aptverošās teritorijas labiekārtošana, ierīkojot veloceliņus, BMX trasi un slēpošanas trasi un telšu laukumu ar nojumēm un ugunskura vietām, kā arī izbūvējot skatu torni un ierīkojot pasaku varoņu skulptūru meža taku. 2. Veselības takas labiekārtošana, ierīkojot atpūtas vietas. 3. Jēkabpils parku renovācija un labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas vajadzībām. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība, privātie investori | Veikta zemes īpašumu maiņa ar privātpersonu, lai pašvaldības īpašumā iegūtu pilnībā visu Radžu ūdenskrātuves teritoriju, kā arī vēl papildus daļu piekrastes zemes. (Zemesgabals Siliņu iela 28, Jēkabpilī). Atjaunots nomas līgums ar zemes īpašnieci Mežaparka teritorijā par Mežaparka infrastruktūrai nepieciešamā zemesgabala nomu. Veiktas pārrunas. 1. Meža parka un Radžu ūdenskrātuves aptverošā teritorija tiek labiekārtota pakāpeniski, katru gadu pievienojot jaunus elementus. 2. Uzstādīti jauni soliņi, saules pulkstenis u.c. elementi. 3. Veikti labiekārtošanas darbi Kena parkā (atjaunots celiņš, uzstādītas jaunas šūpoles). |
| Mini sporta laukumu un bērnu rotaļu laukumu izveide dzīvojamo teritoriju publiskajās zonās | Pasākums vērts uz aktīvam un veselīgam dzīves veidam, kā arī ģimenēm ar bērniem piemērotas infrastruktūras attīstību publiskās teritorijās tuvu iedzīvotāju dzīves vietai attīstīšanu un nodrošināšanu iedzīvotājiem. Projektā paredzēta: 1. Mini sporta laukumu izveide. 2. Bērnu rotaļu laukumu izbūve. | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | 1. Pasākums nav realizēts. 2. Izbūvēti 12 bērnu rotaļu laukumi – Slimnīcas ielā, Bebru ielā, Auseklīša ielā, Nameja ielā, Jaunā ielā, Viestura ielā, Rīgas ielā, Krustpils saliņā, Brīvības ielā, Kaļķu ielā un Madonas ielā. |
| Gājēju tilta pār Daugavu izveide | Pasākums vērts uz Jēkabpils abu daļu – [Krustpils un Jēkabpils] labāku sasaisti, nodrošinot gājējiem un velobraucējiem ērtu un drošu satiksmi pāri Daugavai. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Pasākums nav realizēts. |
| Ūdens-saimniecības attīstība Jēkabpilī III kārta | Projektā paredzēta ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | 1. Paplašināti ūdensvada tīkli 2,64 km garumā, kas ir par 150 m vairāk nekā plānots projektā (sākotnēji 2,49 m), tādejādi nodrošinot pieslēgumu ūdensvadam 105 mājsaimniecībām. 2. Paplašināti kanalizācijas tīkli 11,96 km garumā, kas ir par 470 vairāk nekā plānots projektā (sākotnēji 11,49 km), tādejādi nodrošinot kanalizācijas pieslēgumu 457 mājsaimniecībām. 3. Izbūvēts kanalizācijas spiedvads 176 m, kas ir par 56 m garāks nekā plānots projektā, un jauna kanalizācijas sūkņu stacija (2 kW, ražība 6-8 l/s). |
| Atkritumu saimniecības attīstība Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas attīstība | Projektā paredzēta atkritumu šķirošanas laukumu izveide dzīvojamajās teritorijās, kā arī papildus atkritumu konteineru uzstādīšana, atkritumu šķirošanai tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Izveidoti 7 jauni šķirošanas laukumi Namu pārvaldes daudzdzīvokļu namu teritorijās, atjaunoti 4 esošie laukumi. Papildus uzstādīti 20 šķirošanas konteineri iedzīvotāju dzīves vietu tuvumā. SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales ielā 24/1, teritorijā tiek pieņemti elektroniskie atkritumi, izlietotās luminiscētās lampas. |
| Krematorijas būvniecība un specializētā aprīkojuma iegāde | Projektā paredzēta Krematorijas būvniecība un aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu (Bioloģiskās krematorijas izbūve, t.sk., piemērojot to medicīnisko atkritumu utilizācijai). | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Veikta zemes īpašuma maiņa no valsts iegūstot pašvaldības īpašumā zemi, pilsētas kapu paplašināšanai un labiekārtošanai t.sk. krematorijas būvei (Zaļā iela 27). |
| Degradēto pilsētas teritoriju revitalizācija | Pasākums vērts uz dzīves vides uzlabošanu pilsētā, potenciāli komercdarbības attīstībai piemērotu teritoriju radīšanu pilsētā | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Notiek projektu plānošana. |
| Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija | Pasākumā paredzēts veikt aizsargdambja kapitālo remontu un labiekārtošanas darbus - uzstādīti soliņi, izbūvēti veloceliņi, ierīkoti skatu laukumi. | 2014.-2017. |  | Pašvaldība | Projekts realizēts pilnā apmērā. |
| Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija | Pasākumā paredzēts veikt lokveida krustojuma izbūvi Brīvības – Neretas, Brīvības - Vienības ielu krustojumā un Rīgas – Kurzemes ielu krustojumā. Rekonstruēt Kurzemes un Vienības ielu, renovēt tiltu pār Daugavu, izveidoti lokveida krustojumi | 2012.-2014. |  | Pašvaldība | Projekts realizēts pilnā apmērā. |

RV.6. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana | Projektā paredzēta: 1. Siltumtrašu rekonstrukcija. 2. Koģenerācijas stacijas modernizācija. 3. Katlu iekārtu maiņa Dārza ielas un Celtnieku ielas katlumājā. | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | 2012. gadā realizēts projekts „Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī Nameja, Viestura un Jaunās ielas mikrorajonā”, 2014. gadā realizēti projekti „Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielās, Jēkabpilī” un „Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī Celtnieku ielas rajonā”. |
| Ielu apgaismojuma efektivitātes paaugstināšana pilsētā | Projektā paredzēta: 1. Apgaismojuma ķermeņu maiņa. 2. Apgaismojuma tālvadības kontroles sistēmas ieviešana. | 2014.-2017. |  | Pašvaldība | Darbs pie ielu apgaismojuma uzlabošanas notiek regulāri. |
| Pašvaldības iestāžu ēku renovācija | Projekta mērķis ir samazināt siltuma zudumus un tādējādi iestāžu uzturēšanas izmaksas. | 2014. – 2020. |  | Pašvaldība | 2013. gadā veikta Jēkabpils pamatskolas ēkas siltināšana, PII “Kāpēcītis” siltināšana, Jēkabpils 3. vidusskolas siltināšana. |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija | Projekta mērķis ir sekmēt siltuma zudumu mazināšanos mājsaimniecību līmenī, sekmēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu un siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Veikta vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai Bebru ielā 30, Dārzu ielā 5, Nameja ielā 1 un Slimnīcas ielā 4. Individuālo siltummezglu ierīkošana Dārzu un Palejas, K.Skaubīša, Celtnieku un Brīvības ielā. |
| Informējoši, izglītojoši pasākumi par energoresursiem, to izmantošanu un taupīšanu | Pasākuma mērķis ir vairot iedzīvotāju (īpaši bērnu) un citu enerģijas patērētāju informētību par energoresursu veidiem, to izmantošanu un taupīšanas iespējām un pasākumiem. Veicināt ERAF piesaisti mājokļu siltināšanai, KPFI piesaisti fosilo kurināmo nomaiņai pret atjaunojamiem energoresursiem. |  | X | Enerģētikas Aģentūra | Rīkoti vairāki izglītojošie semināri, enerģētikas dienas, kur tiek prezentētas jaunākās tehnoloģijas enerģētikas sfērā, diskutēts par problēmām enerģētikas, energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu jomās. |
| Baltijas enerģētikas aģentūru tīkls (Baltic Energy agency network) – Energoefektivitāte ūdenssaimniecību kompānijās (EEWaCo) | Projekta mērķis ir padarīt energoefektīvākas ūdens attīrīšanas iekārtas visā Baltijas jūras reģionā - izmantojot esošo tīklu, sadarbojoties enerģētikas aģentūrām ar ūdens attīrīšanas iekārtu uzņēmumiem pašvaldībās. Projekts veicina ES enerģētikas mērķu sasniegšanu – enerģijas efektīvu izmantošanu (EE) un plašāku atjaunojamās enerģijas izmantošanu (AER) no vietējiem resursiem. Tā balstās uz veiksmīgu iepriekšējo projektu / tehnoloģiju un ciešu sadarbību starp valstīm. | 2016. - 2019. |  | Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA) | - |

RV.7 Moderna un efektīva publiskā pārvalde

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| E-pārvaldes attīstība | Jaunu informācijas sistēmu izveide un ieviešana (Personālvadība, civilā aizsardzība, lietvedība, grāmatvedība un finanses u.c.), Datu centru izmantošana, e-pakalpojumu klāsta paplašināšana. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Ieviestas jaunas personālvadības, grāmatvedības un finanšu informācijas sistēmas. Darbs pie informāciju sistēmu izveides, ieviešanas un uzlabošanas notiek pastāvīgi. Vienas Pieturas Aģentūra: 1. 2012. gadā ieviesta IP telefonija (saņemta Efektīvas pārvaldības gada balva). 2. 2012. gadā ieviesta elektronisko dokumentu saņemšana no Iestādēm izmantojot DVS Namejs. 3. Sākot ar 2012. gadu iedzīvotājiem, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā, ir iespēja saņemt atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto elektroniskā pasta adresi bez droša elektroniskā paraksta. Turpinās darbs pie pakalpojuma attīstīšanas. 2014. gadā iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja saņemt lielāko daļu atbilžu elektroniski uz pieprasītāja norādīto elektroniskā pasta adresi bez droša elektroniskā paraksta. Sākot ar 2014. gada 1. augustu Jēkabpils iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja rēķinus par bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma maksu saņemt ērtākā veidā - elektroniski savā e-pastā. 4. Vērtējot pašvaldību interneta resursu popularitāti un cilvēku prasmes, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2014. gadā e-indeksa mērījumā ieguvusi augstāko vērtējumu pilsētu konkurencē. Savukārt analizējot sekotāju skaitu Jēkabpils pilsētas pašvaldības profiliem sociālajos tīklos (Draugiem.lv, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Odnoklassniki) uz 1000 iedzīvotājiem, ir sasniegts otrais augstākais rādītājs. Atzinīgi novērtēts arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības e-pārvaldes līmenis, elektroniski pieejamo dokumentu veidlapu un pakalpojumu aprakstu apjoms, dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas intensitāte u.c. rādītāji. 5. Ikviens Jēkabpils pilsētas iedzīvotājs, kā arī interesents savā e-pastā ik mēnesi bez maksas var saņemt pašvaldības informatīvā izdevuma „Jēkabpils Vēstis” elektronisko versiju. |
| IT pakalpojumu un infrastruktūras attīstīšana Jēkabpils pilsētas pašvaldībā | Projekts vērsts uz IT pakalpojumu attīstīšanu: 1. Serveru un darba staciju modernizēšana, atjaunošana. 2. Pāreja uz terminālserveru - terminālo klientu infrastruktūru. 3. Domes optiskā tīkla uzlabošana/attīstīšana. 4. Video novērošanas sistēmas attīstība/uzlabošana pilsētā. | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | Pasākumi tiek ieviesti kā pastāvīgi procesi. |
| Vienas pieturas aģentūras principa plašāka ieviešana pašvaldības institūciju darbā | Pasākuma mērķis ir padarīt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību atvērtāku un klientiem saprotamāku. |  | X | Pašvaldība | 1. Uzsākta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu grāmatvedības pakalpojuma centralizācija. 2. DVS Namejs plašāka izmantošana no 2013. gada – izveidojot elektronisku iekšējo saraksti starp iestādēm. 3. 2014. gadā tika uzsākts Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojums slimnīcā – jaundzimušajiem izsniedzot dzimšanas apliecības Dzemdību nodaļā. |
| Pašvaldības pārvaldes un pašvaldības institūciju darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumi | Pasākuma mērķis ir nepārtraukti un pastāvīgi attīstīt pašvaldības pārvaldes un pašvaldības institūciju darbinieku kompetences un profesionalitātes līmeni pilsētas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai un augstas kvalitātes publisko pakalpojumu sniegšanai. |  | X | Pašvaldība | SIA “Jēkabpils pakalpojumi”: Apmeklēti 6 semināri “Būvniecības procesa nodrošināšana atbilstoši reglamentējošo normatīvu aktu prasībām”, 2 semināri kapu apsaimniekošanas jomā, 4 semināri “Darba likuma grozījumi”, 7 semināri “Izmaiņas grāmatvedības un PVN likumā” Jēkabpils vēstures muzejs: Kvalitātes standartu paaugstināšanu veicinājusi darbinieku kvalifikācijas celšana. Muzeja darbinieki apmeklējuši 2012. gadā 24 kvalifikācijas celšanas kursus, 2013. gadā - 20 un 2014. gadā - 14 kvalifikācijas celšanas kursus. SIA “JK Namu pārvalde”: Darbinieki ir ieguvuši mācību centrā “BUTS” 3. līmeņa ēku apsaimniekotāju izglītību. Atbilstoši darbinieku kompetencei, regulāri tiek apmeklēti kursi, lai profesionāli pilnveidotos. Vienas Pieturas Aģentūra: 2013. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvais departaments no novembra sešu mēnešu garumā ieviesa LEAN vadības sistēmu, projektu attiecinot uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iekšējo un ārējo klientu apkalpošanu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas savā darbībā ievieš LEAN principus. |
| Trokšņa līmeņu kartēšana pilsētā un rīcības plāna izstrāde trokšņu līmeņa samazināšanai | Pasākuma mērķis ir apzināt pilsētas teritorijas, kuras pakļautas paaugstinātai ceļa infrastruktūras radītu trokšņu un vibrāciju ietekmei un izstrādāt rīcību plānu šo ietekmju ierobežošanai, kur nepieciešams. | 2014.-2017. |  | Pašvaldība | Pasākums nav realizēts. |
| Degradēto un potenciāli piesārņoto vietu un objektu apzināšana pilsētā un to reģenerācijas plāna izstrāde | Pasākuma mērķis ir apzināt teritorijas un objektus pilsētā, kas ir degradētas vai potenciāli piesārņotas un izstrādāt to teritoriju reģenerācijas plānu, kur nepieciešams. | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | Uzsākta degradēto teritoriju apzināšana un datu apkopošana (Ķieģeļu iela 19, Slimnīcas iela, Artilērijas iela 1 u.c teritorijas). |
| Integrēta risku pārvaldības plāna izstrāde | Pasākuma mērķis ir izstrādāt integrētu riska pārvaldības plānu (ekoloģiskā un rūpnieciskā riska zonām pilsētā, t.i., Daugavas ielejas applūstošā daļa, kā arī teritorija starp dzelzceļu un autoceļu), paredzot pasākumus negadījumu vai avāriju riska samazināšanai. | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | Pasākums nav realizēts. |

RV.8. Iedzīvotāju iniciatīvas stiprināšana

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Aktuālas informācijas nodrošināšana pašvaldības mājas lapā par iedzīvotāju pašiniciatīvas iespējām un pieredzi | Pasākuma mērķis ir veidot informācijas bāzi par iedzīvotāju pašiniciatīvas iespējām un pieredzi cituviet, par pieejamo sabiedrisko atbalstu nevalstiskām organizācijām. |  | X | Pašvaldība | Tiek realizēts. |
| NVO projektu konkursu organizēšana (1x gadā) | Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistīšanos pilsētas izaugsmes veicināšanā un savu interešu īstenošanu, darbojoties NVO. |  | X | Pašvaldība | Tiek realizēts. |
| Uzņēmēju dienu (ēnu dienu) organizēšana mācību iestādēs | Pasākuma mērķis ir attīstīt jauniešos interesi par uzņēmējdarbību, tās iespējām Jēkabpilī vai tās tuvumā. |  | X | Pašvaldība | Jau vairāku gadu garumā ēnu dienas ietvaros jaunieši aktīvi piedalās. |
| Regulāra (1 x gadā) iedzīvotāju aptauju organizēšana par pašvaldības darbu un dzīvi pilsētā | Pasākuma mērķis ir gūt informāciju pilsētas attīstības plānošanai un progresa novērtēšanai. |  | X | Pašvaldība | Tiek realizēts. |
| Informācijas pieejamības nodrošināšana par pašvaldības darbību, pilsētas attīstības plānošanu un progresa novērtēšanu | Pasākuma mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par pašvaldības aktivitātēm, plānotajām iniciatīvām un iespējām tajās iesaistīties. |  | X | Pašvaldība | Tiek realizēts. |
| NVO centra izveide un aprīkošana | Projekta ideja ir nodot dažādu Jēkabpils NVO darbības vajadzībām atsevišķu ēku, tādējādi paaugstinot šo organizāciju darbības pieejamību iedzīvotājiem. | 2014. – 2017. |  | Pašvaldība | Jautājums aktualizēts un diskutēts NVO un pašvaldības sadarbības padomes sēdēs. Tiek konceptuāli saglabāta ideja par centra izveidi, bet konkrētāk viss jāvērtē ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas. NVO tiek koncentrētas 2 ēkās pilsētā – Brīvības ielā 45 (9 NVO) un Jaunā ielā 39I (5 NVO), kur, iespēju robežās tiek nodrošinātas bezmaksas telpas sabiedriskā labuma NVO un telpas par simbolisku samaksu citām NVO. |

RV.9. Sadarbība ar apkārtējām teritorijām resursu efektīvākai izmantošanai un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Viesītes arodvidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sadarbības stiprināšana | Pasākuma mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības ieguves iespējas Jēkabpilī un tās apkārtnē, optimizējot resursus šī pasākuma īstenošanai, ieviešot jaunas mācību programmas, lai nodrošinātu vietējiem uzņēmējiem nepieciešamu speciālistu sagatavošanu. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu | Pasākums nav realizēts. |
| Tūrisma produktu izstrāde | Pasākuma mērķis ir stiprināt Jēkabpils un apkārtējo pašvaldību TIC sadarbību kopīgu tūrisma produktu izstrādei, piemēram: 1. Sēlijas kulinārijas grāmatas izveide. 2. Ar plostu pa Daugavu! Tematiska ceļveža izstrāde. | 2014. |  | TIC | Pasākums nav realizēts. |
| Olimpiskā sporta centra būvniecība | Pasākuma mērķis ir izveidot infrastruktūru starptautiska mēroga vieglatlētikas sacensību rīkošanai Jēkabpilī. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība sadarbībā ar investoru | Pasākums nav realizēts. |
| Jēkabpils pilsētreģiona sadarbības platformas izveide | Pasākuma mērķis ir radīt pamatu Jēkabpils pilsētreģionā ietilpstošo administratīvo teritoriju ciešākai sadarbībai: veselības aprūpes, sociālās aprūpes, sabiedriskā transporta, kultūras, sporta un tūrisma un citu kopīgo problēmu risināšanā. Pasākuma ietvaros paredzēts nodefinēt Jēkabpils pilsētas sadarbības platformas izveidi un veicināt regulāru Jēkabpils un apkārtējo teritoriju pārvaldītāju un dažādu nozaru speciālistu tikšanos - kopīgo problēmu identificēšanā, gan iespējamo risinājumu izvērtēšanā un izvēlē, tādējādi nodrošinot iespējami efektīgu resursu izmantošanu un optimālākā risinājuma īstenošanu problēmu novēršanā |  | X | Pašvaldība sadarbībā ar apkārtējo teritoriju pašvaldībām | SIA “Jēkabpils pakalpojumi”: Salas novada iedzīvotāju izglītošana par atkritumu šķirošanu. Līvānu novada Turku pagasta pamatskolas skolēnu izglītošana par atbildību, pienākumiem pret dzīvniekiem. Jēkabpils Vēstures muzejs: 2013. gadā Jēkabpils Vēstures muzejā notika konference, kurā piedalījās Salas novada, Jaunjelgavas novada, Madonas novada, Gulbenes novada pašvaldību pārstāvji, lai uzsāktu sadarbību Strūves ģeodēziskā loka popularizēšanā. Jēkabpils sporta centrs: Sports un aktīvā atpūta bez plaša sadarbības loka nav iedomājami. ,,Kopā mēs esam stiprāki!’’ – šī frāze jau visu izsaka, ka tikai vienotībā ir spēks, tāpēc ik gadu sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām strauji pieaug, rīkojot kopīgus sportiskām aktivitātēm bagātus pasākumus un diskusijas, daloties pieredzē un atbalstā, tādējādi veicinot plašākam sabiedrības lokam veidojot pozitīvu attieksmi par fiziskām aktivitātēm un aktīvu atpūtu ikdienā, un veselīga dzīvesveida nozīmīgumu ilgtermiņā. Jēkabpils Kultūras pārvalde: 1. Jēkabpils Kultūras pārvalde periodiski sadarbojas ar Viesītes un Pļaviņu kultūras centriem kino demonstrēšanas jomā, nodrošinot iespēju piekļūt pie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lielo filmu izplatītāju filmu diskiem (lielās komercfirmas reti sadarbojas ar pašvaldībām, kurās ir mazs iedzīvotāju skaits un nav attīstīti kino pakalpojumi). 2. Jēkabpils Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Kultūras centru periodiski organizē reģionālos seminārus, kurus apmeklē apkārtējo novadu un pilsētu kultūras nozarē strādājošie speciālisti. Nekustamo īpašumu nodaļa: Reģionālas nozīmes valsts iestādēm iespēju robežās tiek nodrošinātas pašvaldības telpas par simbolisku samaksu vai bezatlīdzības lietošanā (Uzņēmumu reģistrs, Veselības inspekcija, Slimību kontroles un profilakses centrs, BIOR, Valsts darba inspekcija, Valsts vides dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra). |
| Pētījums par plūdu riskiem Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās | Pasākuma mērķis ir izstrādāt pētījumu par plūdu riskiem Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās. Pēdējo gadu laikā ir īstenotas atsevišķas aktivitātes plūdu risku mazināšanai Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās. Pētījuma mērķis būtu apkopot informāciju par īstenotajām aktivitātēm, to radīto/ sagaidāmo efektu, aktualizēt informāciju par platībām, kuras joprojām pakļautas plūdu riskam, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt priekšlikumus plūdu riska mazināšanas pasākumiem turpmāk. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība sadarbībā ar apkārtējo teritoriju pašvaldībām | Pasākums nav realizēts. |

RV.10. Valsts un pašvaldību publisko pakalpojumu pieejamība

Plānotie pasākumi, projekti:

| Pasākums, projekts | Pasākuma apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Paveiktais 2012.-2014. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |
| Tiesu nama būvniecība un aprīkošana darbam | Projekts vērts uz iestāžu darbinieku darba apstākļu uzlabošanu un vietējo reģiona iedzīvotāju kompakta pakalpojuma nodrošināšanu. Projektā paredzēta jaunas ēkas būvniecība, nepieciešamā aprīkojuma iegāde un sekojošu institūciju izvietošana ēkā: 1. Valsts policija t.i. Probācijas dienests. 2.Tiesa. 3.Prokuratūra. 4. Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Dzimtsarakstu nodaļa. 5.Valsts zemes dienests. 6. Zemesgrāmata. 7. Inventarizācijas dienests. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Noslēgts jauns Tiesu nama aģentūras būvniecībai paredzētā zemesgabala nomas līgums Neretas ielā 39. |
| Pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamības attīstība | Pasākuma mērķis ir īstenot Termināļu izveidi publisko pakalpojumu nodrošināšanai; pašvaldības E-pakalpojumu kataloga elektronizāciju un iedzīvotāju informēšanu par e-pakalpojumu pieejamību un izmantošanas iespējām. | 2014. – 2018. |  | Pašvaldība | Jēkabpils pilsētas pašvaldības Informātikas nodaļa ir organizējusi iedzīvotāju informēšanu par e-pakalpojumu pieejamību un izmantošanas iespējām. Vienas Pieturas Aģentūra: 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā „Pakalpojumi” ir aprakstīti visi Iestādē sniegtie pakalpojumi. Daļu no šiem pakalpojumiem ir iespējams pieprasīt elektroniskā veidā portālā www.latvija.lv. 2. No 2013. gada 27. maija Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv ikvienam iedzīvotājam ir iespēja izmantot divus jaunus interaktīvus rīkus saziņai ar pašvaldību, iesniedzot savas idejas pilsētas attīstībai vai norādot uz problēmām, ko nepieciešams sakārtot. 3. No 2014. gada pašvaldībā sācis darboties bezmaksas informatīvais tālrunis 80205008. Piezvanot pa šo tālruni, fiziskas vai juridiskas personas var izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus pašvaldībai par pilsētas attīstības un labiekārtošanas jautājumiem, kā arī citām jomām, kas attiecas uz pilsētu. No 2014. novembra vidus iedzīvotājiem, zvanot uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80205008 pēc iestādes darba laika beigām un brīvdienās, ir iespēja atstāt ziņu balss pastā. 4. Pašvaldība regulāri veic iedzīvotāju aptaujas: 4.1. Katru gadu pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv veikta aptauja „Attieksme pret Jēkabpili”. 4.2. 2014. gadā iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas Pieturas aģentūras darbu un apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem. 4.3. Par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem aptaujas regulāri tiek veiktas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv. 4.4. Lai pilnveidotu ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un noskaidrotu tirdzniecības dalībnieku domas, 2014. gadā tika veikta aptauja, kurā iepriekšējā publiskā pasākuma tirdzniecības dalībniekiem tika lūgt novērtēt pasākumu, tirdzniecības organizēšanas kārtību un sniegt priekšlikumus turpmākam darbam. 5. 2014. gadā pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv izveidota informatīvā sadaļa „Uzņēmējiem”, kas satur informāciju par uzņēmējdarbības vidi pilsētā, galvenajiem statistiskajiem rādītājiem, investīcijām pieejamajām teritorijām, pieejamajiem valsts un pašvaldības atbalsta instrumentiem, kā arī par pašvaldībā un pilsētā notiekošajām aktualitātēm uzņēmējiem. |
| Piedalīšanās apkārtējo pašvaldību publisko pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanā | Pasākuma mērķis ir izplatīt labo praksi pašvaldības sniegto pakalpojumu jomā Jēkabpils pilsētreģiona ieinteresētajās pašvaldībās. |  | X | Pašvaldība | Jēkabpils Vēstures muzejs: Sniedz konsultācijas apkārtējām pašvaldībām par muzeju izveidi, krājuma aprakstīšanu, uzskaiti un saglabāšanu (Jēkabpils novadam, Krustpils novadam, Aknīstes novadam). Jēkabpils sporta centrs: Sporta arēnā labā prakse tiek pierādīta popularizējot un organizējot sacensības gan vietēja, gan reģionāla, gan starptautiska mēroga skatījumā. Kopīgu un kvalitatīvu sacensību rīkošanā lieliska sadarbība ir ar visām Latvijā esošajām sporta federācijām un pašvaldībām. Jēkabpils sporta centrs daudzkārt sevi pozitīvi apliecinājis sporta tiesnešu kvalitatīvā darba izpildē, līdz ar ko esam pieprasīti sacensību organizēšanā arī citās pašvaldībās. Vienas pieturas aģentūra: Jēkabpils pilsētas pašvaldība regulāri piedalās dažādos projektos, akcijās, tādējādi popularizējot sniegtos pakalpojumus un citām pašvaldībām ir iespēja izmantot labo piemēru: 1. No 2012. gada Jēkabpils pilsētas pašvaldība piedalās kampaņā "Uzslavē labu servisu!" 2. 2014. gada Jēkabpilī 11. jūnijā norisinājās pirmais publiskās pārvaldes efektivitātes festivāls, kura mērķis bija aktualizēt publiskās pārvaldes darba efektivitātes aspektus, iepazīstināt Latvijas pašvaldības un to iestādes ar LEAN vadības metodēm un rīkiem, kā arī radīt platformu regulārām diskusijām par efektivitāti publiskajā sektorā. 3. 2014. gada 12. februārī Tirdzniecības centrā „Jēkabpils” tika uzstādīts Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvais kiosks. Tas ļauj piekļūt Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapai, tādējādi sekmējot Jēkabpils pilsētas pašvaldības aktuālās informācijas pieejamību. 4. Laika periodā no 2012.-2014. gadam Jēkabpils pilsētas pašvaldību apmeklēja Ogres, Alūksnes, Siguldas, Kandavas, Dobeles, Saldus novadu un Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārstāvji, lai iegūtu Jēkabpils pilsētas pašvaldības labās prakses pieredzi pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem. Jēkabpils Kultūras pārvalde: 1. Jēkabpils Kultūras pārvalde periodiski sadarbojas ar Viesītes un Pļaviņu kultūras centriem kino demonstrēšanas jomā, nodrošinot iespēju piekļūt pie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lielo filmu izplatītāju filmu diskiem (lielās komercfirmas reti sadarbojas ar pašvaldībām, kurās ir mazs iedzīvotāju skaits un nav attīstīti kino pakalpojumi). |

# SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā iedzīvotāji par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un ar dzīvi Jēkabpils pilsētā ir apmierināti (73,03 % no respondentiem), neapmierināti ir 25,84 %, pakalpojums nav pieejams 1,12 %. Lai gan periodā no 2012.–2014. gadam pilsētā tika veikti lieli ieguldījumi pilsētas ielu infrastruktūras uzlabošanā, iedzīvotāji veiktajā aptaujā kā lielākos trūkumus minēja ietvju un ceļu slikto stāvokli, kā arī ielu apgaismoju.

Laika periodā no 2012. - 2014. gadam no Rīcību plāna 68 pasākumiem ir uzsākta 51 pasākuma realizācija, 2 pasākumi ir noslēgušies, savukārt 15 pasākumu realizācija vēl nav uzsākta.

No 2012.–2014. gadam izglītības jomā ir veikta izglītības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, attīstot mācību procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un citu infrastruktūru, pievēršot uzmanību pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai.

Kultūras jomā ir pilnveidota un paplašināta kultūras infrastruktūra, radot pamatu vērienīgu kultūras pasākumu organizēšanai un iedzīvotāju pašdarbībai.

Veselības aprūpes jomā tika paaugstināta pakalpojumu kvalitāte un paplašināts pieejamo pakalpojumu klāsts.

Ir veikti ieguldījumi pilsētas dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, padarot to par ērtu, pievilcīgu vietu dzīvei un darbam.

Ir jāturpina realizēt pasākumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un nodarbinātības iespēju veicināšanai:

- attīstot pilsētas infrastruktūru atbilstoši dažādu paaudžu iedzīvotāju interesēm, īpašu uzmanību veltot ģimenēm;

- nodrošinot plašas un kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas, kas ir svarīgs priekšnosacījums teritorijas izaugsmei;

- nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī sociālo aizsardzību un sociālo pakalpojumu pieejamību;

- nodrošinot vides kvalitāšu saglabāšanos un drošību pilsētā;

- veicinot nodarbinātības iespēju attīstību pilsētā.

Katru gadu nepieciešams veikt gan Rīcību plāna, gan Investīciju plāna aktualizēšanu, atbilstoši budžeta plānošanai, veicot katras pašvaldības iestādes aktualitāšu izzināšanu. Rīcību plāna un Investīciju plāna aktualizācijas ietvaros papildus nepieciešams apzināt visas pašvaldības iestādes.

Lai arī turpmāk tiktu sekmīgi īstenotas Attīstības programmā izvirzītās prioritātes, ir svarīgi tās ņemt vērā, plānojot pašvaldības budžetu nākamiem gadiem, kā arī sekot to izpildei.

Ņemot vērā to, ka šobrīd nav vienotu ieteikumu attīstības programmas uzraudzības pārskata struktūrai, gada pārskata vadības ziņojuma struktūrai un gada publiskā pārskata struktūrai, ierosinājums katru pārskatu atbildīgo struktūrvienību pārstāvjiem vienoties par pārskatu struktūrām un kopīgi apkopojamo un sagatavojamo informāciju.

# PIELIKUMI

1.Pielikums

APTAUJA

„Kā Jūs vērtējat Jēkabpils pilsētas attīstības tendences?”

Aicinām Jūs piedalīties „Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012.–2018.g.” īstenošanas procesa novērtēšanā un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti vienīgi apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas darbības efektivitāti attīstības programmas īstenošanā.

- Jūsu dzimums:

- sieviete

- vīrietis

- Jūsu vecums:

- līdz 18

- 18-25

- 26-45

- 46-60

61 un vairāk

3.Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jēkabpils pilsētā (Katrai nozarei, lūdzu, atzīmējiet vienu novērtējumu)

|  | Apmierina | Drīzāk apmierina | Neapmierina | Drīzāk neapmierina | Nav pieejams | Grūti pateikt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmskolas izglītība |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējā izglītība |  |  |  |  |  |  |
| Profesionālās ievirzes izglītība |  |  |  |  |  |  |
| Interešu izglītība |  |  |  |  |  |  |
| Mūžizglītība, tālākizglītība |  |  |  |  |  |  |
| Augstākā izglītība |  |  |  |  |  |  |
| Izglītības pieejamība izglītības iestādēs bērniem ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |  |
| Veselības aprūpes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Kultūras un izklaides pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| Sporta aktivitātes bērniem |  |  |  |  |  |  |
| Sporta aktivitātes pieaugušajiem |  |  |  |  |  |  |
| Valsts un pašvaldību publiskie pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Centralizēta ūdensapgāde |  |  |  |  |  |  |
| Centralizēta kanalizācija |  |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos |  |  |  |  |  |  |

4.Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jēkabpils pilsētā (Katrai nozarei, lūdzu, atzīmējiet vienu novērtēju)

|  | Apmierina | Drīzāk apmierina | Neapmierina | Drīzāk neapmierina | Nav pieejams | Grūti pateikt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Interešu izglītības pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Mūžizglītības, tālākizglītības pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Augstākās izglītības pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Veselības aprūpes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Kultūras un izklaides pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| Vides sakoptība |  |  |  |  |  |  |
| Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.) |  |  |  |  |  |  |
| Veloceliņi, maršruti |  |  |  |  |  |  |
| Transportam domāto ielu/ceļu infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |
| Ielu apgaismojums |  |  |  |  |  |  |
| Izglītības, kultūras un sporta infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |
| Tūrisma pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Sabiedriskā transporta pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Būvvaldes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Atkritumu savākšana/izvešana |  |  |  |  |  |  |
| Sabiedriskās kārtības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |
| Namu apsaimniekošanas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbības efektivitāte |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības iniciatīva (gada sasniegums, jaunievedums, ar ko pilsēta var lepoties) |  |  |  |  |  |  |
| Vērtējums kopumā par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Jēkabpils pilsētā |  |  |  |  |  |  |
| Vērtējums kopā par 2012.-2014.gadā paveikto Jēkabpils pilsētas attīstībā |  |  |  |  |  |  |

5. Kādi, Jūsuprāt, ir 3 LIELĀKIE TRŪKUMI pilsētā?

6. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai

PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI

2.Pielikums

APTAUJA

„Kā Jūs vērtējat Jēkabpils pilsētas attīstības tendences?”

Aicinām Jūs piedalīties „Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012.–2018.g.” īstenošanas procesa novērtēšanā un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti vienīgi apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jēkabpils pilsētas uzņēmēju viedokli par Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas darbības efektivitāti attīstības programmas īstenošanā.

- Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs darbojaties?

- Uzņēmējdarbības forma:

- Individuālais komersants (IK)

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

- Akciju sabiedrība (AS)

- Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarbību:

- Pirmo gadu

- 2 – 5 gadus

- 6 – 10 gadus

- Ilgāk par 10 gadiem

- Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu:

- 1 – 5

- 5 – 10

- 10 – 20

- 20 – 50

- 50 – 100

- Vairāk par 100

- Lūdzu, novērtējiet sava uzņēmuma attīstības iespējas:

- Ļoti labas

- Labas

- Vidējas

- Sliktas

- Ļoti sliktas

- Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās infrastruktūras Jūsu uzņēmuma attīstībai nepieciešams, bet nav pieejams (iespējamas vairākas atbildes):

- zemes platības

- ražošanas teritorijas

- ēku, būvju vai telpu piedāvājums

- autoceļi, pievadceļi

- dzelzceļš

- energoapgāde

- telekomunikācijas un informācijas

- tehnoloģijas

- ūdensapgāde un kanalizācija

- cits variants (lūdzu, norādīt kāds)

_____________________________

- Kādi ir būtiskākie faktori, kas nepieciešami, lai sasniegtu straujāku Jūsu uzņēmuma izaugsmi?

- Lūdzu, novērtējiet Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbību atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbības attīstībai

|  | Apmierina | Drīzāk apmierina | Neapmierina | Drīzāk neapmierina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbības efektivitāte |  |  |  |  |
| Pašvaldības dialogs ar sociālajiem partneriem, iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos |  |  |  |  |
| Pašvaldības darbība uzņēmējdarbības veicināšanā, attīstot infrastruktūru |  |  |  |  |
| Pašvaldības darbība investīciju piesaistē ekonomikas attīstībai |  |  |  |  |
| Pašvaldības darbība nodarbinātības veicināšanā |  |  |  |  |
| Pašvaldības un uzņēmēju dialogs/sadarbība |  |  |  |  |

9. Kādi, Jūsuprāt, ir 3 LIELĀKIE TRŪKUMI pilsētā?

10. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai

PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI

3.Pielikums

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

,,Kā Jūs vērtējat Jēkabpils pilsētas attīstības tendences?’’

1.

2.

3. Pakalpojumu un joma pieejamība Jēkabpils pilsētā

4. Pakalpojumu un jomu kvalitāte Jēkabpils pilsētā

5. Lielākie trūkumi pilsētā:

- sakārtot ietves un braucamo ceļa daļu visā pilsētā, ne tikai centrā, kā arī sakārtot dzīvojamo ēku iekšpagalmus;

- sakārtot ielu apgaismojumu visā pilsētā;

- izglītības iespējas, sporta infrastruktūra, izklaides iespējas;

- atpūtas iespējas, kur, piemēram, doties ar draugiem pasēdēt darba dienas vakarā – nepieciešamas kafejnīcas, kas darbojas katru dienu visu gadu;

- neattīstīta veloceliņu infrastruktūra, pašvaldības policijas darbs (nav kārtības pilsētā, nav droši), nenopļautas teritorijas pat pilsētas centrā;

- nesakārtots jautājums ar pamatizglītības iegūšanas iespēju pilsētā;

- suņu pastaigu laukuma un dzīvnieku kapsētas trūkums;

- netiek nodrošināta centralizēta kanalizācija un ūdensapgāde privātmāju teritorijās, piemēram, Ziedu ielā;

- darba tirgus Jēkabpilī;

- ļoti vājš pilsētas mākslinieciskais noformējums (jaunu, radošu mākslinieku);

- nav sistemātiskas domāšanas veicot remontus (rok ielas 3 un vairāk reizes);

- nerūpējas par vēsturisko centru.

6. Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai:

- nepieciešamas pārmaiņas domes vadībā, Kultūras pārvaldē, samazināt domē strādājošo skaitu uz pusi, domes darbiniekiem un deputātiem veikt savus tiešos pienākumus un izpildīt dotos solījumus pirms vēlēšanām. Optimizēt Kultūras pārvaldes darbu;

- nepieciešami pasākumi, kas veicinātu jaunu darbavietu radīšanu, materiāli atbalstīt  jaunos uzņēmējus;

- Jēkabpilī neieciešams kinoteātris vai boulings, kā arī ļoti labas picērijas (piem. ''Čilī pica'', vai ''Lulū picērija'', vai ''Can Can pizza''), Jēkabpilī vajag vairāk izklaides vietas un parkus, kas ir pieejams visiem jauniešiem un bērniem;

- vajadzētu vismaz vairāk par 1 fitnesa zāli, sporta veikali, kā piemēram ''Sportland'' utt., bērniem vairāk iespēju brīvā laika pavadīšanai, sporta pulciņi;

- attīstīt pakalpojumus tūristiem – atbilstošas viesnīcas;

- turpināt darbu pie Meža parka labiekārtošanas, nepieciešams padomāt par visu vecumu cilvēku atpūtu. Veloceliņš apkārt Radžu ūdenskrātuvei;

- pārdomātākus, latviskākus un kvalitatīvākus vides objektus, ko uzstāda svētku laikā (sadarboties ar mākslas skolu);

- nepieciešams rīkot diskusiju vakarus, lai idejas, kuras trūkst pašvaldībai, tiktu saņemtas no iedzīvotājiem;

- izveidot jauniešu grupu, kas intervēs un anketās iedzīvotājus, par visdažādākajiem priekšlikumiem;

- sakārtot atkritumu savākšanas un izvešanas kārtību un maksu par šo pakalpojumu.

4.pielikums

Uzņēmēju aptaujas apkopojums

Kā Jūs vērtējat Jēkabpils pilsētas attīstības tendences (uzņēmēji)?

1.Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs darbojaties?

2. Uzņēmējdarbības forma

3. Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarbību:

4.Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu:

5. Lūdzu, novērtējiet sava uzņēmuma attīstības iespējas:

6. Kas Jūsu uzņēmuma attīstībai nepieciešams, bet nav pieejams:

7. Novērtējiet Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbību atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbības attīstībai

8.Lielākie trūkumi pilsētā:

1)  nav attīstīta pilsētas infrastruktūra - viesnīcas, ēdināšana, atpūta utt.;

2) negodīga konkurence;

3) pilsētas vadībai nav redzējuma pilsētas attīstībai, šobrīd attīstību nosaka ES fondu pieejamība;
4) darbaspējīgo cilvēku aizplūšana, iedzīvotāju skaita samazinājums;
5) mazattīstīta rūpniecības nozare.

# Footnotes

Pēc CSP datiem.

Plānošanas reģionu, republikas pilsētu, novadu attīstības pamatrādītāji.

Plānošanas reģionu, republikas pilsētu, novadu attīstības pamatrādītāji.