	[image: image1.jpg]NACIONALAIS EIROPAS SAVIENIBA

ATTISTIBAS Eiropas Savienibas
PLANS 2020 struktdirfondi un
Kohézijas fonds

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE




APSTIPRINĀTS

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

 iepirkuma komisijas

2017.gada 8.janvāra sēdē

protokols Nr.6


ATKLĀTA KONKURSA

Objekta 

“Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF
NOLIKUMS

Jēkabpils, 2017

Satura rādītājs

31.Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona


32. Iepirkuma nolikums


43. Pretendents


44. Informācijas apmaiņa


45. Informācija par iepirkuma priekšmetu


46. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība


57. Piedāvājuma noformējums


78. Kvalifikācijas prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti


119. Tehniskais piedāvājums


1110. Finanšu piedāvājums


1111. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs


1112. Cita informācija


1213. Iepirkuma komisijas tiesības


1214. Iepirkuma komisijas pienākumi


1215. Piegādātāja un Pretendenta tiesības


1316. Piedāvājumu atvēršana


1317. Piedāvājumu noformējuma pārbaude


1318. Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām


1319. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana


1320. Iepirkuma pārtraukšana


1421. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu


1422. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana


1523. Pielikumu saraksts




NOLIKUMS
Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir JPP 2018/01/KF.
1.2. Pasūtītājs ir: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Bankas nosaukums
	AS SEB banka

	Bankas kods
	UNLALV2X

	Konta Nr.
	LV87UNLA0009013130793

	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777

	Faksa Nr.
	+371 65207304

	e-pasta adrese
	vpa@jekabpils.lv

	e-pasta adrese
	iepirkumi@jekabpils.lv (jautājumiem iepirkuma ietvaros)


1.3. Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumu Nr.293 (protokols Nr. 22., 10.§) izveidotā pašvaldības iepirkumu komisija.

1.4. Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

1.4.1. Juridiska rakstura (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) jautājumos – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists Raimonds Skrējāns, Tālr.Nr. +371 65207307;

1.4.2. Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas būvinženieris Aivars Rutmanis, Tālr.Nr. +371 29208176;

1.4.3. Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas komisijas sekretāre Mirdza Stankevica, Tālr.Nr. +371 652 07309.
1.5. Iepirkums tiek veikts 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi” ietvaros.
2. Iepirkuma nolikums

2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi un valsts elektroniskās informācijas sistēmas (Elektronisko iepirkumu sistēma (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier), sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

2.2. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi un valsts elektroniskās informācijas sistēmas (Elektronisko iepirkumu sistēma (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier). Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
2.3. Ieinteresētais Piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs
.
3. Pretendents 
3.1. Pretendents ir piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kas iesniegusi piedāvājumu.
3.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona), 

b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

e. pretendenta pilnvarota persona.
4. Informācijas apmaiņa
4.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.

4.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

4.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja faksa numuru vai uz e-pasta adresi: iepirkumi@jekabpils.lv.

4.4. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski uz ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi, faksa numuru vai e-pasta adresi.

4.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs (iepirkuma komisija) to sniedz pa faksu vai elektroniski (ja piegādātājs ir lūdzis atbildēt elektroniski vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams atbildi nosūtīt pa faksu) 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

4.6. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
5. Informācija par iepirkuma priekšmetu
5.1. Iepirkuma priekšmets ir Objekta “Dolomīta ielas pārbūve” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 7.pielikums).
5.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
5.3. Galvenais CPV kods 71242000-6, papildus CPV kods 71248000-8. 
5.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Dolomīta ielas posms no krustojuma ar Brīvības ielu līdz krustojumam ar Neretas ielu, Jēkabpilī, aptuveni 1 679 m garumā. 
5.5. Projektēšanas līguma izpildes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
5.6. Autoruzraudzības (Būvdarbu līguma) izpildes laiks, uzsākšana – ne vēlāk kā 2 gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas.
6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

6.1. Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti, un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
6.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 12.februāra plkst. 1400.
6.3. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 12.februārī plkst. 1400, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs savā tīmekļa vietnē http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver elektroniski iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā tīmekļa vietnē http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver elektroniski iesniegtos piedāvājumus.
6.4. Pretendents atbilstoši 7.1.punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz atklāta konkursa nolikuma 6.1. un 6.2.punktos noteiktajā kārtībā.
6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
6.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase vai personas apliecība (eID).
6.7. Pēc pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis, Konkursa dokumentācijas sagatavotājs un Komisijas sekretārs paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar tiem saistīts PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē.
6.8. Ja kāds no Komisijas locekļiem vai ekspertiem nepiedalās piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, viņš minēto apliecinājumu paraksta nākamajā Komisijas sēdē, kurā piedalās. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā, kā arī Komisijas sekretārs neturpina savu pienākumu veikšanu, ja viņš nav parakstījis attiecīgo apliecinājumu.

6.9. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un nolasa pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiku, pretendenta nosaukumu un piedāvāto cenu.
6.10. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
6.11. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
6.12. Iesniegto piedāvājumu pretendents var grozīt, papildināt vai atsaukt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, iesniedzot attiecīgo dokumentu EIS e-konkursu apakšsistēmā, attiecīgi to noformējot kā „PAPILDINĀJUMI”, „LABOJUMI” vai „ATSAUKUMS”.
6.13. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Konkursā.
6.14. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, Komisija to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
7. Piedāvājuma noformējums
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, ievērojot šādas izvēles iespējas:

7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu var šifrēt ar datu aizsardzības rīkiem (aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli). Šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām.

7.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

7.2.1. „ Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”, „Finanšu piedāvājums”, „Kvalifikācija”, „Tehniskais piedāvājums” jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

7.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikumu un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

7.2.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

7.4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā (t.sk., tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

7.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

7.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

7.7. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem (t.sk., ņemot vērā arī PIL 38.panta astotās daļas regulējumu).

7.8. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk., Nolikumā iekļautā informācija.

7.9. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.

7.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc vai groza pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, paliek Pasūtītāja īpašumā.
8. Kvalifikācijas prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	8.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu atklātam konkursam atbilstoši šī nolikuma prasībām.
	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (Nolikuma 1.pielikums).

	8.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz pieteikums kā personu apvienībai.
	Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (Nolikuma 5.pielikums) par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros.

Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo piegādātāju sadarbību konkrētā līguma izpildei.

Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	8.3. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība:

1) papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

a) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

b) katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi;
c) apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu un tās līgumcenu;

d) informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
e) pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

2) apliecinājumu, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz Līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kā personālsabiedrība 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 68.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.

	8.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 8.5.punkts un 8.6.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	

	8.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ievērojot PIL 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā.
	Iepirkuma komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību.

	8.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts, vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas darbus.
	a) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv).

b) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt projektēšanas darbus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši dokumenti.

	8.7. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) ir pieredze:
8.7.1. vismaz viena pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādē, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 

8.7.1.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 1,5 km;

8.7.1.2. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014.gada 01.oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra);
	Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni, par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievienojot:

1) pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.7.punkta prasībām;

	8.8. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:
	Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot speciālistu kvalifikāciju (sertifikātu) apliecinošas kopijas darbu veikšanai Latvijas Republikā vai norādi (saiti) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju.
Ārvalstu pretendenta piedāvāto speciālistu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai.
Ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušu speciālistu, tad par šādu speciālistu papildus pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems no institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā, atļauju sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā tam Pretendenta piedāvātajam speciālistam, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, un iesniegs šo atļauju Pasūtītājam. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz.


	8.8.1. Būvprojekta vadītājs (sertificēts projektētājs, kas tiesīgs veikt ceļu un ielu projektēšanu - būvprojekta vadītāja amatā vai ceļu daļas vadītāja amatā), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) ir izstrādājis:
8.8.1.1. vismaz 1 (vienu) ielas vai ielas posma jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu,  kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 

8.8.1.1.1. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 01. oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra);
8.8.1.1.2. objekts ir izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā.
	Par atbilstību nolikuma 8.8.1.punkta prasībām norādīt būvprakses sertifikāta numuru.
Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā noteikto veidni.

Par atbilstību nolikuma 8.8.1.1.2.punkta prasībām, papildus par katru objektu jāpievieno akta par ielas pieņemšanu ekspluatācijā kopija.
Būvprojekta vadītāja pieredzē netiks ieskaitīta pieredze satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu projektēšanas vai uzraudzības līgumos, kā arī izpētes un autoruzraudzības līgumos.


	8.8.2. Būvprojekta daļu vadītāji:
a) Ceļu projektētājs;
b) Elektroietaišu projektētājs;

c) Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs;

d) Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs.
	Par atbilstību nolikuma 8.8.2.punkta prasībām norādīt Pretendenta piedāvāto speciālistu būvprojekta daļu izstrādāšanai atbilstošas būvprakses sertifikātu numurus.

	8.9. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks būvprojekta vadītāja un autoruzrauga profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem.

Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā) un apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus) pasūtītājam jāiesniedz saskaņā ar līguma projekta noteikumiem.

	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu projektēšanas un būvdarbu laiku, saskaņā ar Nolikuma 8.9.punkta prasībām.

	8.10. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
	Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā noteikto veidni.

Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:
1) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentos (finansiālā vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nododamās līguma daļas apraksts;

2) katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.


9. Tehniskais piedāvājums
9.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 7.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 9.pielikums).

9.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

9.2.1. Darbu izpildes laika grafiks projektēšanas darbiem pa nedēļām (sastādīt atbilstoši darbu uzskaitījumos norādītajiem darbu veidiem – kalendārajās nedēļās). 

9.2.2. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot Pakalpojuma izpildē iesaistītā Personāla specializāciju);

9.2.3. Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu laika plānojums;

9.2.4. Pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums (ieskaitot datorprogrammu nodrošinājumu).
10. Finanšu piedāvājums

10.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 7.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 9.pielikums):

10.2. Finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 8.pielikums) Finanšu piedāvājums jāparaksta gan pretendentam, gan apakšuzņēmējiem (gadījumā, ja pretendents darbu izpildei ir piesaistījis apakšuzņēmējus).

10.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā noteikto projektēšanas darbu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi u.tml.
11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs
11.1. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. 
12. Cita informācija

12.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski.

12.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod. 

12.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
13. Iepirkuma komisijas tiesības

13.1. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.

13.2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

13.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

13.4. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

13.5. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
14. Iepirkuma komisijas pienākumi

14.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

14.2. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

14.3. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

14.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

15. Piegādātāja un Pretendenta tiesības

15.1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai iepirkuma komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

15.2. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

15.3. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

15.4. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

16. Piedāvājumu atvēršana

16.1. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. 

16.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu.
17. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

17.1. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiesu judikatūras atziņām.
18. Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām

18.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

18.2. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

18.2.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

18.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;

18.2.3. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;

18.2.4. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma prasībām;

18.2.5. Pretendenta vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients nav atbilstošs nolikuma prasībām;

18.2.6. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām;

18.2.7. Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām.
19. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

19.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 9.punkta un 7.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” norādīto tehnisko prasību līmenim. 

19.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

19.3. Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju projektēšanas laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
19.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

19.5. Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.

19.6. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

19.7. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.
20. Iepirkuma pārtraukšana

20.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija nosūta nolikuma 22.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
21. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

21.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).

22. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

22.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

22.2. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

22.2.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

22.2.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

22.2.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

22.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija sagatavo un Pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

22.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

22.5. Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

22.6. Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicē to Pasūtītāja mājas lapā internetā www.jekabpils.lv un EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

22.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

22.8. Izraudzītajam Pretendentam:

22.8.1. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu.

22.9. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:

22.9.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;

22.9.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;

22.10. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

22.11. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā.

22.12. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 9.pielikumam „Iepirkuma līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
23. Pielikumu saraksts
23.1. Šim nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.  pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumu procedūrā veidne;

2.  pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidne;

3.  pielikums: Piedāvātā personāla saraksta veidne;

4.  pielikums: Piedāvātā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksta veidne;

5.  pielikums: Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājuma veidne;

6.  pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne;

7.  pielikums: Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums;

8.  pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne;

9. pielikums: Iepirkuma līgumu projekti:
9.1.pielikums: Projektēšanas līguma projekts;

9.2.pielikums: Auoruzraudzības līguma projekts.
NOLIKUMA PIELIKUMI
1.pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
 (dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
„Objekta 

“Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	E-pasta adrese
	

	Faksa Nr.
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums

	

	Citi uzņēmēji (uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums
	


<Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības:

1.  Iesniedz piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), kas sastāv no:
a. šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

b. Tehniskā piedāvājuma,
c. Finanšu piedāvājuma.

2. Garantējam piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
3. Apliecinām, ka pilnībā piekrītam visām iepirkuma JPP 2018/01/KF Nolikumā izvirzītajām prasībām un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, iniciālis, uzvārds)


2.pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Pretendenta vai piesaistītā uzņēmēja nosaukums pieredzes saraksts par iepriekšējo trīs gadu laikā izstrādātajiem tehniskajiem projektiem
	Nr. 

p.k.
	Datums, kad tehniskais projekts akceptēts Būvvaldē (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto tehnisko projektu saraksts* 
	Tehniskā projekta izstrādes izmaksas EUR, bez PVN
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	
	Tehniskā projekta nosaukums un adrese
	
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jaunbūve vai pārbūve)
	
	
	

	
	
	Ielas posma garums (km)
	
	
	

	
	
	Tehniskā projekta izstrādātās sadaļas 
	
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	
	

	n+1
	
	Tehniskā projekta nosaukums un adrese
	
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jaunbūve vai pārbūve)
	
	
	

	
	
	Ielas posma garums (km)
	
	
	

	
	
	Tehniskā projekta izstrādātās sadaļas 
	
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, iniciālis, uzvārds)


3.pielikums: Piedāvātā personāla saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Pretendenta piedāvātā personāla saraksts
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds,

personas kods
	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, iniciālis, uzvārds)


4.pielikums: Piedāvātā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Personas kods:
4. Sertifikāta Nr.
5. Sertifikāta darbības joma:

	Nr. 

p.k.
	Datums, kad tehniskais projekts akceptēts Būvvaldē (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto tehnisko projektu saraksts* 
	Tehniskā projekta izstrādes izmaksas, EUR, bez PVN
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.

	1.
	
	Tehniskā projekta nosaukums un adrese
	
	
	

	
	
	Tehniskā projekta izstrādātājs (Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)
	
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jaunbūve vai pārbūve)
	
	
	

	
	
	Ielas posma garums (km)
	
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta speciālistu un to norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts, un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā <paredzamais amats> strādāt pie iepirkuma līguma „Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF) darbu izpildes.
2017.gada ____.______________                                        ____________________________
 (speciālista paraksts, atšifrējums)
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, iniciālis, uzvārds)


5.pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,
apliecinājuma veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Atklātā konkursa „Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF) ietvaros
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:
apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF) ietvaros:
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus projektēšanas darbus:

<īss projektēšanas darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo projektēšanas darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Vārds, Uzvārds,

personas kods
	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


6.pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne
(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms 

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka darbu izpildes laikā pretendenta veicamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma.

	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs
	Veicamā Darba daļa

	Uzņēmuma statuss

	
	
	Nododamās līguma daļas apraksts
	Apjoms 

(EUR) 
	% no piedāvātās līgumcenas
	Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam


	I.
	Veicamā Darba daļa 10% vai lielāka: 
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	 n+1
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā 
	
	
	

	II.
	Veicamā Darba daļa mazāka par 10%:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	 n+1
	
	
	
	
	

	
	
	 Kopā
	
	
	

	
	
	
 Kopā (I+II) 
	
	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, iniciālis, uzvārds)


7.pielikums: Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” 

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1. Objekts: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dolomīta ielas pārbūvei, Jēkabpilī
2. Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Integrēto teritoriju investīciju projekta ietvaros atbilstoši MK noteikumiem Nr. 587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”, paredzēts izstrādāt Dolomīta ielas pārbūves būvprojektu. Attīstības centru, tai skaitā Jēkabpils, integrēšanas TEN-T tīklā mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumus pilsētās un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām. Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” mērķis ir radīt alternatīvu maršrutu kravas transportam, nodrošinot Jēkabpils pilsētas transporta infrastruktūras integrāciju TEN-T tīklā, lai novērstu kvalitatīvas infrastruktūras pārrāvumus, samazinot piesārņojuma un trokšņa līmeni pilsētā un vismaz daļēji atdalot kravas transporta plūsmu no sabiedriskā transporta plūsmas un novirzot no blīvāk apdzīvotām Jēkabpils pilsētas daļām. Dolomīta iela būs valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils turpinājums pilsētā, kas savienos Brīvības un Neretas ielas, veidojot apbraucamo ceļu tranzīta satiksmei ārpus blīvi apdzīvotas zonas pilsētas centrā.

Būvprojekta “Dolomīta ielas pārbūve” ietvaros tiks pārbūvēts posms no krustojuma ar Brīvības ielu līdz krustojumam ar Neretas ielu aptuveni 1 679 m garumā:

Dolomīta ielas pārbūves būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto instanču tehnisko noteikumu prasībām, nodrošinot satiksmes, gājēju un riteņbraucēju drošības un satiksmes komfortu, panākt ielas seguma konstruktīvā risinājuma uzlabojumu un transporta satiksmes trokšņa mazinājumu.

3. Apbūves galvenie parametri

Dolomīta ielas posms no krustojuma ar Brīvības ielu līdz krustojumam ar Neretas ielu aptuveni 1 679 m garumā.

Īpašumu kadastra Nr. 5601 002 1218, 5601 002 1173; 5601 002 1174, 5601 002 1233; 5601 002 7250;

Teritorijas plānojumā projektējamai teritorijai noteikta atļautā izmantošana– TR transporta infrastruktūras teritorija (ielas un ceļi), būves klasifikācijas kods: 21120101 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu)
4. Projektēšanas pamatnosacījumi 

4.1. Projekta izstrādes mērķis

Būvprojekta izstrādes mērķis ir Dolomīta ielas klātnes pārbūve atbilstoši MK noteikumiem Nr. 587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”, nodrošinot satiksmes, gājēju un riteņbraucēju drošības un satiksmes komfortu, panākt ielas seguma konstruktīvā risinājuma uzlabojumu un transporta satiksmes trokšņa mazinājumu. 

4.2. Projektēšanas stadijas

Būvprojekts BP- ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

5. Būvprojektēšanas prasības 

5.1. Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:

5.1.1. projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses;

5.1.2. īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem;

5.1.3. valsts, pašvaldības un inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus;

5.2. Izpildītājs:

5.2.1. Projektētājs pasūta un saņem, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegu pilnvarojumu, (ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt):

5.2.1.1.valsts, pašvaldības un citu ekspluatējošo organizāciju un dienestu tehniskos noteikumus; 

5.2.1.2. inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus, nosacījumus;
5.2.1.3.citus nepieciešamos noteikumus un atļaujas ielas pārbūves Būvprojekta izstrādei.
5.2.2. Projektētājs projektējamai teritorijai pasūta inženiertopogrāfisko izpēti, ko reģistrē SIA “Mērniecības datu centrs”.

5.2.3. Ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju.

5.2.4. Veic objekta tehnisko apsekošanu un sastāda objekta apsekošanas aktu saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”, veic topogrāfiskos uzmērījumus un ģeotehnisko izpēti projektēšanai nepieciešamā apjomā.

5.2.5. Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 2010. gada 4. marta saistošiem noteikumiem Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums ar grozījumiem 2007.līdz 2019.gadam”, Būvniecības likuma, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr. 633 “Autoceļi un ielas”,  MK noteikumiem Nr. 587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”, spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;

5.2.6. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju būvprojekta risinājumus, konkrētos izvēlētos materiālus un tehniskos risinājumus.

5.2.7. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā būvprojektu atbilstoši līguma, būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;

5.2.8. Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem;  

5.2.9. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, atsevišķu būvprojekta sadaļu, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un mehānismu izmaksu pozīcijas;

5.2.10. Nosakot būvizmaksas, ievēro 2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi” prasības.
5.2.11. .Izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr. 633 “Autoceļi un ielas” un LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"” prasībām.

5.2.12. Izstrādā projektu satiksmes organizācijai būvdarbu laikā.

5.2.13. Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP), kurā paredzēti pasākumi būvdarbu nodrošināšanai.

5.2.14. Būvprojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko noteikumu un darba uzdevuma prasībām.

5.2.15. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus;

5.2.16. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

5.2.17. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju detalizēta projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā.

5.2.18. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus.

5.2.19. Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

5.2.20. Projektu risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.

5.2.21. Projektētājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektos jānorāda nepieciešamie augstumi ūdenssaimniecības, elektroapgādes un vājstrāvas tīkliem. Visām Būvprojekta paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.
5.2.22. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Būvprojekta izstrādes laikā, precizējot Pasūtītāja prasības Būvprojekta izstrādei.
6. Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:

· Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
· Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”

· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.249 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana"
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.794 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.793 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.248 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 „Mūra būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.247 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"

· Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli””
· Ministru kabineta 27.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

· Latvijas valsts standartam LVS 190-1 “Ceļa trase”

· Latvijas valsts standartam LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi”

· Latvijas valsts standartam LVS 190-8 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. 8. daļa: Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”.

· Latvijas valsts standartam LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”

· Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.

7. Prasības paredzamajiem risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem

Būvprojektā jāparedz materiāli, iekārtas un agregāti, kuriem novērtēta atbilstība likumā „Par atbilstības novērtēšanu” un Ministru kabineta 25.03.2014 Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajā kārtībā.

Būvprojekta sastāvā jāizgatavo ārējo inženiertīklu savietotie rasējumi, kuri pirms iesniegšanas pasūtītājam savstarpēji jāsaskaņo visu projekta sadaļu vadītājiem, rasējumu saskaņošanas formu iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

Risinājumu, tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlē jāvadās no lietderības un ilgmūžības kritērijiem, Risinājumu tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlei jābūt racionālai un pamatotai, ņemot vērā būves funkciju, paredzamo lietošanas veidu un intensitāti.  Jebkura būvizstrādājuma pielietojumā jāņem vērā ražotāja rekomendācijas.

Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši RAL vai NCS sistēmām, bet gadījumā, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda precīzs krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods, pieejamība.

8. Vides pieejamība

Projektējot Dolomīta ielas pārbūvi, ievērot vides pieejamības noteikumus un “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Ielas nodalījuma joslā un pieguļošajā teritorijā nodrošināt iespēju brīvi pārvietoties cilvēkam ratiņkrēslā. Projektā paredzēt risinājumus vājredzīgiem cilvēkiem. 

II PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	1
	2
	3

	1.
	Projektējamā objekta nosaukums, adrese
	Nosaukums:

„Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī”

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālr.: 65236777, fakss: 65207304, e-pasts: vpa@jekabpils.lv.

	3.
	Būvniecības veids
	Pārbūve (II inženierbūves grupa)

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts minimālā sastāvā MBP, Būvprojekts BP

	5.
	Projektēšanas robežas
	Dolomīta ielas posms no krustojuma ar Brīvības ielu līdz krustojumam ar Neretas ielu aptuveni 1 679 m garumā.

	6.
	Objekta novietne un raksturojums
	Dolomīta ielas posms no krustojuma ar Brīvības ielu līdz krustojumam ar Neretas ielu :
Zemes gabali, uz kura atrodas iela, atrodas galvenokārt meža teritorijā. Dolomīta iela ir pilsētas nozīmes iela, kas savieno Latvijas regionālos autoceļus P 75 un P 76. Ielai pieguļošajos zemes gabalos apbūves praktiski nav. Pa ielu kursē transports uzņēmumiem, kas šajā teritorijā veic uzņēmējdarbību. Ielas nodalījumā atrodas vājstrāvas/elektrotīkli un gāzes vads. Esošās brauktuves platums ir 7-8m.

	7.
	Pārbūves mērķis
	Izstrādāt Dolomīta ielas pārbūves būvprojektu atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto instanču tehnisko noteikumu prasībām, nodrošinot satiksmes, gājēju un riteņbraucēju drošības un satiksmes komfortu, panākt ielas seguma konstruktīvā risinājuma uzlabojumu un transporta satiksmes trokšņa mazinājumu. 

	8.
	Būvprojektēšanas nosacījumi
	Pasūtītājs nodrošina:

· projektēšanas uzdevumu;

· īpašumu apliecinošus dokumentus;

· tehniskos noteikumus;

· inženiertopogrāfiskās izpētes darba materiālu (derīguma termiņš 2018.03.29.)

Projektētāja uzdevums:
· projektējot ievērot projektēšanas uzdevuma prasības, LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; 

· nepieciešamības gadījumā sadalīt izmaksas un būvdarbu apjomus attiecināmās un neattiecināmās izmaksās atbilstoši MK noteikumiem Nr. 587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”;

· satiksmes drošības audita pasūtīšana būvprojektam un pozitīva slēdziena saņemšana;

· kļūdu un neprecizitāšu labošana, ja tādas fiksētas būvprojektā;

· veikt ģeotehnisko izpēti;

· veikt inženiertopogrāfisko izpēti;

· veikt papildus inženiertopogrāfisko izpēti, ja inženierkomunikāciju īpašnieku tehniskajos noteikumos ir norādīta pieslēguma vieta, kura atrodas aiz zemes gabala robežas.

	9.
	Norādījumi grafisko dokumentu izstrādei
	Būvprojekta saturam jāatbilst Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām
Būvprojekta ieteicamais sastāvs:

1. Vispārīgā daļa:
1.1. Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

1.2. Inženierizpētes materiāli;

1.2.1. Topogrāfiskā izpēte, reģistrēta SIA „Mērniecības datu centrs”;

1.2.2. Ģeotehniskā izpēte;

1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;

1.4. Atļaujas un saskaņojumi;

1.5. Satiksmes drošības audita atzinums un paskaidrojums par vērā neņemtajiem audita ieteikumiem.

2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:

2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;
2.2. Būvprojekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna;
2.3. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna;
2.4. Vertikālais plānojums;
2.5. Horizontālais plānojums;
2.6. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;
2.7. Grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
2.8. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcijas un detaļas;
2.9. Detālie rasējumi;
2.10. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.
3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma

4. Inženierrisinājumu daļa:

Nepieciešamie inženiertīkli (saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju tehniskajos noteikumos izvirzītām prasībām, katru inženiertīklu projekta daļu izdot atsevišķā sējumā)

· Būvkonstrukcijas (atbalstsienas, u.c. būvkonstrukcijas)

· Elektroapgāde (ielu apgaismojuma tīkli), ārējie tīkli;

· Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli;
· Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
· Gāzes apgāde, ārējie tīkli.

5. Darbu organizēšanas projekts

DOP iekļaut darbu izpildes secības aprakstu, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus)

6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, 

7. Ekonomiskā daļa:

1. būvdarbu apjomu saraksts (BA); sadalījums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 587

2. izmaksu aprēķins (T); sadalījums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 587

3. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

Ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.

	9.1.
	Norādījumi par grafisko dokumentu apjomu
	· Ielas brauktuves pārbūves rezultātā paredzēt ielas braucamo daļu ar 2 braukšanas joslām, kuru minimālais platums ir 3,5 m.

· Normālprofils tiek noteikts atbilstoši LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” prasībām. Garenprofila izvēlei jāpielieto LVS 190-1 “Ceļa trase”.
· Dolomīta ielas posmā no krustojuma ar Brīvības ielu līdz krustojumam ar Neretas ielu uz pilsētas pusi paredzēt apvienoto gājēju un veloceliņu, visā ielas pārbūves posmā.

· Dolomīta ielas abos gala posmos realizējot divus projektus “ Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpilī” un “ Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiks izbūvēti divi rotācijas apļi. Projekta risinājumus un pieslēgumus savstarpēji saskaņot ar atbildīgajiem projektētājiem.

· Uz apvienotā gājēju un veloceliņa neparedzēt nekādus šķēršļus (laternu, norāžu stabus, urnas u.c. šķēršļus, kas traucētu pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī ietves tīrīšanu.

· Ielu krustojumos paredzēt gājēju celiņa līmeņa izlīdzināšanu ar ielas brauktuves atzīmi, neveidojot šķērsli, lai nodrošinātu netraucētu pārvietošanos personām ar īpašām vajadzībām. Uz ietvēm, pirms brauktuves šķērsojumiem, paredzēt taktilo bruģakmeni personām ar redzes traucējumiem.
· Projektēt gājēju pārejas atbilstoši LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”. Paredzēt gājēju pāreju speciālo apgaismojumu.

· Projektēt ielu norāžu zīmes, risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.

· Projektēt elektronisko sakaru tīklu kanalizāciju pašvaldības vajadzībām, paredzēt perspektīvās videonovērošanas kameru vietas un pievadus.
· Projektēt autobusu pieturvietas un to aprīkojumu atbilstoši LVS 190-8 ”Ceļu projektēšanas noteikumi. 8. daļa: Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”.

· Projektēt nefunkcionējošo inženiertīklu demontāžu.
· Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes gabalu robežām. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem, ja tiek paredzētas izmaiņas, to atrašanās vietas saskaņot ar pasūtītāju un īpašnieku. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem.
· Būvprojektā paredzēt ielai pieguļošās teritorijas rekultivāciju;
· Projektēt vaļēju lietus ūdens novadīšanas sistēmu paredzot, ka ūdeņi tiks novadīti valsts nozīmes ūdensnotekā “Pelīte”, USIK kods 43126, saskaņojot un pieslēdzoties projektiem “Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī” un “Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpilī”.

· Nepieciešamības gadījumā projektēt esošo inženierkomunikāciju pārvietošanu, pārbūvi, atjaunošanu, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LR Būvnormatīvu un standartu prasībām, ja tehniskā projekta risinājumi nav iespējami esošo komunikāciju trases vai tehniskā stāvokļa dēļ. Komunikāciju lūkas, iespēju robežās, neizvietot autotransporta riteņu trajektorijā.
· Nepieciešamības gadījumā krustojumos paredzēt inženierkomunikāciju rezerves caurules – vismaz 3. gab. vienā šķērsojumā, slodzes klase vismaz 750N, d=120cm.
· Projektēt ielas apgaismojumu (kabeļu trasi un apgaismojuma laternas) pa ielas vienu pusi, kur atrodas apvienotais gajēju un veloceliņš atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Ielas apgaismojumam paredzēt LED gaismekļus uz oktagonāla šķērsgriezuma koniskiem tērauda cinkotiem  balstiem, krāsotiem ar pulverkrāsu ar balsta augstumu 8,0 m (bez konsolēm). Konsoles L veida. Būvprojektā norādīt balsta augstumu, konsoles parametrus. Būvprojektā iekļaut izgaismojuma aprēķinu un grafisko vizualizāciju atbilstoši LVS 190-9. Gaismekļu tipu un dizainu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt iespēju svētku apgaismojuma pieslēgšanai.
· Projektēt satiksmes organizāciju - ielu, ceļu uzturēšanu pārbūves darbu veikšanas laikā. Iesniegt detalizētu satiksmes organizācijas shēmu visam būvniecības periodam. Ja satiksmi vai sabiedrisko transportu paredzēts novirzīt pa citām ielām, būvdarbu tāmē jāparedz papildus izdevumu aprēķini sabiedriskā transporta zaudējumu segšanai, apvedceļu uzturēšanai un remontam. Būvprojekts jāsaskaņo ar sabiedrisko pārvadājumu sniedzēju institūciju.
· Pasūtīt satiksmes drošības auditu.

	9.2.
	Īpašie nosacījumi grafisko dokumentu izstrādei
	Izpildīt nosacījumus un prasības dokumentos:

· Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvinženiera izsniegtie tehniskie noteikumi lietus ūdens novadīšanai;

· Jēkabpils pilsētas pašvaldības energosistēmu inženiera izsniegtie tehniskie noteikumi elektroapgādes ārējiem tīkliem;

· Jēkabpils pilsētas pašvaldības ainavu tehniķes izsniegtie teritorijas iekārtošanas noteikumi;
· Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas izsniegtie video novērošanas noteikumi;
· SIA „Lattelecom" izsniegtie tehniskie noteikumi;
· AS „Sadales tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· VAS „Latvijas valsts ceļi” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· AS „Latvijas gāze” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· SIA „Jēkabpils siltums” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· SIA „Jēkabpils ūdens” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· Veselības inspekcijas izsniegtie tehniskie noteikumi;

· AS „Augstsprieguma tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi;

· SIA „Latvijas Mobilais telefons” izsniegtie tehniskie noteikumi;

· Daugavpils reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi;
Nepieciešamības gadījumā (ja ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus vai ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no citas iestādes, kas nav minēta sarakstā) Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie noteikumi vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanās gadījumā, Projektētājam jāpieprasa vai jāaktualizē tehniskie noteikumi.

	9.3.
	Saskaņošanas nosacījumi
	· Projektēšanas procesā ir nepieciešami atsevišķu projekta daļu saskaņojumi ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta speciālistiem, pilsētas Galveno arhitekti, “Neretas ielas pārbūves, Jēkabpilī” atbildīgo projektētāju un “Brīvības ielas pārbūves, Jēkabpilī” atbildīgo projektētāju;

· būvprojekts saskaņojams ar visām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus.

· Būvprojekts jāsaskaņo ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.

· Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīmes

	9.4.
	Grafisko dokumentu noformēšana un sastāvs
	9.4.1. Būvprojekts jāsagatavo 6 (sešos) eksemplāros uz papīra:

· 1.eksemplārs – būvprojekta izstrādātājam ar oriģinālu saskaņojumu, iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;

· 2.eksemplārs – Būvvaldei ar oriģinālu saskaņojumu, iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;

· 3.eksemplārs – Valsts būvniecības kontroles birojam ar oriģinālu saskaņojumu;

· 3 (trīs) eksemplāri – Pasūtītājam ar oriģinālu saskaņojumu

9.4.2. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos:

· Rasējumi - .dwg (versija līdz 2010.g),

· Vizuālie materiāli un foto - .jpeg,

· Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls,

· Darbu apjomi - .xls

· Sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

9.4.3. Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam,

9.4.5. Tāmes jāieraksta atsevišķās 2 (divās) CD matricās - .xls formātā,

9.4.6. Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām.

	PASŪTĪTĀJS 
	Amats, vārds, uzvārds

Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas vadītāja                          Anita Vanaga


III DARBA UZDEVUMS

Dolomīta ielas pārbūves būvdarbu autoruzraudzības veikšanai
1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku. 

2. Aprēķina un uzrāda visas autoruzraudzības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmās un neattiecināmās izmaksas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”;

3. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4. Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā. 

5. Autoruzraugam  jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

6. Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un  būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7. Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  

8. Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.

9. Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā. 

10. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri  var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

11. Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  

IV GRAFIKS: Plānoto darbu laika grafiks 

[image: image2.emf]1. nedēļa2. nedēļa3. nedēļa

4.nedēļa

 5. nedēļa

6. nedēļa

7.nedēļa

8. nedēļa9. nedēļa

10. nedēļa11. nedēļa12. nedēļa13. nedēļa14. nedēļa15. nedēļa16. nedēļa 17. nedēļa 18. nedēļa

19.nedēļa

20. nedēļa21. nedēļa22. nedēļa23. nedēļa24. nedēļa25. nedēļa26. nedēļa27. nedēļa28. nedēļa

29.nedēļa

 30. nedēļa

31. nedēļa

32.nedēļa

33. nedēļa34. nedēļa35. nedēļa36. nedēļa37. nedēļa38. nedēļa39. nedēļa40. nedēļa41. nedēļa42. nedēļa43. nedēļa

44.nedēļa

45. nedēļa46. nedēļa47. nedēļa48. nedēļa49. nedēļa50. nedēļa51. nedēļa52. nedēļa

1 Vispārīgās daļas izstrāde

2.1.

Būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu un 

materiālu saņemšana

2.2.

Objekta apsekošana, tehniskās izpētes atzinuma 

sastādīšana (TIS)

2.3.Topogrāfiskā izpēte (TI)

2.4.Ģeotehniskā izpēte (ĢI)

2.5.

Satiksmes drošības audita atzinuma saņemšana un 

paskaidrojuma sagatavošana

2

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas izstrāde

2.1.

Būvprojekta ģenerālplāna izstrāde 

2.2.

Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns 

2.3.

Vertikālais plānojums

2.4.

Horizontālais plānojums

2.5.

Labiekārtojuma un apstādījumu plāns

2.6.

Grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo 

risinājumu un augstuma atzīmēm

2.7.

Raksturīgo griezumu ar augstuma atzīmēm, segas 

konstrukcijas un detaļu, detālo rasējumu izstrāde



2.8.

Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikāciju sagatavošana

3

Transporta un gājēju kustības organizācijasshēmas

izstrāde

4

Inženierrisinājumu daļas izstrāde

4.1.

Būvkonstrukcijas (BK)

4.2.Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli ( ŪKT)

4.3.

Elektroapgāde (ielu apgaismojuma tīkli), ārējie tīkli

4.4.

Elektroapgādes ārējie tīkli; 

4.5.

Lietusūdens kanalizācijas tīkli (LKT)

4.6.

Elektronisko sakaru tīkli (EST)

4.7.

Siltumapgādes ārējie tīkli

5

Darbu organizēšanas projekta (DOP) izstrāde

6

Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību

7

Ekonomikas daļas izstrāde

7.1.

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu 

kopsavilkums (IS)

7.2.

Būvdarbu apjomu saraksts (BA)

7.3.

Izmaksu aprēķins (T)

8

Būvprojekta saskaņošana ar pasūtītāju

8.1.

Projektēšanas darba sanāksmes ar pasūtītāju

8.2.

Būvprojekta saskaņošana ar pasūtītāju

9

Būvprojekta saskaņošana ar tehnisko noteikumu 

izsniegušajām institūcijām

10

Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīmes par projektēšanas 

nosacījumu izpildi saņemšana

Aktivitāte NPK

2018. gads


8.pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Objekta

“Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Piedāvātā līgumcena

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklātā konkursā „Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF), minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu par šādu līgumcenu:
Projektēšanas un  autoruzraudzības cena euro bez PVN 



EUR ___________________(____________euro, _____centi), tai skaitā:

a) tehniskā projekta izstrādes izmaksas bez PVN EUR _____(______euro, ____centi);

b) autoruzraudzības izmaksas bez PVN EUR ______(______euro, _____centi).
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. 


Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi darbi, kas nepieciešami tehniskā projekta izstrādei.
Apliecinājums par Darbu izpildes periodu
Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums par darbu izpildi, darbi (projektēšana un autoruzraudzības veikšana) tiks veikti. Tehniskā projekta izstrāde - _______ nedēļu laikā.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, iniciālis, uzvārds)


[image: image3.jpg]NACIONALAIS EIROPAS SAVIENIBA

ATTISTIBAS Eiropas Savienibas
PLANS 2020 struktdirfondi un
Kohézijas fonds

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE




9.1.pielikums: Iepirkuma līguma projekts (PROJEKTĒŠANA)
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF)

	Jēkabpilī,
	2018.gada ___.___________


Jēkabpils pilsētas pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

Nosaukums, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds personā, kurš rīkojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, pamatojoties uz publiskā iepirkuma „Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF) rezultātiem projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2017.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz līgumu par:
1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” (turpmāk – Darbs), saskaņā ar līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
3. Līgumcena
3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
3.2. Līgumcena ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa kopējā summa ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem.
4. Darba izpilde un pušu sadarbība
4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
4.2.Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
4.3. Izpildītājs vismaz 2 (divas) reizes mēnesī vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma (datumu un laiku saskaņojot ar Pasūtītāju) organizē Darba vadības apspriedes sanāksmes Pasūtītāja telpās, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un līguma grozījumus, sapulcēs nodrošinot Būvprojekta vadītāja piedalīšanos.  
4.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
4.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
5. Izpildītāja personāls, pienākumi un atbildība

5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.
5.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.2.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

5.2.2. nekompetence vai nolaidība;

5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

5.3. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

5.4. Trīs dienu laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītājam jāiesniedz būvspeciālista (būvprojekta vadītāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma kopija, kas noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

5.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

5.6. Izpildītājam ir atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

5.7. Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, projektēšanas uzdevuma un tehnisko noteikumu prasībām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus.

5.8. Izpildītājam jāuzņemas pilna atbildība par Darba risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

5.9. Izpildītājam jāveic Darbam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Darba kvalitāti.

5.10. Darba risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību normatīvo aktu prasībām.

5.11. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Darba izstrādes laikā, precizējot Pasūtītāja prasības Darba izstrādei.

6. Apakšuzņēmēji

6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.

6.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

6.3. Citu apakšuzņēmēju maiņu jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

7. Termiņi

7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildīšanai.

7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Darbu ne vēlāk kā līdz 2018.gada __.______________.

7.3. Pasūtītājs izskata 7.2.punktā un Projektēšanas uzdevumā prasītos dokumentus un sniedz atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

8. Maksājuma kārtība un dokumenti

8.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā šādā kārtībā:

8.1.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Valsts kases kredīta saņemšanas, rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.

8.1.2. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā, pēc visu Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. 

8.2. Par paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti). Aktā tiek norādīts Iepirkuma identifikācijas numurs, sniegto Pakalpojumu apjoms, vērtība un sniegšanas laiks, atzīme par sniegto Pakalpojumu atbilstību Līguma noteikumiem (vai izpildīts noteiktajā termiņā, vai atbilst kvalitātei, vai Līguma izpildes laikā ir bijušas pretenzijas par Pakalpojuma izpildi), Līguma numurs, kā arī citas ziņas par Pakalpojumu izpildi.
8.3. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 8.2. un 8.3.punktos minēto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

8.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

9. Darba kvalitāte un līgumsods

9.1. Darba sagatavošanas un būvniecības laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 9.4.punktā noteiktā līgumsoda.

9.2. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja būvprojekta kļūdas būtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izlabotas, bet kopā ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) % apmērā no šajā līgumā noteiktās kopējās summas. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu, kuru slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs.

9.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma kopējās summas. 

9.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņu, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummās ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma kopējās summas.

10. Zaudējumu atlīdzība

10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

10.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;

10.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

10.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;

10.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

10.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
11. Līguma grozīšana
11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta līgumcena saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu.
11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 1.pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.
 11.3. Līguma grozījumus sagatavo Izpildītājs, saskaņo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.
11.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
 11.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
11.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3.punktā noteikto pienākumu izpildi;
11.5.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.
12. Līguma darbības izbeigšana
12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.
12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
12.2.1. Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
12.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
12.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
12.2.4. Nav iesniegta līguma izpildes garantija.
12.2.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
13. Autortiesības
13.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
13.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.
14. Nepārvarama vara

14.1.Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
14.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas  – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.
15. Strīdus risināšana

15.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Līguma izpildes spējas garantija 

16.1. Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija atbilstoši Līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

16.2. Izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma. 

16.3. Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot, bet garantijas darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem vai par 16.2. punktā norādīto termiņu. Ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst Līguma 6.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu garantijas summu.

16.4. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām, tad izpildes spējas garantija jāpagarina atbilstoši 16.2.punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks kā 28 dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām.

16.5. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis izpildes spējas garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu garantijas summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu izpildes spējas garantiju.
17. Papildus noteikumi

17.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF noteikumiem.
17.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1.pielikums „Projektēšanas uzdevums”

	2.pielikums ”Finanšu piedāvājums” un „Tehniskais piedāvājums”

3.pielikums “Garantiju noteikumi”

4.pielikums „Iepirkuma sarakste”


17.3. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz..... lapām ar 4 (četriem) pielikumiem uz..... lapām katrai pusei.

Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

PVN Reģ.Nr. LV90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV87UNLA0009013130793


	
	Izpildītājs:

___________________

Reģ. Nr.___________________

___________________________

Banka: _______________

Kods: ________________

Konts: _______________

	Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos

________________
	
	____________

______________________

	/A.Rutko/
	
	/V.Uzvārds/


3. pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI
Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1. Izpildes spējas garantijai
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
1.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

1.2. Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

1.2.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
1.2.4. garantijas summa ir  10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN);
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

2. Avansa garantijai
2.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
2.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
2.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās
izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

2.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

2.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
2.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
2.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
2.2.4. garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
2.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
2.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
2.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
3. Garantijas laika garantijai
3.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
3.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
3.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
3.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
3.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.
3.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
3.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

3.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
3.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
3.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

3.2.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

______________________
/A.Rutko/
	Izpildītājs: 

___________________

_____________________

/V.Uzvārds/

 


9.2.pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS (AUTORUZRAUDZĪBA)

IEPIRKUMA LĪGUMS

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF)

	Jēkabpilī,
	2018.gada ___.___________
	


Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka 
tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

<nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, tās pilnvarotā pārstāvja <vārds, uzvārds personā>, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma „Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF) rezultātiem projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2017.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz līgumu par:
1. Līguma priekšmets

1.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt autoruzraudzību objektā “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (līguma pielikums Nr.1), publisko iepirkumu ar Identifikācijas Nr. JPP 2018/01/KF un normatīvajiem aktiem.

1.2.  IZPILDĪTĀJS par autoruzraugu OBJEKTĀ norīko <amats, vārds, uzvārds> (atbilstības sertifikāta Nr.).

2. Līguma termiņš

2.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod IZPILDĪTĀJAM veikt autoruzraudzību OBJEKTĀ no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz OBJEKTA būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par autoruzraudzības veikšanu OBJEKTĀ līgumcenu EUR ___ (______ euro ___ centi) un PVN 21% EUR ___ (_______ euro _____ centi), kas kopā sastāda Līguma summu EUR ____ (_____ euro ______ centi), saskaņā ar “Finanšu piedāvājumu” (līguma pielikums Nr.2).

3.2. Samaksu PASŪTĪTĀJS veic sekojošā kārtībā:
3.2.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 4.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.
3.2.2. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar līguma 3.pielikumu “Līgumcenas aprēķins”. Izpildītājs katra mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
3.2.3. Autoruzraudzības veikšanas galīgā apmaksa tiks veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvobjekta darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.
3.2.4. Par paveikto autoruzraudzības veikšanu Izpildītājs iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti). Aktā tiek norādīts Iepirkuma identifikācijas numurs, autoruzraudzības veikšanas apjoms, vērtība un sniegšanas laiks, atzīme par sniegtās autoruzraudzības veikšanas atbilstību Līguma noteikumiem (vai izpildīts noteiktajā termiņā, vai atbilst kvalitātei, vai Līguma izpildes laikā ir bijušas pretenzijas par autoruzraudzības veikšanas izpildi), Līguma numurs, kā arī citas ziņas par autoruzraudzības veikšanas izpildi.
3.2.5. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3.punktos minēto dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par autoruzraudzības veikšanas izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
3.2.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
4. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības

4.1. Veikt OBJEKTĀ autoruzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumiem”, Būvdarbu projektiem un citiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Izpildītājam ir jāapdrošina atbildīgais autoruzraugs saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.” Trīs dienu laikā iesniegt PASŪTĪTĀJAM līguma kopiju.

4.3. Pārbaudīt OBJEKTĀ lietoto materiālu, būvizstrādājumu, kā arī tehnoloģisko iekārtu atbilstību projektam.

4.4. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma piedalīties atsevišķu darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie OBJEKTA pieņemšanas ekspluatācijā.

4.5. Nekavējoties rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju.

4.6. Neizpaust komerciālos noslēpumus trešajām personām, kas kļuvuši zināma veicot autoruzraudzību.

4.7. Autoruzraugs nekavējoties ierodas OBJEKTĀ pēc būvuzrauga vai būvdarbu vadītāja pieprasījuma.

4.8. Ievērot PASŪTĪTĀJA lēmumus, veicot autoruzraudzību.

4.9. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību šajā līgumā noteiktās autoruzraudzības OBJEKTĀ izpildi uzticēt trešajai personai.

5. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

5.1. Nepieļaut patvaļīgas atkāpes no darbu tehnoloģisko procesu secības, darbu izpildes termiņiem un akceptētā projekta risinājuma.

5.2. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļūšanu vietām, kas nepieciešamas autoruzraudzības veikšanai.

6. Līgumsods

6.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu no PasūtītājA, ja tiek novilcināts maksājums, 0,1% apmērā no maksājuma summas par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no  Līguma kopējās summas.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no IZPILDĪTĀJA, ja tiek novilcinātas PASŪTĪTĀJA pieprasītās atskaites, 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

6.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 200,- (divi simti euro 00 centi) par katru PASŪTĪTĀJA konstatēto gadījumu, kad IZPILDĪTĀJS nav veicis Līgumā paredzētos pienākumus.

7. Citi noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

7.2. Strīdi, kas rodas Līguma darbības rezultātā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti rakstveidā, tos abpusēji parakstot un pievienojot Līgumam kā neatņemamu sastāvdaļu.
7.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz ____ lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz ___ lapām ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie IZPILDĪTĀJA, otrs – pie PASŪTĪTĀJA.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ. Nr. 90000024205

PVN Reģ.Nr. LV 90000024205

Brīvības iela 120, 

Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV87UNLA0009013130793


	
	IZPILDĪTĀJS:

_______________________

Reģ.Nr. ___________________

PVN Reģ.Nr. LV ___________________

Juridiskā adrese: ___________________

____________________________

Banka: _____________________ 

Kods: ______________________

Konts: ___________________________

	Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos
_____________________________
/A.Rutko/
	
	___________________________

______________________________
/_____________/




1.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dolomīta ielas pārbūves būvdarbu autoruzraudzības veikšanai
1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku. 

2. Aprēķina un uzrāda visas autoruzraudzības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmās un neattiecināmās izmaksas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 587 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”;

3. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4. Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā. 

5. Autoruzraugam  jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

6. Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un  būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7. Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  

8. Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.

9. Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā. 

10. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri  var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

11. Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  

	PASŪTĪTĀJS:
	
	IZPILDĪTĀJS:

	Domes priekšsēdētāja vietnieks 

tautsaimniecības jautājumos
_________________________
	
	___________________________
______________________________

	/A.Rutko/


	
	/_____________/




3.pielikums LĪGUMCENAS APRĒĶINS

Līgumcenas aprēķins
Būvdarbu autoruzraudzībai

	1.
	Kopējais autoruzraudzības dienu skaits objekta autoruzraudzībai, t.sk.: 
	

	
	Autoruzraudzības dienas objektā 
	
	

	
	Autoruzraudzības dienas neparedzētu tehnisku problēmu risināšanai saskaņā ar līguma 6.9.punktu 
	
	

	2.
	Autoruzraudzības vienas dienas izmaksa, EUR
	

	3.
	Kopējās autoruzraudzības izmaksas, EUR
	

	PVN 21%, EUR
	

	KOPĀ, EUR
	

	


Pušu paraksti:

Pasūtītājs










______________________

_________________________/_______________/ 

(paraksts, vārds, uzvārds)


Izpildītājs

______________________
 ______________________/________________/ 

 (paraksts, vārds, uzvārds)



4. pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI
Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1. Izpildes spējas garantijai
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
1.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

1.2. Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

1.2.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
1.2.4. garantijas summa ir  10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN);
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. Avansa garantijai
2.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
2.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
2.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās
izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

2.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

2.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
2.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
2.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
2.2.4. garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
2.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
2.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
2.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
3. Garantijas laika garantijai
3.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
3.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
3.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
3.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
3.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

3.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
3.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

3.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
3.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
3.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

3.2.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	Pasūtītājs: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tautsaimniecības jautājumos

______________________
/A.Rutko/
	Izpildītājs: 

___________________

_____________________

/V.Uzvārds/

 


� Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�


� Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (veidlapa pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fīiter?lamr=lvL" �https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fīiter?lamr=lvL�). Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 





� Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 


� Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).


� Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf� 








Iepirkums JPP 2018/01/KF
Iepirkums JPP 2018/01/KF

20

