JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

01.11.2017.  Nr. 1.2.13.1/299

Uz ________Nr. __________

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu ar identifikācijas nr. JPP 2017/49/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumu par publisko iepirkumu ““Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. JPP 2017/49/ERAF, izskatījusi to un sniedz atbildi:

Jautājums: Vai projektēšanas izstrādes termiņā (75 kalendārās dienas) ietilpst arī būvprojekta ekspertīze?

Atbilde: Nolikuma 4.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” 4.2.11.punkts interpretējams tā, ka pilns būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz bez ekspertīzes veikšanas, kuru tālāk nodrošinās un apmaksās pats Pasūtītājs.

#### Komisijas priekšsēdētāja       								L.Meldrāja

Stankevica  65207309