VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM

2017.gada 2.augusta IEPIRKUMA LĪGUMĀ

(Identifikācijas Nr. JPP 2017/33)

| Jēkabpilī | 2017.gada 5.septembrī |
| --- | --- |

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ.Nr. 90000024205, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils pakalpojumi”, Reģ.Nr.45403006010, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Haukas personā, kurš darbojas uz statūta pamata, turpmāk saukts – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk sauktas arī Puses,

ievērojot, ka starp Līdzējiem 2017.gada 2. augustā noslēgts iepirkuma līgums (Identifikācijas Nr. JPP 2017/33) (turpmāk - Līgums) par Brodu ielas atjaunošanu, Jēkabpilī, un 2017.gada 1.septembrī saņemts Izpildītāja motivēts lūgums par darbu izpildes termiņa pagarināšanu, noslēdz šādu vienošanos:

1. Atbilstoši Līguma 3.1. punktā noteiktajam, Puses, vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktais darbu izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 11.septembrim.

2. Šī Vienošanās pievienojama Līgumam un papildina tajā noteiktās Pušu saistības, kas tieši atrunātas šajā Vienošanās, atstājot negrozītus pārējos Līguma noteikumus.

3. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un tā ir uzskatāma par 2017.gada 2.augusta savstarpēji noslēgtā IEPIRKUMA LĪGUMA (Identifikācijas Nr. JPP 2017/33) neatņemamu sastāvdaļu.

4. Puses ir izlasījušas šo Vienošanos un piekrīt visiem tās punktiem, ko apstiprina, to parakstot.

5. Šo Vienošanos iespējams grozīt vai papildināt, tikai Pusēm rakstiski vienojoties.

6. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas: viens eksemplārs – Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| ### Pasūtītājs: ### Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ.Nr. 90000024205 PVN Reģ.Nr. LV 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV87UNLA0009013130793 |  | Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" Reģ.Nr. 45403006010 PVN Reģ.Nr. LV 45403006010 Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV80UNLA0009003467779 |
| --- | --- | --- |
| Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos _________________________ |  | Valdes priekšsēdētājs _________________________ |
| ## /A.Rutko/ |  | ## /J.Hauka/ |