IEPIRKUMA LĪGUMS

 ***(Identifikācijas Nr. JPP 2016/69)***

|  |  |
| --- | --- |
| Jēkabpilī, | 2016.gada *10.oktobrī* |

**Jēkabpils pilsētas pašvaldība,** reģistrācijas numurs 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos Jāņa Raščevska personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AAO Projekts", reģistrācijas numurs 45403043801, adrese: Jēkabpils, Dzirnavu iela 70, LV-5201, tās valdes locekļa Andreja Stalaža personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma *“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Elektrības 20 kV pievadam Zīlānu ielā 66J, Jēkabpilī un TP 20/0,4 kV Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī”* (Identifikācijas Nr. JPP 2016/69) (turpmāk tekstā – publiskais iepirkums), iepirkuma komisijas 2016.gada 7.oktobra Lēmumu (protokols Nr.268), noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt ***autoruzraudzību objektā Elektrības 20 kV pievads Zīlānu ielā 66J, Jēkabpilī un TP 20/0,4 kV Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī*** (turpmāk tekstā – OBJEKTS), saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē autoruzraudzības veikšanu un publisko iepirkumu ar Identifikācijas Nr. JPP 2016/69.
	2. IZPILDĪTĀJS par autoruzraugu OBJEKTĀ norīko <*amats, vārds, uzvārds>* (sertifikāta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. **Līguma termiņš**
	1. PASŪTĪTĀJS uzdod IZPILDĪTĀJAM veikt autoruzraudzību OBJEKTĀ no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz OBJEKTA būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
3. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
	1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par autoruzraudzības veikšanu OBJEKTĀ līgumcenu **EUR 300,00** (trīs simti *euro*) un PVN 21% **EUR 63,00** (sešdesmit trīs *euro*), kas kopā sastāda Līguma summu **EUR 363,00** (trīs simti sešdesmit trīs *euro*), saskaņā ar “Finanšu piedāvājumu” (1.Līguma pielikums).
	2. Samaksu PASŪTĪTĀJS veic pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA izrakstītiem rēķiniem, sekojošā kārtībā:
		1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas.
		2. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc, OBJEKTA nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Par pilnvaroto personu, kas ir tiesīga parakstīt šajā punktā minēto aktu, atzīstamas Līguma 7.4. un 7.5.punktos minētās personas.
4. **IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības**
	1. Veikt OBJEKTĀ autoruzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumiem”, Būvprojektiem un citiem spēkā esošiem LR normatīviem aktiem.
	2. Izpildītājs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā autoruzraudzības darbu izpildes laikā spēkā būs būvspeciālistu, t.sk., atbildīgā būvspeciālista darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJAM iesniedz būvspeciālistu, t.sk., atbildīgā būvspeciālista, kas atbilstoši Līguma nosacījumiem veiks autoruzraudzību, darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. Trīs dienu laikā iesniegt PASŪTĪTĀJAM līguma kopiju.
	3. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma piedalīties atsevišķu darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie OBJEKTA pieņemšanas ekspluatācijā.
	4. Būvobjekta apsekošanu veikt ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, izdarot attiecīgu atzīmi autoruzraudzības žurnālā.
	5. Nekavējoties rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju.
	6. Neizpaust komerciālos noslēpumus trešajām personām, kas kļuvuši zināma veicot autoruzraudzību.
	7. Nekavējoties ierasties OBJEKTĀ pēc būvuzrauga vai būvdarbu vadītāja pieprasījuma.
	8. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību šajā līgumā noteiktās autoruzraudzības OBJEKTĀ izpildi uzticēt trešajai personai.
5. **PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi**
	1. Nepieļaut patvaļīgas atkāpes no darbu tehnoloģisko procesu secības, darbu izpildes termiņiem un akceptētā projekta risinājuma.
	2. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļūšanu vietām, kas nepieciešamas autoruzraudzības veikšanai.
6. **Līgumsods**
	1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu no PasūtītājA, ja tiek novilcināts maksājums, 0,1% apmērā no maksājuma summas par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
	2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 100,00 (simts *euro* 00 centi) par katru PASŪTĪTĀJA konstatēto gadījumu, kad IZPILDĪTĀJS nav veicis Līgumā paredzētos pienākumus, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
7. **Citi noteikumi**
	1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
	2. Strīdi, kas rodas Līguma darbības rezultātā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti rakstveidā, tos abpusēji parakstot un pievienojot Līgumam kā neatņemamu sastāvdaļu.
	4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir Andrejs Stalažs, tālrunis 27868632, e-pasts: aao.projekts@gmail.com.
	5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis) ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Pēteris Lazdāns, Tālr.Nr. +371 65207427; e-pasts: peteris.lazdans@jekabpils.lv.
	6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām un 2 (diviem) pielikumiem uz \_\_\_ lapām ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie IZPILDĪTĀJA, otrs – pie PASŪTĪTĀJA.
8. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:****Jēkabpils pilsētas pašvaldība**Reģ. Nr. 90000024205PVN Reģ.Nr. LV 90000024205Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2XKonts: LV87UNLA0009013130793 |  | **IZPILDĪTĀJS:****Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AAO Projekts"** Vienot. Reģ.Nr. 45403043801 PVN Reģ.Nr. LV 45403043801Juridiskā adrese: Jēkabpils, Dzirnavu iela 70, LV-5201 Banka: AS SWEDBANK Kods: HABA22LVKonts: LV50HABA0551040536290 |
| Domes priekšsēdētāja vietniekssociālos jautājumos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Valdes loceklis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| /J.Raščevskis/ |  | /A.Stalažs/ |