Apstiprināts

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

iepirkuma komisijas 

2015.gada 08.jūlija sēdē

protokols Nr.144
PUBLISKĀ IEPIRKUMA

„Objekta 

„Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī

internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas

un stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība”
NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. JPP 2015/40
Jēkabpils, 2015
NOLIKUMS

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un kontaktpersonas
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir: JPP 2015/40. 

1.2. Pasūtītājs ir: 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā – Pasūtītājs). 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000024205
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts Nr.: LV87UNLA0009013130793

Tālruņa Nr.: +371 652 36777

Faksa Nr.: +371 652 07304 

E-pasta adrese: vpa@jekabpils.lv. 
1.3. Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2013. lēmumu Nr. 245 (protokols Nr. 15., 13.§), 27.11.2014. lēmumu Nr.410 (protokols Nr. 26, 21.§) un 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.50 (protokols Nr. 5, 12.§) izveidotā iepirkuma komisija. 

1.4. Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

1.4.1. Juridiska rakstura jautājumos (nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskās dienesta juriste Dace Gluha, Tālr.Nr. +371 652 07310, mob.tālr.Nr. +371 26393416, e-pasta adrese: dace.gluha@jekabpils.lv;
1.4.2. Tehniska rakstura jautājumos (iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās nodaļas vadītāja Anita Vanaga Tālr.Nr. +371 652 07428, mob.tālr.Nr. +371 29164365, e-pasta adrese: anita.vanaga@jekabpils.lv;
2. Iepirkuma nolikums

2.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties ierodoties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, darbdienās no plkst. 830 līdz 1700.

2.2. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

3. Iepirkuma priekšmets, CPV kods un Pakalpojuma izpildes vieta un laiks
3.1. Iepirkuma priekšmets ir – Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas un stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība (turpmāk – Uzraudzība).

3.2. Šī nolikuma izpratnē Uzraudzība ir līguma priekšmets. Uzraudzības detalizēts apraksts sniegts nolikuma 4.pielikumā „Darba uzdevums”, bet tās samaksas kārtība, Izpildītāja un Pasūtītāja sadarbības principi un kārtība, pušu pienākumi un tiesības līguma izpildē nolikuma 6.pielikumā „Līguma projekts”.
3.3. Piegādātājam jāņem vērā, ka:
3.3.1. Uzraudzība jānodrošina visā būvdarbu norises periodā, un pabeidzot to pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un Pabeigšanas atskaites (Uzraudzības noslēguma ziņojuma) iesniegšanas Pasūtītājam. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic būves apsekošana garantijas periodā un jāuzrauga defektu labošanas darbus.
3.3.2. Uzraudzības darbinieku komandas sastāvs un darba noslodze jāveido atbilstoši nolikuma 4. pielikumā „Darba uzdevums” noteiktajām prasībām. Izpildītājam jāorganizē Uzraudzības darbu izpilde, lai nodrošinātu tajā iesaistīto darbinieku atrašanos darba vietā - objektā visā būvdarbu norises laikā, atbilstoši Projekta vadītāja apstiprinātajam Uzraudzības personāla laika grafikam un attiecīgajam Uzraudzības darbinieku komandas nedēļas plānam. 
3.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

3.4.1. Objekta “Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana” būvdarbu uzraudzība;

3.4.2. Objekta “Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība.

3.5.  Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 
3.6. Pakalpojuma izpildes laiks ir: no būvdarbu uzsākšanas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā (plānotais būvdarbu veikšanas laiks – no 2015.gada 27.jūlija līdz 2015.gada 30.oktobrim).

3.7. Pakalpojuma izpildes vieta: Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5. 
3.8. CPV kods ir 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
3.9. Publiskais iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta nosacījumiem.
4. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība

4.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 20.jūlija plkst. 1000 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201.
4.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

4.3. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.4. Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam.
5. Pretendents

5.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:

5.1.1. piegādātājs, kas ir fiziskā vai juridiskā persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents).

5.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. 

5.1.2.1.  Vienošanās tekstā jāiekļauj:

1) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,
2) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja,
5.1.2.2. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju. 

5.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādot visus sabiedrības dalībniekus. 

6. Piedāvājuma nodrošinājums

6.1. Nav paredzēts.

7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums 

7.1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

7.1.1. titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums publiskam iepirkumam ar Id.Nr. JPP 2015/40” un Pretendenta nosaukumu.

7.1.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju.
7.1.3. Finanšu piedāvājums:

7.1.3.1. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 7.7.punktu parakstīts nolikuma 1.pielikums „Finanšu piedāvājums”. 

7.1.4. Pretendentu atlases dokumenti:

7.1.4.1. vienošanās atbilstoši 5.1.2. vai 9.4. punkta prasībām.

7.1.4.2. Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par:

7.1.4.2.1. Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu;

7.1.4.2.2. komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komersantu, kura vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 5.1.2. vai 9.4.punktā minēto vienošanos.

7.1.4.3. būvprakses sertifikātu saņemšanu regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu visu piedāvāto būvuzraugu būvprakses sertifikātu kopijas. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdota būvprakses sertifikāta kopija, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (informācija atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapas www.em.gov.lv interneta vietnē „Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistrs”: Sertificēšanas institūciju saraksts, kas akreditētas izsniegt būvprakses sertifikātus reglamentētajā sfērā);

7.1.4.4.  atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 1. punkta un/vai 4.punkta  prasībām aizpildīta tabula par Pretendenta pieredzi;

7.1.4.5.  atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3. punkta un/vai 6.punkta prasībām aizpildītas tabulas par Uzraudzības izpildē iesaistīto būvuzraugu (turpmāk – Personāls) pieredzi; 

7.1.5. Tehniskais piedāvājums:

7.1.5.1. aizpildīts un atbilstoši nolikuma 7.7. punkta prasībām parakstīts nolikuma 3.pielikums „Tehniskais piedāvājums”.

7.2. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

7.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

7.4. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. 

7.5. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības prasībām.

7.6. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds). 

7.7. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. 

7.8. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.

7.9. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pretendenta nosaukums un adrese, Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: „Piedāvājums publiskam iepirkumam „Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas un stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība” (Identifikācijas Nr. JPP 2015/40) piedāvājums, neatvērt līdz 2015.gada 20.jūlija plkst. 1000.” 

7.10. Iesniedzot piedāvājumu, Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.11. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

8. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

8.1. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” ar cipariem. 
8.2. Piedāvātajā līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

9. Cita informācija

9.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski.

9.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

9.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod. 

9.4. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:

9.4.1.  šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu; 

9.4.2. ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām (neatkarīgi no to savstarpējo attiecību tiesiskā statusa), lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

9.5. Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējiem Pakalpojuma daļas veikšanu. Piedāvājumā (nolikuma 2.pielikumā „Kvalifikācija”) jāuzrāda visi apakšuzņēmēji. 

10. Pretendentu atlase 

10.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.6., 7.8. un 7.9. punktu prasībām un atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

10.2. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

10.2.1. attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem:

10.2.1.1. ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

10.2.1.2. tam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro; 

10.2.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
10.2.3. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka;
10.2.4. Pretendenta piedāvātajam Personālam nav Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu būvprakses sertifikātu. Pretendenta Personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām; 
10.2.5. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;
10.2.6. Pretendenta piedāvājumā norādītā Personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām; 

10.2.7. Uzraudzības veikšanai piedāvātajam Personālam nav apliecinājumi par gatavību veikt piedāvājumā minēto Pakalpojumu līguma projektā norādītajā laikā. 

11. Iepirkuma komisijas tiesības

11.1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkuma komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātas dokumentu kopijas.

11.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.

11.3. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

12. Iepirkuma komisijas pienākumi

12.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma norises dokumentēšanu.

12.2. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpils.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi. 
12.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz pa faksu iespējami īsā laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājaslapā internetā www.jekabpils.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

12.4. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā veicami grozījumi, iepirkuma komisija pārtrauc iepirkumu (PIL 8.2 panta vienpadsmitā daļa). 
12.5. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

12.6. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

12.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija nedrīkst pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta. 
12.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.
13. Piegādātāja un Pretendenta tiesības 

13.1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu.

13.2. Pretendents var pieprasīt un 3 (triju) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

13.3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

13.4. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību (PIL 8.2 panta astoņpadsmitā daļa). 

14. Tehnisko piedāvājumu atlase
14.1. Nolikuma 3. pielikumā „Tehniskais piedāvājums” Pretendentam sniegt aprakstu brīvā formā, kas satur šādas daļas: 

14.1.1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot Uzraudzības izpildē iesaistītā Personāla sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);

14.1.2. paredzētais Uzraudzības izpildē iesaistīto speciālistu laika plānojums (parādot aptuvenu Uzraudzības laika sadalījumu pa vienas caurmēra nedēļas dienām ar katra Uzraudzības komandas darbinieka paredzamo atrašanās ilgumu stundās būvobjektā, birojā u.tml.), ņemot vērā, Darba uzdevuma 1.6.apakšpunkta norādi, ka darbiniekiem pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontroli objektā, kad vien norit būvdarbi, atbilstoši Projekta vadītāja apstiprinātajam Uzraudzības personāla laika grafikam un attiecīgajam Uzraudzības darbinieku komandas nedēļas plānam;
14.1.3. Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš no Uzraudzības grupas kādu parametru atbilstību ar katru no tām pārbaudīs).

14.1.4. Pasūtītājs atlasa to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst šādām prasībām:

14.1.5. Pretendents ir apliecinājis, ka viņam Darba uzdevums ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt;

14.1.6. Pretendenta piedāvājumā iekļautais tehniskais piedāvājums ir skaidri saprotams, tajā sniegtas visas 14.1.punktā prasītās ziņas un tas atbilst nolikuma 4. pielikuma „Darba uzdevums” prasībām.

14.2. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 14.2. punkta prasībām.

15. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

15.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

15.2. Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.

15.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

15.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

16. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas
16.1. Iepirkuma komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas:

16.1.1. pārliecinās, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts; 

16.1.2. pārliecinās, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro.
16.2. Pasūtītājs pārbaudi veic PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā (PIL 8.2 panta septītā daļa). 

16.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, tā informē Pretendentu un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. (PIL 8.2 panta astotās daļas 2) punkts)

16.4. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

16.4.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts (PIL 8.2panta piektās daļas 1) punkts);

16.4.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro (PIL 8.2panta piektās daļas 2) punkts);
16.4.3.  Pretendents noteiktajā termiņā bez attaisnojoša iemesla neiesniedz pieprasītās izziņas vai informāciju. 

17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

17.1. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 15.4.punktu). Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības ( PIL 8.2 panta devītā daļa). 

17.2. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam 17.1.punktā minēto lēmumu, kā arī nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam, publicējot to savā mājaslapā internetā (PIL 8.2 panta desmitā daļa).

17.3. Ja iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts, komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta.

17.4. Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

17.5. Iepirkuma komisija, ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija Pasūtītāja mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. (PIL 8.2 panta divpadsmitā, trīspadsmitā daļa).
17.6. Izraudzītajam Pretendentam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā (Pretendentam ir katras piedāvājumā norādītās Uzraudzības daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā), kā arī jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.
17.7. Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā vai atsakās slēgt vai neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.8. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 6. pielikumam „Līguma projekts”. Līgums par katru iepirkuma priekšmeta daļu tiks slēgts atsevišķi. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par Personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei. 

NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji

(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām)
	



Piedāvājam veikt: Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas un stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzību saskaņā ar iepirkuma JPP 2015/40 līguma projektu par piedāvāto līgumcenu:

	Iepirkuma priekšmeta daļa
	Līgumcena bez PVN cipariem 

(EUR)

	Nr.1
	

	Nr.2
	


_________________(Pretendenta nosaukums) apliecinām, ka: 
1. piedāvājumā esam snieguši patiesas un precīzas ziņas;

2. piekrītam visām iepirkuma JPP 2015/40 nolikumā izvirzītajām prasībām;
3. pilnībā piekrītam līgumprojekta nosacījumiem. 
Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________  



(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:


Bankas rekvizīti:

Telefons:


 Fakss:



E-pasta adrese:
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcasw ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas un stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība
Kvalifikācijas prasības līgumam 
1.daļa: Objekta “Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana” būvdarbu uzraudzība
1. Pretendenta pieredze.

1.1. Pretendentam jābūt izpildītam vismaz diviem:
· ēku pārbūves un/vai 
· jaunbūves būvdarbu uzraudzības līgumiem, kuros katra objekta būvdarbu vērtība ir vismaz EUR 500 000,- (pieci simti tūkstoši euro) (bez PVN), kas pabeigts 2012., vai 2013., vai 2014., vai 2015.gadā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
1.2. Pretendentiem, kuri piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 5.1.2., 5.1.3. vai 9.4. punkta prasībām, šajā punktā prasītajai pieredzei jābūt vismaz vienam no dalībniekiem/personām.
1.3. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst 1.1.punktā minētajām prasībām: 
	Nr.

p. k.
	Līguma priekšmets, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 1.1. punktā prasīto pieredzi


	Pasūtītājs, tālrunis
	Līgumcena (EUR*, bez PVN)
	Objekta būvdarbu vērtība 
(EUR*, bez PVN)

	
	
	
	
	
	
	


* Ja līgumcena bijusi noteikta latos, tad Pretendents izsaka to euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.
Tabulā norādītajiem līgumiem, ar kuru Pretendents pamato savu pieredzes atbilstību 1.1.punkta prasībām, pievienot vismaz divas pozitīvas atsauksmes no Pasūtītāja. 

2. Apakšuzņēmēju saraksts.
2.1. Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Uzraudzības daļa

	
	Uzraudzības daļas nosaukums
	% no piedāvātās līgumcenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%):
	


3. Personāla pieredze.
3.1. Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu uzraudzības veikšanā.
3.1.1. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam:
	3.1.1.1. Sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā.

	3.1.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā būvuzrauga pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikti ēku pārbūves un/vai jaunbūves būvdarbi un katra objekta būvdarbu vērtība ir vismaz EUR 500 000,- (pieci simti tūkstoši euro) apmērā (bez PVN). 


Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.1.2. punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektu, kas atbilst minētajām prasībām:

Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvuzraugu:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.
	Pieredze būvdarbu uzraudzībā (gadi)

	
	
	
	


	Nr. p.k.
	Objekta 

nosaukums, adrese
	Amata pienākums
	Līguma cena EUR* (bez PVN)
	Būvuzraudzības veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie būvdarbi un būvdarbu uzraudzības pakalpojumu raksturojums, būvdarbu apjoms EUR* (bez PVN) 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


3.1.2. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā:

	3.1.2.1. Sertificētam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā. 


Iesniedzamā informācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugu:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.
	Pieredze būvdarbu uzraudzībā

	
	
	
	


Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzrauga

apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


3.1.3. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā:

	1.3.3.1. Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā.


Iesniedzamā informācija par elektroietaišu izbūves būvdarbu uzraudzības vadītāju:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.
	Pieredze būvdarbu uzraudzībā

	
	
	
	


Elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


3.1.4. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā:

	3.1.4.1. Sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā. 


Iesniedzamā informācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugu:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.
	Pieredze būvdarbu uzraudzībā

	
	
	
	


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzrauga

apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


2.daļa: Objekta “Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība
4. Pretendenta pieredze.

4.1. Pretendentam jābūt izpildītam vismaz vienam sporta laukumu būvdarbu uzraudzības līgumam, kas pabeigts 2012., vai 2013., vai 2014., vai 2015.gadā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.

4.2. Pretendentiem, kuri piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 5.1.2., 5.1.3. vai 9.4. punkta prasībām, šajā punktā prasītajai pieredzei jābūt vismaz vienam no dalībniekiem/personām.

4.3. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst 1.1.punktā minētajām prasībām: 
	Nr.

p. k.
	Līguma priekšmets, adrese
	Līguma pabeigšanas datums
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo 1.1. punktā prasīto pieredzi


	Pasūtītājs, tālrunis
	Līgumcena (EUR*, bez PVN)
	Objekta būvdarbu vērtība 

(EUR*, bez PVN)

	
	
	
	
	
	
	


* Ja līgumcena bijusi noteikta latos, tad Pretendents izsaka to euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.
Tabulā norādītajam līgumam, ar kuru Pretendents pamato savu pieredzes atbilstību 4.1.punkta prasībām, pievienot pozitīvu atsauksmi no Pasūtītāja. 

5. Apakšuzņēmēju saraksts.

5.1. Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Uzraudzības daļa

	
	Uzraudzības daļas nosaukums
	% no piedāvātās līgumcenas


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%):
	


6. Personāla pieredze.

6.1. Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu uzraudzības veikšanā.
6.1.1. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam:
	6.1.1.1. Sertificētam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.

	6.1.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā būvuzrauga pieredze vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti  sporta laukuma būvdarbi. 


Lai apliecinātu pieredzi un 6.1.1.2. punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektu, kas atbilst minētajām prasībām:

Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvuzraugu:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.
	Pieredze būvdarbu uzraudzībā (gadi)

	
	
	
	


	Nr. p.k.
	Objekta 

nosaukums, adrese
	Amata pienākums
	Līguma cena EUR* (bez PVN)
	Būvuzraudzības veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie būvdarbi un būvdarbu uzraudzības pakalpojumu raksturojums, būvdarbu apjoms EUR* (bez PVN) 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


6.1.2. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā:

	1.3.3.1. Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā.


Iesniedzamā informācija par elektroietaišu izbūves būvdarbu uzraudzības vadītāju:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.
	Pieredze būvdarbu uzraudzībā

	
	
	
	


Elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojuma veikšanā

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


3. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (1. un 2.daļai)
Atbilstoši nolikuma 14.1. punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā paredzētā Pakalpojuma veikšanai.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	
	Jā/nē

	Nolikuma 4. pielikumā pievienotais „Darba uzdevums” Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.
	


Piezīmes:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


4. pielikums DARBA UZDEVUMS
1.daļa:
Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana” būvdarbu uzraudzība
1. Veicamā pakalpojuma apraksts

1.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai un pēc tam jānodod Pasūtītājam.

1.4. Izpildītājam jānodrošina paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.5. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.6. Būvdarbu uzraudzību jāveic, katru dienu, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās, ievērojot, ka: 

1.6.1. visiem Darba uzdevuma 3.1. punktā nosauktajiem darbiniekiem pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā, kad vien norit būvdarbi, atbilstoši Projekta vadītāja apstiprinātajam Uzraudzības personāla laika grafikam un attiecīgajam Uzraudzības darbinieku komandas nedēļas plānam.

1.7. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, vai pārkāpj likumu prasības, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam pa faksu 652 30627 un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

1.8. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs pa faksu 652 30627, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.9. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Būvdarbu apraksts un Uzraudzības veikšanas vieta

2.1. Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana” būvdarbi saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu „Būvdarbu līguma projekts, Tehniskā specifikācija”.

2.2. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta ir: Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī. 

2.3. Būvuzraugiem jāierodas uz projektu koordinācijas sanāksmēm Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120 vai Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī vidēji vienu reizi mēnesī. 

3. Prasības darbiniekiem

3.1. Uzraudzībā jānodrošina sekojoši darbinieki:

	Darbinieka pienākumi
	Darbinieku skaits 

	Ēku būvuzraugs
	1

	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraugs
	1

	Elektroietaišu būvuzraugs
	1

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs
	1

	
	


Katra Darbinieka pienākumu pildīšanai ir jāpiedāvā viena persona un piedāvāto personu skaitam ir jāatbilst tabulā norādītajam.
3.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
4. Darbinieku pienākumi

4.1. Būvuzraugs:

4.1.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

4.1.2. Vada uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus. 

4.1.3. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

4.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs. 

4.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus. 

4.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu.

4.1.7. Pārbauda būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

4.1.8. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites.

4.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas grafiku ievērošanu.

4.1.10. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

4.1.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi un paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

4.1.12. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā. 

4.1.13. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

4.1.14. Ziņot par jebkurām problēmām, kas var ietekmēt objekta kvalitāti vai ietekmēt projekta realizācijas laiku, sastādīt papildus izmaksas.

4.1.15. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

4.1.16. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. 

4.1.17. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus Pasūtītājam.

4.1.18. Veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4.1.19. Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā Pasūtītāja paraugus Pasūtītāja norādītā vietā.

4.1.20. Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli.

4.1.21. Veic piegāžu pārbaudes, veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4.1.22. Sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

5. Atskaites

5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

5.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

5.1.1.1. uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

5.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

5.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

5.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

5.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

5.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, izpildspējas garantijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

5.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

5.1.1.8. priekšlikumi par paredzamo atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas);

5.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski Pasūtītājam vai citai Pasūtītāja nosauktai personai aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem.

5.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

5.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

5.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.1.3.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

5.1.3.6. būvdarbus un to kvalitāti raksturojoši fotoattēli; 

5.1.3.7. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību;

5.1.3.8. Būvuzraugu dienas atskaites kopijas;

5.1.3.9. Visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā. 

5.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

5.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

5.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

5.1.4.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

5.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

5.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

5.1.4.7. ieteikumi.

5.1.5. Garantijas perioda inspekcijas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc inspekcijas veikšanas un tajā ietilpst:
5.1.5.1. inspekcijas laikā konstatēto defektu apraksts;
5.1.5.2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums.
5.2. Atskaites jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 5.1. punkta prasībām.

6. Izpildītāja būvlaukuma birojs
6.1. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā uz sava rēķina nodrošina Būvuzraugam (arī palīgiem) biroja telpas būves vietā.

2.daļa:
Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, stadiona pārbūve” 

būvdarbu uzraudzība
1. Veicamā pakalpojuma apraksts

1.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai un pēc tam jānodod Pasūtītājam.

1.4. Izpildītājam jānodrošina paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

1.5. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.6. Būvdarbu uzraudzību jāveic, katru dienu, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās, ievērojot, ka: 

1.6.1. visiem Darba uzdevuma 3.1. punktā nosauktajiem darbiniekiem pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā, kad vien norit būvdarbi, atbilstoši Projekta vadītāja apstiprinātajam Uzraudzības personāla laika grafikam un attiecīgajam Uzraudzības darbinieku komandas nedēļas plānam.

1.7. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, vai pārkāpj likumu prasības, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam pa faksu 652 30627 un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

1.8. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs pa faksu 652 30627, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.9. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Būvdarbu apraksts un Uzraudzības veikšanas vieta

2.1. Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, stadiona pārbūve” būvdarbi saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu „Būvdarbu līguma projekts, Tehniskā specifikācija”.
2.2. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta ir: Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī. 

2.3. Būvuzraugiem jāierodas uz projektu koordinācijas sanāksmēm Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120 vai Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī vidēji vienu reizi mēnesī. 

3. Prasības darbiniekiem

3.1. Uzraudzībā jānodrošina sekojoši darbinieki:

	Darbinieka pienākumi
	Darbinieku skaits 

	Ielu un ceļu būvuzraugs
	1

	Elektroietaišu būvuzraugs
	1


Katra Darbinieka pienākumu pildīšanai ir jāpiedāvā viena persona un piedāvāto personu skaitam ir jāatbilst tabulā norādītajam.
3.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
4. Darbinieku pienākumi

4.1. Būvuzraugs:

4.1.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

4.1.2. Vada uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus. 

4.1.3. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

4.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs. 

4.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus. 

4.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu.

4.1.7. Pārbauda būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

4.1.8. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites.

4.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas grafiku ievērošanu.

4.1.10. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

4.1.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi un paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

4.1.12. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā. 

4.1.13. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

4.1.14. Ziņot par jebkurām problēmām, kas var ietekmēt objekta kvalitāti vai ietekmēt projekta realizācijas laiku, sastādīt papildus izmaksas.

4.1.15. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

4.1.16. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. 

4.1.17. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus Pasūtītājam.

4.1.18. Veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4.1.19. Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā Pasūtītāja paraugus Pasūtītāja norādītā vietā.

4.1.20. Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli.

4.1.21. Veic piegāžu pārbaudes, veic būvdarbu apjomu pārbaudes.
4.1.22. Sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 „Inženierbūvju būvnoteikumi”.

5. Atskaites

5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

5.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

5.1.1.1. uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

5.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

5.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

5.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

5.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

5.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, izpildspējas garantijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

5.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

5.1.1.8. priekšlikumi par paredzamo atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas);

5.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski Pasūtītājam vai citai Pasūtītāja nosauktai personai aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem.

5.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

5.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

5.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.1.3.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

5.1.3.6. būvdarbus un to kvalitāti raksturojoši fotoattēli; 

5.1.3.7. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību;

5.1.3.8. Būvuzraugu dienas atskaites kopijas;

5.1.3.9. Visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā. 

5.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

5.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

5.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

5.1.4.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

5.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

5.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

5.1.4.7. ieteikumi.

5.1.5. Garantijas perioda inspekcijas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc inspekcijas veikšanas un tajā ietilpst:
5.1.5.1. inspekcijas laikā konstatēto defektu apraksts;
5.1.5.2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums.
5.2. Atskaites jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 5.1. punkta prasībām.

6. Izpildītāja būvlaukuma birojs
6.1. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā uz sava rēķina nodrošina Būvuzraugam (arī palīgiem) biroja telpas būves vietā.
6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.____ 

(Id.Nr. JPP 2015/40)
	Jēkabpilī,
	2015.gada ___.______________
	Līguma reģistrācijas numurs
	


Jēkabpils pilsētas pašvaldība, domes priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos Jāņa Raščevska personā, kurš darbojas pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un nosaukums un vadītāja amats, vārds, uzvārds personā, kurš darbojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma „Objekta „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršotas atjaunošanas un stadiona pārbūve” būvdarbu uzraudzība” (Identifikācijas Nr. JPP 2015/40) rezultātiem, iepirkuma komisijas 2015.gada dat. mēn. lēmumu (sēdes protokols Nr.___), noslēdz šādu līgumu:
1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi. 

1.5. Būvuzraugi ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt Objekta iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums būvdarbu uzraudzību saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība). 
3. Līgumcena 
3.1. Līgumcena ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem.
4. Maksāšanas kārtība
4.1. Priekšapmaksa ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas EUR skaitlis cipariem un vārdiem tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc finanšu līdzekļu aizņēmuma no Valsts kases saņemšanas, Līguma 5.1.punktā noteiktā priekšapmaksas galvojuma un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas dienas. 

4.2. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī pamatojoties uz rēķinu un aktu par izpildīto Uzraudzības daļu, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas un veiktie testi. 

4.3. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 

4.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

4.5. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.

4.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

4.7. Ja būvdarbu laiks pārsniedz līguma 6.1.punktā noteikto termiņu, tad par papildus nostrādātajām dienām papildus samaksa nepienākas. 

5. Priekšapmaksas galvojums
5.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam priekšapmaksas galvojumu avansa maksājuma apmērā (ja nepieciešams avanss). Priekšapmaksas galvojumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai apdrošināšanas sabiedrība, un tai ir jāatbilst līguma galvojuma noteikumiem (4.pielikums).
5.2. Priekšapmaksas galvojumu Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz līgumu, pienākošās summas.
6. Termiņi
6.1. Uzraudzība jāveic no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu pabeigšanai (plānotais būvdarbu veikšanas laiks – no 2015.gada 27.jūlija līdz 2015.gada 30.oktobrim), izņemot:

6.1.1. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

6.1.2. defektu Uzraudzību garantijas laikā. 

6.2. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

7. Apakšuzņēmēji 
7.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. 

7.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
7.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. 

7.4. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

8. Izpildītāja darbinieki
8.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

8.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos darbiniekus. 

8.3. Izpildītājs Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos: 

8.3.1. darbinieka darba nespēja;

8.3.2. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.

8.4. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 

8.5. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā atbilstu iepirkuma nolikuma prasībām.

8.6. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.

8.7. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

8.7.1. nav uzsācis darbu objektā;

8.7.2. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

8.7.3. nekompetence vai nolaidība;

8.7.4. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

8.7.5. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

8.8. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem. 
8.9. Izpildītājam jāapdrošina līguma izpildē nodarbināto darbinieku profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība šajā līgumā veicamās profesionālās darbības ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
8.10. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kopiju.
9. Sadarbība
9.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

9.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 9.1. punktā minētie apstākļi.

9.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

9.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

9.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

9.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.

9.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.
9.8. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu programmai aktualizētu Uzraudzības veikšanas kalendāro grafiku, norādot katra darbinieka plānoto iesaisti visam būvdarbu laikam ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā). 

9.9. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto defektu labošanu Izpildītājs uzrauga par saviem līdzekļiem. 

9.10. Ja Izpildītājs neveic vai atsakās veikt defektu novēršanas Uzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanas Uzraudzībai, un Izpildītājam jāsedz defektu Uzraudzības izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanas Uzraudzību citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 
10. Pilnvaru ierobežojumi
10.1. Būvuzrauga lēmumiem jābūt Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos.
11. Līgumsods
11.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

11.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

11.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu. 
11.4. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju Uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu.  

11.5. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu. 

11.6. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) par katru gadījumu.

11.7. Ja līguma 8.3.punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu. 

11.8. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.
11.9. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas radušās no Izpildītāja darbības vai bezdarbības. Atbildības limits ir 100% no šajā līgumā noteiktās līgumcenas. 

12. Līguma grozīšana
12.1. Uzraudzība drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam Uzraudzības veikšanas vietā. 
12.2. Ja būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms darbu pabeigšanas un faktiskais būvdarbu laiks ir mazāks kā 50% no līguma 6.1. punktā minētā laika, Pasūtītājs samaksā gabalsummu proporcionāli faktiski nostrādātajam laikam un puses vienojas par papildus samaksu atbilstoši faktiskajiem pierādāmiem Izpildītāja izdevumiem.
12.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās izmaksas. 
12.4. Līguma grozījumu projektu sagatavo Projekta vadītājs. 
12.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.
13. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana
13.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

13.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

13.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

13.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;

13.2.2. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;

13.2.3. Izpildītājs nenodrošina 8. punktā noteikto prasību izpildi;

13.2.4. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

13.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

13.2.6. būvdarbi nav uzsākti;
13.2.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

13.2.8. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

13.2.9. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir trīs vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) vai vairāk;

13.2.10. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis. 
13.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija. 
13.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
13.5. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.
13.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
13.7. Katra no pusēm ir tiesīga ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību, kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.
14. Nepārvarama vara
14.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
14.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.
15. Strīdu risināšana
15.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Papildus noteikumi
16.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
16.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Projekta vadītājs – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Anita Vanaga, tālrunis +371 652 07428, mob. tālrunis +371 29164365, e-pasts: anita.vanaga@jekabpils.lv. 
16.3. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
	1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

	2. pielikums „Darba uzdevums”

3. pielikums „Tehniskais piedāvājums”

4. pielikums „Galvojuma noteikumi”


16.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar 4 (četriem) pielikumiem uz .......lapām katrai pusei.

17. Pušu rekvizīti:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205
	

	Adrese
	Brīvības iela 120, 
Jēkabpils, LV-5201
	


18. Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 

Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos
Jānis Raščevskis
	Izpildītājs



	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


4.pielikums

GALVOJUMA NOTEIKUMI

1. Visiem galvojumiem jāatbilst šādām prasībām:

1.1. Galvojumu drīkst dot banka vai apdrošināšanas sabiedrība.

2. Visos galvojumos jāiekļauj šādi nosacījumi: 

2.1. Galviniekam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam galvojumu summu.

2.2. Galvojumam jābūt derīgam iepirkuma nolikumā vai līgumā noteiktajā termiņā.

2.3. Galvojumam jābūt no Pretendenta vai Izpildītāja puses neatsaucamam.

2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta vai Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

2.5. Pasūtītājam savā pieprasījumā galviniekam jānorāda konkrētas iepirkuma nolikuma vai līguma normas, kuras Pretendents vai Izpildītājs nav izpildījis.

3. Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos nosacījumus:

3.1. Priekšapmaksas galvojums:
3.1.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojumu summu, ja Izpildītājs    nav izpildījis līgumā noteiktās saistības;

3.1.2. Galvojumu summai jābūt vienādai ar priekšapmaksas (avansa) summu;

3.1.3. Galvojuma summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai priekšapmaksas     summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

3.1.4. Galvojumam jābūt spēkā līdz laikam, kad Izpildītājs ir pilnībā atmaksājis priekšapmaksas summu.

	Pasūtītājs 

Domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos
Jānis Raščevskis
	Izpildītājs



	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


7. pielikums BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS, TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Būvdarbu līguma projekts un Tehniskā specifikācija ir pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpils.lv pie publiskā iepirkuma “Jēkabpils 3.vidusskolas Stadiona ielā 5, Jēkabpilī internāta un ēdnīcas ēkas vienkāršota atjaunošana un stadiona pārbūve” (Id.Nr. JPP 2015/37) dokumentācijas. http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi/jekabpils-3vidusskolas-slimnicas-iela-5-jekabpili-internata-un-ednicas-ekas-vienkarsota-atjaunosana 
PAGE  
31

