JĒKABPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2020. - 2026.GADAM

Investīciju plāna pielikums

INTEGRĒTO TERITORIJU INVESTĪCIJU PROJEKTI

2019. – 2023.GADAM

2021

SATURS

Ievads	3

1. Jēkabpils attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi	4

1.1 .Demogrāfiskie un sociālie izaicinājumi	4

1.2. Izglītība	8

1.3. Ekonomika	10

1.4. Vide un klimata pārmaiņas	14

1.5. Pilsētas un lauku dimensija	15

2. ITI projektu kopsavilkums	16

2.1. ITI projektu kopsavilkuma karte	22

3. Integrēto teritoriju investīciju projektu idejas	23

3.3.1. SAM: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām	23

4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās	41

5.5.1.SAM: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus	50

5.6.2. SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām	55

8.1.2.SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi	75

9.3.1.SAM: Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā	80

## Ievads

Integrētās teritoriju investīcijas (turpmāk – ITI) ir 2014. – 2020.gada periodā Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejams instruments integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un ieguldījumu veikšanai nacionālas nozīmes attīstības centru teritorijās. Integrēta pieeja attīstības plānošanā paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.), izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus un prioritātes.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (ES) Nr.1301/2013 par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – ERAF) un mērķi “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr.1080/2006 atcelšanu 7.pantu vismaz 5 % ERAF finansējuma, kas valsts līmenī piešķirts saistībā ar mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, piešķir integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. ITI nosacījumi attiecas uz to specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) finansējuma daļu, kas paredzēta nacionālas nozīmes attīstības centriem.

ITI ietvaros apvienotas investīcijas no pieciem prioritārajiem virzieniem, ieguldījumu prioritātēm un septiņiem dažādiem ES fondu SAM: 3.3.1., 4.2.2., 5.5.1., 5.6.2., 8.1.2., 8.1.3., 9.3.1., paredzot investīcijas uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei, nodarbinātības veicināšanai (3.3.1. SAM), energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (4.2.2. SAM), nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu attīstīšanai un ar to saistītos pakalpojumus paplašināšanai (5.5.1. SAM), degradēto teritoriju revitalizācijai un pielāgošanai saimnieciskai darbībai (5.6.2. SAM),  vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai (8.1.2. SAM un 8.1.3. SAM) un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras pilnveidošanai (9.3.1. SAM).

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas Investīciju plāna pielikumā “Integrēto teritoriju investīciju projekti 2019. – 2023.gadam” ietvertas Jēkabpils ITI projektu idejas (t.sk. alternatīvās projektu idejas, gadījumam, ja iecerēto prioritāro projektu kādu iemeslu dēļ nav iespējams īstenot) atbilstoši iepriekš minētajiem SAM, kā arī sniegts to nepieciešamības pamatojums. Pielikumu veido trīs daļas:

- Jēkabpils pilsētas attīstības izaicinājumi: ekonomiskie, demogrāfiskie, vides, klimata un sociālie izaicinājumi un tendences, plānotās rīcības izaicinājumu risināšanai un pilsētu – lauku mijiedarbības attīstīšanai;

- ITI projektu kopsavilkums: pārskata tabula par plānotajām ITI projektu idejām atbilstoši katram SAM;

- ITI projekti: Investīciju plāna pielikuma sadaļa ar ITI investīcijām, iekļaujot prioritāros investīciju projektus un alternatīvās projektu idejas. Katrai projektu idejai norādīts projekta nosaukums, pamatojums, aktivitātes un rezultatīvie radītāji, saistība ar attīstības programmas noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, kā arī projektu ideju savstarpējā papildinātība, informācija par plānoto uzsākšanas un realizācijas laiku, partneriem, finansējumu un indikatīvajām projektu īstenošanas izmaksām, kas tiks precizētas pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas un būvprojektu izstrādes.

## 1. Jēkabpils attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi

Jēkabpils attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi ir aplūkoti demogrāfisko un sociālo, izglītības un ekonomikas, vides un klimata pārmaiņu, kā arī pilsētu un lauku dimensijas izaicinājumu kontekstā. Katrai jomai ir nosauktas vairākas nozīmīgākās tendences, kuras tiek raksturotas, sniedzot tendences aprakstu, ar tendenci saistītos nākotnes izaicinājumus un attīstības iespējas, kas norāda uz prioritātēm un rīcību virzieniem, kā arī ļauj aplūkot Jēkabpili kontekstā ar apkārtējām apdzīvotajām teritorijām, kas atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā.

### 1.1 .Demogrāfiskie un sociālie izaicinājumi

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem datiem (turpmāk – CSP), 2012.gadā pilsētā bija 24 182 iedzīvotāji, savukārt 2019.gadā – 22 076 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits laika posmā no 2012.gada līdz 2019.gadam Jēkabpilī samazinājies par 8,7%, kas ir nedaudz vairāk nekā vidēji starp republikas pilsētām (6,6%). Iedzīvotāju skaita dinamika no 2012.gada līdz 2019.gadam parāda, ka Jēkabpilī iedzīvotāju skaits samazinās katru gadu vidēji par 1,4% (skat. 1.attēlu).

Iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmēja divi galvenie faktori - negatīvs dabiskais pieaugums un negatīvs migrācijas saldo. Galvenokārt ekonomisko apstākļu dēļ, trūkstot labi apmaksātām darbavietām, līdzīgi kā visā valstī, no Jēkabpils cilvēki aizbrauc. Izaicinājums nākotnē būtu saglabāt Jēkabpilī esošās darbavietas un radīt jaunas, modernas un labi apmaksātas darbavietas, lai pilsēta būtu pievilcīgāka vieta, kur strādāt un dzīvot.

1.attēls. Iedzīvotāju skaits Jēkabpils pilsētā, 2012.-2019.gads ( Avots: CSP)

Jēkabpils pilsētu aptverošajos novados (novados, kas izveidoti bijušā Jēkabpils rajona teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadā) iedzīvotāju skaits kopš 2012.gada arī ir samazinājies vidēji par 11% (jeb vidēji gadā – par 2%).

Demogrāfiskā slodze Jēkabpilī 2019.gada sākumā bija 627, kas ir par 41 mazāk nekā vidēji starp republikas pilsētām (skat. 2.attēlu). No 2012. līdz 2019.gadam Jēkabpilī šis rādītājs palielinājies par 11%, taču salīdzinājumā ar citām republikas pilsētām (vidēji – 13,79%), demogrāfiskās slodzes pieaugums bijis viens no mazākajiem. Tas parāda, ka Jēkabpils iedzīvotāju struktūrā ir salīdzinoši vairāk jauni un darbspējīgi iedzīvotāji.

2.attēls. Demogrāfiskās slodzes līmenis republsikas pilsētās 2019.gada sākumā (Avots: CSP)

Arī turpmāk tiek plānots iedzīvotāju skaita samazinājums, jo aptaujā, kas norisinājās 2018.gada vasarā, 11% respondentu norādīja, ka tuvāko piecu gadu laikā plāno mainīt dzīvesvietu ārpus Jēkabpils pilsētas robežām Latvijā, savukārt 3% norādījuši, ka plāno pārcelties ārpus Latvijas.

Tomēr šāda tendence sagaidāma “inerces scenārija” gadījumā – turpinot attīstīties kā līdz šim, un nerealizējot pasākumus iedzīvotāju ekonomiskās emigrācijas un negatīvās dzimstības mazināšanai. Tādējādi kā nozīmīgākais nākotnes izaicinājums ir panākt, ka pilsētā iedzīvotāju skaits stabilizējas.

Lai risinātu iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši ekonomiskās emigrācijas dēļ, pašvaldībai jāsniedz atbalsts gan uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstībai, gan pakalpojumu un pilsētvides pilnveidošanai. ITI projekti, kas paredz plaši izmantotas pilsētas infrastruktūras – kultūras, sporta un izglītības iestāžu – ēku energoefektivitātes paaugstināšanu un labiekārtošanu, sekmēs Jēkabpils attīstību kā pievilcīgai dzīves vietai ar mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestāžu vidi, sporta un kultūras infrastruktūru. Tādējādi tiks uzlabota dzīves kvalitāte, jo īpaši jaunajām ģimenēm ar bērniem.

Ilgstošo bezdarbnieku integrācija darba tirgū un otrās paaudzes bezdarbnieku skaita pieauguma novēršana

2018.gadā Jēkabpilī bezdarba līmenis bija 5,4%. Salīdzinot reģistrētā bezdarba datus (3.attēls) republikas pilsētās 2018.gada 31.decembrī, var redzēt, ka Jēkabpilī ir zemāks reģistrētā bezdarba līmenis kā Rēzeknē, Daugavpilī un Liepājā, tomēr tas ir augstāks kā pārējās republikas pilsētās un Latvijā.

3.attēls. Bezdarba līmenis republsikas pilsētās, %, 31.12.2018. (Avots: NVA)

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā - NVA) datiem uz 2018.gada 31.decembri Jēkabpils pilsētā bija 747 reģistrētie bezdarbnieki, kas ir 5,4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 60,0% no reģistrētajiem bezdarbniekiem bija sievietes, bet 40,0% - vīrieši. 21,8% bija ilgstošie bezdarbnieki, 11,1% invalīdi – bezdarbnieki, 8,57% jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem un 17,7% pirmspensijas vecuma bezdarbnieki. 61,2% no reģistrētajiem bezdarbniekiem bezdarba ilgums bija līdz 6 mēnešiem, no 6-12 mēnešiem – 17,0%, 1-3 gadi – 13,5% un 3 gadi un vairāk – 8,3%. 34,7% no reģistrētajiem bezdarbniekiem bija ar profesionālo izglītību, 29,2% ar vispārējo vidējo izglītību, 14,1% ar augstāko izglītību, 18,1% ar pamatizglītību, bet 4% ar izglītības līmeni zemāku par pamatizglītību.

Salīdzinoši augsts bezdarba līmenis Jēkabpilī ir vēsturiski veidojusies parādība – pagājušā gadsimta otrajā pusē Jēkabpilī darbojās vairāki lieli rūpnieciski objekti, katrs nodarbinot vairākus simtus strādājošo. Nespējot pielāgoties jaunajai ekonomiskajai situācijai, kas izveidojās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, liela daļa šo uzņēmumu pārtrauca savu pastāvēšanu, saasinot nodarbinātības jautājumu pilsētā. Lai gan pēdējos 10 gados ir pieaudzis uzņēmumu skaits, liela daļa no jaunajiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi, un, līdz šim brīdim saimnieciskās darbības aktivitāte Jēkabpilī nav atguvusi iepriekšējos apmērus, tādējādi bezdarbs kā attīstības problēma saglabā savu aktualitāti.

Ilgstošais bezdarbs samazina iedzīvotāju dzīves kvalitāti un rada risku, ka iedzīvotāji zaudē darba un sociālās iemaņas, kas var radīt papildus grūtības atgriezties darba tirgū, un kas rada pieaugošu atkarību no sociālajiem pabalstiem. Šo risku novēršanai ir veicināmas jebkādas sociālās un nodarbinātības aktivitātes, kas ļauj saglabāt iedzīvotāju darbaspējas (piemēram, sociālā uzņēmējdarbība, sabiedriskais darbs, profesionālās izglītības attīstība, mūžizglītības aktivitātes u.tml.).

Vecāku ilgstošais bezdarbs var radīt nākamās paaudzes sociālās izolētības risku, piemēram, paaugstināt atbiršanas no skolas risku, bezdarbu otrajā paaudzē u.tml., kas ilgtermiņā veidotu negatīvas sociālās sekas. Izaicinājums ir piedāvāt jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu viņu sociālo integrāciju.

Lai risinātu bezdarba, īpaši ilgstošā un jauniešu bezdarba risku, pašvaldībai jāsniedz atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstībai, lai pilsēta kļūtu pievilcīgāka uzņēmējiem, tiktu veidotas jaunas ražotnes un attīstītos pakalpojumu sniedzēji. Tas nodrošinās darbavietas Jēkabpils un pilsētas apkārtnes iedzīvotājiem.

Šos izaicinājumus pašvaldība plāno risināt ar ITI projektiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošanu un ierīkošanu, kā arī uz degradēto teritoriju sakārtošanu uzņēmējdarbības, īpaši ražošanas, attīstībai. Attiecībā uz jauniešu bezdarba riska mazināšanu nākotnē pašvaldība iecerējusi īstenot projektus jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai, kā arī vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu attīstību un kvalitātes paaugstināšanu.

Jauno speciālistu piesaistīšana un noturēšana veselības aprūpē

Jēkabpils, iegūstot republikas nozīmes pilsētas statusu, ir kļuvusi arī par reģionālu veselības aprūpes centru. Pateicoties pilsētas jauniegūtajam statusam un Veselības ministrijas veikto strukturālo reformu rezultātā, Jēkabpils slimnīca saglabāja daudzprofilu reģionālās slimnīcas statusu. Pie slimnīcas atrodas arī poliklīnika, kur ir koncentrēta lielākā daļa primārās veselības aprūpes. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” sniedz veselības aprūpes pakalpojumus agrāko Jēkabpils, Aizkraukles, daļēji arī Madonas un Preiļu rajona (tagad novadu) iedzīvotājiem. 2018.gadā slimnīcas ambulatoro pacientu skaits no citām pašvaldībām veido gandrīz pusi (49%) no visiem ambulatorajiem apmeklētājiem, savukārt stacionāro pacientu skaits no citām pašvaldībām sasniedz pat 66% no slimnīcas stacionārajiem pacientiem.

Galvenā iestādes problēma ir pakalpojumu reālajām/nepieciešamajām izmaksām neadekvātais finansējums, kas neļauj nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu un piesaistīt jaunos speciālistus, savlaicīgi atjaunot medicīniskās iekārtas un aparatūru. Laikā no 2011.gada līdz 2018.gadam SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” spējusi piesaistīt investīcijas kopsummā vairāk nekā 6 milj. EUR apmērā un realizēt 3 nozīmīgus attīstības projektus. Galvenokārt veikta ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana, energoefektivitātes veicināšana un tehniskā aprīkojuma atjaunošana. Nākotnē būtu nepieciešams pabeigt tehniskos darbus slimnīcas labiekārtošanai un piesaistīt jaunas investīcijas medicīnisko iekārtu iegādei un modernizācijai. Tādējādi tiktu panākta infrastruktūras modernizācijas pabeigtība, kas līdz ar to radītu pamatu kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem Jēkabpilī un tās aptvertajā reģionā.

Trūkstot jauniem speciālistiem, kuri izmanto mūsdienīgas darba metodes, esošie medicīnas darbinieki konkurences trūkuma dēļ zaudē motivāciju uzlabot savu kvalifikāciju, bet jaunie speciālisti aizplūst uz galvaspilsētu. Lai mazinātu šo tendenci, pašvaldība ir uzsākusi stipendiju izmaksu jauno speciālistu piesaistei. Sadarbībā ar pašvaldību turpinās medicīnas studentu/rezidentu stipendiju atbalsta programma. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2017.gadā bija piesaistīti 5 speciālisti. Uz doto brīdi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir noslēgti līgumi ar 14 rezidentiem, kuri pēc studiju beigšanas nāks strādāt uz slimnīcu. Nākotnē jāstrādā pie apstākļu uzlabošanas jauno speciālistu piesaistīšanai un jau esošo noturēšanai darbā Jēkabpilī.

Izaicinājums tiks risināts ar pašvaldības rīcībām veselības aprūpes jomas darbavietu pievilcības veicināšanai, t.sk. atalgojuma un sociālo garantiju palielināšanai, kā arī ar investīciju projektiem slimnīcas aprīkojuma modernizēšanai.

Efektīvas sadarbības izveidošana ar NVO sektoru sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

Jēkabpils pilsētā lielāko daļu sociālo pakalpojumu nodrošina pašvaldības Sociālais dienests, un tie lielākoties tiek finansēti no pašvaldības budžeta. Papildus Sociālajam dienestam sociālos pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilsētā sniedz biedrība Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” struktūrvienība “Upe”, sociālās rehabilitācijas dienas centrs “Kopā būt”un SIA “Domus atbalsts” kā arī, sadarbojoties ar NVO resursu centru, tiek veicināta nelielu projektu realizācija alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Šobrīd Jēkabpils Sociālais dienests daļēji spēj nodrošināt sociālos pakalpojumus pirmspensijas vecuma personām, nepilnām un daudzbērnu ģimenēm, personām, kuras ir ar īpašām vajadzībām, ilgstošiem bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgajiem, bijušajiem ieslodzītajiem un no vardarbības cietušajiem. Daļu trūkstošo pakalpojumu – ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā gan bērniem, gan pilngadīgām personām – pašvaldība pērk no tuvajiem Krustpils, Salas, Viesītes, Līvānu, Koknese un Bauskas novadiem, un tos izmanto vairāk nekā 100 Jēkabpils iedzīvotāji.

Pēdējo gadu laikā ieguldīts darbs, renovējot sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētās ēkas, uzlabojot to energoefektivitāti un pielāgojot ēkas personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

Nākotnē alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un pieejamībai pašvaldībai jāturpina sadarboties ar NVO sektoru, deleģējot to sniegt kādus Sociālā dienesta šobrīd piedāvātos pakalpojumus. Īpaši jāveicina pakalpojumu pieejamība iepriekš minētajām personu grupām, kuru vajadzībām pašvaldība šobrīd nespēj pilnvērtīgi nodrošināt

Izaicinājumu pašvaldība risina un turpinās risināt ar regulāriem sadarbības projektiem sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā, iesaistot apkārtējās teritorijas un NVO sektoru.

Sociāli integrētas sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu aprūpes attīstīšana

Bērnu un jauniešu skaits ārpusģimenes aprūpē pēdējos trīs gados ir svārstīgs, nav jūtama tendence tam samazināties. 2018.gadā ārpusģimenes aprūpē atrodas 86 Jēkabpils bērni un jaunieši. Lielākā daļa – 51 no ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem atrodas aizbildnībā, 20 bērni aug audžuģimenēs, bet 15 bērni atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.  Tā kā vēl arvien bērni atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un pamatā tie ir pusaudži pārejas vecumposmā ar uzvedības traucējumiem un citām problēmām, nākotnes izaicinājums ir attīstīt pakalpojumu infrastruktūru, veicinot bērnu, jo īpaši pusaudžu, aprūpi un augšanu ģimeniskā vidē.

Nākotnē jāuzlabo pakalpojumu infrastruktūra, pieejamība un motivējošu pasākumu īstenošana personām ar invaliditāti, viņu neatkarīgas dzīves veicināšanai, integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Izaicinājums tiks risināts  atbilstoši apstiprinātajam Deinstucionalizācijas plānam, kas paredz:

- izveidot grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- paplašināt dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- paplašināt specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- izveidot dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

- izveidot sociālās rehabilitācijas pakapojumu infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izmantojot ITI investīcijas, plānots izveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī veidot alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā. Nozīmīga ir infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei.

Iedzīvotāju iesaistīšana sporta aktivitātēs un sporta infrastruktūras attīstība

Jēkabpils pilsēta dažādos veidos nodrošina plašas iespējas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Sporta nozares vadīšanai darbojas pašvaldības iestāde Jēkabpils sporta centrs, kas organizē pilsētas sporta dzīvi un darbojas kā instruments sporta bāzes apsaimniekošanai no pašvaldības finansējuma. Jēkabpils sporta centrs pārvalda pilsētas iedzīvotājiem pieejamu sporta infrastruktūru – Jēkabpils stadionu, Sporta namu, dienesta viesnīcu sportistiem, futbola laukumu, ielu vingrošanas laukumu, skeitparku, Mežaparka sporta infrastruktūru u.c. Tradīcija ir dažādu sporta sacensību organizēšana pilsētas iedzīvotājiem, Jēkabpils komandas piedalās valsts mēroga sporta turnīros, kā arī pilsētā notiek valsts līmeņa turnīri dažādos sporta veidos.

Kopā pilsētā treneru pavadībā var apgūt 20 dažādus sporta veidus gan profesionālā, gan amatieru līmenī. Pilsētā pieejamā sporta infrastruktūra piedāvā dažādas iespējas sportošanai pilsētas iedzīvotājiem gan vasarā (ūdenssports, ielu vingrošana, pludmales volejbols u.c.), gan ziemā (slēpošana, slidošana u.c.). Tomēr ņemot vērā pieaugošo sportiskajās aktivitātēs iesaistīto cilvēku skaitu ne tikai no Jēkabpils, bet arī no apkārtējiem novadiem, ir nepieciešama infrastruktūras atjaunošana un papildināšana.

Prioritāri attīstāmie sporta infrastruktūras objekti Jēkabpilī ir Jēkabpils multifunkcionālā sporta halle (jaunbūves projekta realizācija (2017. gadā veikti priekšdarbi), Sporta nams un tam piederošās viesu mājas “Vārpa”, kā arī izglītības iestāžu sporta zāles un stadioni, jo šī infrastruktūra ir visvairāk noslogota, kā arī iepriekšējos periodos veiktās investīcijas nav līdz galam atrisinājušas ēku energoefektivitātes, reģiona un Latvijas mēroga sporta sacensību rīkošanai nepieciešamo telpu un aprīkojuma problēmas. Sporta nams ir nozīmīgs gan pilsētas, gan nacionālā un pat starptautiskā mērogā (piemēram, tajā tiek rīkotas Latvijas un Baltijas mēroga sacensības basketbolā un volejbolā), līdz ar to nepieciešams veikt investīcijas tā energoefektivitātes uzlabošanā, lai nodrošinātu infrastruktūras atbilstību funkcijām. Savukārt Jēkabpils sporta centram piederošās viesu mājas “Vārpa” paplašināšana un energoefektivitātes uzlabošana nepieciešama, jo ēka tiek izmantota primāri kā dienesta viesnīca sportistiem, īpaši reģionālu, nacionālu un starptautisku sporta pasākumu laikā un sporta nometņu laikā, bet tās pašreizējais tehniskais stāvoklis neļauj izmitināt pietiekamu skaitu sportistu, kā arī pilnvērtīgi nodrošināt dienesta viesnīcas administratīvo apkalpošanu.

Izaicinājumi tiks risināti ar Investīciju plāna palīdzību.

### 1.2. Izglītība

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras salāgošana ar nākotnes skolēnu skaita prognozēm

Šobrīd vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūra Jēkabpils pilsētā var nodrošināt mācību vietas līdz 3 696 izglītojamajiem, lai gan pilsētas izglītības iestādēs 2018./2019.mācību gada sākumā mācību iestādēs mācījās 3 947 skolēni. Nozīmīga daļa no izglītojamajiem ir no Jēkabpils pilsētai tuvākajiem novadiem – Krustpils, Jēkabpils un Salas novadiem. No Jēkabpils pilsētas ārpus novados kopā mācās 537 izglītojamo (pirmsskolas izglītības iestādēs – 52 bērni, vispārējās izglītības iestādēs – 485 skolēni), no novadiem Jēkabpils pilsētā kopā mācās 696 izglītojamo (pirmsskolas izglītības iestādēs – 204 bērni, vispārējās izglītības iestādēs – 492 skolēni). Līdz ar to nozīmīgs izaicinājums ir un būs pilsētas sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām kvalitatīvu un ekonomiski efektīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšanā.

Pēdējo piecu gadu laikā izglītojamo skaits Jēkabpils vispārizglītojošajās skolās bijis svārstīgs. Izglītojamo skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga 2015. gadā (3,1%) un 2016. gadā (0,7%), bet samazinājies 2014. gadā (-1,6%), 2017. gadā (-3,2%) un 2018. gadā (-0,2%).

Lai gan pēdējos desmit gados pilsētā izglītības iestāžu tīkls ir samazināts un veidots tā, lai gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību skolēni varētu iegūt abos Daugavas krastos, skolu izvietojums vēl aizvien ir neracionāls. Skolu atšķirīgā specializācija nosaka to, ka vidējās izglītības iegūšanas iespējas krievu mācību valodas skolēniem galvenokārt pieejamas Daugavas kreisajā krastā, savukārt pamatskolas izglītību latviešu valodā var iegūt pilsētas vienīgajā pamatskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā, kuras atrodas Daugavas labajā krastā. Līdz ar to viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem būs pamatskolas (īpaši – sākumskolas) vispārējās izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana līdzvērtīgā līmenī abos Daugavas krastos.

Līdzīgi kā šobrīd, 2019./2020.mācību gadā izglītojamo skaits Jēkabpils pilsētā piesardzīgi optimistiskā scenārija gadījumā varētu būt robežās no 2600 līdz 2700, savukārt pesimistiskāku attīstības scenāriju gadījumā vēl mazāks. Tādējādi nākotnes izaicinājums ir esošās izglītības iestāžu infrastruktūras samazināšana par aptuveni 1000 izglītojamo vietām, skolēnus no mācību iestādēm ar vismazāk noslogoto infrastruktūru un piepildījumu pārvietojot uz izglītības iestādēm, kuru potenciāls sasniegt optimālās skolas līmeni ir visaugstākais. Nozīmīgākās izmaiņas nepieciešamas vidusskolas ciklā, ņemot vērā pēdējo gadu tendenci aizvien vairāk 9.klašu absolventiem izvēlēties profesionālās izglītības ceļu un attiecīgo valsts izglītības politiku. Vidusskolas cikla izglītības iestāžu kapacitāti būtu nepieciešams plānot, funkcionāli aptverot visas Jēkabpilī esošās iestādes – Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Jēkabpils 2.vidusskolu, Jēkabpils 3.vidusskolu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, neraugoties uz to piederību. Nākotnes izaicinājums būtu veicināt starppašvaldību norēķinus, atbalstot apkārtējo novadu skolēniem vidējās izglītības apgūšanas iespējas Jēkabpilī, kā arī nodrošinot skolēniem iespēju apgūt interešu izglītību Jēkabpilī (piemēram, sabiedriskā transporta nodrošināšana no pašvaldības budžeta).

Būtisks izaicinājums, ko pašvaldība plāno risināt ar ITI projektiem, kas vērsti uz pilsētas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, ir izglītības iestāžu vides un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, lai nodrošinātu mūsdienām atbilstošu izglītības programmu un mācību vides pieejamību. Izaicinājumu efektīvāku risināšanu sekmē “Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija 2015 – 2025”, kas aktualizēta 2018.gadā kas pamato nepieciešamo investīciju veikšanu vienā vai vairākās no Jēkabpils vispārējās izglītības iestādēm.

Profesionālās izglītības attīstība saistībā ar pilsētas ekonomikas profilu, zināšanu ekonomiku un radošumu

Profesionālās izglītības jomā Jēkabpilī pietrūkst speciālistu sagatavošanas pilsētai un tās apkārtnei svarīgajās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd profesionālo izglītību pilsētā var iegūt Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Uzsākot 2018./2019.mācību gadu, koledža piedāvā piecas profesionālās vidējās izglītības programmas: komercdarbība, grāmatvedība, programmēšana, multimēdiju dizains, datorsistēmas, datubāzes un datortīkli. Kā arī sešas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: datortīklu un datorsistēmu administrēšana, programmēšana un datortīklu administrēšana, grāmatvedība un finanses, mārketings un inovācijas, komercdarbība, namu pārvaldīšana. Profesionālajā izglītībā iesaistīto audzēkņu skaits Jēkabpilī 2018./2019. mācību gadā ir 562, kas ir viens no mazākajiem starp republikas pilsētām.

Jēkabpilī ir izvietotas arī augstskolu filiāles, kuras piedāvā apgūt galvenokārt sociālo un humanitāro nozaru programmas.

Jēkabpils pilsētai apkārtējos novados esošās profesionālās izglītības iestādes piedāvā apgūt profesiju dažādās nozarēs, tai skaitā atbilstoši pilsētas un apkārtnes tautsaimniecības attīstībai. Visvairāk izglītības programmu ir dažādās ar celtniecību un remontdarbiem saistītās nozarēs, automehānikas un ēdināšanas jomās. Vēl apkārtējās profesionālās izglītības iestādēs iespējams apgūt profesijas, kas saistītas ar tūrismu un viesnīcu pakalpojumiem, lauksaimniecību, tekstilrūpniecību, komerczinībām, datortehniku un programmēšanu, veterinārmedicīnu, kā arī citām nozarēm.

Ņemot vērā Jēkabpils uzņēmējdarbības specializāciju, pilsētā būtu svarīgi attīstīt kokapstrādes, mežizstrādes, pārtikas rūpniecības un tekstilrūpniecības profesionālās izglītības un tālākizglītības piedāvājumu, vai veidot ciešāku sadarbību starp pilsētas uzņēmējiem un apkārtnes profesionālās izglītības iestādēm, nodrošinot darba vidē balstītu apmācību un prakses vietas atbilstošo specialitāšu audzēkņiem pie Jēkabpils pilsētas uzņēmējiem. Izaicinājumi tiks risināti, pašvaldībai sadarbojoties un realizējot kopīgus projektus ar apkārtējo teritoriju izglītības iestādēm, kā arī ar vietējiem uzņēmējiem.

### 1.3. Ekonomika

Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana Jēkabpilī un tās apkārtējos novados

Saskaņā ar aprēķiniem kas balstīti uz 2017.gada Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Zemgales reģionā ir viens no zemākajām ekonomiski aktīvo tirgus vienību uz 1000 iedzīvotājiem skaits – 69 vienības (Latgales reģionā – 68 vienības), kamēr citos reģionos – vairāk par 80 vienībām, izņemot Rīgas reģionu – 116 vienības. Savukārt komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Zemgales reģionā bija tikai 31, kas bija nedaudz vairāk nekā Latgales reģionā – 25 komercsabiedrības.

Visaugstākais komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem no republikas nozīmes pilsētām, izņemot Rīgu, ir Valmieras (48), Jūrmalas (45) un Jelgavas pilsētās (42), bet no kaimiņu novadiem – Salas novadā (28) un Līvānu novadā (26). Viszemākais šis rādītājs ir Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils un Neretas novados (≤ 20 komercsabiedrībām uz 1000 iedzīvotājiem).

Saskaņā ar Lursoft datiem, lielākie Jēkabpils uzņēmumi pēc apgrozījuma 2017.gadā bija: SIA “OŠUKALNS” (kokapstrāde, 35,4 milj.), SIA “Jēkabpils kokapstrāde” (kokapstrāde, 23,7 milj.), SIA “JĒKABPILS PMK” (būvniecība, 12,5 milj.), SIA “DEVONA” (mazumtirdzniecība, 11,3 milj.), SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (slimnīcu darbība, 9,9 milj.), SIA “GEFA LATVIJA” (tekstilrūpniecība, 6,7 milj.), SIA “Viadukts, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums” (tiltu un tuneļu būvniecība 6,3 milj.), SIA “LC būve” (ēku būvniecība, 6,2 milj.), SIA “SILPEC” (kokapstrāde, 5,1 milj.), SIA “Sedumi” (mazumtirdzniecība, 4,2 milj.), SIA “Jēkabpils siltums” (siltumapgāde, 3,5 milj.), SIA “Krustpils” (ceļu būvniecība, 3,2 milj.), SIA “Ošukalns celtniecība” (ēku būvniecība, 3 milj.), SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI” (atkritumu savākšana, 2,7 milj.), SIA “BRĒĶU STUDENTI” (būvdarbi, 2,6 milj.).

Jēkabpilī un tās apkārtējos novados nākamo gadu izaicinājums būs sīkās uzņēmējdarbības attīstības un vietējo uzņēmēju konkurētspēju un prasmes vadīt uzņēmumus mainīgos ekonomiskās izaugsmes, konkurences un eksporta tirgu pieejamības apstākļos veicināšana, izstrādājot inovatīvus produktus, pakalpojumus, ieviešot jaunas tehnoloģijas un procesus, veicot sadarbību un kooperāciju noieta tirgu apgūšanā un efektīvas uzņēmējdarbības attīstīšanā.

Ņemot vērā plānotās ITI investīcijas, Jēkabpils pilsētas pašvaldība veicinās publiskās un industriālās infrastruktūras, kā arī degradēto teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu, kas būs būtisks ieguldījums uzņēmējdarbības, it īpaši apstrādes rūpniecības, veicināšanai, kas savukārt veicinās pilsētas ekonomisko izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu un investoru piesaisti brīvajām industriālajām zonām.

Jēkabpilī attīstītas četras no Zemgales reģiona perspektīvajām nozarēm

Jēkabpili aptverošajos novados pieejamie nozīmīgākie dabas resursi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži, derīgie izrakteņi – veido pamatu tādu uzņēmējdarbības nozaru attīstībai pilsētā kā būvniecība, būvniecības materiālu ražošana, kokapstrāde, mežizstrāde un lauksaimniecības produktu pārstrāde.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Jēkabpilī 2017.gadā lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē darbojās 115 uzņēmumi (mežsaimniecība un mežizstrāde – 69, augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības – 45, zivsaimniecība – 1), apstrādes rūpniecības nozarē - 80 uzņēmumi (tekstilapstrāde – 20, kokapstrāde – 21, pārtikas produktu ražošana – 6, metālizstrādājumu ražošana – 5, u.c.), būvniecības nozarē – 75 uzņēmumi. Pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, mežizstrāde un tekstilrūpniecība ir svarīgas ne tikai Jēkabpils pilsētai, tās ir prioritāras arī Zemgales reģiona mērogā.

Augstas pievienotās vērtības kokapstrādes produktu attīstīšana

Jēkabpilī un tās apkārtnē ir attīstītas Zemgales reģiona prioritārās nozares - mežizstrāde un kokapstrāde. Saskaņā ar CSP datiem 2017.gadā Jēkabpilī darbojās 69 uzņēmumi mežsaimniecības un mežistrādes nozarē, koka un korķa izstrādājumu ražošanā 21 uzņēmums un mēbeļu ražošanā trīs uzņēmumi.

Lielākie Jēkabpils uzņēmumi pēc apgrozījuma 2018.gadā bija SIA “Ošukalns” (45 milj. eur), SIA “Jēkabpils kokapstrāde” (kokapstrāde, 28 milj.), SIA “SILPEC” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, 6,1 milj.), SIA “KARA V” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, 2,5 milj.), SIA “LIDSIL” (koka izstrādājumu ražošana, 2,3 milj.).

Kokapstrāde ir nozare ar potenciālu izaugsmi uz zināšanām balstītā ekonomikā. Patlaban daļa kokapstrādes produkcijas vēl ir ar salīdzinoši zemu pievienoto vērtību, piemēram, tie ir baļķi, kokmateriāli un zemas vērtības mēbeļu izstrādājumi. Kokapstrādes produkcijas noiets šobrīd galvenokārt ir ārējie tirgi – vidēji Latvijā eksporta īpatsvars (EUR) nozares kopējā realizācijā, 2017.gadā bija 84%. Lielākais eksporta tirgus ir Lielbritānija (17%), Igaunija (10,3%),  Vācija (10%) un Zviedrija (9,6%).

Kokapstrādes uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas nākotnes attīstības iespēja ir uzņēmumu klasteru veidošana, kur vieni uzņēmumi tālāk izmanto otra produktus savas produkcijas tālākai ražošanai, izmanto kopējas telpas un infrastruktūru, kas samazina uzturēšanas un ražošanas izmaksas, tādējādi efektīvāk izmantojot pieejamos resursus. Jēkabpilī ir pieejamas brīvas industriālās teritorijas, (piemēram, teritorijas Zīlānu ielas, Oļu ielas, Ķieģeļu ielas un Artilērijas ielas apkārtnē), kurās šādi uzņēmumi varētu izvietoties vai paplašināt savas ražotnes, taču ir nepieciešama šo teritoriju sakārtošana un infrastruktūras (t.sk. transporta risinājumu) pilnveide atbilstoši uzņēmēju vajadzībām. Teritoriju un infrastruktūras attīstību paredzēts risināt ITI projektu ietvaros.

Tekstilrūpniecības produktu atpazīstamības veicināšana

Nozīmīga Jēkabpilī ir apstrādes rūpniecības nozare tekstilrūpniecība. Saskaņā ar CSP datiem 2017.gadā Jēkabpilī bija 20 uzņēmumi, no kuriem 8 strādā tekstilizstrādājumu ražošanā un 12 – apģērbu ražošanā.

Lielākie tekstilrūpniecības uzņēmumi pēc to apgrozījuma 2018.gadā bija SIA “GEFA LATVIJA” (7,5 milj. EUR) un SIA “ARES” (2 milj. EUR).

Latvijas tekstilrūpniecības priekšrocības kopumā ir saistāmas ar salīdzinoši īsu pasūtījumu izpildes laiku un drošām piegādēm, kvalificētu, elastīgu un salīdzinoši lētu darbaspēku, mūsdienīgu ražošanas iekārtu izmantošanu, elastīgu ražošanu, iespējām ražot mazas produkcijas partijas, dažādot dizainu, izmantojamos materiālus un izpildīt specifiskas patērētāju vēlmes. Savukārt nozares vājās puses, kas ir izaicinājums arī Jēkabpils uzņēmumiem, ir saistāmas ar zemu Latvijas zīmolu atpazīstamību ES valstīs, zemu IT izmantošanu ražošanā, ierobežotu klientu daudzveidību, jo bieži vērojama uzņēmumu atkarība no viena vai dažiem ilgtermiņa pasūtītājiem, nekonkurētspējīgu atalgojumu nozarē nodarbinātajiem un pastāvīgu darbinieku trūkumu. Tāpat nozares profesijās vērojams salīdzinoši nogurdinošs darbs, turklāt pastāv būtisks arodslimību risks, ir salīdzinoši vāja izglītības iestāžu un darba devēju sadarbība, visu ražošanā nepieciešamo resursu, it īpaši, energoresursu, cenu pieaugums, kas varētu palielināt ražošanas pašizmaksu, mazinot nozares uzņēmumu konkurētspēju.

Nozares iespējas Latvijā kopumā un Jēkabpilī kā vienā no tekstilrūpniecības centriem ir saistāmas ar rūpnieciskā dizaina attīstīšanu, kas nodrošinātu iespēju saražoto produkciju tirgū pozicionēt kā atšķirīgu un jaunu, paaugstinot gan produkta pievienoto vērtību, gan pieprasījumu un starptautisko konkurētspēju, klasteru attīstību nozarē, lai veicinātu savstarpēji nesaistītu nozaru komersantu un saistīto institūciju (izglītības, pētniecības institūciju) sadarbību, piemēram, kopīgu projektu īstenošanu, veicinot nozares un uzņēmēju konkurētspēju, palielinot eksporta apjomu, ieviešot ražošanā inovatīvus produktus, tehniskā tekstila ražošanas attīstīšanu, piemēram, agro, mājas, apģērbu, industriālo tekstilu, ģeotekstilu, tekstilu medicīnai, celtniecībai, transportam, iepakojumam, drošībai, sportam, ekoloģijai u.tml.

Lai sekmētu tekstilnozares uzņēmumu attīstību pilsētā, t.sk. to darbības paplašināšanos, jaunu darbavietu radīšanu un inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu, pašvaldība plāno veikt ieguldījumus šiem uzņēmumiem nozīmīgas publiskās infrastruktūras attīstībai Jēkabpils vēsturiskajā centrā, sakārtojot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot nepieciešamo piekļuvi inženierkomunikācijām (ITI projektu ietvaros).

Industriālo un degradēto teritoriju sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un iekļaušanai ekonomiskajā apritē

Jēkabpils teritorijā ietilpstošie zemes resursi ir pietiekami, lai pilsētā ilgā laika termiņā varētu attīstīties gan individuālā apbūve, gan saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamā apbūve (piemēram, teritorijas Zvaigžņu ielā, Ausekļa ielā, Jēkaba ielā, Zīlānu ielā, Oļu ielā, Ķieģeļu ielā un Artilērijas ielā). Tomēr esošās ražošanas teritorijas ir ar zemu infrastruktūras attīstības līmeni, tāpēc būtiski ir sakārtot teritorijas un attīstīt transporta infrastruktūru tā, lai tās būtu piemērotas uzņēmējdarbībai.

Industriālās teritorijas iepriekš minētajās Jēkabpils ielās un to apkārtnē atrodas degradētā stāvoklī, jo pārsvarā tajās iepriekš, vēl padomju laikā, bija izvietoti industriālie uzņēmumi, kuri izbeidza darbību. Līdz ar to pašvaldība saskaras ar problēmām šo teritoriju pievilcības nodrošināšanai – bijušās industriālās teritorijas ir ar graustiem, arī daļēji piesārņotas no iepriekšējās industriālās darbības. Līdz ar to tās (kā brownfield) ir maz piemērotas rūpniecības attīstībai un uzņēmēji labprātāk izvēlas iepriekš neizmantotas (greenfield) teritorijas. Tāpēc nepieciešams veikt bijušo industriālo teritoriju sakopšanu (graustu nojaukšanu, attīrīšanu no piesārņojuma, kur nepieciešams, utml.) un pamatinfrastruktūras izveidi (autoceļu un/vai dzelzceļa pievedceļu jaunbūvi vai pārbūvi, komunikāciju pieslēgumu izbūvi vai pārbūvi, maģistrālās piekļuves infrastruktūras pielāgošanu pieaugošai kravas transporta kustībai (ielu pārbūve, ņemot vērā satiksmes intensitātes pieaugumu, kā arī satiksmes drošības uzlabojumu veikšanu).

2018.gadā Jēkabpils pašvaldības struktūrvienības ir apzinājušas 63 degradētās teritorijas.

Minētās problēmas un izaicinājumus pašvaldība risinās, veicot ieguldījumus infrastruktūras sakārtošanā ITI projektu ietvaros.

Transporta infrastruktūras kvalitātes atbilstība tās izmantošanas mērķiem

Kvalitatīva un droša transporta infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju mobilitātes, preču kustības nodrošināšanai, uzņēmējdarbības un pilsētas kopējās sociālekonomiskās aktivitātes nodrošināšanai un attīstībai.

Jēkabpils pilsētā kopumā ir 230 ielas ar kopējo garumu 147 km. Lielākajai daļai ielu (59,9% jeb 88 km) ir asfalta segums, tomēr nozīmīgu daļu (37,4% jeb 55 km) ielu joprojām ir ar šķembu un grants segumu.

Pilsētas teritorijā izbūvētā transporta infrastruktūra (ielas, t.sk. gājēju un velo infrastruktūra, apgaismojums, inženierkomunikācijas), neraugoties uz nozīmīgiem uzlabojumiem pēdējo gadu laikā, daudzviet joprojām ir novecojusi un atrodas sliktā tehniskā stāvokli, kas savukārt mazina teritorijas pievilcību uzņēmējdarbības un apdzīvotības attīstībai. Jo īpaši tas attiecas uz ielu/autoceļu infrastruktūru, kas nodrošina piekļuvi industriālajām teritorijām.

Tāpēc, plānojot ITI investīcijas, pašvaldība uzsvaru liek uz industriālajām un degradētajām teritorijām pieguļošās transporta infrastruktūras, publiskā apgaismojuma un inženierkomunikāciju sakārtošanu, padarot ielas piemērotas uzņēmēju vajadzībām un veicinot šo teritoriju ekonomisko izaugsmi, vienlaikus uzlabojot pilsētvides kvalitāti un nodrošinot saimnieciskās attīstības potenciālu iedzīvotājiem.

Multimodālā transporta mezgla attīstīšana Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi – A6 un A12. Pilsētā ir ievadi autoceļiem – P75 un P76. Jēkabpils labo un kreiso pusi pāri Daugavai savieno viens tilts. Citi tuvākie tilti pāri Daugavai ir Daugavpilī (90 km attālumā) un Aizkrauklē (56 km attālumā). Tā kā esošais tilts pār Daugavu neapmierina pilsētas sasniedzamību un tās iedzīvotāju vajadzības, otra tilta būvniecība pāri Daugavai Jēkabpilī tika izvirzīta par prioritāti nacionālā līmenī. Saskaņā ar AS “Latvijas Valsts ceļi” pasūtījumu AS “Ceļuprojekts” 2016.gadā uzsāka būvprojekta izstrādi “Daugavas tilts Jēkabpilī”. 2019.gadā plānota būvprojekta apstiprināšana. Diemžēl ES plānošanas periodā 2014.-2020.gada finansējums netika paredzēts.  Ir palicis neatrisināts jautājums par finansējuma avotu un būvniecības uzsākšanu.

Jēkabpilī krustojas arī valsts galvenās dzelzceļa līnijas, kurām ir starptautiska nozīme, jo tās apkalpo starptautiskās Austrumu - Rietumu kravas. Šīs dzelzceļa līnijas iekļautas TEN-T pamattīklā, kas Latvijā savieno transporta artērijas no Baltkrievijas un Krievijas ar Rīgas brīvostu un Ventspils brīvostu, autoceļu “Via Baltica” un jaunbūvējamo dzelzceļa līniju “Rail Baltica”.

Latvijas ietvaros šīs dzelzceļa līnijas savieno Jēkabpili ar Rīgu, Jelgavu, Rēzekni un Daugavpili, nodrošinot kravu pārvadājumus Austrumu - Rietumu virzienā. Šīs dzelzceļa līnijas ir svarīgas īpaši Latgales reģiona attīstībai - Latgales nacionālās un starptautiskās sasniedzamības uzlabošanai – savienojums ar galvaspilsētu Rīgu, starptautisko lidostu “Rīga” un perspektīvā – savienojums ar Baltijas valstu un Polijas lielākajiem centriem, izmantojot “Rail Baltica” dzelzceļa līniju.

Saskaņā ar Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam, šajā laika posmā ir plānots veikt Austrumu - Rietumu dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanu, t.sk. elektrifikāciju. Līdz 2014.gada beigām tika pabeigts projekts, kura laikā izbūvēts otrs sliežu ceļš posmā Skrīveri – Krustpils.

Krustpils dzelzceļa stacija Jēkabpilī ir svarīgs transporta mezgls, kas apstrādā kravas un sadala transporta plūsmas uz svarīgākajiem galamērķiem Latvijā. Krustpils stacija ir viens no Latvijas visintensīvākajiem dzelzceļa mezgliem, caur kuru tiek nogādātas vairāk nekā 90% no visām kravām, kas tiek apkalpotas Latvijas dzelzceļa sistēmā.

Jēkabpilī dzelzceļa infrastruktūras pieejamība rada priekšrocības, kas saistītas ar uzņēmējdarbības atsevišķu nozaru attīstību, pilsētas sasniedzamību, tomēr tas rada arī draudus, kas saistīti ar tranzīta kravu, tai skaitā bīstamu kravu (80% no kopējā kravu apjoma) kustību cauri pilsētai, mazina pilsētas estētisko pievilcību, piešķirot industriālu izskatu, kā arī, pietrūkstot atbilstošiem ceļu pārvadiem pāri dzelzceļa sliedēm, būtiski apgrūtina pilsētas caurbraucamību.

Pateicoties Jēkabpilī izvietotajam transporta mezglam, pilsētai ir iespēja sniegt eksporta pakalpojumus transporta un loģistikas jomā ārvalstu kravu īpašniekiem. Apmēram pusi no Latvijas pakalpojumu eksporta nodrošina tieši tranzīta kravu apkalpošana. Līdz ar to nepieciešams nostiprināt pilsētas konkurētspēju esošo kravu plūsmu apkalpošanā un jaunu kravu piesaistē, kā arī palielināt tranzīta kravu pievienoto vērtību un izveidot arvien jaunus piedāvājumus loģistikas un preču distribūcijas jomā. Šo potenciālu Jēkabpils pilsēta šobrīd izmanto par maz.

Nākotnē Jēkabpils kā potenciālā transporta un loģistikas centra attīstību varētu sekmēt autoceļa E22 izbūves pabeigšana un dzelzceļa pārvadājumu attīstība. Nacionālā līmeņa dokumentos noteikts, ka Latvija plāno orientēties ne tikai uz kravu plūsmām virzienā no austrumiem uz rietumiem, bet arī pretējā virzienā – no rietumiem uz austrumiem, kā arī no ziemeļiem uz dienvidiem un pretējā virzienā, īpaši liekot uzsvaru uz konteineru un ģenerālkravu segmentu attīstību nākotnē.

Šajā kontekstā Jēkabpils transporta mezgls nākotnē varētu fokusēties uz intermodālo un multimodālo pārvadājumu un kravu apstrādes attīstību, izbūvējot attiecīgu infrastruktūru. Jēkabpils pilsētā un tās apkārtnē ir brīvas industriālas teritorijas, kas piemērotas šādam attīstības virzienam. Jēkabpils kā multimodālā transporta mezgla attīstība ir pilsētas izaicinājums plašākā nākotnes perspektīvā.

Dzelzceļa pievadu un Krustpils stacijas loģistikas potenciāla attīstīšana būtu izdevīga arī Jēkabpils un tās apkārtnes prioritāro nozaru (piemēram, kokapstrādes) produkcijas noieta un eksporta veicināšanai. Atsevišķu ITI projektu ievaros pašvaldība paredzējusi radīt priekšnosacījumus šādai attīstībai.

### 1.4. Vide un klimata pārmaiņas

Pilsētvides kvalitātes uzturēšana

Pateicoties Eiropas Savienības fondu ieguldījumam, pilsētvides kvalitāte Jēkabpilī kopumā ir uzlabojusies (uzlabota ielu infrastruktūra, ūdenssaimniecība un sakārtotas publiskās ārtelpas teritorijas), taču nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar rūpēm par iesākto projektu pabeigtību un infrastruktūras uzturēšanu nākotnē.

Attīstības iespējas šeit saistāmas ar ciešāku pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem un tūrisma nozares attīstību.

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2009.gada 26.marta ir pievienojusies Pilsētu Mēru Pakta kustībai, izstrādājusi Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam,  definējusi vīziju, ka Jēkabpils ir “resursu ziņā efektīva pilsēta, kuras mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi, samazinot CO2 īpatsvaru mūsu ekonomikā, palielinot atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, modernizējot transporta nozari un veicinot energoefektivitāti”.

Saistībā ar augstāk minēto plānu Jēkabpils ir izvirzījusi mērķus energoefektivitātes jomā no 1995.gada (Mēra Pakta bāzes līnija) līdz 2020.gadam,“ līdz 2020. gadam vismaz par 20% samazināt CO2 emisijas, to panākot par 20% paaugstinot energoefektivitāti un 20% no izmantojamās enerģijas apjoma saražojot no atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20)” un tādējādi jau no 2009.gada un agrāk,  ir veikusi energoefektivitātes pasākumus, īpaši pievēršot uzmanību enerģijas patēriņam pašvaldības nekustamajos īpašumos – galvenokārt siltumenerģijas jomā, veicot ēku rekonstrukcijas un siltināšanas projektus, uzlabojot ventilācijas, apkures un kondicionēšanas sistēmas, tāpat arī, uzlabojot energoefektivitāti publiskā apgaismojuma jomā.

Jēkabpils pilsētā ir īstenota virkne pašvaldības un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un siltumtīklu rekonstrukcijas projektu, tomēr joprojām virknē pašvaldības ēku (piemēram, Tautas namā, Sporta namā, Jēkabpils Mūzikas un mākslas skolā, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, u.c.) nav iespējams nodrošināt normālu telpu mikroklimatu/komfortu gan slikto energoefektivitātes rādītāju, gan pašvaldības ierobežoto finansiālo iespēju dēļ.

Energoefektivitātes uzlabojumi ir ļoti nepieciešami, lai pašvaldība varētu nodrošināt publiskos pakalpojumus, kas tiek īstenoti šajās ēkās, tādā līmenī, kas nodrošina labu mikroklimatu, komfortu un vienlaikus samazina izmaksas par patērēto siltumenerģiju. Tāpēc papildus vienkāršiem siltināšanas pasākumiem, nepieciešamas gan investīcijas „gudrās” mājas sistēmas ieviešanai (kas samazina patēriņu, pateicoties informācijai un regulēšanai), gan lietotāju apmācība enerģijas taupīšanā. Pašvaldība šos izaicinājumus paredzējusi risināt ar vairākiem investīciju projektiem, tajā skaitā ITI projektu ietvaros.

Nākotnes izaicinājums vides un klimata pārmaiņu kontekstā ir arī  energoefektivitātes mērķu sasniegšanā saistāms ar turpmāku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanu, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu, it sevišķi attiecībā uz transporta plūsmas samazināšanu, aizvietojot to ar videi draudzīgāku un veselīgāku pārvietošanos (piemēram, ar velosipēdiem vai sabiedrisko transportu, elekromobilitātes attīstību), ēku renovāciju un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu un racionālu enerģijas patēriņa veicināšanu mājsaimniecībās.

Tā kā Zemgales reģionā no atjaunojamiem energoresursiem šobrīd ļoti izplatīta un efektīva ir koksnes un koksnes izstrādājumu izmantošana, tad Jēkabpilij nākotnes attīstības iespējas varētu būt saistītas arī ar citu resursu izmantošanas paplašināšanu (biomasas un biogāzes izmantošana, lauksaimniecības blakus produkti, pārtikas rūpniecības blakusprodukti un organiskie saimnieciskās darbības blakusprodukti – atlikumi un atkritumi, saules enerģijas resursi u.tml.).

Plūdu novērošanas, prognozēšanas un novēršanas sistēmas attīstība

Galvenais negatīvais dabas resursu radītais faktors Jēkabpilī ir applūšanas draudi, īpaši Daugavas kreisajā pusē. Daugavas ūdens plūšanas režīmam pie Jēkabpils raksturīgas augstas un diezgan straujas ūdens līmeņa maiņas pavasaros ledus iešanas laikā, vasarās un rudeņos – lietavu laikā, kā arī ziemās – ja ir atkusnis.

Lai gan iepriekšējos gados ir nostiprināts aizsargdambis, lai pasargātu pilsētu no applūšanas, problēma, pilnībā atrisināta, nav. Nākotnes izaicinājums būtu attīstīt efektīvāku plūdu prognozēšanas, novērošanas un novēršanas sistēmu, attīstīt atbilstošu infrastruktūru, efektivizēt plūdu seku mazināšanu u.tml.

Pašvaldība plāno risināt plūdu draudu mazināšanu, investīciju plānā paredzot plāna par Daugavas un to pieteku esošo stāvokli un ietekmi Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās izstrādi sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģionu un citām iesaistītajām pusēm.

### 1.5. Pilsētas un lauku dimensija

Pilnvērtīga nacionālas nozīmes reģionālā centra funkciju attīstīšana iedzīvotāju samazināšanās apstākļos

Pēdējos gados daudzu mazo pilsētu un ciemu iedzīvotāji darbspējas vecumā migrē uz lielajām pilsētām, kur tiek nodrošinātas konkurētspējīgas darbavietas, lielāks atalgojums un izglītošanās iespējas. Tas iezīmē lielāku iedzīvotāju koncentrāciju un tā skaita palielināšanos pilsētu teritorijās mehāniskā pieauguma rezultātā. To netieši apliecina arī dati par Zemgales reģionu, kas norāda uz iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu pilsētās, īpaši lielajos attīstības centros, t.i., reģionā kopumā samazinoties iedzīvotāju skaitam, tas visstraujāk samazinās lauku apvidos.

Jēkabpils ir tuvākais nacionālais un nozīmīgs darbavietu, pakalpojumu saņemšanas un iepirkšanās centrs daudziem apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Jēkabpilī atrodas daudzprofilu slimnīca, virkne valsts iestāžu (Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Lauku atbalsta dienests u.c.), banku filiāles, izglītības iestādes, pieejami kultūras pasākumi, iepirkšanās centri, sabiedriskā transporta savienojumu mezgls ar citiem nacionālās un reģiona nozīmes centriem.

Pakalpojumu piedāvājuma uzturēšana un saglabāšana ir izaicinājums iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ. Izšķiroša ir arī sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstīšana uz Jēkabpili. Ātra dzelzceļa pasažieru satiksme uz Rīgu un Daugavpili būtiski uzlabotu pilsētas sasniedzamību un līdz ar to – pilsētas un apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tās nodrošināšana ir viens no nākotnes pilsētas izaicinājumiem.

Ņemot vērā Jēkabpils kā nacionālā centra funkcijas apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai, būtiska nozīme, ir ciešākas sadarbības veidošanai.

Pašvaldības plānotie projekti, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, radot iespējas veidot jaunas darbavietas, kā arī izglītības, kultūras, sporta un sociālo pakalpojumu iestāžu attīstība būs būtisks ieguldījums Jēkabpils apkārtējo teritoriju izaugsmē un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā, jo jaunizveidotā un pilnveidotā infrastruktūra būs pieejama arī pilsētas apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī tiem apkārtējo lauku teritoriju iedzīvotājiem, kuru darbavieta ir Jēkabpils pilsētā.

## 2. ITI projektu kopsavilkums

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta aktivitātes | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. SAM: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām |  |  |  |  |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |  |
| 1. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - Aktivitāte 2: izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - Aktivitāte 3: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve - Aktivitāte 4: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) - Aktivitāte 5: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - Aktivitāte 6: Gājēju ietves/veloceliņa izbūve - Aktivitāte 7: Būvuzraudzība | 1 119 531 | 2019-2021 |
| 2. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde - Aktivitāte 3: Asfaltēta laukuma ar komunikācijām izbūve - Aktivitāte 4: Būvuzraudzība | 745 980 | 2020-2023 |
| 3. | Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā | - Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība - Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde - Aktivitāte 3: Būvdarbi - Aktivitāte 4: Būvuzraudzība | 6 294 690 | 2020-2023 |
| 4. | Industriālo teritoriju piekļuves uzlabošana uzņēmējdarbības attīstīšanai | - Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība - Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - Aktivitāte 3: Pievedceļa būvniecība - Aktivitāte 4: Būvuzraudzība | 228 800 | 2020-2023 |
| Alternatīvās projektu idejas |  |  |  |  |
| 5. | Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde - Aktivitāte 2: Ēku rekonstrukcija - Aktivitāte 3: Infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana | 588 235 | 2019-2020 |
| 6. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde - Aktivitāte 2: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - Aktivitāte 3: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana | 117 647 | 2019-2020 |
| 7. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde - Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve - Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana - Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana | 294 118 | 2019-2020 |
| 4.2.2. SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās |  |  |  |  |
| Prioritārās projektu idejas |  |  |  |  |
| 8. | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze - Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi (tai skaitā: ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, logi, durvis, iekštelpu pārbūve) - Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve (tai skaitā: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana) - Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana (tai skaitā: celiņi, laukumi, apzaļumošana) | 4924322,16 | 2018-2022 |
| 9. | Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze - Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi (tai skaitā: ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, logi, durvis, iekštelpu pārbūve) un inženierkomunikāciju pārbūve (tai skaitā: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana) - Aktivitāte 3: Teritorijas labiekārtošana (tai skaitā: celiņi, laukumi, apzaļumošana) - Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - Aktivitāte 5: Publicitātes pasākumi | 1 623 356 | 2018-2020 |
| 10. | Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze - Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi (tai skaitā: ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, logi, durvis, iekštelpu pārbūve) - Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve (tai skaitā: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana) - Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana (tai skaitā: celiņi, laukumi, apzaļumošana) | 2 029 976 | 2018-2021 |
| Alternatīvā projektu ideja |  |  |  |  |
| 11. | Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - Aktivitāte 2: Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana - Aktivitāte 3: Logu un durvju nomaiņa - Aktivitāte 4: Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana - Aktivitāte 5: Ēkas inženiersistēmu pārbūve - Aktivitāte 6: Ventilācijas sistēmas ierīkošana - Aktivitāte 7: Enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana - Aktivitāte 8: Iekštelpu pārbūve un labiekārtošana - Aktivitāte 9: AER tehnoloģiju uzstādīšana - Aktivitāte 10: Iekštelpu pārbūve un aprīkošana | 1 669 572 | 2018-2020 |
| 5.5.1. SAM: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus |  |  |  |  |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |  |
| 12. | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī | - Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde - Aktivitāte 2: Būvuzraudzība - Aktivitāte 3: Vispārējie celtniecības darbi - Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana - Aktivitāte 5: Jaunu pakalpojumu izveidošana - Aktivitāte 6: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde | 1 735 681 | 2019-2021 |
| 5.6.2. SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām |  |  |  |  |
| Prioritārās projektu idejas |  |  |  |  |
| 13. | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - Aktivitāte 3: Ielu pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve - Aktivitāte 4: Elektrības jaudas palielināšana komersantiem - sadarbības partneriem SIA “Selko” un SIA “Tehprojekts - Aktivitāte 5: Dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 187 pārbūve, teritorijas labiekārtošana - Aktivitāte 6: Būvuzraudzība - Aktivitāte 7. Publicitātes pasākumi | 4 038 375 | 2018-2020 |
| 14. | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. teritorijas labiekārtošana - Aktivitāte 4: Piebraucamā ceļa izbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana, publiskā apgaismojuma izbūve t.sk. teritorijas labiekārtoša - Aktivitāte 5: Būvuzraudzība | 4 567 852 | 2018-2021 |
| 15. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | - Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - Aktivitāte 2: : Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana, nekustamā īpašuma iegāde un publicitāte - Aktivitāte 3: Ķieģeļu ielas pārbūve - Aktivitāte 4: Zīlānu ielas posma pārbūve - Aktivitāte 5: Mālu un Oļu ielas pārbūve, jaunas ielas izbūve - Aktivitāte 6: Būvuzraudzība | 4 620 460 | 2018-2022 |
| 16. | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei | - Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze - Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība - Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - Aktivitāte 5: Publicitātes pasākumi | 5 691 496 | 2018-2023 |
| 17. | Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | - Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība - Aktivitāte 2: : Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - Aktivitāte 3: : Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas pārbūve un atjaunošana, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve, esošo inženiertīklu pārbūve - Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - Aktivitāte 5: Nekustamā īpašuma iegāde - Aktivitāte 6: Publicitāte | 3 511 997 | 2018-2022 |
| 18. | #### Industriālo teritoriju attīstība jaunu uzņēmumu izveidei | - Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze - Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - Aktivitāte 3: Pievedceļa, ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un cietā seguma laukuma būvniecība – - Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - Aktivitāte 5: Publicitātes pasākumi | 6 142 050 | 2020-2023 |
| 8.1.2. SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi |  |  |  |  |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |  |
| 19. | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | - Aktivitāte 1: Investīciju stratēģijas izstrāde un apstiprināšana - Aktivitāte 2: Būvprojektēšana - Aktivitāte 3: Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (būvniecība) - Aktivitāte 4: IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana - Aktivitāte 5: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde | 23 549 279 | 2018-2021 |
| Alternatīvā projektu ideja |  |  |  |  |
| 20. | Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centra attīstība) | - Aktivitāte 1: Priekšizpēte - Aktivitāte 2: Būvprojektēšana - Aktivitāte 3: Konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes izveide atbilstoši mūsdienu prasībām (ergonomiskas klases, IKT jaunākais aprīkojums) | 4 250 000 | 2018-2020 |
| 9.3.1. SAM: Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā |  |  |  |  |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |  |
| 21. | Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā | - Aktivitāte 1: Mājokļu remonts - grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un aprīkojuma/iekārtu uzstādīšana un pielāgošana - Aktivitāte 2: Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide - Aktivitāte 3: Dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem paplašināšana un labiekārtošana - Aktivitāte 4: Specializēto darbnīcu izveide un labiekārtošana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem - Aktivitāte 5: Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras izveidošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 1 793 048 | 2018-2021 |
| Alternatīvā projektu ideja |  |  |  |  |
| 22. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei | - Aktivitāte 1: Būvprojektēšana - Aktivitāte 2: Mājokļu remonts - Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana | 1 120 197 | 2018-2021 |

### 2.1. ITI projektu kopsavilkuma karte

## 3. Integrēto teritoriju investīciju projektu idejas

### 3.3.1. SAM: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

| N.p.k. |  | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |  |
| 1. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī |  | 1 119 531 | 2019-2021 |
| 2. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī |  | 745 980 | 2020-2023 |
| 3. | #### Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā |  | 6 294 690 | 2020-2023 |
| 4. | Industriālo teritoriju piekļuves uzlabošana uzņēmējdarbības attīstīšanai |  | 228 800 | 2020-2023 |
| Alternatīvās projektu idejas |  |  |  |  |
| 5. | Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī |  | 588 235 | 2019-2020 |
| 6. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai |  | 117 647 | 2019-2020 |
| 7. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā |  | 294 118 | 2019 - 2020 |

#### 1. Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Zvaigžņu iela ir nozīmīgs transporta infrastruktūras objekts Jēkabpilī, kas pilda pilsētai svarīgu iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo funkciju ikdienas transporta kustībai, nodrošinot gan savienojuma, gan piekļuves funkciju. Zvaigžņu iela ir Jēkabpils saimnieciskās dzīves nodrošināšanai svarīga iela, kas atrodas ar komercdarbību saistītajā pilsētas teritorijā, jo uz šīs ielas atrodas vairāki pilsētai nozīmīgi uzņēmumi, piemēram, viens no pilsētas lielākajiem uzņēmumiem – SIA “Viadukts”, kas nodarbojas ar tiltu un tuneļu būvniecību, inženierdarbības uzņēmums SIA “Roveiks”, kā arī šķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas stacija SIA “Vidusdaugavas SPAAO” un pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss SIA “Linas agro graudu centrs”. Galvenie pakalpojumi, ko elivators sniedz ir graudu pirmapstrāde: kaltēšana, attīrīšana un laboratorijas pakalpojumi.

Zvaigžņu iela nodrošina piekļuvi industriālajām teritorijām arī ārpus pilsētas robežām - Krustpils novadā. Šī iela ir svarīga arī tāpēc, ka pa Zvaigžņu ielu tiek transportētas atkritumu kravas, kas tiek vestas uz atkritumu šķirotavu, kas tika izveidota 2011.gadā. Līdz ar uzņēmuma SIA “Linas agro graudu centrs” darbības uzsākšanu, Zvaigžņu ielas pārbūve ir nepieciešama, lai uzņēmuma klientiem nodrošinātu atbilstošu piekļuvi uzņēmumam, jo produkcija uz/no uzņēmuma tiek piegādāta ar kravas automašīnām, traktoriem. Līdz ar to, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbilstošu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un investoriem, nepieciešams veikt Zvaigžņu ielas sakārtošanu, jo tā ir sliktā tehniskajā stāvoklī. Uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas un bedres, kā arī nav gājēju ietves, kas ir nepieciešama uzņēmumos strādājošiem darbiniekiem.

Pieaugot satiksmes, intensitātei, īpaši kravas transporta kustībai, pieaug ceļu satiksmes negadījumu risks. Iela ir vienīgā piekļuves iespēja tajā darbojošiem uzņēmumiem. Šī iela ir svarīga ne tikai Jēkabpils uzņēmējiem, bet arī Krustpils novada uzņēmumiem, jo Zvaigņu iela savieno Jēkabpils pilsētas teritoriju ar Krustpils novadu. Ņemot vērā, ka ielas nozīme uzņēmējdarbības attīstībai tikai pieaug, ir nepieciešams sakārtot publisko transporta infrastruktūras daļu, lai veidotu pievilcīgāku vidi uzņēmējdarbībai, tajā skaitā nodrošinātu atbilstošu transporta infrastruktūru kravu un preču kustībai no/uz uzņēmumiem.

Ikvienam uzņēmējam ir svarīga ērta transporta kustība pa ielām un ceļiem, kas atbilst mūsdienu prasībām. Šis jautājums svarīgs ir arī uzņēmumu klientiem un darbiniekiem, kam ikdienā nepieciešams nokļūt uz konkrētu uzņēmumu. Līdz ar to, lai nodrošinātu publiskās transporta infrastruktūras attīstību, pašvaldība paredz veikt ielas rekonstrukciju un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi. Nodrošinot publiskās transporta infrastruktūras attīstību, uzņēmēji, veicot investīcijas ražošanas un pakalpojumu attīstībā, veicinās jaunu darbavietu radīšanu pilsētas iedzīvotājiem.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde – atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 4: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) – nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 5: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 6: Gājēju ietves/veloceliņa izbūve- nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu uzņēmuma darbiniekiem drošu nokļūšanu uz/no darba, kā arī, lai nodrošinātu projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 7: Būvuzraudzība – nepieciešama atbilstoši likumdošanai.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 1. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī (Zvaigžņu iela) | II prioritāte | 2.;3.;11;12. | 1 119 531 | 481652 | 500 000 ERAF |  | 137879 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 3 Komersanti. 2) Izveidotas 16 jaunas darbavietas. 3) Piesaistītas privātās investīcijas 689145 EUR apmērā. | 2019 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 1.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  |  | 31961 | 0 |  | 0 | Izstrādāts būvprojekts. |  |  |  |
| 1.2. | Aktivitāte 2: Autoratlīdzība |  |  |  | 3025 | 0 |  | 0 | Veikta autoruzraudzība. |  |  |  |
| 1.3. | Aktivitāte 3: Būvuzraudzība |  |  |  | 19269 | 0 |  | 0 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |
| 1.4. | Aktivitāte 4: Būvdarbi |  |  |  | 423751 | 496901 |  | 136967 | 1) Rekonstruēta Zvaigžņu iela ~ 784 m. 2) Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. 3) Ierīkota kanalizācija. Ierīkots ūdensvads ~ 784 m. 4) Ierīkots publiskās ārtelpas apgaismojums. |  |  | SIA “Jēkabpils ūdens” |
| 1.5. | Aktivitāte 5: Publicitāte |  |  |  | 500 | 425 |  | 125 | Veikti publicitātes pasākumi. |  |  |  |
| 1.6. | Aktivitāte 6: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde |  |  |  | 3146 | 2674 |  | 787 | Izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  |  |

#### 2. Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils nākamo gadu izaicinājums ir uzņēmējdarbības attīstības un vietējo uzņēmēju konkurētspēju stiprināšana mainīgos ekonomiskās izaugsmes, konkurences un eksporta tirgu pieejamības apstākļos. Jēkabpils pilsēta vēsturiski veidojusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumu daļā, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem valsts autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai un attīstīšanai.

Ņemot vērā, ka par pašvaldības īpašumiem, kas ir publiski pieejami un kuros perspektīvi varētu veikt investīcijas nav saņemti komersantu pieteikumi, secināms, ka brīvā tirgus apstākļos pašvaldības īpašumos komersantam investēt nav ekonomiska pamata. Pašvaldības pienākums ir veicināt saimniecisko darbību un meklēt citus normatīvajos aktos pieļaujamos risinājumus saimnieciskās darbības veicināšanai.  Galvenie šķēršļi  komersantu zemajai interesei par pašvaldības brīvajām teritorijām atsevišķu īpašumu indikatīvie trūkumi: nav elektrības, ūdensapgādes pieslēgumu, attālums līdz maģistrālajām ielām virs 1km, pieņemamas konfigurācijas teritorijas platība zem 1 ha, kā arī pirms būvniecības veikšanas nepieciešama teritorijas revitalizācija, attīrīšana.

Tā kā pašvaldības pamatuzdevums nav nodarboties ar uzņēmējdarbību un veiktajiem ieguldījumiem ir jābūt efektīviem, tas ir, komersantiem jāpastāv ekonomiski pamatotai interesei veikt izveidotajā infrastruktūrā komercdarbību, pašvaldībai izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, ir iespēja veicināt saimniecisko darbību un nodarbinātību Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības dome 23.04.2020. pieņēma lēmumu Nr.210 “Par konkursu”, kur tika izsludināts apbūves tiesību pieteikumu konkurss “Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā”. Konkursa rezultātā pieteicās vairāki komersanti, no kuriem konkursa vērtēšanas komisija izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus izvirzīja 2 komersantus, kuri bija sagatavojuši un iesnieguši pamatojošos dokumentus atbilstoši konkursa nolikumam.

Plānotās Integrēto teritoriju investīcijas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā veicinās publiskās un industriālās infrastruktūras, kā arī degradēto teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu, kas būs būtisks ieguldījums uzņēmējdarbības, it īpaši apstrādes rūpniecības, veicināšanai, kas savukārt veicinās pilsētas ekonomisko izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu un investoru investīciju piesaisti industriālajām zonām.

Jēkabpilī ir  uzņēmums,  kurš pieteicās konkursā un atbilda vērtēšanas nolikumam. Piedāvājot uzņēmumam piederošos nekustamos īpašumus uz kuriem pašvaldība var dibināt Apbūves tiesības, lai  komersants varētu paplašināt savu ražotni un piedāvāt to darīt arī citiem, jo kokapstrādes uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas nākotnes attīstības iespēja ir uzņēmumu klasteru veidošana, kur vieni uzņēmumi tālāk izmanto otra produktus savas produkcijas tālākai ražošanai, izmanto kopējas telpas un infrastruktūru, kas samazina uzturēšanas un ražošanas izmaksas, tādējādi efektīvāk izmantojot pieejamos resursus. Šī uzņēmuma teritorijā ir pieejamas brīvas industriālās teritorijas, kurām ir nepieciešama  infrastruktūras pilnveide atbilstoši uzņēmēju vajadzībām ( t.sk., transporta risinājumi).

Teritorijas raksturojums:

Industriālo teritoriju ieguldījumu veikšanas vieta atrodas Zīlānu ielā, kas ir tranzīta iela Rēzeknes virzienā. Teritorijai ir iespējams pieslēgums pilsētas ūdensvadam, ir elektrības pieslēgums; piebraucamais ceļš: nobrauktuve no Zīlānu ielas. Teritorija ir nesakārtota, lai gan tai ir liels attīstības potenciāls – liela teritorija uzņēmējdarbības veikšanai. Lai teritoriju padarītu pievilcīgu uzņēmējdarbībai, tajā ir jāveic ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā.

Izbūvējamie objekti – asfaltēts laukums ar komunikācijām:

- Zīlānu ielas 66G,  kadastra Nr.5601 001 0963, kopējā platība 3 490 m2, apbūves tiesībām paredzētā platība 3 471 m2

- Zīlānu 66K,  kadastra Nr. 5601 001 0022, kopējā platība 22 825m2, apbūves tiesībām paredzētā platība 6 703 m2.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde – atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Asfaltēta laukuma ar komunikācijām  izbūve- nepieciešama aktivitāte industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība – nepieciešama atbilstoši likumdošanai.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 2. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | II prioritāte | 2.;3.;11;12. | 745980 | 83923 | 634083 ERAF |  | 27974 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 1 komersants. 2) Izveidotas 5 jaunas darbavietas. 3) Piesaistītas privātās investīcijas 634083 EUR apmērā. | 2020 | 2023 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 2.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 15000 | 1688 | 12750 |  | 563 | Izstrādāts būvprojekts un veikta autoruzraudzība. |  |  |  |
| 2.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde |  |  | 3800 | 428 | 3230 |  | 143 | Izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  |  |
| 2.3. | Aktivitāte 4: Būvdarbi |  |  | 712180 | 80120 | 605353 |  | 26707 | Izbūvēts asfaltēts laukums ar komunikācijām |  |  |  |
| 2.4. | Aktivitāte 3: Būvuzraudzība |  |  | 15000 | 1688 | 12750 |  | 563 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |

#### 3.Prioritārā projekta ideja: Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā

#### Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils nākamo gadu izaicinājums ir uzņēmējdarbības attīstības un vietējo uzņēmēju konkurētspēju stiprināšana mainīgos ekonomiskās izaugsmes, konkurences un eksporta tirgu pieejamības apstākļos. Jēkabpils pilsēta vēsturiski veidojusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumu daļā, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem valsts autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai un attīstīšanai.

Ņemot vērā, ka par pašvaldības īpašumiem, kas ir publiski pieejami un kuros perspektīvi varētu veikt investīcijas nav saņemti komersantu pieteikumi, secināms, ka brīvā tirgus apstākļos pašvaldības īpašumos komersantam investēt nav ekonomiska pamata. Pašvaldības pienākums ir veicināt saimniecisko darbību un meklēt citus normatīvajos aktos pieļaujamos risinājumus saimnieciskās darbības veicināšanai.  Galvenie šķēršļi  komersantu zemajai interesei par pašvaldības brīvajām teritorijām atsevišķu īpašumu indikatīvie trūkumi: nav elektrības, ūdensapgādes pieslēgumu, attālums līdz maģistrālajām ielām virs 1km, pieņemamas konfigurācijas teritorijas platība zem 1 ha, kā arī pirms būvniecības veikšanas nepieciešama teritorijas revitalizācija, attīrīšana.

Tā kā pašvaldības pamatuzdevums nav nodarboties ar uzņēmējdarbību un veiktajiem ieguldījumiem ir jābūt efektīviem, tas ir, komersantiem jāpastāv ekonomiski pamatotai interesei veikt izveidotajā infrastruktūrā komercdarbību, pašvaldībai izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, ir iespēja veicināt saimniecisko darbību un nodarbinātību Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības dome 23.04.2020. pieņēma lēmumu Nr.210 “Par konkursu”, kur tika izsludināts apbūves tiesību pieteikumu konkurss “Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā”. Konkursa rezultātā pieteicās vairāki komersanti, no kuriem konkursa vērtēšanas komisija izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus izvirzīja 2 komersantus, kuri bija sagatavojuši un iesnieguši pamatojošos dokumentus atbilstoši konkursa nolikumam.

Plānotās Integrēto teritoriju investīcijas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā veicinās publiskās un industriālās infrastruktūras, kā arī degradēto teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu, kas būs būtisks ieguldījums uzņēmējdarbības, it īpaši apstrādes rūpniecības, veicināšanai, kas savukārt veicinās pilsētas ekonomisko izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu un investoru investīciju piesaisti industriālajām zonām.

Jēkabpilī ir  uzņēmums,  kurš pieteicās konkursā un atbilda vērtēšanas nolikumam. Piedāvājot uzņēmumam piederošos nekustamos īpašumus uz kuriem pašvaldība var dibināt Apbūves tiesības, lai  komersants varētu paplašināt savu ražotni un piedāvāt to darīt arī citiem, jo kokapstrādes uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas nākotnes attīstības iespēja ir uzņēmumu klasteru veidošana, kur vieni uzņēmumi tālāk izmanto otra produktus savas produkcijas tālākai ražošanai, izmanto kopējas telpas un infrastruktūru, kas samazina uzturēšanas un ražošanas izmaksas, tādējādi efektīvāk izmantojot pieejamos resursus. Šī uzņēmuma teritorijā ir pieejamas brīvas industriālās teritorijas, kurām ir nepieciešama  infrastruktūras pilnveide atbilstoši uzņēmēju vajadzībām ( t.sk., transporta risinājumi).

Teritorijas raksturojums:

Industriālo teritoriju ieguldījumu veikšanas vieta atrodas Zīlānu ielā, kas ir tranzīta iela Rēzeknes virzienā. Teritorijai ir iespējams pieslēgums pilsētas ūdensvadam, ir elektrības pieslēgums; piebraucamais ceļš: nobrauktuve no Zīlānu ielas. Teritorija ir nesakārtota, lai gan tai ir liels attīstības potenciāls – liela teritorija uzņēmējdarbības veikšanai. Lai teritoriju padarītu pievilcīgu uzņēmējdarbībai, tajā ir jāveic ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā. Izbūvējamie objekti – asfaltēts laukums ar komunikācijām, ražošanas telpu atjaunošana piebraucamo ceļu nestspējas palielināšana.

Izbūvējamie objekti:

- Zīlānu iela 66E, kadastra Nr.5 5601 001 0930, kopējā platība 23 876 m2 , apbūves tiesībām paredzētā platība 9 581 m2

Izbūvējamie objekti: Pamati zem tehnoloģiskajām iekārtām ar komunikācijām

- Zīlānu iela 66I, kadastra Nr. 5601 001 0967, kopējā platība 35 807m2, apbūves tiesībām paredzētā platība 30 014 m2

Izbūvējamie objekti: Asfaltēts laukums ar komunikācijām

- Zīlānu 68A/4 kadastra Nr. 5601 001 0905 , kopējā platība 1 871 m2   apbūves tiesībām paredzētā platība 1 008,60 m2

Izbūvējamie objekti:  Ražošanas telpas

- Zīlānu 66H kadastra Nr. 5601 001 0968 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 0174), kopējā platība 24 295 m2 , apbūves tiesībām paredzētā platība 11 516 m2

Izbūvējamie objekti: Asfaltēts laukums ar komunikācijām

- Buki kadastra Nr. 5601 001 0926 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 0945), kopējā platība 3006 m2 , apbūves tiesībām paredzētā platība 697 m2

Izbūvējamie objekti: Asfaltēts laukums ar komunikācijām

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde – atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Būvdarbi  - nepieciešami, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību un  teritorijas pilnvērtīgu izmantošanu – Pamatu zem tehnoloģiskajām iekārtām ar komunikācijām izbūve, ražošanas telpu pārbūve un 3 asfaltētu laukumu ar komunikācijām  izbūve.

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība – nepieciešama atbilstoši likumdošanai.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 3. | Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā | II prioritāte | 2.;3.;11;12. | 6294690 | 708153 | 5350487 ERAF |  | 236051 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 3 Komersanti. 2) Izveidotas 30 jaunas darbavietas. 3) Piesaistītas privātās investīcijas 5350487EUR apmērā. | 2020 | 2023 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 3.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 35000 | 3938 | 29750 |  | 1313 | Izstrādāts būvprojekts un veikta autoruzraudzība. |  |  |  |
| 3.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde |  |  | 3800 | 428 | 3230 |  | 143 | Izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  |  |
| 3.3. | Aktivitāte 4: Būvdarbi |  |  | 6155890 | 692538 | 5232507 |  | 230846 | Izbūvēti 3 asfaltēti laukumi ar komunikācijām; pārbūvēta ražošanas ēka un izbūvēti pamati zem tehnoloģiskajām iekārtām ar komunikācijām |  |  |  |
| 3.4. | Aktivitāte 3: Būvuzraudzība |  |  | 100000 | 11250 | 85000 |  | 3750 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |

#### 4.Prioritārā projekta ideja: Industriālo teritoriju piekļuves uzlabošana uzņēmējdarbības attīstīšanai

#### Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils no tās izveidošanās brīža attīstījusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Lai sasniegtu aktīvāku uzņēmējdarbības attīstību, īpaši ražošanas jomā ir  jāveic ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā. Lai teritoriju padarītu pievilcīgu uzņēmējdarbībai, tajā ir jāveic piebraucamo ceļu nestspējas palielināšana.

Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai.

Teritorijas raksturojums:

Industriālo teritoriju ieguldījumu veikšanas vieta atrodas Zīlānu ielā, kas ir tranzīta iela Rēzeknes virzienā. Teritorija ir nesakārtota, lai gan tai ir liels attīstības potenciāls – liela teritorija uzņēmējdarbības veikšanai. Lai teritoriju padarītu pievilcīgu uzņēmējdarbībai, tajā ir jāveic ieguldījumi piebraucamo ceļu nestspējas palielināšana.

Tiks veicināta industriālās vides attīstība un radīti priekšnosacījumi pilsētas ekonomiskajai izaugsmei.

Izbūvējamais objekts:

- Nekustamo īpašumu Mazā Birztala, kadastra Nr . 56700040289; Piepilsēta, kadastra

- Nr.  56700040799; A/c ''Jēkabpils -Rēzekne''-Piepilsēta, kadastra Nr. 56700040820

Izbūvējamais objekts: pievedceļa nestspējas atjaunošana - noasfaltējot

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai.

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Pievedceļa būvniecība – nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai, piekļuves nodrošināšanai.

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi;

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 4. | Industriālo teritoriju piekļuves uzlabošana uzņēmējdarbības attīstīšanai | II prioritāte | 2.;3.;11;12. | 228800 | 25740 | 194480 ERAF |  | 8580 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 2 Komersanti. 2) Izveidotas 2 jaunas darbavietas. 3) Piesaistītas privātās investīcijas 100000EUR apmērā. | 2020 | 2023 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 4.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 15000 | 1688 | 12750 |  | 563 | Izstrādāts būvprojekts un veikta autoruzraudzība. |  |  |  |
| 4.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde |  |  | 3800 | 428 | 3230 |  | 143 | Izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  |  |
| 4.3. | Aktivitāte 4: Būvdarbi |  |  | 200000 | 22500 | 170000 |  | 7500 | Pievedceļa pārbūve |  |  |  |
| 4.4. | Aktivitāte 3: Būvuzraudzība |  |  | 10000 | 1125 | 8500 |  | 375 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |

#### 5. Alternatīvā projekta ideja: Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils ir novadu krustceles, kur satiekas Zemgales, Latgales, Vidzemes, kā arī Sēlijas novads. Tūrisma nozare ir viena no perspektīvajām uzņēmējdarbības nozarēm, kuru nepieciešams attīstīt Jēkabpils pilsētā. Sekmējot tūrisma industriju pilsētā, tiks popularizēta Jēkabpils pilsēta gan vietējiem tūristiem, gan ārvalstu tūristiem. Mūsdienās Jēkabpils tās apmeklētājus piesaista ar 19.gs. raksturīgo vienstāva koku apbūvi, 19. un 20. gs. mijā celtām sarkano ķieģeļu ēkām, septiņu dažādu konfesiju dievnamiem un seno Krustpils viduslaiku pili.

Lai veicinātu tūrisma industrijas attīstību pilsētā, tiks radīti jauni tūrisma produkti, kas daudzveidos piedāvāto tūrisma pakalpojuma klāstu. Tā kā viens no iecienītākajiem apskates objektiem pilsētas tūristiem ir Krustpils pils, tad pašvaldība plāno pārbūvēt ēku, kas atrodas pie Krustpils pils Rīgas ielā 216 B un kura šobrīd netiek izmantota. Ēku plānots pielāgot vietējo amatnieku vajadzībām. Atjaunotajā ēkā tiks izveidota amatu māja, kas pārtaps par mūsdienīgu kultūras un tūrisma objektu, kā arī interesantu apskates objektu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Iegādājoties pašmāju darinājumus, tiks sniegts ieguldījums Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanā un ekonomikas attīstībā.

Savukārt Rīgas ielas malā (Rīgas iela 198) atrodas pašvaldības ēka - bijusī Krustpils pamatskola, kura jau ilgu laiku netiek izmantota un, laika „zoba” sagrauzta, stāv ielas malā. Ēka ir ļoti svarīga Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, jo šeit vairākās paaudzēs ir mācījušies krustpilieši. Lai saglabātu vēsturisko ēku, tiek plānots šo ēku pārbūvēt un konkursa kārtībā iznomāt uzņēmējiem. Ēka tiks pielāgota radošās industrijas uzņēmējdarbības attīstībai. Daļā no ēkas plānots izveidot leļļu muzeju, bērnu kafejnīcu un meistardarbnīcu. Leļļu muzejā sākotnēji plānots izveidot 2 ekspozīciju telpas:

- princešu un prinču tēliem;

- pazīstamu multfilmu tēliem, piemēram, Simpsoni, minjoni u.c.

Līdz ar to multfilmu un pasaku tēli ne tikai piesaistīs tūristus, bet veiks arī audzinošu un izglītojošu funkciju, lai uzrunātu bērnus par aktuāliem jautājumiem. Muzeja attīstībai un eksponātu radīšanai uzņēmējs plāno sadarbību ar Jēkabpils Mākslas skolu.

Veiktās aktivitātes palielinās tūristu plūsmu un veicinās vietējo uzņēmēju, mājražotāju ražoto preču un pakalpojumu noietu, kā arī daudzveidos piedāvāto tūrisma pakalpojumu klāstu pilsētā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Ēku rekonstrukcija – nepieciešama aktivitāte atbilstošās infrastruktūras izveidei un telpu nodrošināšanai;

Aktivitāte 3: Infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 5. | Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī (ēka Rīgas iela 216B, ēka Rīgas iela 198) | II prioritāte | 3. | 588 235 | 66 176 | 500 000 ERAF |  | 22059 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 5 komersanti. 2) Izveidotas 8 darbavietas. 3) Piesaistītas privātās investīcijas 172 000 EUR apmērā. | 2019 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 5.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 20 000 | 2 250 | 17 000 |  | 750 | Izstrādāts būvprojekts. |  |  |  |
| 5.2. | Aktivitāte 2: Ēku pārbūve |  |  | 538 235 | 60 551 | 457 500 |  | 20 184 | Pārbūvētas 2 ēkas. |  |  |  |
| 5.3. | Aktivitāte 3: Infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 30 000 | 3 375 | 25 500 |  | 1 125 | Veikta infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana. |  |  |  |

#### 6. Alternatīvā projekta ideja: Publiskās infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai

Projekta idejas pamatojums:

Pilsētas centrs ir vieta aktīvai uzņēmējdarbībai. Centrā darbojas vairāki mazie un vidējie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pilsētas centrā ir izvietoti arī vairāki kultūrvēsturiski iecienīti tūristu apskates objekti. Ar katru gadu tūristu skaits Jēkabpilī arvien palielinās, pieaug gan vietējo tūristu, gan ārzemju ceļotāju skaits. Pilsētā aizvien biežāk ierodas lielas tūristu grupas, kurām nepieciešama atbilstoša infrastruktūra un piedāvātie pakalpojumi.

Lai veicinātu jaunu uzņēmumu attīstību, ir nepieciešams uzlabot esošo infrastruktūru, kas radītu priekšnosacījumus jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai. Līdz ar to viens no pilsētas uzņēmējiem plāno pārbūvēt ēku Jēkabpilī, Brīvības ielā 220, kura šobrīd netiek izmantota un izveidot atjaunotajā ēkā viesnīcu. Uzņēmums plāno investēt ēkas atjaunošanā, apkārtējās teritorijas sakopšanā un nepieciešamo iekārtu iegādē, kā arī radīt jaunas darbavietas. Pašvaldība plāno veikt saistītās infrastruktūras izbūvi, lai nodrošinātu tūrisma pakalpojuma attīstīstību pilsētā. Plānotās aktivitātes veicinās jaunu tūrisma pakalpojumu izveidi pilsētā, kā arī tūrisma apskates objektu pieejamību pilsētas centrā, jo apkārtējā teritorijā atrodas vairāki nozīmīgi tūrisma objekti, tādi kā Sv. Gara pareizticīgo baznīca un Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja klostera baznīca, Strūves parks, kurā atrodas Strūves ģeodēziskais loks, kas ir iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 3: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 6. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai (Plostu iela) | II prioritāte | 2. | 117 647 | 13 235 | 100 000 ERAF |  | 4 412 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 2 komersanti. 2) Izveidotas 10 darbavietas. | 2019 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 6.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 11 765 | 1 324 | 10 000 |  | 441 | Izstrādāts būvprojekts. |  |  |  |
| 6.2. | Aktivitāte 2: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana |  |  | 58 823 | 6 618 | 50 000 |  | 2 206 | Ierīkots apgaismojums. |  |  |  |
| 6.3. | Aktivitāte 3: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritroijas labiekārtošana |  |  | 47 059 | 5 293 | 40 000 |  | 1 765 | Veikta citu komunikāciju un infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana. |  |  |  |

#### 7. Alternatīvā projekta ideja: Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā

Projekta idejas pamatojums:

Ņemot vērā pilsētas saimnieciskās darbības attīstību, pilsētā arvien aktīvāk tiek attīstītas uzņēmējdarbības teritorijas. Lai gan uzņēmēji veic vai plāno veikt investīcijas sava biznesa attīstībā, ne vienmēr viņiem tiek nodrošināta kvalitatīva un prasībām atbilstoša publiskā infrastruktūra. Viena no pilsētas industriālajām teritorijām, kurās nepieciešams attīstīt infrastruktūru, ir Jēkaba ielas un Neretas ielas posms, kur šobrīd darbojas 30 uzņēmēji. Vairāki uzņēmēji plāno attīstīt loģistikas centru. Šāda veida privātā sektora projekts ir būtisks pilsētas attīstībai un nodarbinātības veicināšanai. Lai nodrošinātu loģistikas centra darbību – kravu/preču transportēšanas iespējas, pašvaldībai ir nepieciešams pārbūvēt Jēkaba ielu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība plāno veikt publiskās transporta infrastruktūras sakārtošanu – Jēkaba ielas pārbūvi un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi. Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir izvietoti šajā teritorijā, neizvēlētos citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi un ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas, pastāv iespēja, ka Jēkaba ielas / Neretas ielas apkārtne attīstīsies kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) – nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 7. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā | II prioritāte | 1.;10. | 294 118 | 33088 | 250 000 ERAF |  | 11 029 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 2 komersanti. 2) Izveidotas 3 darbavietas. 3) Piesaistītas privātās investīcijas 127 000 EUR apmērā. | 2019 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 7.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 14 706 | 1 654 | 12 500 |  | 551 | Izstrādāts būvprojekts. |  |  |  |
| 7.2. | Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve |  |  | 176 470 | 19 853 | 150 000 |  | 6 618 | 1) Rekonstruēta Jēkaba iela, ~ 400 m. 2) Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. |  |  |  |
| 7.3. | Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) |  |  | 29 412 | 3 309 | 25 000 |  | 1 103 | Ierīkota kanalizācija. Ierīkots ūdensvads. |  |  |  |
| 7.4. | Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana |  |  | 29 412 | 3 309 | 25 000 |  | 1 103 | Ierīkots apgaismojums. |  |  |  |
| 7.5. | Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 44 118 | 4 963 | 37 500 |  | 1 654 | Veikta citu komunikāciju un infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana. |  |  |  |

### 4.2.2.SAM: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās projektu idejas |  |  |  |
| 8. | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 4 924 322,16 | 2018-2022 |
| 9. | Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 1 623 356 | 2018-2020 |
| 10. | Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefiktivitātes paaugstināšana | 2 029 976 | 2018-2021 |
| Alternatīvā projektu ideja |  |  |  |
| 11. | Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | 1 669 572 | 2018-2021 |

#### 8. Prioritārā projekta ideja: Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta idejas pamatojums:

Tautas nams (ēka uzbūvēta 1936.gadā) ir nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts pilsētā, kas sniedz būtisku ieguldījumu sabiedrības kultūras un sociālās dzīves pilnveidošanā un attīstībā. Tautas nams sākotnēji celts kā Jēkabpils Aizsargu nams, tas bija viens no pirmās Latvijas brīvvalsts laikā celtajiem un vecākajiem aizsargu namiem. Šādi speciāli būvēti nami bijuši arī Madonā, Vandzenē, Valkā, Maltā. Bijušā Jēkabpils Aizsargu nama celtne, kas atrodas Vecpilsētas laukumā, ir saglabājusies līdz mūsdienām, un tajā šobrīd atrodas Jēkabpils Tautas nams.

Nams pildīja organizācijas aktivitāšu funkcijas, kā arī ir bijis nacionālās kultūras idejas uzturēšanas un kopšanas centrs. Mūsdienās ēkas telpas tiek plaši izmantotas dažādiem kultūras pasākumiem un Tautas namā darbojas vairāki amatierkolektīvi. 2018. gadā Tautas namā darbojās 15 amatiermākslas kolektīvi.

Pēdējo gadu laikā ēkas tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, ēka ir energoneefektīva un tās uzturēšanas izmaksas arvien pieaug. Ēkā jau daudzus gadus nav bijis kapitālais remonts. Veicot ēkas Vecpilsētas laukumā 3 atsevišķu būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu, AS “Komunālprojekts” speciālisti konstatēja, ka atsevišķas konstrukcijas vai to elementi ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī, un nespēj vairs pilnvērtīgi veikt tiem paredzētās funkcijas. Kā arī maksimālās siltumcaurlaidības vērtības neatbilst Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām. Tādēļ pēc atsevišķi izstrādāta būvprojekta, veicama ēkas konstrukciju atjaunošana ar visu bojāto un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo konstrukciju un to elementu nomaiņu vai remontu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi – nepieciešams veikt  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu, durvju, iekštelpu pārbūvi, lai nodrošinātu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve - nepieciešams pārbūvēt ēkas inženiersistēmas: ūdensapgādi, kanalizāciju un apkuri. Tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un ierīkota ventilācijas sistēma, kura nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana - Teritorijas atjaunošana uzlabos atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, nodrošinās kompleksa ilgmūžību. Izmaksas projektā plānots iekļauta kā neattiecināmās izmaksas.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 8. | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (Vecpilsētas laukums 3) | I prioritāte III prioritāte | 6.;7.;8. | 4924724 | 4229025,76 | 254114 ERAF |  | 441584,08 Valsts budžets | 1) Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 308816,76kwh /gadā. 2) Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 63,808 t CO2 gadā. | 2018 | 2022 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 8.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze |  |  | 91960 | 60307,36 | 11550,18 |  | 20102,46 | Izstrādāts būvprojekts, veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija, iepirkta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze. |  |  |  |
| 8.2. | Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi |  |  | 4402763,97 | 3738718,40 | 242563.95 |  | 421481,62 | Veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu, durvju, iekštelpu pārbūve |  |  |  |
| 8.3. | Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve |  |  | 330000 | 330000 | 0 |  | 0 | 1) Pārbūvētas ēkas inženiersistēmas: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure. 2) Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. 3) Ierīkota ventilācijas sistēma. |  |  |  |
| 8.4. | Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana |  |  | 100 000 | 100 000 | 0 |  | 0 | Veikta teritorijas atjaunošana un labiekārtošana -apzaļumošana, izbūvēti celiņi, laukumi. |  |  |  |

#### 9. Prioritārā projekta ideja: Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpilī darbojas 5 pirmsskolas izglītības iestādes. Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kururā tiek īstenota vispārējā pirmsskolas izglītības programma un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ir 6 grupiņas, maksimāli uzņemamo bērnu skaits (gultu skaits) – 130. 2018./2019.m.g. izglītojamo skaits pirmsskolā kopā bija 115 bērni, t.sk. 42 piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ir viena no mazākajām pirmsskolas izglītības iestādēm pilsētā, kura diemžēl iepriekšējā plānošanas periodā netika pārbūvēta. Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ir lokālā apkure, kura tiek nodrošināta ar 2 apkures katliem, kurināmā veids – malka. Siltais ūdens tiek sagatavots lokāli – no kopējās apkures sistēmas visu gadu.  Lielākajā daļā telpu apkures ir vecā tipa radiatori, kuri ir aizkrāsoti ar krāsu, kas samazina radiatoru efektivitāti.

Apgaismojums ir nepietiekošs. Daļai telpu apgaismojuma tiek izmantotas dienas gaismas spuldzes, daļa ir kvēlspuldzes un energoefektīvās spuldzes. Lai tiktu nodrošināta gaisa apmaiņa telpās tiek atvērti logi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” infrastruktūra ir tehniski nolietojusies – novecojušas inženierkomunikācijas, energoneefektīvas telpas. Līdz ar to ir nepieciešams veikt ēkas pārbūvi, uzlabojot tās energoefektivitāti.

Lai atrisinātu iepriekš minēto problēmu, pašvaldība plāno veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” energoefektivitātes paaugstināšanu, iekštelpu labiekārtošanu un inženierkomunikāciju ierīkošanu. Projekta īstenošana samazinās primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi, t.sk. inženierkomunikāciju pārbūve – nepieciešams veikt  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu, durvju, iekštelpu pārbūvi, lai nodrošinātu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos; nepieciešams pārbūvēt ēkas inženiersistēmas: ūdensapgādi, kanalizāciju un apkuri. Tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un ierīkota ventilācijas sistēma, kura nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Teritorijas labiekārtošana - nepieciešama teritorijas atjaunošana un labiekārtošana - apzaļumošana, izbūvēt celiņus, laukumus. Teritorijas atjaunošana uzlabos teritorijas atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, nodrošinās kompleksa ilgmūžību. Izmaksas projektā plānots iekļauta kā neattiecināmās izmaksas;

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi;

Aktivitāte 5: Publicitātes pasākumi - izmaksas nepieciešams iekļaut projekta budžetā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu projekta ieviešanu un nodrošinātot nepieciešamo publicitāti.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 9. | Jēkabpils pilsētas pašvaldības PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (Madonas iela 50) | I prioritāte III prioritāte | 5.;7.;8. | 1 623 356 | 1153217 | 446803 ERAF |  | 23336 Valsts budžets | Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves: 195286 kwh/gadā. 53,88 t CO2 gadā. | 2018 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 9.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze |  |  | 35000 | 3937 | 29 750 |  | 1313 | Izstrādāts būvprojekts, veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija, iepirkta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze. |  |  |  |
| 9.2. | Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi, t.sk. inženierkomunikāciju pārbūve |  |  | 811570 | 386224 | 407279 |  | 18067 | Veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu, durvju, iekštelpu pārbūve, pārbūvētas ēkas inženiersistēmas: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure. Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Ierīkota ventilācijas sistēma. |  |  |  |
| 9.3. | Aktivitāte 3: Teritorijas labiekārtošana |  |  | 751186 | 751 186 | 0 |  | 0 | Veikta teritorijas atjaunošana un labiekārtošana -apzaļumošana, izbūvēti celiņi, bērnu laukumi. |  |  |  |
| 9.4. | Aktivitāte 4: Būvuzraudzība |  |  | 25000 | 11 802 | 9 264 |  | 3 934 | Veikta būvuzraudzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām. |  |  |  |
| 9.5. | Aktivitāte 5: Publicitāte |  |  | 600 | 67 | 510 |  | 23 | Nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte. |  |  |  |

#### 10. Prioritārā projekta ideja: Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefiktivitātes paaugstināšana

Projekta idejas pamatojums:

Pašvaldības ēka Jaunā iela 39I, Jēkabpilī, sākotnēji tika celta kā pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Zvaigznīte’’, kura 1974. gadā tika nodota ekspluatācijā. Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 2010.gadā realizējot ERAF 3.1.4.3.aktivitātē “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” projektu ‘’Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12’’, tā tika pārcelta uz renovētajām telpām Meža ielā 12, Jēkabpilī.

Pašlaik ēkā Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī, atrodas Jēkabpils Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrs (turpmāk - DAC), Jēkabpils senioru dienas centrs, baltkrievu biedrība ‘’Spatkannie’’, biedrība ‘’Daugavas vanagi Latvijā’’, pensionāru apvienība ‘’Sasaiste’’.

Veicot ēkas apsekošanu konstatēts, ka ēkas stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs, bet ēkas ekspluatācija notiek zema komforta līmenī – ēkas konstrukciju siltumpretestība nenodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu mikroklimatu telpās, atsevišķi konstruktīvie elementi atrodas kritiskā stāvoklī. Daļēji ir nomainīti koka logi, bet atlikušie ir nolietojušies, to rāmji ir tehniski neapmierinošā stāvoklī un apdraud ēkas drošu ekspluatāciju. Turpinot ēku ekspluatēt tādā pašā apmērā, ēkas stāvoklis strauji pasliktināsies.

Ēkai ir centrālā pilsētas apkure. Lielākajā daļā telpu apkures ir vecā tipa radiatori, kuri ir aizkrāsoti ar krāsu, kas samazina radiatoru efektivitāti.

Apgaismojums ir nepietiekošs. Daļai telpu apgaismojuma tiek izmantotas dienas gaismas spuldzes, daļa ir kvēlspuldzes un energoefektīvās spuldzes.

Ēkas visiem korpusiem būtu nepieciešams veikt kompleksu atjaunošanu un energoefiktivitātes pasākumus, ieskaitot iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūvi.

Lai atrisinātu iepriekš minēto problēmu, pašvaldība plāno veikt ēkas Jaunā iela 39I atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu, iekštelpu labiekārtošanu un inženierkomunikāciju ierīkošanu. Projekta īstenošana samazinās primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi – nepieciešams veikt  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu, durvju, iekštelpu pārbūvi, lai nodrošinātu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve - nepieciešams pārbūvēt ēkas inženiersistēmas: ūdensapgādi, kanalizāciju un apkuri. Tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un ierīkota ventilācijas sistēma, kura nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 4: Publicitāte - izmaksas nepieciešams iekļaut projekta budžetā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu projekta ieviešanu un nodrošinātot nepieciešamo publicitāti.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 10. | Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefiktivitātes paaugstināšana | I prioritāte III prioritāte | 5.;6.;8. | 2029976 | 1280071,21 | 718218,68 ERAF |  | 31686,11 Valsts budžets | Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves: 350509kwh/gadā; 79,16 t CO2 gadā. | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 10.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze |  |  | 125078 | 84482 | 38881 |  | 1716 | Izstrādāts būvprojekts, veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija, iepirkta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze. |  |  |  |
| 10.2. | Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi |  |  | 853997 | 144793,21 | 679237,68 |  | 29966,11 | Veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu, durvju, iekštelpu pārbūve. |  |  |  |
| 10.3. | Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve |  |  | 1050782 | 1050782 | 0 |  | 0 | 1) Pārbūvētas ēkas inženiersistēmas: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure. 2) Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. 3) Ierīkota ventilācijas sistēma. |  |  |  |
| 10.4. | Aktivitāte 4: Publicitāte |  |  | 118 | 14 | 100 |  | 4 | Veikti publicitātes pasākumi. |  |  |  |

#### 11. Alternatīvā projekta ideja: Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana

Projekta idejas pamatojums:

Pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību iestādēm ir būtiska loma pilsētas un pilsētai tuvāko novadu apdzīvoto teritoriju cilvēkresursu attīstībā. Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus projektus, kuru rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze, gan infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visās izglītības iestādēs energoefektivitātes problēmas. Energoneefektīvas ēkas pašvaldībai rada papildus izdevumus, kas savukārt samazina finanšu līdzekļu apjomu, ko varētu novirzīt citām izglītības iestāžu vajadzībām, piemēram, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.

Lai samazinātu energoresursu patēriņu, pašvaldība ir apzinājusi tās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, kuras ir kritiskākajā tehniskajā stāvoklī un tās ir: Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skola, Jēkabpils mākslas skola, Jēkabpils Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Projekta aktivitāšu pamatojums

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energoaudita veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana – nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Logu un durvju nomaiņa - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 4: Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos;

Aktivitāte 5: Ēkas inženiersistēmu pārbūve - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību;

Aktivitāte 6: Ventilācijas sistēmas ierīkošana - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 7: Enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un patēriņa regulēšanu atbilstoši ekspluatācijas vajadzībām;

Aktivitāte 8: Iekštelpu atjaunošana un aprīkošana – nodrošinās telpu atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, uzlabos ēkas ilgmūžību.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 11. | Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana: Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skola, Jēkabpils mākslas skola, Jēkabpils Bērnu un jauniešu interešu centrs | I prioritāte III prioritāte | 5.;6.;7. | 1 669 572 | 187827 | 1 419 136 ERAF |  | 62609 Valsts budžets | Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves: 140260 kwh/gadā. | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 11.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana |  |  | 58 824 | 6618 | 50 000 |  | 2 206 | Izstrādāts būvprojekts. Veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija. |  |  |  |
| 11.2. | Aktivitāte 2: Ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana |  |  | 352 941 | 39 706 | 300 000 |  | 13 235 | Veikta ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana. |  |  |  |
| 11.3. | Aktivitāte 3: Logu un durvju nomaiņa |  |  | 176 470 | 19 853 | 150 000 |  | 6 618 | Veikta logu un durvju nomaiņa. |  |  |  |
| 11.4. | Aktivitāte 4: Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana |  |  | 88 235 | 9 926 | 75 000 |  | 3 309 | Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. |  |  |  |
| 11.5. | Aktivitāte 5: Ēkas inženiersistēmu pārbūve |  |  | 264 706 | 29 779 | 225 000 |  | 9 926 | Rekonstruētas ēkas inženiersistēmas. |  |  |  |
| 11.6. | Aktivitāte 6: Ventilācijas sistēmas ierīkošana |  |  | 176 471 | 19 853 | 150 000 |  | 6 618 | Ierīkota ventilācijas sistēma. |  |  |  |
| 11.7. | Aktivitāte 7: Enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana |  |  | 35 294 | 3 971 | 30 000 |  | 1 324 | Uzstādītas enerģijas kontroles un vadības iekārtas. |  |  |  |
| 11.8. | Aktivitāte 8: Iekštelpu pārbūve un aprīkošana |  |  | 516 631 | 58 121 | 439 136 |  | 19 374 | Veikta iekštelpu pārbūve un labiekārtošana. |  |  |  |

### 5.5.1.SAM: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |
| 12. | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī | 1 735 681 | 2019-2021 |

#### 12. Prioritārā projekta ideja: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” paredz sakārtot Krustpils pils C korpusu un bijušo  muižas klēti, kas būtu loģisks turpinājums visa kultūrvēsturiskā objekta Krustpils pils kompleksa sakārtošanai, jaunu pakalpojumu izveidei un esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta mērķis ir saglabāt, attīstīt un popularizēt kultūras mantojumu, kā arī attīstīt jaunus tūrisma un kultūras pakalpojumus, atjaunojot Krustpils pils C korpusu un bijušajo muižas klēti.

Projekta ietvaros plānots atjaunot Krustpils pils C korpusa sākotnējo funkciju –Krustpils pils saimniecisko virtuvi- caur publiski pieejamiem izglītojoša rakstura pasākumiem. Tā kā Krustpils pils C korpuss bijis saimnieciska rakstura ēka, tur nav bijuši sienu gleznojumi, bet ir saglabājušies dēļu siju griesti, mūra pavards, ķieģeļu grīda. Galvenais uzdevums saglabāt vēsturisko apdari, kas pēc iespējas radītu saimnieciskās ēkas vēsturisko klātesamību. Projekta ideja – radīt jaunu pakalpojumu caur izglītojošām programmām dod iespēju interesentiem tuvāk iepazīstināt ar Krustpils pils apkārtnes tradicionālo ēdienu gatavošanas tradīcijām, ēšanas un galda klāšanas kultūru. Krustpils pils C korpuss ir divstāvu ēka, kas sastāv no vairākām telpām. Plānots, ka ēkas 1. stāva telpā, kur saglabājies vēsturiskais mūra pavards, tiks iekārtota ekspozīciju telpa. Tur interesentiem būs iespēja iepazīties ar Krustpils pils virtuvi, ēdienu pagatavošanai nepieciešamajiem traukiem u.c. Kā arī ekspozīcijā sagaidīs muzeja darbinieks attiecīgā laikmeta virtuves darbinieka tērpā un caur stāstiem tiks pastāstīts par Krustpils pils raksturīgo ēdienu tradīcijām dažādos laika posmos, jo Krustpils pilī jau no 1561. gada līdz pat I pasaules karam dzīvoja un saimniekoja baronu fon Korfu dzimta.

Savukārt Krustpils pils C korpusa 2. stāvā tiks iekārtotas telpas izglītojošo programmu vajadzībām. Tiks izstrādātas un būs pieejamas izglītojošās programmas dažāda vecuma mērķauditorijām par tēmām, kas saistītas ar ēšanas kultūru, galda kultūru par to kādi ēdieni tika izmantoti baronu Korfu laikā. Kā arī interesentiem būs pieejama informācija par laika posmu, kas ir saistīts ar Latgales artilērijas pulku, kas no 1921. gada līdz 1939. gadam apsaimniekoja Krustpils pili. Kā arī interesentiem būs pieejama informācija par ēšanas kultūru, tradīcijām Krustpils pilī PSRS laikā, kad pili apsaimniekoja Padomju armija. Tiks izstrādātas atraktīvas izglītojošās programmas dažāda vecuma un interešu grupām ar aktīvu līdzdalību tajos.

Izglītojošo programmu laikā tiks pasniegti ēdieni, kuri gatavoti pēc atbilstošā laikmeta receptēm. Ēdienus pasniegs traukos, kurus izgatavojuši amatnieki pēc arheoloģiskajos izrakumos atrastiem trauku fragmentiem. Programmās piedalās pils pastāvēšanas laikam atbilstoši ģērbtas kalpones un atbilstošā laika kostīmā tērpta vadītāja.

Krustpils pils klēts ēka celta 18.-19.gs., sākotnēji bijusi viena no Krustpils pils klētīm, no 1921.gada - Latvijas Armijas Latgales artilērijas pulka virssardzes ēka, pēc 2.pasaules kara to pašu uzdevumu pildījusi padomju armijai līdz 1993.gadam. No 1994.gada celtne nodota Jēkabpils Vēstures muzeja apsaimniekošanā. Atjaunotajā ēkā paredzēts jauns tūrisma pakalpojums- moderns Apmeklētāju apkalpošanas centru ar suvenīru kiosku, izstāžu zāli un Tūrisma informācijas centru, kurā būtu izstādīti vietējo mākslinieku, amatnieku un mājražotāju darbi.

Krustpils pils smēde jeb kalve. Ēka celta 18. – 19. gs., sākotnēji izmantota kā zirgu stallis un kučiera māja, vēlāk tika pielāgota un izmantota kā viena no muižas smēdēm. Ēkas izbūve izvēlēta pie dīķa, kuru ūdeni izmantoja dzesēšanai metāla kalšanas procesā. Krustpils pilī 19. gs. II pusē nozīmīgu vietu ieņem amatnieki – kalēji, atslēdznieki, skārdnieki, ieroču kalēji, varkaļi, zeltkaļi un citi amatnieki, kuru darba galvenais materiāls ir metāls. Atjaunotajā ēkā paredzēts jauns tūrisma pakalpojums- ekspozīcija par pils saimniecisko dzīvi.

Amatu māja t.sk. muzeja apmeklētāju apkalpošanas centra būvniecība muzeja brīvdabas nodaļā "Sēļu sēta". Jaunceltnes tapšanā tiks izmantoti no Brīvības ielas pārbūves laikā demontētās koka ēkas fragmenti, kura bija tipisks 19.gadsimta beigu, 20.gadsimta sākumam Jēkabpils pilsētas koka apbūves paraugs.   Muzejs atrodas Jēkabpils pilsētas centrā un ir izvietojies parka teritorijā, kuru stādījis 19.gs. 80-tajos gados Jakobštates lielākais uzņēmējs – alus darītājs A. Hikšteins. Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta” sākta veidot 1952. gadā, bet šo teritoriju muzejs pārņēma jau 1949. gadā. Muzeja Brīvdabas nodaļa atvērta apmeklētājiem no 1. maija līdz 31. oktobrim, septiņas dienas nedēļā. Muzeja ekspozīciju veido sešas 19. gadsimta Augšzemes lauku celtnes - dzīvojamā māja, graudu klēts, mazā klēts, kalve, vējdzirnavas un pirts, apskatāmi arī Sēlijas novada vidēji turīga zemnieka 19. gadsimta darba rīki un sadzīves priekšmeti. Šobrīd “Sēļu sētā” tiek piedāvāts apmeklētājiem: “Sēļu sētas” apskati gida vadībā, izglītojošās programmas, piedāvājums individuālajiem apmeklētājiem - ģimenes grozs (videi pielāgoti uzdevumi un spēles), kā arī notiek dažādi tematiskie pasākumi. Līdz ar jaunās Amatu mājas izbūvi, tiks pilnveidots muzeja piedāvājums un radīti jauni pakalpojumu veidi. Muzejam rastos iespēja strādāt arī ziemas mēnešos, mainītos muzeja darbības sezonālais raksturs. Līdz šim muzejā izglītojošās programmas varēja notikt tikai muzeja pagalmā un tikai tādas, kuras varēje piemērot āra apstākļiem. Amatu mājā (Apmekētāju centrā) paredzētas divas telpas (katra aptuveni 40m2 platībā, kuras nepieciešamības gadījumā varēs arī apvienot) izglītojošo programmu un radošo darbnīcu organizēšanai.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai.

Aktivitāte 2: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi.

Aktivitāte 3: Autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai.

Aktivitāte 4: Vispārējie celtniecības darbi, Krutpils pils C korpusā, klēts ēkā un smēdē t.sk. inženierkomunikāciju pārbūve, kā arī jaunas amatu mājas būvniecība– nepieciešama aktivitāte atbilstošās infrastruktūras izveidei jaunu tūrisma produktu izveidei.

Aktivitāte 5: Teritorijas labiekārtošana – teritorijas atjaunošana uzlabos teritorijas atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, nodrošinās kompleksa ilgmūžību.

Aktivitāte 6: Jaunu pakalpojumu izveidošana t.sk. mūsdienīgu ekspozīciju izveidošana – nepieciešama jaunu pakalpojumu nodrošināšanai - Moderns klientu apkalpošanas centrs (bij. klēts ēkā), C korpusā 1.stāvā ekspozīcija par vēsturisko Krustpils pils virtuvi, 2.stāvā telpa izglītojošām programmām, saistībā ar ēšanas kultūru un tradīcijām dažādos laikos Krustpils pilī, Smēdē un Sēļu sētā.

Aktivitāte 7: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde - nepieciešama jaunu pakalpojumu izveidošanai Krustpils pils C korpusā un bijušajā klēts ēkā Apmeklētāju apkalpošanas centram vajadzībām un  Amatu mājai.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 12. | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī (Krustpils pils C korpuss, muižas klēts ēka, smēde, Amatu māja) | I prioritāte | 10. | 1735681 | 656644 | 938 716 ERAF |  | 140321 Valsts | 1) Atjaunots kultūrvēsturiskais objekts Krustpils pils (C korpuss), muižas klēts ēka un smēde. 2) Izbūvēta Sēļu sētā - Amatu māja. 3) Izveidoti 5 jauni pakalpojumi. 4) Pieaudzis apmeklējumu skaits, salīdzinot ar 2015.g. par 9000. | 2019 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 12.1 | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 32000 | 3600 | 27200 |  | 1200 | Izstrādāti 2 būvprojekti. |  |  |  |
| 12.2. | Aktivitāte 2: Būvuzraudzība |  |  | 38000 | 4275 | 32300 |  | 1425 | Veikta būvuzraudzība bijušās pils klēts, smēdes un Krustpils pils C korpusa atjaunošanas darbiem, kā arī Amatu mājai. |  |  |  |
| 12.3. | Aktivitāte 3: Autoruzraudzība |  |  | 20000 | 2250 | 17000 |  | 750 | Veikta būvuzraudzība bijušās pils klēts, smēdes un Krustpils pils C korpusa atjaunošanas darbiem, kā arī Amatu mājai. |  |  |  |
| 12.4. | Aktivitāte 4: Vispārējie celtniecības darbi |  |  | 1245681 | 601519 | 522216 |  | 121946 | Atjaunota Krustpils pils (C korpuss) klēts ēka, smēde. Izbūvēta Amatu māja. |  |  |  |
| 12.5. | Aktivitāte 5: Teritorijas labiekārtošana |  |  | 100000 | 11250 | 85000 |  | 3750 | Veikti labiekārtošanas darbi. |  |  |  |
| 12.6. | Aktivitāte 6: Jaunu pakalpojumu izveidošana , t.sk. mūsdienīgu ekspozīciju izveidošana |  |  | 250000 | 28125 | 212500 |  | 9375 | 5 jaunu pakalpojumu izveidošana. |  |  |  |
| 12.7. | Aktivitāte 5: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde |  |  | 50000 | 5625 | 42500 |  | 1875 | Iegādātas mēbeles un aprīkojums. |  |  |  |
| * budžets sastādīts indikatīvi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.6.2. SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās projektu idejas |  |  |  |
| 13. | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 4 038 375 | 2018-2020 |
| 14. | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | 4 567 852 | 2018-2021 |
| 15. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | 4 620 460 | 2018-2022 |
| 16. | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei | 5 691 496 | 2018-2023 |
| 17. | Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 3 511 997 | 2018-2022 |
| 18. | #### Industriālo teritoriju attīstība jaunu uzņēmumu izveidei | 6 142 050 | 2020-2023 |

#### 13. Prioritārā projekta ideja: Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai

Projekta idejas pamatojums:

Pilsētas centrs ir vieta, kur noris aktīva uzņēmējdarbība. Centrā darbojas vairāki mazie un vidējie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pasta iela ir viena no galvenajām vienvirziena ielām Jēkabpils pilsētas centrā ar intensīvu satiksmi. Pasta iela ir pilsētas Daugavas kreisā krasta galvenās ielas - Brīvības ielas – atzars. Vēsturiski apbūve šajā pilsētas vietā ir veidojusies tā, ka vienā Brīvības ielas posmā ielas šaurības dēļ nav iespējams nodrošināt divu virzienu satiksmi, tādēļ pretējā virziena joslas lomu pilda Pasta iela - tā ved uz pilsētas centru no Rīgas puses.

Pasta iela un tai pieguļošās ielas – Jēkaba iela un Akmeņu iela - atrodas degredētā teritorijā, bet Pasta ielai pieguļošie Zaļās, Katoļu un Viestura ielu posmi, kurus paredzēts pārbūvēt projekta ietvaros atrodas degredētās teritorijas funkcionālā savienojumā. Šis ielu tīkls ir pilsētas vieta, kurā ir visblīvākā uzņēmējdarbība, jo teritoriju ap Vecpilsētas laukumu (kurā ietilpst arī Pasta iela), Jēkabpils pilsētā pieņemts uzskatīt par galveno centru un visizdevīgāko vietu uzņēmējdarbības attīstībai. Kā arī Vecpilsētas laukums ir iecienīts tūrisma objekts pilsētas tūristiem. Pasta un tai pieguļošās ielas nodrošina piekļuvi arī iestādēm, kas nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem, tās ik dienu apmeklē pilsētas un reģiona iedzīvotāji un uzņēmēji.

Pasta un tai pieguļošās ielās (Zaļā, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un Viestura ielas) atrodas vairāk nekā 70 uzņēmumu, t.sk. ražošanas un pakalpojumu sniedzoši uzņēmumi, kā arī vairākas ēkas, telpas un zemes gabali, kur iespējams attīstīt uzņēmējdarbību.

Viens no ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas Pasta ielā ir SIA “Viola Stils”, kas jau vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar augstas kvalitātes dziju un modernu apģērbu ražošanu. Kā galveno savas produkcijas realizācijas veidu uzņēmums ir izvēlējies eksportu. SIA “Viola Stils" saražotā produkcija tiek eksportēta uz Vāciju, Lielbritāniju, Īriju, Krieviju, Somiju un citām valstīm. Savukārt Akmeņu ielā atrodas uzņēmums SIA “A.S&Ko”, kas nodarbojas ar darba apģērbu šūšanu.

Šobrīd Pasta iela un tai pieguļošās ielas vienlaicīgi ir arī vienas no galvenajām problemātiskākajām teritorijām pilsētas centrā. Pasta ielas segums ir nolietojies un bojāts, ir liels bedru skaits. Vairākās vietās ir izveidojušies iesēdumi. Vairrākkārtīga seguma virskārtas remonta dēļ ielas segums neatbilst līdzenuma prasībām un nevar nodrošināt braucēju komfortu. Pasta ielai nepieciešams pārbūvēt veco ielu apgaismojumu, kas izveidots uz dzelzsbetona elektroapgādes stabiem. Pasta ielā autobusa pieturvietām nepieciešami paplašinājumi, jo stāvošs autobuss pieturā aizkavē braucošos transportlīdzekļus. Lietus un atkušņu laikā rodas problēma ar ūdens novadīšanu no brauktuves, kā rezultātā veidojas lielas peļķes. Gājēji un uzņēmumu ēkas, kas atrodas tuvāk brauktuvei, cieš no regulāras apšļakstīšanas, kā rezultātā ēku sienām tiek radīti bojājumi un neērtības gājējiem.

Arī Akmeņu (posmā no Brīvības ielas līdz A.Pormaļa ielai), Jēkaba, Katoļu, Viestura un Zaļā iela ir tehniski sliktā stāvoklī. Uz ielu brauktuvēm ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas un bedres. Gājēju ietves, vietām, ir vienā līmenī ar brauktuvi kā rezultātā lietusūdeņu un atkušņu ūdeņi appludina ietvi un apgrūtina gājēju kustību. Uz Akmeņu, Jekaba un Katoļu ielām atrodas gūlijas, kas savāc lietus ūdeni un novada to sadzīves kanalizācijā, lai novērstu Pasta un Pormaļa ielu pārplūšanu. Uz Akmeņu ielas nav ielas apgaismojuma un lietus ūdens kanalizācijas.

Šo ielu tehniskais stāvoklis ir slikts, jo laika gaitā ielas un to inženierkomunikācijas ir nolietojušās un vairs nav atbilstošas aktīvai saimnieciskai darbībai, transporta plūsmas pieaugumam un satiksmes drošības prasībām. Līdz ar to, lai nodrošinātu esošo uzņēmumu sasniedzamību, ir nepieciešams veikt minēto ielu pārbūvi. Plānotie ieguldījumi 6 ielu tīklu pārbūvē, kas ir savstarpēji sasaistītas ielas, uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgajā pilsētas daļā uzlabos gan vieglā transporta, gan smago automašīnu, gan gājēju, gan velosipēdistu kustības iespējas līdz uzņēmumu atrašanās vietām. Projekta rezultātā uzlabosies satiksmes drošība, tiks ievērojami samazināts nepieciešamais laiks ceļā uz darbavietām, samazināsies transporta izmaksas uzņēmumiem un to darbiniekiem, kā arī tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība Jēkabpils pilsētā.

Veicot publiskās infrastruktūras uzlabošanu pilsētā, tiks radīti arī priekšnosacījumi aktīvai uzņēmējdarbības attīstībai esošajās brīvajās uzņēmējdarbībai piemērotajās teritorijās, piemēram, teritorijā Brīvības ielā 191/1 (Brīvības ielas un Akmeņu ielas krustojumā), kura šobrīd netiek aktīvi izmantota. Skvēri Pasta un Jēkaba ielu krustojumā un Pasta un Akmeņu ielu krustojumā tiks piedāvāti nomā uzņēmējiem sabiedriskās ēdināšanas iestāžu – vasaras kafejnīcu vai ēdināšanas kiosku - izvietošanai.

Savukārt, lai radītu pievilcīgu pilsētvidi tūristiem, uzņēmējiem un pilsētas iedzīvotājiem, nepieciešams sakārtot arī degradēto vidi Brīvības ielā 187, kas atrodas netālu no Vecpilsētas laukuma. Nepieciešams pārbūvēt veco dzīvojamo ēku Brīvības ielā 187, kas ir avārijas stāvoklī par viesnīcu, kuru paredzēts nodot nomā uzņēmējdarbības attīstīšanai. Tapat planots veikt teritorijas labiekārtošanu. Minētās aktivitātes veicinātu vairāku pakalpojumu attīstību pilsētā, jo nodrošinātu ērtāku tūrisma uzņēmējdarbības attīstību pilsētā.

Ausekļa ielā, kuras pārbūve arī ir iekļauta projektā atrodas degredētā teritorijā, kurā atrodas kokapstrādes uzņēmums “Selko”, metālapstrādes, mašīnbūves uzņēmums “Tehprojekts”, grīdu un sienu apdares uzņēmums SIA “Būvmax” un automašīnu apkopes un remonta uzņēmums SIA “Riepu vīrs”. Ausekļa ielas apkārtnē šobrīd ir ~20 ha neapgūtas industriālās teritorijas, par kurām ir izrādījuši interesi uzņēmēji ražošanas un pakalpojumu attīstībai pilsētā. Ausekļa ielai ir grants segums, un pēc tās izbūves nekādas investīcijas ielas tehniskā stāvokļa uzlabošanai līdz šim nav veiktas, līdz ar to piekļuve industriālajai teritorijai ir apgrūtināta. Ņemot vērā pilsētas ekonomiskās aktivitātes tendences, aizvien vairāk uzņēmumu meklē jaunas teritorijas pilsētas uzņēmējdarbības veikšanai. No pilsētas attīstības viedokļa teritoriju/vietu sasniedzamība galvenokārt ir noteicošais priekšnosacījums, pēc kura uzņēmēji izvēlas uzņēmējdarbības vietu. Lai gan Ausekļa ielas apkārtne šobrīd nav plaši industriāli attīstīta, uz tās jau esošajiem uzņēmējiem ir grūtības nodrošināt operatīvu kravu transportēšanu pa grants segumu, kas pēc sliktiem laika apstākļiem regulāri jāatjauno, lai pa to varētu pārvietoties ne tikai kravu, bet arī vieglais transports.

Ausekļa iela ir tehniski sliktā stāvoklī, uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas un bedres. Viena daļa Ausekļa ielas seguma ir asfaltbetons (~100 m), bet otra daļa ir grants segums (~80 m). Uz ielas nav lietus ūdens novadīšanas sistēmas un ielas apgaismojuma. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldībai nepieciešams veikt investīcijas Ausekļa ielas sakārtošanā – veikt ielas konstruktīvās kārtas pastiprināšanu, lai piemērotu to kravas autotransporta kustībai, seguma nomaiņu uz asfalta segumu, lietus ūdens atvades sistēmas izbūvi, kanalizācijas un ūdensvada sistēmas izbūvi, kā arī publiskā apgaismojuma izbūvi.

Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir atrodas uz Ausekļa ielas, neizvēlētos kādu citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi un ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas, tiks veicināta Ausekļa ielas apkārtnes attīstība kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta.

Veicot ielu pārbūvi, tiks sakārtoti pilsētai svarīgi transporta infrastruktūras objekti, kas savukārt nodrošinās drošu pilsētvidi pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem, kā arī veicinās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu veidošanu.

Kā sadarbības partneri projektam tiks piesaistīti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji SIA “Jēkabpils ūdens” un SIA “Jēkabpils siltums”.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai. Tiks izstrādāti 3 būvprojekti – “Ausekļa ielas pārbūve Jēkabpilī”, “Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī” un “Dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187, Jēkabpilī, pārbūve par viesnīcu”;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ielu pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ūdensvada un kanaizāzijas tīkla ierīkošana, kur nepieciešams, siltumapgādes infrastruktūras izbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Ausekļa ielā paredzēti sekojoši darbi – asfalta segas izbūve visā ielas garumā un ārpus ielas nodalījuma joslas, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ielas funkcionalitāti, stāvlaukuma izbūve un labiekārtošanas darbi, tiks ierīkota lietus ūdens kanalizācija;

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās paredzēti sekojoši darbi – ielas seguma nomaiņa, lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana, sabiedriskā transoprta peiturvietu pārbūve, degredētajā teritorijā esošo ielu skvēru pārbūve, labiekārtošana un pielāgošana sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (vasaras kafejnīcu, ēdināšanas kiosku) izvietošanai;

Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūvenepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Ausekļa ielā šobrīd nav ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, projekta ietvaros tie tiks izbūvēti;

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās ūdenapsgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti vietās, kur to nav un nomainīti vietās, kur tie būvdarbu rezultātā tiks bojāti vai radīsies nepieciešamība tos pārcelt;

Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Ausekļa ielā tiks ierīkots ielu apgaismojums visā tās garumā;

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās tiks veikta publiskā apgaismojuma tīkla izbūve vietās, kur tā nav un pārbūvēta vietās, kur nepieciešams;

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās vietās, kur nepieciešams, tiks veikta siltumtīklu izbūve vai pārbūve.

Aktivitāte Nr.4: Elektrības jaudas palielināšana komersantiem - sadarbības partneriem SIA “Selko” un SIA “Tehprojekts”, kas projektā darbosies kā sadarbības partneri, pilnvērtīgai ražošanas procesa nodrošināšanai ir nepieciešama elektrības jaudas palielināšana, kas tiks veikta projekta ietvaros.

Aktivitāte 5: Dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 187 pārbūve, teritorijas labiekārtošana - projekta ietvaros tiks veikta ēkas pārbūve viesnīcas iekārtošanai, kas pēc tam tiks nodota nomā uzņēmējam, tāpat tiks veikta ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana (teritorijas apzaļumošana, cietā seguma laukuma izbūve).

Aktivitāte 6: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi.

Aktivitāte 7: Publicitātes pasākumi - izmaksas nepieciešams iekļaut projekta budžetā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu projekta ieviešanu un nodrošinātot nepieciešamo publicitāti.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 13. | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | II prioritāte | 2.;3.;5.; 16;17 | 4038375 | 947114,32 | 2917066,55 | 47143 | 127051,13 | 1) Izveidotas 27 darbavietas. 2) Piesaistītas privātās investīcijas 3202140 EUR apmērā. 3) Degradētās teritorijas samazinājums 5,12 ha. | 2018 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 13.1. | Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 54740 | 6158 | 46529 | 0 | 2053 | Izstrādāts būvprojekts. Veikta autoruzraudzība. |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 13.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīze |  |  | 5830 | 656 | 4956 |  | 219 | Veikta izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 13.3. | Aktivitāte 3: Ielu pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ūdensvada un kanaizāzijas tīkla ierīkošana, kur nepieciešams, siltumapgādes infrastruktūras izbūve |  |  | 3630913 | 905553,32 | 2600626,55 | 0 | 113197,13 | Pārbūvēta Pasta iela 823 m; Zaļā iela 391 m; Jēkaba iela 459 m (no Brīvības ielas līdz A.Pormaļa ielai); Akmeņu iela 399 m; Katoļu iela 308 m; Viestura iela 273 m (no Brīvības ielas līdz A.Pormaļa ielai); Ausekļa iela ~180 m. Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veikta ūdensavada un kanalizācijas tīkla ierīkošana, kur nepieciešams, izbūvēta siltumapgādes infrastruktūras izbūve. |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība, SIA “Jēkabpils ūdens”, SIA “Jēkabpils siltums” |
| 13.4. | Aktivitāte 4: Elektrības jaudas palielināšana komersantiem - sadarbības partneriem |  |  | 38025 | 0 | 20619 | 47143 | 0 | Palieināta elektrības jauda komersantu – sadarbības partneru ražošanas vajadzībām. |  |  | SIA “Selko”, SIA “Teh-projekts” |
| 13.5. | Aktivitāte 5: Dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 187 pārbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 261692 | 29440 | 206515 |  | 9813 | 1) Veikta degradētās ēkas pārbūve. 2) Revitalizēta teritorija 0,382 ha. |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 13.6. | Aktivitāte 6: Būvuzraudzība |  |  | 46375 | 5217 | 37141 |  | 1739 | Veikta būvuzraudzība. |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 13.7. | Aktivitāte7: Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas |  |  | 800 | 90 | 680 |  | 30 | Nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte. |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |

*Izmaksas ir indikatīvas tiks precizētas, ņemot vērā izpildes rezervi

** ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas

PROJEKTA TERITORIJAS SHĒMA

#### 14. Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Ņemot vērā pilsētas saimnieciskās darbības attīstību, pamazām pilsētā arvien aktīvāk tiek attīstītas uzņēmējdarbības teritorijas. Pilsētā ir daudzas teritorijas, kurās agrāk, Padomju laikos, norisinājās saimnieciskā darbība, taču, mainoties valsts varai un ekonomiskai situācijai, daudzas no šīm teritorijām šobrīd ir pamestas, piesārņotas un netiek izmantotas. Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem valsts autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai. Daudzi investori meklē iespējas pilsētā attīstīt uzņēmējdarbību, taču tam ir nepieciešamas teritorijas, ēkas ar sakārtotu publisko infrastruktūru.

Lai gan uzņēmēji veic vai plāno veikt investīcijas sava biznesa attīstībā, ne vienmēr tiek nodrošināta uzreiz kvalitatīva un prasībām atbilstoša publiskā infrastruktūra. Viena no pilsētas industriālajām teritorijām, kuru nepieciešams attīstīt, ir Ķieģeļu rajona industriālā teritorija ~14 ha platībā. Šī teritorija šobrīd ir viena no problemātiskajām teritorijām pilsētā, kas šobrīd netiek izmantota. Ķieģeļu rajona industriālo teritoriju iespējams uzlūkot ne tikai kā degradēto teritoriju, bet arī kā ražošanas zonas ar jaunām iespējām un rezerves teritorijām, kuru var attīstīt. Lai šo teritoriju attīstītu, ir nepieciešams to sakopt, kā arī nojaukt vecās ēkas, kas netiek izmantotas. Tā kā esošajā teritorijā publiskā infrastruktūra ir morāli novecojusi, ir nepieciešama tās atjaunošana, lai radītu priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai. Lai attīstītu teritoriju, projekta ietvaros plānots izbūvēt ēkas, kas būs piemērotas pārtikas ražošanas attīstībai, jo no vairākiem uzņēmējiem ir izrādīta interese par ražošanas ēkām un noliktavām, kas būtu piemērotas graudaugu produkcijas ražošanai. Ražošanas procesa nodrošināšanai ir nepieciešamas ēkas graudu pieņemšanai, svēršanai, izkraušanai, priekšattīrīšanai un produkcijas ražošanai.

Izbūvētās ēkas un labiekārtotā teritorija tiks nodotas potenciālajam komersantam nomā konkursa kārtībā.

Attīstot investīciju objektu, tiks samazināts degradēto teritoriju skaits pilsētā. Tiks veicināta industriālās vides attīstība un radīti priekšnosacījumi pilsētas ekonomiskajai izaugsmei.

Lai piesaistītu investorus labiekārtotajai teritorijai, pašvaldība veiks sekojošas darbības:

- Radīs labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, nodrošinot pilsētas infrastruktūras attīstību, sekmējot pakalpojumu pieejamību uzņēmējiem, izsniedzot uzņēmējiem nepieciešamos dokumentus maksimāli ātrākos termiņos;

- Sadarbosies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, sniedzot informāciju par investīciju projektiem, pašvaldības resursiem un ieguldījumu prioritātēm;

- Izvietos informāciju par investīciju projektiem Jēkabpils pašvaldības mājas lapā;

- Nodrošinās pašvaldības kontaktpersonu uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistes jautājumos;

- Sniegs atbalstu investīciju projektiem to īstenošanas gaitā;

- Pašvaldībai ir izstrādāts investīciju piesaistes mārketinga materiāls angļu valodā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. teritorijas labiekārtošana – nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas ražošanai un nodrošina uzņēmuma darbības attīstīšanos. Atbilstoši MK noteikumu Nr.645 48.3.2. apakšpunkta nosacījumiem – projektā ražošanas iekārtu iegāde netiks veikta;

Aktivitāte 4: Piebraucamā ceļa izbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana, publiskā apgaismojuma izbūve t.sk. teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu būvniecībai, uzņēmējdarbības attīstībai,  teritorijas pilnvērtīgai izmantošanai un  industriālās teritorijas sasniedzamību;

Aktivitāte 5: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 14. | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | II prioritāte | 10;12.; 13.;14. | 4 567 852 | 2038983,46 | 2423701,01 ERAF |  | 105167,53 Valsts budžets | 1) Radītas 30 darbavieta. 2) Piesaistītas privātās investīcijas 3 674 854,70 EUR apmērā. 3) Degradētās teritorijas samazinājums ~ 8,88 ha. | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 14.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 54 801 | 13 289 | 39 758 |  | 1 754 | Izstrādāts būvprojekts. Veikta autoruzraudzība. |  |  |  |
| 14.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīze |  |  | 2 832 | 319 | 2 407 |  | 106 | Veikta izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  |  |
| 14.3. | Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t. sk. teritorijas labiekārtošana |  |  | 3645838 | 1918053,46 | 1656465,01 |  | 71319,53 | Izbūvētas ražošanas ēkas, labiekārtota teritorija. |  |  |  |
| 14.4. | Aktivitāte 4: Pievedceļa izbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas, publiskā apgaismojuma izbūve un teritorijas labiekārtošana |  |  | 794 201 | 89 347 | 675 071 |  | 29 783 | Izbūvēts pievedceļš. Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Ierīkots apgaismojums. Labiekārtota teritorija. |  |  |  |
| 14.5. | Aktivitāte 5: Būvuzraudzība |  |  | 70 180 | 17 975 | 50 000 |  | 2 205 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |
| *Izmaksas tiks precizētas, ņemot vērā izpildes rezervi ** ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROJEKTA TERITORIJAS SHĒMA

#### 15. Prioritārā projekta ideja: Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils pilsēta vēsturiski veidojusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem valsts autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai.

No rūpniecības uzņēmumiem nozīmīgu lomu pilsētas ekonomiskajā dzīvē ieņem ar kokapstrādi saistītie uzņēmumi. Pakāpeniski atjaunojušies un nostiprinājušies arī vieglās rūpniecības – šūšanas uzņēmumi, kas pārsvarā ražo preces eksportam.

Teritorijas raksturojums:

Šobrīd teritorija ir nesakārtota, lai gan tai ir liels attīstības potenciāls – liela teritorija uzņēmējdarbības veikšanai, pieejama transporta infrastruktūra – tranzītceļš A12. Lai teritoriju padarītu pievilcīgu uzņēmējdarbībai, tajā ir jāveic ieguldījumi publiskās infrastruktūras sakārtošanā. Nepieciešama degradētās teritorijas revitalizācija, apgaismojuma izbūve, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve un citu inženierkomunikāciju izbūve.

Visiem Zīlānu ielas, Ķieģeļu ielas, Mālu ielas teritorijā esošajiem uzņēmumiem būtiski nepieciešama ir Zīlānu ielas pārbūve, jo pa to virzās visa transporta plūsma. Zīlānu ielas tehniskais stāvoklis ir slikts - uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas, risas un bedres. Ielas segumā ir izveidojušies iesēdumi kanalizācijas aku vietās. Zīlānu ielā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai nepieciešams izbūvēt gājēju ietvi un veloceliņu. Zīlānu ielā nepieciešams pārbūvēt un paplašināt lietus kanalizācijas tīklus. Nepieciešama ielas apgaismojuma pārbūve. Posmā no Mālu ielas līdz Oļu ielai nav ielas apgaismojuma.

Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir izvietoti teritorijā, neizvēlētos citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi, pastāv iespēja, ka teritorija un tās apkārtne attīstīsies kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta, ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana, nekustamā īpašuma iegāde un publicitāte - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ķieģeļu ielas pārbūve -- nepieciešama aktivitāte, kas nodrošinās transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 4: Zīlānu ielas posma pārbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 5: Mālu un Oļu ielas pārbūve - nepieciešama aktivitāte, kas nodrošinās transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 6: Būvuzraudzība - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūves uzraudzību.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 15. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | II prioritāte | 10;11.; 12.14.; 15. | 4620460,00 | 768 207,10 | 3669580,20 |  | 182672,7 | 1) Radītas 91 darbavietas. 2) Degradētās teritorijas samazinājums ~11.26 ha. 3) Piesaistītas privātās investīcijas 2948296.05 EUR apmērā. | 2018 | 2022 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 15.1. | Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība |  |  | 113836,80 | 14 184,07 | 94928,51 |  | 4724,23 | Izstrādāti būvprojekti, veikta ekspertīze, veikta autoruzraudzība. |  |  |  |
| 15.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana, nekustamā īpašuma iegāde un publicitāte |  |  | 31 072,00 | 27 012,85 | 3866,72 |  | 192,43 | Izstrādāta Izmaksu un ieguvumu analīze, noslēgts pirkuma līgums, veikta publicitāte. |  |  |  |
| 15.3. | Aktivitāte 3: Ķieģeļu ielas pārbūve |  |  | 118563,92 | 166 821,29 | 970256,68 |  | 48285,95 | Pārbūvēta iela -677m Izbūvēta apgaismota gājēju ietve/veloceliņš -677m Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. |  |  |  |
| 15.4. | Aktivitāte 4: Zīlānu ielas posma pārbūve |  |  | 2478164,18 | 456 024,23 | 1926227,23 |  | 95912,72 | 1) Pārbūvēta iela ~ 1330 m. 2) Izbūvēta apgaismota gājēju ietve/veloceliņš 1330 m. 3) Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. |  |  |  |
| 15.5. | Aktivitāte 5: Mālu un Oļu ielas 1.kārtas pārbūve |  |  | 725 351,62 | 93 365,41 | 602025,71 |  | 29960,51 | 1) Pārbūvēta Mālu iela ~ 263 m. 2) Pārbūvēta Oļu iela ~ 561 m. |  |  |  |
| 15.6. | Aktivitāte 6: Būvuzraudzība |  |  | 86 671,48 | 10 799,27 | 72275,35 |  | 3596,87 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |

PROJEKTA TERITORIJAS SHĒMA

#### 16. Prioritārā projekta ideja: Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija  jaunu uzņēmumu izveidei

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils no tās izveidošanās brīža attīstījusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Pēc vairāku pilsētai un tās iedzīvotāju nodarbinātībai svarīgu rūpniecisko objektu slēgšanas, pēdējo gadu laikā saimnieciskā aktivitāte pilsētā atjaunojas, tomēr, lai sasniegtu aktīvāku uzņēmējdarbības attīstību, īpaši ražošanas jomā, ir nepieciešams nodrošināt atbilstošas teritorijas. Ražošanas attīstībai īpaši nozīmīga ir atbilstošu ražošanas platību esamība ar nepieciešamo tehnisko infrastruktūru – ūdens, transporta, enerģētisko infrastruktūru.

Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai.

Viena no industriālajām pašvaldības teritorijām, kuru pašvaldība plāno attīstīt, atrodas Ķieģeļu ielā 19.  Šobrīd teritorija netiek izmantota un tā ir nesakārtota – tajā atrodas būvgruži, bojāta, izrakņāta grunts, vietām redzamas betona konstrukciju drupas, nav izbūvētas inženiertehniskās komunikācijas. Lai attīstītu teritoriju, projekta ietvaros plānots izbūvēt ēkas un laukumu, kas būs piemērotas uzņēmējdarbības veikšanai.

Izbūvētās ēkas un labiekārtotā teritorija tiks nodotas potenciālajam komersantam nomā konkursa kārtībā.

Attīstot investīciju objektu, tiks radītas jaunas darba vietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas un samazināts degradēto teritoriju skaits pilsētā. Tiks veicināta industriālās vides attīstība un radīti priekšnosacījumi pilsētas ekonomiskajai izaugsmei.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze- nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai. Tiks izstrādāti 3 (trīs) būvprojekti;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība – nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas ražošanai un nodrošina uzņēmuma darbības attīstīšanos. Atbilstoši MK noteikumu Nr.645 48.3.2. apakšpunkta nosacījumiem – projektā ražošanas iekārtu iegāde netiks veikta;

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi;

Aktivitāte 5: Publicitātes pasākumi - nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte.

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 16. | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei | II prioritāte | 11.;12. | 5691496 | 4 315 222 | 914 943 ERAF |  | 461331,17 Valsts budžets | 1) Radītas 22 darbavietas. 2) Piesaistītas privātās investīcijas 100 000 EUR apmērā. 3) Degradētās teritorijas samazinājums ~0.465 ha. | 2018 | 2023 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 16.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze |  |  | 117 000 | 13 163 | 99 450 |  | 4 387 | Izstrādāti 3 (trīs) būvprojekti, veikta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze. |  |  |  |
| 16.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana |  |  | 3600 | 405 | 3 060 |  | 135 | Izstrādāta Izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  |  |
| 16.3. | Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība |  |  | 5 550 686 | 4299381 | 795 255 | 0 | 456 050 | Izbūvēta ražošanas ēka un ar to saistītā infrastruktūra, tai skaitā uzstādītas stacionārās iekārtas. Izbūvēts cietā seguma laukums. |  |  |  |
| 16.4. | Aktivitāte 4: Būvuzraudzība |  |  | 19 610 | 2 206 | 16 668 |  | 736 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |
| 16.5. | Aktivitāte 5: Publicitāte |  |  | 600 | 67 | 510 |  | 23 | Nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte. |  |  |  |

*Izmaksas tiks precizētas, ņemot vērā izpildes rezervi

** ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas

PROJEKTA TERITORIJAS SHĒMA

#### 17. Prioritārā projekta ideja: Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai

Projekta idejas pamatojums:

Viestura iela un Draudzības aleja ir vienas no svarīgākajām divvirzienu kustības ielām Jēkabpils pilsētas Daugavas kreisajā krastā. Šobrīd Viestura ielas krustojums ar Viesītes ielu un Draudzības aleja posmā no Brīvības ielas līdz krustojumam ar Viestura, kā arī Jaunās ielas posms no Zemgales ielas līdz Viestura ielai darba dienu aktīvajā periodā no plkst. 10:00 – 18:00 ir pārslogots ar intensīvu autobraucēju pieplūdumu uz ielām piekrītošajā teritorijā esošajiem uzņēmumiem. Intensīvā transporta un iedzīvotāju plūsma atstāj negatīvu ietekmi uz teritoriju un satiksmes drošību. Darba dienu pusdienas pārtraukumos, stāvvietu nepietiekamības dēļ,  automašīnu novietošana tiek veikta gan pārkāpjot satiksmes noteikumus, gan novietojot tās pretim blakus Viesītes ielai esošajam garāžu kooperatīvam, atkritumu savākšanas punktiem, autobusa pieturām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, kā rezultātā transporta kustība un auto novietošana ir haotiska un apkārtējo vidi degradējoša.

Viestura ielas krustojumā ar Viesītes ielu atrodas ēdināšanas uzņēmums un aptieka, kā arī pārtikas preču veikals. Draudzības alejā ir izvietots ēdināšanas uzņēmums, projektēšanas uzņēmums, grāmatvedības un finanšu konsultāciju uzņēmumi, notāra birojs, vairāki zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji un citi uzņēmumi. Jaunās ielas posmā no Viestura ielas līdz Zemgales ielai ir bāzēts vieglās rūpniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar tekstilizstrādājumu ražošanu. Esošā Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas infrastruktūra nespēj nodrošināt pietiekamu caurplūdi, jo ielas malās esošās stāvvietas ir aizpildītas, to skaits ir nepietiekamas, jo ielu būvniecība veikta pagājušā gadsimta 80-tajos gados, kad transportlīdzekļu skaits uz vienu iedzīvotāju bija ievērojami mazāks un teritorijā nebija pašreiz esošo uzņēmumu.

Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas posma tehniskais stāvoklis ir slikts, jo laika gaitā ielas un tās inženierkomunikācijas ir nolietojušās un vairs nav atbilstošas aktīvai saimnieciskai darbībai, transporta plūsmas pieaugumam un satiksmes drošības prasībām. Līdz ar to, lai nodrošinātu esošo uzņēmumu sasniedzamību, ir nepieciešams veikt ielu pārbūvi. Projekta rezultātā uzlabosies satiksmes drošība, tiks ievērojami samazināts nepieciešamais laiks ceļā uz darbavietām, samazināsies transporta izmaksas uzņēmumiem un to darbiniekiem, kā arī tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība Jēkabpils pilsētā. Veicot publiskās infrastruktūras uzlabošanu pilsētā, tiks radīti arī priekšnosacījumi aktīvai uzņēmējdarbības attīstībai Viestura ielai, Draudzības alejai un Jaunajai ielai blakus esošajās teritorijās.

Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd atrodas uz Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas neizvēlētos kādu citu vietu turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem.

Atjaunoto teritoriju veido pašvaldības īpašumā esošās teritorijas (skatīt pielikumā kartogrāfisko materiālu) un projekta teritorijā esošo uzņēmumu teritorijas.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai. Tiks izstrādāti 3 būvprojekti – “Viestura ielas pārbūve Jēkabpilī”; “Draudzības alejas pārbūve Jēkabpilī” un “Jaunās ielas atjaunošana Jēkabpilī”;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ielu pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve, esošo inženiertīklu pārbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Viestura ielā un Draudzības alejā paredzēti sekojoši darbi – asfalta segas pārbūve visā ielas garumā un ārpus ielas nodalījuma joslas, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ielas funkcionalitāti, stāvvietu un stāvlaukumu izbūve, labiekārtošanas darbi. Tiks ierīkota arī lietus ūdens kanalizācija, pārbūvēti inženiertīkli un ielas apgaismojums. Gājēju un velosipēdistu vajadzībām tiks pārbūvētas ietves un izbūvēts kopīgais veloceliņš. Jaunajā ielā tiks atjaunots asfaltbetona segums, ietve un ielas apgaismojums;

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi;

Aktivitāte 5: Nekustamā īpašuma iegāde  - nepieciešams veikt  zemes gabala daļas iegādi ielas infrastruktūras izbūvei;

Aktivitāte 6: Publicitāte  - tiks veikti publicitātes pasākumi projektam.

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 17. | Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | II prioritāte | 10;11.;12. 13.;15 | 3 571 883 | 1674522,99 | 1407647,24 ERAF |  | 489712,66 Valsts budžets | 1)Radītas 16 darbavietas; 2)Piesaistītas privātās investīcijas 1407647,25 EUR apmērā; 3) Degradētās teritorijas samazinājums ~1,17908 ha; | 2018 | 2022 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 17.1. | Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 71 688 | 37560 | 18790 |  | 15338 | Izstrādāti būvprojekti, veikta autoruzraudzība |  |  |  |
| 17.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana |  |  | 3 872 | 1975 | 1051 |  | 846 | Izstrādāta Izmaksu un ieguvumu analīze |  |  |  |
| 17.3. | Aktivitāte 3: Viestura ielas un Draudzības alejas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, t.sk. stāvvietu un stāvlaukuma būvniecība, Jaunās ielas atjaunošana |  |  | 3 435 965 | 1603690,99 | 1371984,24 |  | 460289,66 | Veikta ielu un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, t.sk. stāvvietu un stāvlaukuma būvniecība, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija |  |  |  |
| 17.4. | Aktivitāte 4: Būvuzraudzība |  |  | 51 540 | 26800 | 13432 |  | 11308 | Veikta būvuzraudzība |  |  |  |
| 17.5. | Aktivitāte 5: Nekustamā īpašuma iegāde |  |  | 8118 | 4140 | 2201 |  | 1777 | Veikta nekustamā īpašuma iegāde |  |  |  |
| 17.6 | Aktivitāte 6: Publicitāte |  |  | 700 | 357 | 189 |  | 154 | Veikti publicitātes pasākumi projektam |  |  |  |

PROJEKTA TERITORIJAS SHĒMA

18. Prioritārā projekta ideja: Industriālo teritoriju attīstība jaunu uzņēmumu izveidei

#### Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils no tās izveidošanās brīža attīstījusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Pēc vairāku pilsētai un tās iedzīvotāju nodarbinātībai svarīgu rūpniecisko objektu slēgšanas, pēdējo gadu laikā saimnieciskā aktivitāte pilsētā atjaunojas, tomēr, lai sasniegtu aktīvāku uzņēmējdarbības attīstību, īpaši ražošanas jomā, ir nepieciešams nodrošināt atbilstošas teritorijas. Ražošanas attīstībai īpaši nozīmīga ir atbilstošu ražošanas platību esamība ar nepieciešamo tehnisko infrastruktūru – ūdens, transporta, enerģētisko infrastruktūru.

Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai.

Viena no industriālajām pašvaldības teritorijām, kuru pašvaldība plāno attīstīt, atrodas Zīlānu ielā 97.  Šobrīd teritorija netiek izmantota un tā ir nesakārtota – tajā atrodas būvgruži, bojāta, izrakņāta grunts, vietām redzamas betona konstrukciju drupas, nav izbūvētas inženiertehniskās komunikācijas. Lai attīstītu teritoriju, projekta ietvaros plānots izbūvēt ražošanas ēku un laukumu, kas būs piemērots uzņēmējdarbības veikšanai.  Piekļuves nodrošināšanai tiks izbūvēta Mazā Zīlānu iela.

Izbūvētās ēkas un labiekārtotā teritorija tiks nodotas potenciālajam komersantam nomā konkursa kārtībā.

Attīstot investīciju objektu, tiks radītas jaunas darba vietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas un samazināts degradēto teritoriju skaits pilsētā. Tiks veicināta industriālās vides attīstība un radīti priekšnosacījumi pilsētas ekonomiskajai izaugsmei.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze- nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai.

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Pievedceļa, ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un cietā seguma laukuma būvniecība – nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas ražošanai un nodrošina uzņēmuma darbības attīstīšanos.

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi;

Aktivitāte 5: Publicitātes pasākumi - nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte.

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 18. | Industriālo teritoriju attīstība jaunu uzņēmumu izveidei | II prioritāte | 11.;12. | 6142050 | 690981 | 5000000 | 0 | 230327 Valsts budžeta dotācija | 1) Radītas 2 jaunas darbavietas. 2) Piesaistītas privātās investīcijas 4918000 EUR apmērā. 3) Degradētās teritorijas samazinājums ~5 ha | 2020 | 2023 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 18.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze |  |  | 37093 | 4173 | 31529 |  | 1391 | Izstrādāti būvprojekti, veikta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze. |  |  |  |
| 18.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana |  |  | 3600 | 405 | 3060 |  | 135 | Izstrādāta Izmaksu un ieguvumu analīze. |  |  |  |
| 18.3. | Aktivitāte 3: Pievedceļa, ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un cietā seguma laukuma būvniecība |  |  | 6000757 | 675085 | 4879901 |  | 225028 | Izbūvēta ražošanas ēka un cietā seguma laukums, un ar to saistītā infrastruktūra ~6.7ha Izbūvēts pievedceļš ~500m |  |  |  |
| 18.4. | Aktivitāte 4: Būvuzraudzība |  |  | 100000 | 11250 | 85000 |  | 3750 | Veikta būvuzraudzība. |  |  |  |
| 18.5. | Aktivitāte 5: Publicitāte |  |  | 600 | 68 | 510 |  | 23 | Nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte. |  |  |  |

### 8.1.2.SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |
| 19. | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | 23 549 279 | 2018-2021 |
| Alternatīvā projektu ideja |  |  |  |  |
| 20. | Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centra attīstība) | 4 250 000 | 2018-2020 |

#### 19. Prioritārā projekta ideja: Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils izglītības iestādēm ir būtiska loma pilsētas un pilsētai tuvāko novadu apdzīvoto teritoriju cilvēkresursu attīstībā. Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus projektus, kuru rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiālā bāze, gan infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visas vajadzības.

Jēkabpils pilsētā 2018./2019. m.g. ir četras vispārizglītojošās izglītības iestādes. Daugavas labajā krastā – Jēkabpils 3.vidusskola, Jēkabpils pamatskola,  savukārt Daugavas kreisajā krastā - Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija. Ņemot vērā katras izglītības iestādes atšķirīgo specializāciju (vidusskolas vai pamatskolas cikls, īstenotās izglītības programmas u.c. specifiku noteicošie faktori), Jēkabpils vispārizglītojošās skolu funkcionālā apkalpes zona skar gan pilsētas, gan reģionālo mērogu. Reģiona nozīmes skolas ir Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija, jo tās apmeklēt izvēlas salīdzinoši daudz skolēnu no kaimiņu novadiem. Nozīmīga izglītojamo daļa šajās izglītības iestādēs ir no Jēkabpils pilsētai tuvākajiem novadiem – Krustpils, Jēkabpils un Salas novadiem.

Jēkabpils 2.vidusskola pēc izglītības iestādes kopplatības ir lielākā vispārējās vidējās izglītības iestāde Jēkabpils pilsētā. 2018./2019.m.g. vidusskolā mācās 535 skolēni. Jēkabpils 2.vidusskola ir viena no trim pilsētas izglītības iestādēm, kas piedāvā vispārējās vidējās izglītības apguvi. Ņemot vērā izglītības iestādes, nozīmi, kā arī to, ka šobrīd tās telpas netiek pilnvērtīgi izmantotas, kā arī nepieciešama mācību vides uzlabošana, ieviešot IKT un ergonomiskus risinājumus, kā arī modernizējot aprīkojumu, pašvaldība plāno resursefektīvu vispārējās izglītības iestādes attīstību.

Jēkabpils Valsts ģimnāzija dod iespēju katram audzēknim attīstīties kā personībai, iegūt savām spējām atbilstošu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu otrā posma pamatizglītību divās izglītības programmās un vidējo izglītību trijās izglītības programmās. Lai nodrošinātu drošu, atbalstošu, humānu, kulturālu un radošumu veicinošu vidi kvalitatīvai visu izglītības programmu īstenošanai un vispusīgai personības attīstībai mācībās, interešu izglītībā un ārpusstundu darbībā ir nepieciešams labiekārtot izglītības iestāžu sporta zāles, dabaszinības kabinetus, palielināt IKT pieejamību un veikt telpu paplašināšanu, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana pamatizglītības programmas īstenošanai (7. - 9.klasēm) un aprīkošana Jēkabpils 2.vidusskolā un Reģionālā metodiskā centra attīstīšana Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (JVĢ).

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Investīciju stratēģijas izstrāde un apstiprināšana – nepieciešams priekšnosacījums izglītības iestāžu attīstības un infrastruktūras risinājumu vislabāko alternatīvu izvēlei un investīciju plānošanai;

Aktivitāte 2: Būvprojektēšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 3: Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (būvniecība) – uzlabot Jēkabpils 2.vidusskolas un JVĢ infrastruktūru, veicot ergonomiskās mācību vides uzlabošanas pasākumus;

Aktivitāte 4: IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana abās skolās - nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

Aktivitāte 5: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde - lai nodrošinātu ērtu, drošu stimulējošu un kompetenču pieejā balstītu mācību vidi.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 19. | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana (Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija) | I prioritāte | 8.;16. | 23 549 279 | 13 660 645 | 6 000 000 ERAF |  | 3888634 Valsts budžets | Uzlabota mācību vide 2 vispārējās izglītības iestādēs. | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 19.1. | Aktivitāte 1: Investīciju stratēģijas izstrāde un apstiprināšana |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Izstrādāta izglītības iestāžu investīciju attīstības stratēģija, izvēlēti efektīvākie risinājumi iestāžu infrastruktūras attīstībai. |  |  |  |
| 19.2. | Aktivitāte 2: Būvprojektēšana |  |  | 194447 | 0 | 165280 |  | 7292 | Izstrādāts būvprojekts. |  |  |  |
| 19.3. | Aktivitāte 3: Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (būvniecība) |  |  | 18 654 832 | 10990524 | 4659720 |  | 3026463 | Izglītības iestāžu pārbūve. |  |  |  |
| 19.4. | Aktivitāte 4: IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana abās skolās |  |  | 3 000 000 | 1704333 | 750000 |  | 545667 | Iegādāts aprīkojums. Ieviesti IKT risinājumi mācību procesā. |  |  |  |
| 19.5. | Aktivitāte 5: Mēbeļu un aprīkojuma iegāde |  |  | 1 700 000 | 965788 | 425000 |  | 309212 | Ergonomiskas mācību vides izveidošana. |  |  |  |

#### 20. Alternatīvā projekta ideja: Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centra attīstība)

Projekta idejas pamatojums:

Lai gan pēdējos desmit gados pilsētā izglītības iestāžu tīkls ir samazināts un veidots tā, lai gan pamata, gan vidējo izglītību skolēni varētu iegūt abos Daugavas krastos, skolu izvietojums vēl aizvien ir neracionāls. Skolu atšķirīgā specializācija nosaka to, ka pamatskolas izglītību var iegūt pilsētas vienīgajā pamatskolā, kura atrodas Daugavas labajā krastā. Savukārt Jēkabpils 2.vidusskolas telpas (atrodas kreisajā Daugavas krastā) šobrīd netiek pilnvērtīgi izmantotas, un telpu (mācību kabinetu) piepildījums ir mazāks, nekā infrastuktūra atļauj.

Kā alternatīva projekta ideja izvirzīta konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes – pamatskolas – izveide atbilstoši mūsdienu prasībām Daugavas kreisajā krastā – 2.vidusskolas telpās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un vienmērīgu pamatizglītības pakalpojumu pieejamību pilsētā. Pārbūvējot kabinetus, plānots ierīkot ergonomiskas klases ar mūsdienīgu IKT aprīkojumu. Vienlaikus pārbūvētajās telpās iespējams ierīkot Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru, kas sniegtu iespēju pamatskolas vecuma skolēniem uzreiz pēc mācību stundu beigām apmeklēt dažādas interešu izglītības nodarbības, kā arī saturīgi pavadīt laiku, pilnveidojot radošās un profesionālās prasmes. Abu iestāžu atrašānās “zem viena jumta” ievērojami paaugstinātu Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra sniegto pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu gan bērniem, gan vecākiem ērtāku centra iespēju izmantošanu.

Investīcijas tiks veiktas, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju, kuru līdz projektu sagatavošanai pašvaldība plāno apstiprināt.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Priekšizpēte - definēs izglītības iestādes attīstības un infrastruktūras risinājumu vislabāko alternatīvu, tiks sagatavots projektēšanas uzdevums;

Aktivitāte 2: Būvprojektēšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 3: Konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes izveide atbilstoši mūsdienu prasībām (ergonomiskas klases, IKT jaunākais aprīkojums) - nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 20. | Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Bērnu un jauniešu centra attīstība) | I prioritāte | 8. | 4 250 000 | 478125 | 3 612 500 ERAF |  | 159375 Valsts budžets | Pārbūvēta 1 vispārējās izglītības mācību iestāde, apvienojot zem viena jumta Bērnu un jauniešu centru. | 2018 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 20.1. | Aktivitāte 1: Priekšizpēte |  |  | 85 000 | 9 563 | 72 250 |  | 3 188 | Veikta priekšizpēte. |  |  |  |
| 20.2. | Aktivitāte 2: Būvprojektēšana |  |  | 255 000 | 28 688 | 216 750 |  | 9 563 | Izstrādāts būvprojekts. |  |  |  |
| 20.3. | Konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes izveide atbilstoši mūsdienu prasībām (ergonomiskas klases, IKT jaunākais aprīkojums u.tml.) |  |  | 3 910 000 | 439 875 | 3 323 500 |  | 146 625 | 1) Izveidota konkurētspējīga reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestāde (pamatskola, t.sk. Bērnu - jauniešu centrs zem viena jumta). 2) Aprīkoti mācību kabineti. |  |  |  |

### 9.3.1.SAM: Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārā projektu ideja |  |  |  |
| 21. | Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā | 1 793 048 | 2018-2021 |
| Alternatīvā projektu ideja |  |  |  |
| 22. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei | 1 120 197 | 2018-2021 |

#### 21. Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar invaliditāti un bērniem

Projekta idejas pamatojums:

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta ietvaros plānots izveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī veidot alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā. Jēkabpils pilsēta balstoties uz Deinstucionalizācijas plāna izstrādes rezultātiem plāno attīstīt šadus sabiedrībā balstītu sociālos pakalpojumus:

- Grupu dzīvokļus;

- Dienas aprūpes centra izveidi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

- Dienas aprūpes centra izveidi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- Specializēto darbnīcu izveidi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras izveidošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Līdz ar to, lai veicinātu alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā, ir nepieciešams attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru.

Būtiskākais ir nodrošināt šo klientu neatkarīgu dzīvi sabiedrībā un sniegt iespēju apgūt sadzīviskas un sociālas pamatiemaņas pastāvīgai dzīvei. Šos sociālās aprūpes pakalpojumus izmantos  arī blakus esošie Jēkabpils  pilsētai novadi.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Mājokļu remonts  un aprīkojuma/iekārtu uzstādīšana un pielāgošana - grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem -  nepieciešama aktivitāte izveidotās infrastruktūras labiekārtošanai un piemērošanai tās izmantošanas mērķiem un atbilstošajai mērķa grupai;

Aktivitāte 2: Dienas aprūpes centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – nepieciešama sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras paplašināšanai un pieejamībai, socializācijas nodrošināšanai;

Aktivitāte 3: Dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem paplašināšana un labiekārtošana - nepieciešama sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras paplašināšanai un pieejamībai, socializācijas nodrošināšanai;

Aktivitāte 4: Specializēto darbnīcu paplašināšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un labiekārtošana – nepieciešama personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā;

Aktivitāte 5: Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras izveidošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  - nepieciešama sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 21. | Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā* (Brīvības iela 286A, Jaunā iela 39I) | I prioritāte | 18. | 1 793 048 | 798873,16 | 952167,45 |  | 42007,39 Valsts budžets | Izveidotas 74 vietas. | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 21.1. | Aktivitāte 1: Mājokļu remonts un aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana |  |  | 945560 | 399861,16 | 522640,45 |  | 23058,39 | Izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar GRT - 16 vietas. |  |  |  |
| 21.2. | Aktivitāte 2: Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide |  |  | 517827 | 243802 | 262447 |  | 11579 | Izveidots DAC bērniem ar FT - 25 vietas. |  |  |  |
| 21.3. | Aktivitāte 3: Dienas aprūpes centra (DAC) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem paplašināšana un labiekārtošana |  |  | 172610 | 81268 | 87483 |  | 3860 | Labiekārtots un paplašināts DAC, izveidotas 14 jaunas vietas. |  |  |  |
| 21.4. | Aktivitāte 4: Specializēto darbnīcu paplašināšana un labiekārtošana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) |  |  | 117788 | 55456 | 59698 |  | 2634 | Izveidotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT - 15 vietas. |  |  |  |
| 21.5. | Aktivitāte 5: Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras izveidošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) |  |  | 39263 | 18486 | 19899 |  | 878 | Izveidoti 4 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT . |  |  |  |

* budžets sastādīts indikatīvi, balstoties uz būveksperta tāmes pamata

#### 22. Alternatīvā projekta ideja: Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei

Projekta idejas pamatojums:

Bērnu un jauniešu skaits ārpusģimenes aprūpē pēdējos trīs gados ir svārstīgs, nav jūtama tendence tam samazināties. 2018.gadā ārpusģimenes aprūpē atrodas 86 Jēkabpils bērni un jaunieši. Lielākā daļa – 51 no ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem atrodas aizbildnībā, 20 bērni aug audžuģimenēs, bet 15 bērni atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.  Tā kā vēl arvien bērni atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un pamatā tie ir pusaudži pārejas vecumposmā ar uzvedības traucējumiem un citām problēmām, nākotnes izaicinājums ir attīstīt pakalpojumu infrastruktūru, veicinot bērnu, jo īpaši pusaudžu, aprūpi un augšanu ģimeniskā vidē.

Aktuāls jautājums ir arī cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Ir nepieciešams uzlabot pakalpojumu infrastruktūru, pieejamību un motivējošu pasākumu īstenošanu personām ar invaliditāti, viņu neatkarīgas dzīves veicināšanai, integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Lai nodrošinātu šo abu sociālo risku grupu integrāciju sabiedrībā veicināšanu, pašvaldība plāno veikt pašvaldības ēkas Stacijas ielā 5 pārbūvi, lai izveidotu telpas jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pašvaldība plāno pielāgot dzīvokļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī izbūvēt nepieciešamos elementus cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pavisam kopā ēkā paredzēts izmitināt 45 iemītniekus.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektēšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Mājokļu remonts – nepieciešama aktivitāte atbilstošās infrastruktūras izveidei un telpu nodrošināšanai;

Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana – nepieciešama aktivitāte izveidotās infrastruktūras labiekārtošanai un piemērošanai tās izmantošanas mērķiem.

| N.p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu/ Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 22. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei* (Stacijas iela 5) | I prioritāte | 17. | 1 120 197 | 126022 | 952 167 ERAF |  | 42007 Valsts | Atbalstīti 45 bērni un 16 personas ar kustību traucējumiem. | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 22.1. | Aktivitāte 1: Būvprojektēšana |  |  | 67 212 | 7 561 | 57 130 |  | 2 520 |  |  |  |  |
| 22.2. | Aktivitāte 2: Mājokļu remonts |  |  | 784 138 | 88 216 | 666 517 |  | 29 405 | Izremontēti 5 dzīvokļi. |  |  |  |
| 22.3. | Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana |  |  | 268 847 | 30 245 | 228 520 |  | 10 082 | Aprīkoti 5 dzīvokļi. |  |  |  |

* budžets sastādīts indikatīvi

VARAM. Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Rīga, 2018.

Demogrāfiskās slodzes līmeni veido iedzīvotāji zem darbaspējas vecuma un iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma summa uz 1000 iedzīvotājiem darbaspējas vecumā

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020. – 2026.g., Pašreizējās situācijas raksturojums

Bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, 2017.gada pārskats

Datu avots: Jēkabpils pilsēta pašvaldība, 2018./2019. m.g..

Datu avots: Jēkabpils pilsētas 2018.gada publiskais pārskats

AC konsultācijas (2013). Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu izpēte, 47.- 48.lpp.

Datu avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Apskatītās izglītības iestādes: Aizkraukles profesionālā vidusskola, Rēzeknes Tehnikums, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Daugavpils tehnikums, Daugavpils būvniecības tehnikums.

CSP dati, 2017.g. (dati par 2018.gadu, sagatavojot attīstības programmu, nav vēl pieejami)

Turpat

Pēc komersantu juridiskās adreses

Lursoft dati, 2018.g.

Meža nozares produkcijas eksports no Latvijas, Zemkopības ministrija

Lursoft statistika, 2018.g.

http://www.viaa.gov.lv/files/free/12/14912/apraksts_tekstilizstradajumu_apgerbu_adas_un_adas_izstradajumu_final_04042012.pdf

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020. – 2026.g., Pašreizējās situācijas raksturojums

Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam

Energopārvaldības politika, apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas vadības darba grupas 28.03.2017. protokolu Nr.1

P.Šipkovs, “Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā”, 2011

Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija