****

Jēkabpils pilsētas

attīstības programma

2020. – 2026.gadam

INVESTĪCIJU PLĀNS

2021

# IEVADS

Investīciju plāns ir viens no Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020. - 2026.gadam izstrādes posmiem un attīstības programmas daļām, kas ietver plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai – gan pašvaldības investīcijas, gan investīcijas, ko plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu un nacionālā atbalsta ietvaros.

Investīciju plānā tiek iekļauti pašvaldības attīstības projekti, kas īstenojami, lai sasniegtu attīstības programmas Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautās plānotās rīcības.

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:

* projekta nosaukumu;
* projekta pamatojumu – atbilstību vidēja termiņa rīcības virzieniem un uzdevumiem;
* plānotā projekta īstenošanas termiņu;
* atbildīgie par projekta īstenošanu (sadarbības partneri);
* projekta īstenošanai nepieciešamo indikatīvo finansējuma apjomu un avotus;
* projekta ieviešanas gaitā sasniedzamos rezultātus.

Investīciju plānam ir sagatavots pielikums Integrēto teritoriju investīciju projekti 2019. – 2023.gadam.

Investīciju plānā un tā pielikumā Integrēto teritoriju investīciju projekti 2019. – 2023.gadam iekļautās projektu idejas ieteicams aktualizēt vismaz reizi gadā, nemainot attīstības programmas Stratēģisko daļu, ņemot vērā Investīciju plāna un tā pielikuma īstenošanas progresu un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu.

Lietotie saīsinājumi Investīciju plāna tabulā:

AER – atjaunojamie energoresursi

DI – deinstitucionalizācijas plāns

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ITI – integrēto teritoriju investīcijas

KF – Kohēzijas fonds

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Nr.p.k. – numurs pēc kārtas

R - rīcība

SAM – specifiskā atbalsta mērķis

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

t.sk. – tai skaitā

u.c. – un cits

VSAC – Valsts sociālās aprūpes centrs

ZPR – Zemgales plānošanas reģions

| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Papil-dinātība ar citiem projektiem, atbilstība rīcībai** | **Aktivitātes** | **Indikatīvā summa**  **(euro)** | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Atbildīgie par investīciju projektu un sadarbības partneri** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projek-ta uzsāk-šanas datums** | **Projek-ta realizā-cijas ilgums** |
| **VTP1: IEDZĪVOTĀJU DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA** | | | | | | | | |
| **RV.1. Sabiedrības attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība pilsētā (ietver jomas - izglītība, kultūra, sports, sabiedriskā kārtība un drošība)** | | | | | | | | |
| 1. . | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | R.1.  5. | * Atbalstīt izglītojamo individuālo kompetenču attīstību. | 187008,9 | Nodrošināta izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus Jēkabpils 3.vidusskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. | 2017. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
|  | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS” | R.1.  5. | Samazināt skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. | 250000 | Samazināta priekšlaicīga mācību pārtraukšana, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 4 pilsētas vispārējās izglītības iestādēs - Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils 3.vidusskola un Jēkabpils pamatskola. | 2018. | 2023. | Izglītības pārvalde |
|  | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | R.1.  5. | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. | 104 840 | Uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamiem 4 pilsētas vispārējās izglītības iestādēs - Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils 3.vidusskola un Jēkabpils pamatskola. | 2017. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
|  | Kompetenču pieeja mācību saturā | R.1.  5. | Nodrošināt kompetenču pieeju mācību saturā. | 2 850 | Īstenota mācību satura aprobācija 1 pilsētas vispārējās izglītības iestādē – Jēkabpils 3.vidusskola. | 2017. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
|  | Izglītības mācību metožu kvalitātes un programmu pilnveidošana | R.1.  1., 2., 3., 4. | 1. Pētījuma izstrāde par izglītības programmām pilsētas izglītības iestādēs izstrāde.  2. Piedalīties starptautiskās programmas “Erasmus” projektā.  3. Piedalīties Latvijas 100.gades iniciatīvā "Latvijas skolas soma".  4. Īstenot aizsardzības mācību programmu – šautuves izveide.  5. Mācību prakses īstenošana Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs.  6. Veicināt audzēkņu un mācībspēku mobilitāti un izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzēju starptautisko sadarbību.  7. Uzlabot izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un atbilstību darba tirgum, lai atbalstītu pamatprasmju, t.sk. digitālo prasmju apguvi. | 500 000 | 1. Izstrādāts pētījums.  2. Dalība “Erasmus” projektā.  3. Apmeklēti dažādi izglītojoši pasākumi.  4. Nodrošinātas prakses vietas.  5. Izstrādātas jaunas mācību programmas.  6. Paaugstināts zināšu līmenis un skolotāju kvalifikācija.  7. Apgūtas jaunas darba metodes. | 2019. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 6. | Izglītības iestāžu informatizācijas attīstība | R.6. | 1. Izglītības iestāžu nodrošināšana ar datortehniku un nepieciešamo programmatūru mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. | 500 000 | 1. Iegādāta nepieciešamā datortehnika un programmatūra mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai pilsētas izglītības iestādēs. | 2019. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 7. | Izglītības, t.sk. iekļaujošas izglītības, pakalpojumu klāsta paplašināšana, kvalitātes un pieejamības uzlabošana | R.1. | 1. Logopēdu un speciālu pedagogu piesaiste izglītības iestādēs.  2. Skolotāju palīgu piesaiste sākumskolas izglītības posmā.  3. Speciālās pamatizglītības programmas izstrāde.  4. Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs) profesionālā pilnveide darbam ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  5. Piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana.  6. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.  7. Bezmaksas skolēnu ēdināšana. | 300 000 | 1. 1. Iegādāts nepieciešamais aprīkojums un apmācību materiāli. 2. 2. Apgūtas jaunas darba metodes. 3. 3. Iegūta pieredze ārvalstīs.   4. Dažādu izglītojošu pasākumu apmeklējumi. | 2019. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 8. | Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos | R.8. | Nodrošināt iesaistīto personu kvalifikācijas prasībām atbilstošu mācību prakses vietu Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs. | 10000 (projekta kopējās izmaksas) | 1. Palielināts kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaits pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumos. | 2017. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  kā sadarbības partneris |
| 9. | Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | R.6. | 1. PII “Zvaigznīte” teritorijas labiekārtošana.  2. PII “Zvaniņš” teritorijas labiekārtošana.  3. PII “Auseklītis” teritorijas labiekārtošana.  4. Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. |  | 1. Uzlabota mācību vide un infrastruktūra PII. 2. Labiekārtota teritorija | 2019. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 10. | Jēkabpils 2 vidusskolas Rīgas ielas 200 filiāles (Pamatskolas) izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī | Projekts pretendē uz SAM 8.1.2.  20.alternatīvā projekta ideja finansējumu  R.6. | 1. Konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes izveide atbilstoši mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai (ergonomiskas klases, IKT aprīkojums utml).  2. Teritorijas labiekārtošana, drošības nodrošināšana (apmācības, žogs, videonovērošanas kameras telpās un ārā skolas teritorijā) | 4 250 000 | 1. Uzlabota mācību vide Jēkabpils pamatskolā. 2. Droša mācību vide skolēniem un pedagogiem | 2018. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 11. | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | Projekts pretendē uz SAM 8.1.2.  19.prioritārā projekta ideja finansējumu  R.6. | 1. Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.  2. IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana.  3. Sporta infrastruktūras pārbūve Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.  4. Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā.  5. Reģionālā metodiskā centra attīstība Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. | 24 000 000 | 1. Pilnībā modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes – Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija. | 2018. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 12. | Jēkabpils skolu sporta zāļu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. | R.11. | Sporta infrastruktūras pārbūve, aprīkojuma modernizācija | 500000 | Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 13. | Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | Daļa projekta aktivit. pretendē uz SAM 4.2.2.  12.alternatīvā projekta idejas finansējumu  R.4.  R.3. | 1. Jēkabpils Mākslas skolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.  2. A.Žilinska mūzikas skolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.  3. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pārbūve un labiekārtošana, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.  4. Jēkabpils Sporta skolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. | 6 000 000 | 1. Sakārtota mācību vide 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  2. Sakārtota 1 interešu izglītības iestāde. | 2018. | 2025. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 14. | Daudzfunkcionāla interešu centra izveide Bērnu un jauniešu interešu centrā | R.3. | 1. Daudzfunkcionāla interešu centra izveide Bērnu un jauniešu centrā  2. Teritorijas labiekārtošanas  3. Jaunu pakalpojumu izveide  4. Jauniešu mājas ierīkošana | 2 500 000 | 1. Izveidots 1 daudzfunkcionāls interešu centrs. 2. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pārbūve un labiekārtošana, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 15. | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide | R.10. | * 1. Veicināt mūžizglītību, paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ieskaitot digitālās prasmes, kas balstītas uz darba tirgus vajadzībām, veicinot karjeras pārmaiņas un veicinot profesionālo mobilitāti. * 2. Organizēt pasākumus skolotāju, pasniedzēju atbalstam, kas ietver piemērotas mācīšanās metodes, pamatprasmju novērtēšanu un pārbaudi. | 100000 | 1. Pilnveidota nodarbināto personu profesionālā kompetence.  2. Veicināta strādājošo konkurētspēja un darba produktivitātes pieaugums. | 2017. | 2022. | Tālākizglītības un informāciju tehnoloģiju centrs |
| 16. | PROTI un DARI | R.1 | 1. Mērķa grupas jauniešu sasniegšana un uzrunāšana, kā arī informēšanas pasākumu rīkošana, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus.  2. Mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde.  3. Mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. | 400 000 | 1. Projektā iesaistīti Jēkabpils pilsētas jaunieši. | 2019. | 2023. | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  Sadarbības partneris:  Jēkabpils Sociālais dienests |
| 17. | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | Daļa projekta aktivit. pretendē uz SAM 4.2.2.  9.prioritārā projekta idejas finansējumu  R.18. | 1. Būvprojekta izstrāde, t.sk. ēkas apsekošana un energoaudita veikšana.  2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana.  3. Logu un durvju nomaiņa / restaurācija.  4. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.  5. Ēkas inženiersistēmu pārbūve.  6. Ventilācijas sistēmas ierīkošana.  7. Enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana.  8. Iekštelpu atjaunošana un aprīkošana. | 4924742 | 1. Paaugstināta Tautas nama ēkas energoefektivitāte.  2. Pārbūvēts un labiekārtots Tautas nams.  3. Modernizēts aprīkojums Tautas namā. | 2018. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 18. | Krustpils brīvdabas estrādes modernizācija (2.kārta) | R.18. | 1. Brīvdabas estrādes segtā jumta un sānu konstrukciju projektēšana un izbūve  2. Krutpils salā Izbūvēts jumts virs skatuves un skatītāju sēdvietām.  3. Paplašinātas mākslinieku ģērbtuves un grimētavas.  4. Labiekārtotas telpas zem skatuves. | 3 500 000 | 1. Modernizēta Krustpils brīvdabas estrāde, kas atbilst producentu prasībām pasākumu organizēšanai un spēj konkurēt ar citām pasākumu organizēšanas vietām reģionā | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 19. | Daudzfunkcionāla kultūras centra izveide | R.18. | 1. Ēkas Andreja Pormaļa ielā 11 renovācija un pielāgošana bibliotēkas vajadzībām, energoefektivitātes nodrošināšana; 2. Piebūves būvniecība Andreja Pormaļa ielā 11 sētā; 3. Dārza ar atpūtas vietām ierīkošana (lapenes, komfortabli soli, āra krēsli), lasīšanai, mazo estrādi, iekārtošana, ko izmantot dažādām, ar bibliotēkas pakalpojumiem saistītām aktivitātēm. Dārzs veidojams selekcionāra, Triju zvaigžņu ordeņa kavaliera, Jēkabpils Goda pilsoņa Viktora Orehova piemiņai, izmantojot viņa savulaik pilsētā stādīto košumkrūmu šķirnes un selekcionētās lilijas - ar saukli “smaržo un zied”; 4. Bibliotēkas procesu pilnīga automatizācija (pašapkalpošanās kioski, automatizēta nodošanas kaste ārpus bibliotēkas telpām, magnētiskie vārti); 5. Komunikācijas, tikšanās, iedvesmas, radošuma zonu izveide:   konferenču (telpa semināriem, pasākumiem, mazā kino zāle) zāle 80-100 cilvēkiem, izstāžu zāle, viesistaba (tikšanās vieta cilvēku grupām) līdz 30 cilvēkiem sarunām, radošām aktivitātēm, meistarklasēm;   1. Apmeklētāju zona – preses lasīšanai, datorlietošanai, novadpētniecības lasītavai, iekārtotām norobežotām lasīšanas un IT izmantošanas vietām, radoši iekārtots abonements; 2. Aicinoša vide Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā ar izklaides, lasīšanas, mācību un spēļu zonām; 3. Interaktīvā zona, aprīkota ar IT un radošumu, izglītošanos veicinošu programmatūru visām vecuma grupām, zonu vismaz desmit dator darba vietām ar vienādu programmatūru un saskarni lietotāju apmācību veikšanai; 4. Lietotājiem nodrošinātas jaunas IT; 5. Ar mobilo plauktu sistēmu aprīkota, atbilstošiem klimatiskajiem apstākļiem ierīkota krātuve. | 1 700 000 | 1. Izveidota mūsdienīga bibliotēka - daudzfunkcionāls kultūras, informācijas un komunikācijas centrs visām paaudzēm A. Pormaļu ielā 11 | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 20. | Bibliotēku pakalpojumu pilnveidošana | R.18. | 1. Grāmatu un žurnālu nodošanas iekārtas / kastes uzstādīšana.  2. Publisko klātienes un digitālo pakalpojumu konsultants senjoriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. | 150000 | 1. Uzstādītas grāmatu un žurnālu nodošanas ierīces.  2. Pieejams speciālists, kurš sniedz atbalstu par publiskajiem pakalpojumiem. | 2020. | 2026. | Jēkabpils Kultūras pārvalde |
| 21 | Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas - izveide par inovatīvu daudzfunkcionālu centru | R.17. | Jēkabpils Galvenā bibliotēka izveidota (piemēram, Rīgas ielā 150, kur pašlaik atrodas Jēkabpils un Krustpils novada administrācija). par novada izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. | 1500000 | Izveidota un iekārtota mūsdienīga reģionālas nozīmes galvenā bibliotēka | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 22. | Pludmales bibliotēkas izveide |  | 1. Uzbūvēt nelielu zaļās enerģijas bibliotēku Meža parka, kas sevī apvienotu gan pludmales bibliotēkas, gan radošās mājas funkcijas. | 450000 | Izveidota jauna kultūrvieta. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 23. | Peldošās brīvdabas estrādes izveide uz Daugavas | R.20.  R.17. | 1.Izveidot pārvietojamu peldošu platformu uz ūdens. | 18000 | 1. Radīta vēl viena kultūras norises vieta. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 24. | Laikmetīgās mākslas centrs un izstāžu zāle | R.20. | 1. Būvprojekta izstrāde.  2. Ēkas būvniecība.  3. Profesionālās laikmetīgās mākslas piedāvājuma izstrāde.  4. Jauno mākslinieku izaugsme.  5. Pilsētas tēla un atpazīstamības veidošana Valsts un starptautiskā mērogā.  6. Sadarbībā ar Latvijas un Eiropas laikmetīgās mākslas centriem veidot starptautisku izstāžu, plenēru, lekciju, meistardarbnīcu ciklu. | 5 000 000 | 1. Laikmetīgās mākslas pieejamība.  2. Regulāru izstāžu piedāvājums. | 2021 | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 25. | Kultūras pasākumu pilnveidošana un paplašināšana | R.15.  R.16. | 1. Jaunu kultūras pasākumu, virzienu un performanču veidošana, atbalstīšana.  2. Nodrošināt dažādu žanru profesionālās mākslas pieejamību (teātris, mūzika, kino, vizuālā māksla).  3. Nodrošināt tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanu, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstīšanu (festivāli, amatiermākslas kolektīvu dalība nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos). 4. Radošās industriju attīstīšana (plenēri, inovatīvi projekti).  5. Veidot Jēkabpili kā kultūras reģionālo centru. | 200 000 | 1. Kvalitatīvs un daudzveidīgs kultūras piedāvājums pilsētā. 2. Vienotas un unikālas Jēkabpils (Jēkabpils novada, Sēlijas) identitātes kultūrtelpas izveidošana.   3. Panākta iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība kultūras procesos, radošuma attīstībā.  4.Izveidota sadarbība ar NVO, citām nozarēm un institūcijām projektu realizēšanā. | 2020. | 2026. | Jēkabpils Kultūras pārvalde |
| 26. | Jēkabpils Sporta nama energoefektivitātes paaugstināšana (2.kārta) | R.14.  R.67. | 1. Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskā apsekošana un energoaudita veikšana.  2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana.  3. Logu un durvju nomaiņa.  4. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.  5. Ēkas inženiersistēmu pārbūve.  6. Ventilācijas sistēmas ierīkošana.  7. Iekštelpu atjaunošana un aprīkošana.  8.Relaksācijas zonas izveide pagrabstāvā | 1 500 000 | 1. Veikta Jēkabpils Sporta nama energoefektivitātes paaugstināšana. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 27. | Administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī | R.14.  22., 67. | 1. Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskā apsekošana un energoaudita veikšana.  2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, pārbūve.  3. Logu un durvju nomaiņa.  4. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.  5. Ēkas inženiersistēmu pārbūve.  6. Ventilācijas sistēmas ierīkošana.  7. Iekštelpu atjaunošana un aprīkošana. | 3582533 | 1. Veikta administratīvās ēkas pārbūve un uzlabota ēkas energoefektivitāte. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 28. | Jēkabpils sporta infrastruktūras attīstība un sporta aktivitāšu organizēšana | R.12.  R.14. | 1. Atklāto sporta spēļu laukumu izveide.  2. Sporta organizāciju, t.sk. sporta klubu attīstīšana / atbalstīšana.  3. Sporta speciālistu u.c. sporta darbinieku piesaistīšana un kvalifikācijas celšana.  4. Sportistu sasniegumu sekmēšana.  5. Sporta nometņu organizēšana.  6. Sporta sacensību organizēšana (dažāda mēroga). | 10 000 000 | 1. Uzlabota sporta infrastruktūra, nodrošinot kvalitatīvu sporta aktivitāšu organizēšanu un pieejamību. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 29. | Jēkabpils multifunkcionālās halles kompleksa attīstība | R.12.  R.14.  R.24. | 1.Jēkabpils multifunkcionālās halles pakalpojumu pilnveidošana un attīstība  2. Multifunkcionālās halles sporta un āra atpūtas kompleksa pilnveidošana un attīstība. | 1. 000 000 | 1.Jēkabpils multifunkcionālā halles pilnveidošana un attīstība  2. Funkcionālais rāmis ar aksesuāriem  3. Fasādes ārējais LED ekrāns  4.Basketbola grozi pārvietojamie strītbolam  5. Handbola vārtu komplekti | 2018. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 30. | Stadiona “Vārpa” modernizēšana un attīstība | R24 | Stadiona “Vārpa” pilnveidošana un attīstība | 200000 | 1.LED apgaismojuma tīkla ierīkošana stadionā apkārt skrejceļam.  2. Skrejceļa seguma pilnīga nomaiņa.  3. Tribīņu ēkas fasādes renovācija.  4. Tiesnešu namiņa pārbūve  5. Jauna vieglatlētikas inventāra iegāde sacensību nodrošināšanai. | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| **RV.2. Veselības un sociālās aprūpes attīstība (ietver jomas – veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, sociālā palīdzība un pakalpojumi)** | | | | | | | | |
| 31. | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | Projekts pretendē uz finansējumu  SAM 9.3.2. ietvaros  R.24.  R.25. | 1. Ambulatorās daļas (Stadiona iela 1, Jēkabpils) pārbūve 2512 m2 platībā.  2. Stacionāra 5 – stāvu ēkas (Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils) 1 stāva pārbūve 2045 km2 platībā.  3. Veco liftu nomaiņa.  4. Teritorijas labiekārtošanas darbi ar transporta un gājēju celiņu izbūve.  5. Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde renovētajām telpām - 2 ultrasonogrāfi, 1 datortomogrāfs - Stacionāra diagnostikas nodaļai; 3 rentgena iekārtas - 2 Stacionāra diagnostikas nodaļai, 1 Ambulatorajai daļai; 2 jaunās paaudzes mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas - Austrumlatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai. | 7 000 000 | 1. Attīstīta SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūra un uzlabota kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība reģiona iedzīvotājiem gan stacionārajā, gan ambulatorajā daļā. | 2018. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” |
| 32. | "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ģimenes ārstu praksēs" | SAM 9.3.2.  R.25. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. | 21 000 | 1. Attīstīta veselības aprūpes infrastruktūra trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs. | 2021. | 2023. | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” |
| 33. | Veselības nozares vajadzību apzināšana Jēkabpilī | R.22. | 1. Veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes vajadzību un medicīniskā personāla apzināšana, ilgtspējīgu un saskaņotu pasākumu veikšanai veselības jomā. | 100000 | 1. Veikts pētījums par veselības nozares vajadzību apzināšanu. | 2020. | 2026. | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” |
| 34. | Sabiedrībā balstītu pakalpojumu, profilakses un primārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība | R.22. | 1. Veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana – jaunu pakalpojumu izveidošana.  2. Veicina sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu, profilakses un primārās veselības aprūpes pakalpojumus, aprūpi mājās un sabiedrībā balstītus pakalpojumus. | 250000 | 1. Jaunu pakalpojumu izveide. | 2020. | 2026. | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” |
| 35. | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī | R.26.  R.27. | 1. Fiziskās veselības, komplekso un izglītojošo veselības veicināšanas pasākumu organizēšana.  2. Slimību (dažādu) profilakses pasākumu organizēšana. | 500 000 | 1. Noorganizēti veselības veicināšanas pasākumi.  2. Noorganizēti slimību profilakses pasākumi. | 2019. | 2026. | Jēkabpils Sociālais dienests |
| 36. | Atver sirdi Zemgalē | R.28. | 1. Izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni.  2. Izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai.  3. Izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni.  4. Sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti.  5. Apmācīti speciālisti. | 70171 | 1. Izvērtēti 23 bērni ar funkcionāliem traucējumiem.  2. Izvērtētas 26 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. | 2015. | 2023. | Vadošais partneris: ZPR  Sadarbības partneris:  Jēkabpils Sociālais dienests |
| 37. | Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | Projekts pretendē uz SAM 4.2.2.  11.prioritārā projekta ideja finansējumu  R.33. | 1. 1. Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskā apsekošana un energoaudita veikšana.  2. Vispārējie celtniecības darbi, t.sk. ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana; logu un durvju nomaiņa; iekštelpu pārbūve).  3. Inženierkomunikāciju pārbūve, t.sk. ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana.  4. Teritorijas labiekārtošana. | 2 029 976 | 1. Pārbūvēta un labiekārtota ēka Jēkabpils Sociālā dienesta vajadzībām. | 2018. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 38. | Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā | Projekts pretendē uz SAM 9.3.1.  21.prioritārā projekta ideja finansējumu  R.33. | 1. Mājokļu remonts – grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un aprīkojuma / iekārtu uzstādīšana un pielāgošana.  2. Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide.  3. Dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem paplašināšana un labiekārtošana.  4. Specializēto darbnīcu izveide un labiekārtošana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.  5. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. | 1 793 048 | 1. Izveidotas 74 vietas.  2. Pārbūvēta viena ēka. | 2018. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 39. | Jēkabpils Nakts patversmes pārbūve | R.33. | 1. Jēkabpils Nakts patversmes pārbūve. | 100 000 | 1. Pilnībā izremontēta Jēkabpils Nakts patversme.  2. Vietu skaits Nakts patversmē – 50 vietas. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 40. | Vides pieejamības uzlabošana personām ar kustību traucējumiem | R.33. | 1. Pandusa izbūve un kāpņu pacēlājs Jēkabpils Naktspatversmē, 2. Pandusa izbūve sociālajā mājā, kā arī atsevišķās sabiedriskās ēkās, kas uzlabotu pieejamību ne tikai personām ar kustību traucējumiem, bet arī māmiņām ar bērnu ratiņiem. | 300000 | 1. Nodrošināta piekļuve sociālajiem pakalpojumiem 2. Uzlabota vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 41. | Viedo sociālo pakalpojumu sniegšana | R.33. | 1.Pilnveidota aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana nodrošinot drošības sistēmu aprūpējamajiem, operatīvai reaģēšanai nepieciešamības gadījumā  2. Elektroniskā aprūpes uzskaite un plānošana. | 500000 | 1. Izveidoti jauni viedi pakalpojumi | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 42. | Videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde Sociālajam dienestam | R.94. | 1.Videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde sociālo darbinieku darbam ģimenēm ar bērniem darba pienākumu veikšanai.  2. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai - īpaši aprīkota mobilās aprūpes automašīna, kurā ir izvietota duša ar silto un auksto ūdeni, tualete, veļas mazgājamā mašīna, izlietne, specializēts aprīkojums pēdu kopšanai un matu griešanai, u.c. | 1000000 | 1. Iegādāti videi draudzīgi transportlīdzekļi | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| **VTP2: EKONOMISKĀ IZAUGSME** | | | | | | | | |
| **RV.3. Uzņēmējdarbības konkurētspējas stiprināšana un jaunu darba vietu radīšana pilsētas teritorijā** | | | | | | | | |
| 43. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | Projekts pretendē uz SAM 3.3.1.  1.prioritārā projekta ideja finansējumu | 1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.  2. Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.  3. Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve.  4. Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (vietās, kur nepieciešams).  5. Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana.  6. Gājēju ietves/veloceliņa izbūve.  7. Būvuzraudzības. | 1 119 531 | 1. Atbalstīti 3 komersanti.  2. Izveidotas 16 jaunas darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas  689145 EUR apmērā. | 2019. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 44. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | Projekts pretendē uz SAM 3.3.1.  2.prioritārā projekta ideja finansējumu | 1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 2. Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde  3.Asfaltēta laukuma ar komunikācijām  izbūve  4. Būvuzraudzība | 745 980 | 1. Atbalstīti 1 komersanti.  2. Izveidotas 5 jaunas darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas  634083 EUR apmērā. | 2020. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 45. | Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā | Projekts pretendē uz SAM 3.3.1.  3.prioritārā projekta ideja finansējumu | 1.Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība  2.Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde  3.Būvdarbi  4.Būvuzraudzība | 6 294 690 | 1. Atbalstīti 1 komersanti.  2. Izveidotas 5 jaunas darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas  5350487EUR apmērā. | 2020. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 46. | Industriālo teritoriju attīstība jaunu uzņēmumu izveidei | Projekts pretendē uz SAM 5.6.2.  18.prioritārā projekta idejas finansējumu | 1. Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze 2. Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana 3. Pievedceļa, ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un cietā seguma laukuma būvniecība – 4. Būvuzraudzība 5. Publicitātes pasākumi | 6 142 050 | 1. Izveidotas 2 jaunas darbavietas.  2. Piesaistītas privātās investīcijas  4918000EUR apmērā.  3. Samazinātas degradētās teritorijas – 5 ha. | 2020. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 47. | Industriālo teritoriju piekļuves uzlabošana uzņēmējdarbības attīstīšanai | Projekts pretendē uz SAM 3.3.1.  4.prioritārā projekta ideja finansējumu | 1. Būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība  2. Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana  3.Pievedceļa būvniecība  4.Būvuzraudzība | 228 800 | 1. Atbalstīti 2 komersanti.  2. Izveidotas 2 jaunas darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas  100000EUR apmērā. | 2020. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 48. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā | Projekts pretendē uz SAM 3.3.1.  5.alternatīvā projekta ideja finansējumu | 1. Būvprojekta izstrāde.  2. Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve.  3. Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (vietās, kur nepieciešams).  4. Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana.  5. Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana. | 294 118 | 1. Atbalstīti 2 komersanti.  2. Izveidotas 3 darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas 127 000 EUR apmērā. | 2019. | 2020. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 49. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai | R.48. | 1. Publiskās transporta infrastruktūras sakārtošana – ielu pārbūve un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve Artilērijas, Madonas, Ā.Elksnes un Nameja ielās. | 3 000 000 | 1. Uzlabota uzņēmējdarbības vide, sakārtojot publisko transporta infrastruktūru 4 ielām. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 50. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai (Brīvības ielā 220) | Projekts pretendē uz SAM 3.3.1.  6.alternatīvā projekta ideja finansējumu | 1. Būvprojekta izstrāde.  2. Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana.  3. Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana. | 117 647 | 1. Atbalstīti 2 komersanti.  2. Izveidotas 10 darbavietas. | 2019. | 2020. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 51. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai (Akmeņu ielā) | R.51. | 1. Stāvlaukumu izbūve. | 300 000 | 1. Atbalstīti komersanti. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 52. | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | Projekts pretendē uz SAM 5.6.2.  13. prioritārā projekta ideja finansējumu  R.35. | 1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.  2. Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana.  3. Ielu (Pasta, Zaļās, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu, Viestura un Ausekļa ielas) pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve.  4. Elektrības jaudas palielināšana komersantiem (sadarbības partneriem).  5. Dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 187 pārbūve, teritorijas labiekārtošana.  6. Būvuzraudzība.  7. Publicitāte. | 4 038 375 | 1. Samazinātas degradētās teritorijas – 5,12 ha.  2. Izveidotas 27 darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas 3202140 EUR apmērā. | 2018. | 2021. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  Sadarbības partneri:  SIA “Selko”  SIA “Tehprojekts” |
| 53. | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei | Projekts pretendē uz SAM 5.6.2.  16. prioritārā projekta ideja finansējumu  R.35. | 1. Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze.  2. Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana.  3. Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība.  4. Būvuzraudzība.  5. Publicitāte. | 5 691 496 | 1. Samazinātas degradētās teritorijas – ~0.465ha.  2. Izveidotas 22 darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas  100 000 EUR apmērā. | 2018. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 54. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | Projekts pretendē uz SAM 5.6.2.  15. prioritārā projekta ideja finansējumu  R.35. | 1.Būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība.  2. Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana.  3. Ķieģeļu ielas pārbūve  4. Zīlānu ielas posma pārbūve.  5. Mālu un Oļu ielas pārbūve un jaunas ielas izbūve.  6. Būvuzraudzība. | 4 620 460 | 1. Samazinātas degradētās teritorijas – ~11.26 ha.  2. Izveidotas 91 darba vietas.  3. Privātās investīcijas 2948296.05 EUR apmērā. | 2018. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 55. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā (2.kārta) | R.35. | 1. Turpināt uzsākto industriālo zonu piekļuves infrastruktūras attīstīšanu Zīlānu ielā. | 3 000 000 | 1. Samazinātas degradētās teritorijas.  2. Izveidotas darba vietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 56. | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | Projekts pretendē uz SAM 5.6.2.  14. prioritārā projekta ideja finansējumu  R.35. | 1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.  2. Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana.  3. Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība.  4. Pievedceļa izbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana.  5. Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana.  6. Būvuzraudzība. | 4 567 852 | 1. Degradētās teritorijas samazinājums ~8,88 ha.  2. Radītas 30 darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas  3 674 854 EUR apmērā. | 2018. | 2021. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 57. | Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | Projekts pretendē uz SAM 5.6.2.  17. prioritārā projekta ideja finansējumu  R.35. | 1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.  2. Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana.  3. Viestura ielas un Draudzības alejas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, t.sk. stāvvietu un stāvlaukuma būvniecība, Jaunās ielas atjaunošana.  4. Būvuzraudzība.  5. Nekustamā īpašuma iegāde.  6. Publicitāte. | 3 571 997 | 1. Degradētās teritorijas samazinājums ~1,17908 ha.  2. Radītas 16 darbavietas.  2. Piesaistītas privātās investīcijas  1407648 EUR apmērā. | 2018. | 2022. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 58. | Zīlānu ielas industriālo teritoriju piekļuves uzlabošana un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana | Projekts pretendē uz SAM 5.6.2.  4.kārtu | 1. Būvprojekta izstrāde.  2. Zīlānu Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve.  3. Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (vietās, kur nepieciešams).  4. Publiskā apgaismojuma tīkla un gājēju ietves ierīkošana.  5. Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana. | 1000000 | 1. Izveidotas 2 jaunas darbavietas.  2. Piesaistītas privātās investīcijas  850000EUR apmērā.  3. Samazinātas degradētās teritorijas – 2 ha. | 2021. | 2023. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 59. | "Zaļo" Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā |  | “Zaļā" industriālā parka izveidošana pašvaldības brīvajā industriālajā teritorijā, kura ekspluatācijā tiktu izmantoti jaunākie AER risinājumi (saules paneļi/kolektori, zemes apkures sūkņi, zema patēriņa ēkas u.c.) | 25000000 | 1. Atbalstīti komersanti.  2. Izveidotas jaunas darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 60. | Laikmetīga un radoša kvartāla izbūve | R.37. | 1. Izbūvēt laikmetīgu un radošu kvartālu Akmeņu ielā Piena kombināta bijušajās ēkās blakus viesnīcai, kas attīstītu dažādas nozares un apvienotu cilvēkus darboties kopā un radīt unikālus produktus un sajūtas.  2. Iekārtot telpas atbilstoši radošu pasākumu norisei (skatuves, kinozāle)  3. Izveidot telpas meistarklašu, nodarbību, lekciju organizēšanai | 1 000 000 | 1. Radīts un labiekārtots radošais kvartāls “Piena kombināts”  2.Ierīkotas profesionālu pasniedzēju telpas vairāku nozaru mākslinieki, kur notiek dažādas dejas nodarbības pieaugušajiem, pop/rock studijas, praktiskie semināri un nodarbības personībai un dzīves līdzsvaram, dejas un mūzikas nodarbības bērniem.  3.Izbūvēta sporta infrastruktūra - batutu telpa, boulings, skvošs, biljards. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 61. | Amatnieku, mājražotāju un citu mazo uzņēmēju biznesa attīstības veicināšana | R.36. | 1. Izveidota nepieciešamā infrastruktūra amatnieku, mājražotāju un citu mazo uzņēmumu saražoto produkciju realizācijai.  2. Tirdzniecības novietņu izbūve un uzstādīšana, t.sk. pārvietojamās tirdzniecības vietas.  3. Kopradīšanas telpu izveide.  4. Pop – up veikalu izveide.  5. Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes Zemgales Plānošanas reģionā  6. Amatnieku, mājražotāju un citu mazo uzņēmēju izglītojošas programmas, atbalsta centra izveide.  7.Juridisku robežu jautājumu informācijas punkts | 500 000 | 1. Veicināta amatnieku un mājražotāju u.c. mazo uzņēmēju biznesa attīstība. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 62. | Ilgtspējīgas ekonomiskās aktivitātes sekmēšana Jēkabpilī | U.16.  R.38. | 1. Radīt vietējā mēroga atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai.  2. Pilnveidot pašvaldības speciālistu zināšanas un prasmes sadarbības veidošanai ar uzņēmējiem. |  | 1. Projektu granti uzņēmējdarbības uzsākšanai. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| **RV.4. Tūrisma potenciāla attīstība pilsētas teritorijā** | | | | | | | | |
| 63. | Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī | Projekts pretendē uz SAM 3.3.1.  5.alternatīvā projekta ideja finansējumu | 1. Būvprojekta izstrāde.  2. Ēku pārbūve (ēkas pie Krustpils pils Rīgas ielā 216B un Rīgas iela 198).  3. Teritorijas labiekārtošana. | 588 235 | 1. Atbalstīti 5 komersanti.  2. Izveidotas 8 darbavietas.  3. Piesaistītas privātās investīcijas 172 000 EUR apmērā. | 2019. | 2020. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 64. | Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā | Projekts pretendē uz  finansējumu  SAM 5.5.1.  ietvaros | 1. Krustpils pils A daļas un fasādes atjaunošana, pagalma atjaunošana, strūklakas un dārza pārbūve.  2. Jaunu pastāvīgo ekspozīciju iekārtošana un jaunu pakalpojumu radīšana Krustpils pilī. | 4500000 | 1. Atjaunota Krustpils pils A daļa un fasāde, atjaunots pagalms, veikta strūklakas un dārza pārbūve.  2. Iekārtotas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas Krustpils pilī.  3. Radīti jauni pakalpojumi Krustpils pilī. | 2018. | 2021. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  Sadarbības partneri:  Kokneses NP  Ogres NP |
| 65. | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī | Projekts ar daļu no aktivitātēm pretendē uz finansējumu SAM 5.5.1. ietvaros  (12. ITI prioritārā projekta ideja) | 1. Krustpils pils C korpusa atjaunošana.  2. Muižas klēts atjaunošana.  3. Smēdes atjaunošana.  4. Amatu mājas izbūve.  5. Jaunu pakalpojumu izveidošana.  6. Teritorijas labiekārtošana.  7. Mēbeļu un aprīkojuma iegāde. | 3 000 000 | 1. Atjaunots Krustpils pils C korpuss, muižas klēts ēka, smēde un labiekārtota teritorija.  2. Amatu mājas jaunbūve.  3. Iekārtotas jaunas ekspozīcijas.  4. Iegādātas mēbeles un aprīkojums. | 2019. | 2022. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 66. | Jēkabpils tūrisma produktu un pakalpojumu  pieejamības un konkurētspējas palielināšana | R.41.  R.42. | 1. Jēkabpils pilsētas tūrisma mārketinga stratēģijas un pasākumu izstrāde.  2. Jēkabpils un apkārtnes tūrisma potenciāla apzināšana un izmantošana jaunu tūrisma produktu izveidē un esošo stiprināšanā.  3. Moderno tehnoloģiju izmantošana Jēkabpils tūrisma piedāvājuma popularizēšanā.  4. Vides elementu, t.sk. vienota dizaina norāžu zīmju un informācijas centru izvietošana kā pilsētas vizītkarte.  5. Jēkabpils Meža parka mājas lapas izstrāde.  6. Nodrošināt tūristiem tūrisma objektu apskati izmantojot videi draudzīgus pārvietošanās līdzekļus, kā arī uzlabot tūrisma mājas lapu. | 2 300 000 | 1. Izstrādāta Jēkabpils pilsētas tūrisma mārketinga stratēģija.  2. Paplašināts tūrisma pakalpojumu klāsts.  3. Uzstādīti vides elementi.  4. tūristu vajadzībām pieejami videi draudzīgi pārvietošanās līdzekļi | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  Tūrisma pakalpojumu sniedzēji |
| 67. | Tūrisma pārvaldības pilnveidošana un attīstīšana | R.57. | 1.Organizēt kvalifikāciju papildinošus semināru ciklus tūrisma pakalpojuma kvalitātes celšanai viesmīlībā, klientu apkalpošanā u.c.  2.Novērtēšana ar speciāli izstrādātām kvalitātes zīmēm | 50000 | 1. Organizēti semināri | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 68. | Aktīvā tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana | R.42. | 1. Izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru Meža parka teritorijā.  2. Ierīkot/izbūvēt piestātnes pilsētā pie Daugavas.  3. Skatu platformas un atpūtas vietas izveide Daugavas promenādē | 1 000 000 | 1. Veicināta aktīvā tūrisma uzņēmējdarbības attīstība pilsētā. 2. Piestātņu izbūve pie Daugavas 3. Atpūtas vietas ar skatu platformu Daugavas krastā aktīvās atpūtas veicināšanai un tūristu piesaistei | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 69. | Strūves parka kā UNESCO kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma potenciāla veicināšana | R.42.  R.59. | 1. Revitalizēt un labiekārtot Strūves parku un Kalpaka laukumu.  2. Atjaunot uzrakstu uz 1931.gadā uzstādītā akmens par Strūves mērījumiem  3.Papildināt parku ar interaktīviem objektiem un ekspozīcijām, izglītojošiem tehniskiem materiāliem. | 2 000 000 | 1. Labiekārtota publiskā ārtelpa un radīts jauns tūrisma apskates objekts. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 70. | Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļas „Sēļu sēta” saglabāšana un attīstīšana tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī | R.54 | 1. Eksponāta ēkas rijas jaunbūve  2. Teritorijas labiekārtošana  3. Stāvlaukuma ierīkošana | 1 000 000 | 1.Labiekārtota ārtelpa un radīts jauns apskates objekts.  2.Iekārtotas jaunas ekspozīcijas ar interaktīviem veidiem, paplašināts amatu mājas piedāvājums  3. Sakopts un labiekārtos parks  4. Izbūvēts stāvlaukums muzeja apmeklētājiem  5. Objekta drošības nodrošināšana un labiekārtota parka muzeja teritorija | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 71. | Krustpils pils kultūrvēsturiskā kompleksa bojājumu novēršana | R 53;  R 54;  R 55. | 1.Krustpils pils A korpusa telpas A252 pārseguma pārbūvē un telpas restaurācija Rīgas ielā 216B,  2. Ēkas jumta bojājumu novēršana Kazarmu ielā 10 | 400 000 | 1. Atjaunota Krustpils pils A korpusa telpa A252 2. Atjaunots jumts | 2021 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 72. | Krustpils muižas parka un dīķa krasta sakārtošana | R 53;  R 54 | 1.Atjaunots un labiekārtots Krustpils muižas parks  2.Krustpils muižas dīķa un tā krastu sakārtošana | 500 000 | 1.Kultūrvēsturiskas un ainaviskās vērtības atjaunošana Krustpils muižas parka un dīķa teritorijā  2.Ierīkota ārā klasiskās mūzikas apskaņošana pie strūklakas un vakaru stundās projekcija uz pils mūriem par tās vēsturi. | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 73. | Krustpils pils torņa atjaunošana | R 53;  R 54; | Krustpils pils torņa atjaunošana pilnveidojot esošās telpas ar modernajām tehnoloģijām, jaunu ekspozīciju izveidošanai Krustpils pils tornī | 1. 000 000 | 1.Atjaunots pils tornis  2.Iekārtotas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas Krustpils pils tornī.  3. Radīti jauni pakalpojumi Krustpils pilī. | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 74. | Pastaigu takas virs ūdens Mežaparkā, peldošā estrāde Daugavā veicinot videi draudzīga tūrisma attīstību | R 57 | 1.Pastaigu taka virs ūdens izbūve.  2. Laipas Radžu ūdens krātuvē, kas savieno 6 salas  3. Unikālu infrastruktūras objektu uz salām izbūve (nakšņošanas vietas, spēles, dārzi, mākslas galerijas, piknika vietas u.c. objekti),  3. 5 laivu piestātnes pie salām izbūve.  4.Pontonu laipas, piestātnes un estrāde uz Daugavas. | 1000000 | 1.Pastaigu taka virs ūdens  2. Laivu piestātnes  3. Vides objekti, nakšņošanas vietas  3. Pontonu laipas, piestātnes un estrāde uz Daugavas.  4. Jauni apskates un tūrisma objekti | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 75. | Vecā ūdens torņa atjaunošana, pielāgojot tos jauniem aktīvās atpūtas veidiem | R56;  R57 | 1.Pilsētā esošā vecā ūdenstorņa pārbūve–atjaunošana tā vēsturiskajā veidolā.  2.Uzbūvēt unikālu muzeju, kas veltīts plūdu tēmai  3. Iegādāties aprīkojumu, kas ar virtuālās realitātes palīdzību ļauj izjust plūdu spēku. | 450000 | 1.Atjaunos ūdens tornis vēsturiskajā veidolā  2.Izveidots jauns muzejs, kas piesaista apmeklētājus vietējā un starptautiskā mērogā  3. Ierīkota skatu platforma uz jumta  4. Iekārtota pastāvīgā ekspozīcija par ūdens torņa darbību un plūdiem  5. Alpīnisma sienas izbūve | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 76. | Daugavas ūdens resursa veicināšana | R57 | 1.Skatu platformas un atpūtas vietas izveide Daugavas promenādē.  2.Atpūtas vietu izveide ar skatu platformu  3.Elektrovelosipēdu uzlādes vietu izveide  4.Daugavas laivošanas infrastruktūras izbūve. | 400000 | 1.Izveidotas atpūtas vietas un skatu platformas Daugavas promenādē  2. Elektrovelosipēdu uzlādes vietu izveide pie Daugavas  3. Izbūvēta Daugavas laivošanas infrastruktūras | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 77. | Latvijas artilērijas pulka kazarmas monolītu dzelzsbetona ēkas saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstīšana | R60 | Reģionāla inovatīva zinātnes un izglītojošā centra izveide Kazarmu ielā 10. | 2500000 | 1.Izveidota radošo industriju vieta  2.Izveidots interaktīvs tūrisma un izglītošanās un izklaides centrs:  2.1. Dabas zinātnes centrs  2.2.Radošās mākslas darbnīcas profesionāliem māksliniekiem un jauniešiem  2.3. Mazais rakstniecības institūts  2.4.Kinozāle, kinoteātris ar profesionālu aparatūru.  2.5. Batutu telpu, boulings, skvošs, biljards, u.c.  2.6. Bērnu izklaides vieta telpās | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 78. | Jaunu tūrisma maršrutu viedo informatīvo materiālu izstrāde | R 56 | Jēkabpils un apkārtnes tūrisma potenciāla apzināšana un izmantošana jaunu tūrisma produktu izveidē un esošo stiprināšanā. | 250000 | 1.Izveidotas ekskursijas viedierīcēm.  2.Izveidoti e-rīki, kur tūrists veido individuāli ceļojumu maršrutu  3.Izveidotas ekskursijas viedierīcēm pa Jēkabpils pilsētu ar stāstījumu un video ieskatu ēku telpās, to vēsturisko izskatu, veidojot tās tematiski - ēkas, dārzi, ūdeņi, koki, ievērojamākie iedzīvotāji u.t.t. | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 79. | Kena muižas atjaunošana | R 55 | 1. Atjaunot Kena muižas ēkas | 1500000 | 1.Atjaunotas Kena muižas vēsturiskās ēkas un radīti jauni tūrisma produkti | 2021 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  u |
| **VTP3: VIDI SAUDZĒJOŠAS UN RESURSUS TAUPOŠAS PILSĒTAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA** | | | | | | | | |
| **RV.5. Drošas, veselīgam dzīvesveidam piemērotas, dzīvei un darbam pievilcīgas un videi draudzīgas pilsētvides attīstība (ietver jomas - mājoklis, transporta infrastruktūra, inženierkomunikācijas, publiskā ārtelpa, atkritumu apsaimniekošana)** | | | | | | | | |
| 80. | Dzīvojamā fonda palielināšana | R.47. | 1. Mājokļu attīstības stratēģijas izstrāde.  2. Dzīvojamā fonda atjaunošana atbilstoši mūsdienu būvniecības un labiekārtotības standartiem.  3. Jaunu īres mājokļu būvniecība  4. Senjoru un personu ar īpašām vajadzībām aprūpes un nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana  5. Sociālo māju renovācija un jaunu būvniecība | 5 000 000 | 1. Izstrādāta Mājokļu attīstības stratēģija, ņemot vērā dzīvojamā fonda novecošanās un drošības riskus.  2. Nodrošināts kvalitatīvs un mūsdienu prasībām atbilstošs mājoklis. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  Komersanti |
| 81. | Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu | Projekts pretendē uz finansējumu SAM  6.1.4.2.  ietvaros | 1. Dolomīta ielas pārbūve kravas autotransporta novirzīšanai no šaurajiem posmiem un jauna kravas transporta maršruta izveidošana, nokļūšanai uz valsts autoceļiem P75, A6 un A12.  2. Brīvības ielas posma no pilsētas robežas līdz R.Blaumaņa ielai pārbūve 1164 m atbilstošas kravnesības un komforta smagajam piegādes transportam, kas iebrauc pilsētā, nodrošināšanai. | 11 700000 | 1. Pārbūvēta Dolomīta iela.  2. Pārbūvēti Brīvības ielas, Neretas ielas un Zīlānu ielas posmi.  3. Izbūvēti 2 rotācijas apļi.  4. Veikta satiksmes pārvada pārbūve. | 2018. | 2021. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 82. | Tilta pār Daugavu būvniecība Jēkabpilī | R.48. | 1.Tilta pār Daugavu būvniecība. | 35 611 693 | 1. Izbūvēts 1 tilts pār Daugavu ar pievedceļiem. | 2021. | 2023. | Satiksmes ministrija  Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 83. | Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, esošo rekonstrukcija, t.sk. seguma maiņa | Daļa no projekta aktivitātēm tiks īstenotas ITI projektu ietvaros, piesaistot finansējumu no SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. | 1. Cietā seguma ielu pārbūve.   2. Grants seguma ielu asfaltēšana.  3. Ielu tīkla paplašināšana. | 25 000 000 | 1. Cietā seguma ielu pārbūve – 20 km (kopgarums 87 km).  2. Grants seguma ielu asfaltēšana – 5 km (kopgarums 54 km). | 2019. | 2025. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 84. | Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūras atjaunošana un pārbūve | R.48.  R.50.  R.86. | Cietā seguma ielu pārbūve:  1. Ābeļu ielas, Liliju ielas posma, Tīruma ielas posma, Kaļķu ielas posma, Dzirnavu ielas posma, Ļaudonas ielas un Medņu ielas atjaunošanai, Jēkabpilī;  2. Līvānu ielas posma no Ezera ielas līdz Daugavpils ielai un Kurzemes ielas posma no Jāņa Raiņa ielas līdz Ventas ielai, Jēkabpilī, pārbūvei;  3. Viestura ielas posma no Neretas ielas līdz Mežaparka veloceliņam pārbūvei, Jēkabpilī (projekta izstrādei un pārbūvei);  4. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība, Jēkabpilī;  5. Ielu investīciju projekta būvuzraudzībai. | 553610 | Pārbūvētas 10 ielas  Izbūvēti gājēju un veloceliņi  Veikta darbu būvuzraudzība | 2020. | 2022. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 85. | Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī | R.48.  R.50.  R.86. | Palejas ielas pārbūve | 1363630 | Pārbūvēta Palejas ielas | 2020. | 2022. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 86. | Aldaunas ielas pārbūve, Jēkabpilī | R.48.  R.50.  R.86. | Aldaunas ielas pārbūve, | 1062420 | Pārbūvēta Aldaunas iela | 2020. | 2022. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 87. | Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī | R.48.  R.50.  R.86. | Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana | 692000 | Pārbūvēta Rīgas ielas posms no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai | 2020. | 2022. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 88. | Pilsētas ielu tīkla atjaunošana un pārbūve | R.83. | Ielu seguma pārbūve:  1.Dignājas ielas atjaunošana  2.Klints ielas atjaunošana  3.Meliorācijas ielas atjaunošana  4.Meža ielas atjaunošana  5.Aizkraukles ielas atjaunošana  6.Krāces ielas atjaunošana  7.Pērses ielas atjaunošana  8.Siguldas ielas atjaunošana  9. Linarda Laicēna ielā  10. Bauskas ielā  11. Liepu ielā | 2000000 | Pārbūvēta Dignājas iela, Klints iela,  Meliorācijas iela, Meža iela,  Aizkraukles iela, Krāces iela  Pērses iela,  Siguldas iela. | 2021. | 2022 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 89. | Urbānās vides attīstība | R.48.  R.50.  R.86. | 1. Gājēju un velobraucēju ceļu atjaunošana un pārbūve pilsētā:  1.1. Pils rajonā  1.2.Mežrūpnieku ielā.  2. Veloceliņu un gājēju ceļu sasaistei ar tuvāko novadu apdzīvotajiem centriem. | 500000 | 1. Palielināts veloceliņu un gājēju ceļu tīkls. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 90. | Videonovērošanas tīkla attīstība pilsētā |  | 1. Video aprīkojuma modernizācija, iegāde, uzstādīšana. | 600 000 | 1. Paplašināts videonovērošanas sistēmas tīkls pilsētā. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 91. | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonu iekškvartālu labiekārtošana | R.59. | 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu mikrorajonu iekškvartālu labiekārtošana.  2. Zaļo zonu revitalizācija.  3. Automašīnu stāvlaukumu un iekškvartālu ielu pārbūve. | 10 000 000 | 1. Veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonu zaļo zonu revitalizācija un automašīnu stāvlaukumu un iekškvartālu ielu pārbūve. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 92. | Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana | R.56. | 1. NAI “Daugavsala” aerācijas baseinu atjaunošana, paredzot inženierbūves betonēšanu un skābekļa padeves un aerācijas sistēmas maiņu.  2. Dūņu kompostēšanas lauku pārklāšana ar jumta pārsegumu. | 1 000 000 | 1. Nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | 2020. | 2026. | SIA “Jēkabpils ūdens” |
| 93. | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pilnveidošana | R.56. | 1. Uzskaites sistēmas modernizācija, izmantojot viedās tehnoloģijas (attālinātā uzskaite u.t.t.).  2. Klientu piesaiste jaunu pieslēgumu veidošanai:  2.1.Lašu iela  3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārstrādes jaudas pilnveidošana.  4.Spiedvada (pāri Donaviņas upei) rekonstrukcija  5.Aerotanku rekonstrukcija  6.Atdzelžošanas staciju Viestura modernizācija.  7.Dūņu apstrādes infrastruktūras izveide | 500000 | 1.Uzstādīti attālinātie skaitītāji  2. Palielinājies centralizēto tīklu lietotāju skaits  3.Uzlabota notekūdeņu kvalitāte  4.Nodrošināta pakalpojuma kvalitāte  5. Nodrošināta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nepārtrauktība  6. Veikta atdzelžošanas staciju Viestura un Celtnieku ielā automatizācija | 2020. | 2026. | SIA “Jēkabpils ūdens” |
| 94. | Pilsētas rekreācijas zonu labiekārtošana | R.59. | 1. Pilsētas publisko rekreācijas zonu un parku labiekārtošana, piemēram, Krustpils parks Rīgas iela 205, Kalpaka laukums, Strūves parks, Filozofu ielas 15 dīķa teritorija.  2. Izveidots Pils mikrorajona sporta un atpūtas parks.  3. Ierīkoti mini sporta laukumi un bērnu rotaļu laukumi publiskajās zonās.  4. Āra tenisa galdi, āra šaha laukumi, strītbola laukumi, klinšu kāpšanas sienas | 10 000 000 | 1. Labiekārtotas pilsētas publiskās zaļās teritorijas.  2. Izveidots sporta un atpūtas parks.  3. Ierīkoti mini sporta laukumi un bērnu rotaļu laukumi, t.sk. mikrorajonos, kā arī jauniešu aktivitātes zonā pie Pamtreka laukuma | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 95. | Krustpils pils parka un dīķa sakārtošana | R.59. | 1. Krustpils pils parka un dīķa sakārtošana, kā vienojoša Krustpils pils elementa veidošana. | 900 000 | 1. Veikta Krustpils pils parka un dīķa sakārtošana. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 96. | Meža parka un Radžu ūdenskrātuves infrastruktūras attīstības un paplašināšana | R.59. | 1. Jēkabpils Meža parka audžu inventarizācija un izstrādāts pasākumu plāns ikgadējai uzturēšanas un kopšanas darbu izpildei.  2. Aktīvās atpūtas kalna infrastruktūras izveide.  3. Veselības takas, atpūtas vietu un distanču slēpošanas trases labiekārtošana.  4. Veloceliņa izbūve ~9 km.  5. BMX trases izveide.  6. Apgaismojuma ierīkošana slēpošanas trasē Meža parkā un tās asfaltēšana.  7. Telšu laukumu ierīkošana ar nojumēm, ugunskuru vietām.  8. Putnu vērošanas skatu torņa izbūve.  9. Rodeļu trases izveidošana.  10. Laivu piestātnes izbūve Radžu ŪK un inventāra papildināšana.  11. Apgaismojuma tīkla ierīkošana kalna nogāzes pļavā, plašiem publiskiem sporta un kultūras pasākumiem.  12. Kalna namiņa papildus piebūve nomas inventāra uzglabāšanas vajadzībām un terases ar markīzi izveidošana, velo novietne  13. Strītbola laukuma izveide.  14. Klinšu kāpšanas sienas izveide.  15. Laipas, kas savieno 6 salas, unikāli infrastruktūras objekti uz salām, (nakšņošanas vietas, spēles, dārzi, mākslas galerijas, piknika vietas u.c. objekti) 5 laivu piestātnes pie salām  16. Teritorijas labiekārtošana apkārt visai Radžu ūdenskrātuvei apmēram 7 km (uzlikt asfalta segumu un uzstādīt ceļa apgaismojumu).  17. Atpūtas kalna infrastruktūras izveide (kalna namiņa paplašināšana, uzlabošana - papildus piebūve noliktavas vajadzībām inventāram, terase, markīze, velo novietnes) | 2 000 000 | 1. Labiekārtots Meža parks un Radžu ūdenskrātuvei pieguļošās teritorijas, uzlabota infrastruktūra.  2. Paplašināts atpūtas, t.sk. aktīvās atpūtas un sporta iespēju piedāvājums.  3. Izstrādāts Jēkabpils Meža parka meža zemes apsaimniekošanas plāns. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 97. | Krematorijas un kolumbāriju izbūve | R.62. | 1. Bioloģiskās krematorijas izbūve.  2. Kolumbārija izbūve. | 3 000 000 | 1. Izbūvēta bioloģiskās krematorija un kolumbārijs. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 98. | Donaviņas upes sakārtošana | R.63. | 1. Donaviņas upes lejasgala posma padziļināšana un tīrīšana.  2. Pretplūdu pasākumi.  3. Caurtekas pārbūve un slūžu remonts un gājēju tiltiņa remonts. | 500 000 | 1. Sakārtota Donaviņas upe un tās pieguļošā teritorija. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 99. | Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas izveide | R.64. | 1. Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas izveide. | 350 000 | 1. Izveidota zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vieta.  2. Veicināta atkritumu pārstrāde pilsētā. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 100 | Vides piesārņojuma samazināšanas pasākumu veikšana | R.35.  R.65. | 1. Piesārņoto teritoriju sanācijas darbi.  2. Atkritumu šķirošanas, savākšanas iespēju paplašināšana. | 100000 | 1. Veikti sanācijas darbi piesārņotās teritorijās.  2. Palielinājies šķiroto atkritumu daudzums. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 101 | Atkritumu poligona “Dziļā vāda” modernizācija | R.86 | Atkritumu poligona “Dziļā vāda” uzturēšanas alternatīvas radīšana, izmantojot biogāzi, lai nodrošinātu savu saimniecisko darbību, kā arī piedāvāt radīto enerģiju patērētājiem. Atkritumu dedzināšanas iekārtu izbūve. | 10000000 | Atkritumu poligona “Dziļā vāda” pakalpojumu pilnveidošana | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| **RV.6. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana (ietver jomas – siltumapgāde, energoefektivitāte)** | | | | | | | | |
| 102 | Centralizētas siltumapgādes sistēmas modernizācija un siltumtrašu nomaiņa | R.66. | 1. Esošās siltumapgādes (ražošanas un pārvades) sistēmas, tehnoloģiju efektivizēšanā.  2. Katlu mājas Tvaika ielā pārbūve.  3. SIA “Jēkabpils siltums” siltumavotu rekonstrukcija  4. Saules kolektoru lauka izbūve Tvaika ielas katlumājai  5. Attālinātu datu nolasīšanas sistēmas izveidošana | 4 500 000 | 1. Pārbūvēta lielākā pilsētas katlu māja Tvaika ielā 2. Rekonstruēta Celtnieku ielas Katlumāja biomasas jaudas, 3. Uzbūvēta jauna biomasas termocentrāle Tvaika ielas katlumājā 4. izbūvēts saules kolektoru lauks Tvaika ielas katlumājai. | 2021. | 2026. | SIA “Jēkabpils siltums” |
| 103 | Pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | ITI projekti  R.67. | 1. Veikt pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.  2. Energopārvaldības sistēmas sertificēšana. | 5 000 000 | 1. Veikta pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana. | 2019. | 2021. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 104 | Pašvaldības kapitālsabiedrību administrācijas, saimniecības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | ITI projekti  R.67. | 1. Veikt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. | 5 000 000 | 1. Veikta ēku energoefektivitātes paaugstināšana. 2. Samazināts siltumenerģijas patēriņš | 2019. | 2021. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 105 | Energoefektivitātes uzraudzības sistēmas izveide nosiltinātajās pašvaldības ēkās | R.67. | 1. Datu logeru uzstādīšana temperatūras, mitruma un CO2 parametru kontrolei.  2. Programmas izveide enerģijas patēriņa datu analīzei.  3. Iekštelpu temperatūras devēju uzstādīšana nosiltinātajās ēkās. | 200 000 | 1. Izveidota energoefektivitātes uzraudzības sistēma. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 106 | Atjaunojamo energoresursu izmantojošu tehnoloģiju ieviešana | R.68. | 1. Mobilo telefonu uzlādes staciju izbūve Mežaparkā un citās rekreācijas vietās.  2. Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana.  3. Atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana. | 300 000 | 1. Uzstādīti AER izmantojošas tehnoloģijas pašvaldību ēkās (saules baterijas, saules kolektori, vēja ģeneratori u.c.) un izveidotas alternatīvo elektrības uzlādes. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 107 | Videi draudzīgas transporta sistēmas popularizēšana un ieviešana | R.54.  R.70. | 1.Elektrovelosipēdu un auto elektrouzlādes staciju infrastruktūras ieviešana pašvaldībā  2. Elektromobiļu u.c. videi draudzīgu transportlīdzekļu popularizēšana pašvaldības transporta sektorā.  3. Videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošana pašvaldības dienestos | 1. 000 | 1.Iegādāti elektromobiļi un izveidota to uzlādes infrastruktūra.  2.Lielākās apdzīvotajās vietās (daudzīvokļu ēku mikrorajonos, publiskos stāvlaukumos) ieviest elektrovelosipēdu un auto elektrouzlādes stacijas  2. Iegādāti pašvaldības funkciju nodrošināšanai videi draudzīgi transportlīdzekļi – Pašvaldības policija, Sociālais dienests, komunālie dienesti u.c. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 108 | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana | R.69. | 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana.  2.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite | 2 500 000 | 1.Veicināta energoefektivitātes paaugstināšana un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.  2.Veikta bēniņu, mājas gala sienu siltināšana, logu nomaiņa, jumta nomaiņa  3. Uzstādīti individuālie siltumskaitītāji plūsmas mērītāji un alokatori | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  Namu apsaimnieko-tāji |
| 109 | Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar jaunu viedās pilsētvides tehnoloģiju | R.49. | 1. Gaismekļu nomaiņa. | 1 282 483 | 1. Modernizēta Jēkabpils pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| **VTP4: PĀRVALDĪBAS UN SADARBĪBAS SPĒJU STIPRINĀŠANA** | | | | | | | | |
| **RV.7. Moderna un efektīva publiskā pārvalde** | | | | | | | | |
| 110 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  2019. - 2021.gadā | ITI projekti u.c. investīciju projekti | 1. Izveidot un nodrošināt Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas darbu. | 65 000 | 1. Izvērtēti integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumi. | 2019. | 2021. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 111 | Pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kompetences paaugstināšana | R.72. | 1. Darbinieku apmācību organizēšana.  2. Komandas saliedēšanas treniņu, pieredzes apmaiņas braucienu ārpus valsts organizēšana.  3. Profesionālās pilnveides un tālākizglītības veicināšana. | 40 000 | 1. Paaugstināta kompetence un profesionālās spējas pašvaldībā un tās iestādēs strādājošajiem. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 112 | Pilsētplānošanas uzlabošana | R.11.  R.41.  R.47.  R.59. | 1. Sporta infrastruktūras attīstības plāns.  2. Mežaparka attīstības plāns.  3. Uzņēmējdarbības attīstības plāns.  4. Tūrisma nozares attīstības plāns u.c. plāni. | 50000 | 1. Uzlabota pilsētplānošana, apzināti pieejamie resursi un to turpmāka racionāla izmantošana. | 2020. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 113 | Publisko pakalpojumu punktu izveide | R.88. | 1. Publisko pakalpojumu kiosku izveide katrā pilsētas mikrorajonā, t.sk. iespējas sazināties ar operatoru / konsultantu video čatā. | 1000000 | 1. Uzlabota pieejamība publiskajiem pakalpojumiem. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 114 | Viedi risinājumi pašvaldību administrācijas darba un pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā |  | Darbinieku digitālo prasmju attīstīšana ieviešot viedos risinājumus pašvaldības pakalpojumu sniegšanā. |  |  |  |  |  |
| 115 | Viedi risinājumi Namu pārvaldē |  | 1.Izveidotās elektroniskā darba lapas;  2. Programmatūras un nepieciešamā aprīkojuma iegāde. | 80000 | Optimizēts darba lapu sagatavošanas un ievadīšanas process māju pārskatos, atvieglota noliktavas uzskaite | 2021. | 2026. | Namu apsaimnieko-tāji |
| 116 | Krīzes vadības centra izbūve | R.101 | Veidot operatīvu krīžu vadības centru, kura darbībai tiktu izmantotas maksimāli mūsdienīgākas metodes un aprīkojumu ārkārtas situāciju gadījumā apziņošanai un novēršanai. | 500000 | Apziņošanas sistēmas izveidošana krīzes situācijām | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 117 | Sabiedriskās kārtības centrāles izveide |  | Viedu video novērošanas kameru ar personas identificēšanas funkcijām uzstādīšana un attālināta nekārtību novēršanas sistēmu izveide - video kameras ar skaļruņiem, kas veic attālinātu kārtības nodrošināšanu u.c. viedie risinājumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. | 500000 | Attālināta kārtības nodrošināšana | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| **VTP5: PILSĒTREĢIONA ATTĪSTĪBA** | | | | | | | | |
| **RV.9. Sadarbība ar apkārtējām teritorijām resursu efektīvākai izmantošanai un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai** | | | | | | | | |
| 118 | Jēkabpils pilsētreģiona sasaiste ar blakus esošajiem novadiem | R.86. | 1. Kopīgo attiecīgo jomu sadarbības veicināšana.  2. Kopīgo interešu teritoriju un funkcionālo saišu stiprināšana. |  | 1. Izbūvēti gājēju un veloceļi uz tuvākajiem novadu centriem un tūrisma objektiem pilsētu un lauku mijiedarbības uzlabošanai.  2. Sadarbība sociālo pakalpojumu jomā.  3. Sadarbība veselības aprūpes jomā.  4. Sadarbība izglītības jomā.  5. Sadarbības uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. | 2021. | 2026. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība  Apkārtējās pašvaldības |
| **RV10.: VALSTS UN PAŠVALDĪBAS PUBLISKO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA** | | | | | | | | |
| 119 | Valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamības attīstība | R.88 | 1. valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana.  2. e-pakalpojumu attīstīšana.  3.Uzlabot valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem, pilnveidot un paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti  4. Viedās pilsētas risinājumu koncepcijas izstrāde  5. Viedās pašvaldības risinājumu ieviešanai | 200 000 | 1.Uzlabota valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamība.  2.Attīstīti e-pakalpojumi.  3.Uzlabota valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamība reģiona iedzīvotājiem, pilnveidota un paaugstināta sniegto pakalpojumu kvalitāte un efektivitāte  4. Izstrādāta Viedās pilsētas risinājumu koncepcija | 2020 | 2026 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |

**Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2020. - 2026. gadam**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība  Projekta izstrādes vadītāja: Sandra Gogule  Kontakti: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201, Latvija  [www.jekabpils.lv](http://www.jekabpils.lv) | Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”  Projekta izstrādes komanda: Līna Dimitrijeva, Laine Veinberga, Inese Brūvere, Jānis Ozols, Sanita Fazilova  Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga, LV – 1045, Latvija  [www.rp.lv](http://www.rp.lv/) |
|  |  |