JĒKABPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

2012.-2018.GADAM

pielikums

Integrēto teritoriju investīciju projekti

2015. – 2020.gadam

Aktualizēts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017. gada 31.augusta lēmumu Nr.303

# Saturs

Saturs	2

Ievads	3

1.	Jēkabpils attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi	4

2.	ITI projektu kopsavilkums	17

3.	Integrēto teritoriju investīciju projektu idejas	23

3.3.1. SAM: palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām	23

4.2.2. SAM: atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās	32

5.6.2. SAM: teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām	42

8.1.2.SAM: uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi	67

9.3.1.SAM: attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā	73

# Ievads

Integrētās teritoriju investīcijas (turpmāk – ITI) ir 2014. – 2020.gada periodā ES fondu ietvaros pieejams instruments integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un ieguldījumu veikšanai nacionālas nozīmes attīstības centru teritorijās. Integrēta pieeja attīstības plānošanā paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.), izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus un prioritātes.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (ES) Nr.1301/2013 7.pantu vismaz 5 % ERAF finansējuma, kas valsts līmenī piešķirts saistībā ar mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, piešķir integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. ITI nosacījumi attiecas uz to specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) finansējuma daļu, kas paredzēta nacionālas nozīmes attīstības centriem.

ITI ietvaros apvienotas investīcijas no pieciem dažādiem tematiskajiem mērķiem, prioritārajiem virzieniem, ieguldījumu prioritātēm un sešiem dažādiem ES fondu SAM: 3.3.1., 4.2.2., 5.6.2., 8.1.2., 8.1.3., 9.3.1., paredzot investīcijas uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei, nodarbinātības veicināšanai (3.3.1. SAM), degradēto teritoriju revitalizācijai un pielāgošanai saimnieciskai darbībai (5.6.2. SAM), energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (4.2.2. SAM), kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras

pilnveidošanai (9.3.1. SAM) un vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai (8.1.2. SAM un 8.1.3. SAM).

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas pielikumā „Integrēto teritoriju investīciju projekti 2015. – 2020.gadam” ietvertas Jēkabpils ITI projektu idejas (t.sk. alternatīvās projektu idejas, gadījumam, ja iecerēto projektu kādu iemeslu dēļ nav iespējams īstenot) atbilstoši iepriekš minētajiem SAM, kā arī sniegts to nepieciešamības pamatojums. Pielikumu veido trīs daļas:

- Jēkabpils attīstības izaicinājumi: ekonomiskie, demogrāfiskie, vides, klimata un sociālie izaicinājumi un tendences, plānotās rīcības izaicinājumu risināšanai un pilsētu – lauku mijiedarbības attīstīšanai;

- ITI projektu kopsavilkums: pārskata tabula par plānotajām ITI projektu idejām atbilstoši katram SAM;

- ITI projekti: investīciju plāna sadaļa ar ITI investīcijām, iekļaujot prioritāros investīciju projektus un alternatīvās projektu idejas. Katrai projektu idejai norādīts projekta nosaukums, pamatojums, aktivitātes un rezultatīvie radītāji, saistība ar attīstības programmas noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, kā arī projektu ideju savstarpējā papildinātība, informācija par plānoto uzsākšanas un noslēguma laiku, partneriem, finansējumu un indikatīvajām projektu īstenošanas izmaksām, kas tiks precizētas pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas un būvprojektu izstrādes.

# Jēkabpils attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi

Jēkabpils attīstības tendences un nākotnes izaicinājumi ir aplūkoti demogrāfisko un sociālo, izglītības un ekonomikas, vides un klimata pārmaiņu, kā arī pilsētu un lauku dimensijas izaicinājumu kontekstā. Katrai jomai ir nosauktas vairākas nozīmīgākās tendences, kuras tiek raksturotas, sniedzot tendences aprakstu, ar tendenci saistītos nākotnes izaicinājumus un attīstības iespējas, kas norāda uz prioritātēm un rīcību virzieniem, kā arī ļauj aplūkot Jēkabpili kontekstā ar apkārtējām apdzīvotajām teritorijām, kas atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā.

- Demogrāfiskie un sociālie izaicinājumi

Iedzīvotāju skaita samazināšanās Jēkabpilī un tās apkārtnē – nedaudz zemāka nekā vidēji starp republikas pilsētām

Saskaņā ar CSP datiem, 2004.gadā pilsētā bija 26 932 iedzīvotāji, savukārt 2014.gada 1.janvārī – 23 269 cilvēki. Iedzīvotāju skaits laika posmā no 2004. līdz 2014.gadam Jēkabpilī samazinājies par 13,6% kas ir nedaudz mazāk nekā vidēji starp republikas pilsētām (13,9%). Iedzīvotāju skaita dinamika no 2004.gada līdz 2014.gadam parāda, ka Jēkabpilī iedzīvotāju skaits samazinās katru gadu vidēji par 1,45% (skat. 1.attēlu).

Iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmēja divi galvenie faktori - negatīvs dabiskais pieaugums un negatīvs migrācijas saldo. Galvenokārt ekonomisko apstākļu dēļ, trūkstot labi apmaksātām darbavietām, līdzīgi kā visā valstī, no Jēkabpils cilvēki aizbrauc. Izaicinājums nākotnē būtu saglabāt Jēkabpilī esošās darbavietas un radīt jaunas, modernas un labi apmaksātas darbavietas, lai pilsēta būtu pievilcīgāka vieta, kur strādāt un dzīvot.

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Jēkabpils pilsētu aptverošajos novados (novados, kas izveidoti bijušā Jēkabpils rajona teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadā) iedzīvotāju skaits kopš 2010.gada ir samazinājies ievērojami straujāk nekā Jēkabpils pilsētā – par 6,1% (jeb vidēji gadā – par 2%).

Demogrāfiskā slodze Jēkabpilī 2014.gada sākumā bija 580, kas ir par 33 mazāk nekā vidēji starp republikas pilsētām (skat. 2.attēlu). No 2011. - 2014.gadam Jēkabpilī šis rādītājs palielinājies par 8%, taču salīdzinājumā ar citām republikas pilsētām (vidēji – 11%), demogrāfiskās slodzes pieaugums bijis vismazākais. Tas parāda, ka Jēkabpils iedzīvotāju struktūrā ir salīdzinoši vairāk jauni un darbspējīgi iedzīvotāji.

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Jēkabpilī prognozējams iedzīvotāju skaita samazinājums arī turpmāko gadu laikā. Līdz 2020.gadam prognozēts, ka iedzīvotāju skaits varētu samazināties vēl par 8-16%. Tomēr šāda tendence sagaidāma „inerces scenārija” gadījumā – turpinot attīstīties kā līdz šim, un nerealizējot pasākumus iedzīvotāju ekonomiskās emigrācijas un negatīvās dzimstības mazināšanai. Tādējādi kā nozīmīgākais nākotnes izaicinājums ir panākt, ka pilsētā iedzīvotāju skaits stabilizējas.

Lai risinātu iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši ekonomiskās emigrācijas dēļ, pašvaldībai jāsniedz atbalsts gan uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstībai, gan pakalpojumu un pilsētvides pilnveidošanai. ITI projekti, kas paredz plaši izmantotas pilsētas infrastruktūras – kultūras, sporta un izglītības iestāžu – ēku energoefektivitātes paaugstināšanu un labiekārtošanu, sekmēs Jēkabpils attīstību kā pievilcīgai dzīves vietai ar mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestāžu vidi, sporta un kultūras infrastruktūru. Tādējādi tiks uzlabota dzīves kvalitāte, jo īpaši jaunajām ģimenēm ar bērniem.

Ilgstošo bezdarbnieku integrācija darba tirgū un otrās paaudzes bezdarbnieku skaita pieauguma novēršana

2011.gada 31.oktobrī Jēkabpilī bezdarba līmenis bija 13,7%, kas ir nedaudz lielāks par vidējo starp republikas pilsētām (11,1%). Līdz 2014.gada 31.oktobrim bezdarba līmenis bija samazinājies par 5,2%, (veidojot 8,5%), kas ir straujākais kritums starp republikas pilsētām (vidēji tikai 2,8%).

Starp republikas pilsētām Jēkabpilī 2014.gadā ir ceturtais augstākais bezdarba līmenis, un tas ir tuvu valsts vidējam rādītājam (skat. 3.attēlu).

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Ievērojama daļa no bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, t.i., bez darba ir vairāk nekā gadu. Šāds rādītājs ir augsts, un pašvaldībai tas jāņem vērā, plānojot un īstenojot bezdarbnieku atbalsta politiku pilsētā, – atbalsta ietvaros īstenotajiem pasākumiem jābūt vērstiem uz šo grupu integrāciju darba tirgū.

Salīdzinoši augsts bezdarba līmenis Jēkabpilī ir vēsturiski veidojusies parādība – pagājušā gadsimta otrajā pusē Jēkabpilī darbojās vairāki lieli rūpnieciski objekti, katrs nodarbinot vairākus simtus strādājošo. Nespējot pielāgoties jaunajai ekonomiskajai situācijai, kas izveidojās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, liela daļa šo uzņēmumu pārtrauca savu pastāvēšanu, saasinot nodarbinātības jautājumu pilsētā. Lai gan pēdējos 10 gados ir pieaudzis uzņēmumu skaits, liela daļa no jaunajiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi, un, līdz šim brīdim saimnieciskās darbības aktivitāte Jēkabpilī nav atguvusi iepriekšējos apmērus, tādējādi bezdarbs kā attīstības problēma saglabā savu aktualitāti.

Ilgstošais bezdarbs samazina iedzīvotāju dzīves kvalitāti un rada risku, ka iedzīvotāji zaudē darba un sociālās iemaņas, kas var radīt papildus grūtības atgriezties darba tirgū, un kas rada pieaugošu atkarību no sociālajiem pabalstiem. Šo risku novēršanai ir veicināmas jebkādas sociālās un nodarbinātības aktivitātes, kas ļauj saglabāt iedzīvotāju darbaspējas (piemēram, sociālā uzņēmējdarbība, sabiedriskais darbs, profesionālās izglītības attīstība, mūžizglītības aktivitātes u.tml.).

Vecāku ilgstošais bezdarbs var radīt nākamās paaudzes sociālās izolētības risku, piemēram, paaugstināt atbiršanas no skolas risku, bezdarbu otrajā paaudzē u.tml., kas ilgtermiņā veidotu negatīvas sociālās sekas. Izaicinājums ir piedāvāt jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu viņu sociālo integrāciju.

Lai risinātu bezdarba, īpaši ilgstošā un jauniešu bezdarba risku, pašvaldībai jāsniedz atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstībai, lai pilsēta kļūtu pievilcīgāka uzņēmējiem, tiktu veidotas jaunas ražotnes un attīstītos pakalpojumu sniedzēji. Tas nodrošinās darbavietas Jēkabpils un pilsētas apkārtnes iedzīvotājiem.

Šos izaicinājumus pašvaldība plāno risināt ar ITI projektiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošanu un ierīkošanu, kā arī uz degradēto teritoriju sakārtošanu uzņēmējdarbības, īpaši ražošanas, attīstībai. Attiecībā uz jauniešu bezdarba riska mazināšanu nākotnē pašvaldība iecerējusi īstenot projektus jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai, kā arī vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu attīstību un kvalitātes paaugstināšanu.

Jauno speciālistu piesaistīšana un noturēšana veselības aprūpē

Jēkabpils, iegūstot republikas nozīmes pilsētas statusu, ir kļuvusi arī par reģionālu veselības aprūpes centru. Pateicoties pilsētas jauniegūtajam statusam un Veselības ministrijas veikto strukturālo reformu rezultātā, Jēkabpils slimnīca ir saglabājusi daudzprofilu reģionālās slimnīcas statusu. Pie slimnīcas atrodas arī poliklīnika, kur ir koncentrēta lielākā daļa primārās veselības aprūpes. SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” sniedz veselības aprūpes pakalpojumus agrāko Jēkabpils, Aizkraukles, daļēji arī Madonas un Preiļu rajona iedzīvotājiem. 2014.gadā slimnīcas ambulatoro pacientu skaits no citām pašvaldībām veido gandrīz pusi (49%) no visiem ambulatorajiem apmeklētājiem, savukārt stacionāro pacientu skaits no citām pašvaldībām sasniedz pat 66% no slimnīcas stacionārajiem pacientiem.

Galvenā iestādes problēma ir pakalpojumu reālajām/nepieciešamajām izmaksām neadekvātais finansējums, kas neļauj nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu un piesaistīt jaunos speciālistus, savlaicīgi atjaunot medicīniskās iekārtas un aparatūru. Laikā no 2009. līdz 2013.gadam SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” spējusi piesaistīt investīcijas kopsummā vairāk nekā 5 milj. EUR apmērā un realizēt 4 nozīmīgus attīstības projektus. Galvenokārt veikta ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana, energoefektivitātes veicināšana un tehniskā aprīkojuma atjaunošana. Nākotnē būtu nepieciešams pabeigt tehniskos darbus slimnīcas labiekārtošanai un piesaistīt jaunas investīcijas medicīnisko iekārtu iegādei un modernizācijai. Tādējādi tiktu panākta infrastruktūras modernizācijas pabeigtība, kas līdz ar to radītu pamatu kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem Jēkabpilī un tās aptvertajā reģionā.

Trūkstot jauniem speciālistiem, kuri izmanto mūsdienīgas darba metodes, esošie medicīnas darbinieki konkurences trūkuma dēļ zaudē motivāciju uzlabot savu kvalifikāciju, bet jaunie speciālisti aizplūst uz galvaspilsētu. Lai mazinātu šo tendenci, pašvaldība ir uzsākusi stipendiju izmaksu jauno speciālistu piesaistei. 2014.gadā bija piesaistīti 8 speciālisti, kuriem vismaz trīs gadus jānostrādā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”. Nākotnē jāstrādā pie apstākļu uzlabošanas jauno speciālistu piesaistīšanai un jau esošo noturēšanai darbā Jēkabpilī.

Izaicinājums tiks risināts ar pašvaldības rīcībām veselības aprūpes jomas darbavietu pievilcības veicināšanai t.sk. atalgojuma un sociālo garantiju palielināšanai, kā arī ar investīciju projektiem slimnīcas aprīkojuma modernizēšanai.

Efektīvas sadarbības izveidošana ar NVO sektoru sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

Jēkabpils pilsētā lielāko daļu sociālo pakalpojumu nodrošina pašvaldības Sociālais dienests, un tie lielākoties tiek finansēti no pašvaldības budžeta. Papildus Sociālajam dienestam sociālos pakalpojumus pilsētā sniedz biedrība „Sarkanais Krusts”, kā arī, sadarbojoties ar NVO resursu centru, tiek veicināta nelielu projektu realizācija alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Šobrīd Jēkabpils pilsētas Sociālais dienests daļēji spēj nodrošināt sociālos pakalpojumus pirmspensijas vecuma personām, nepilnām un daudzbērnu ģimenēm, personām, kuras ir ar īpašām vajadzībām, ilgstošiem bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgajiem, bijušajiem ieslodzītajiem un no vardarbības cietušajiem. Daļu trūkstošo pakalpojumu – pansionāta, bāreņu nama un SOS bērnu ciemata pakalpojumus – pašvaldība pērk no tuvajiem Krustpils, Salas un Balvu novadiem, un tos izmanto vairāk nekā 100 Jēkabpils iedzīvotāji.

Pēdējo gadu laikā ieguldīts darbs, renovējot sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētās ēkas, uzlabojot to energoefektivitāti un pielāgojot ēkas personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

Nākotnē alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un pieejamībai pašvaldībai jāturpina sadarboties ar NVO sektoru, deleģējot to sniegt kādus Sociālā dienesta šobrīd piedāvātos pakalpojumus. Īpaši jāveicina pakalpojumu pieejamība iepriekš minētajām personu grupām, kuru vajadzībām pašvaldība šobrīd nespēj pilnvērtīgi nodrošināt pakalpojumus.

Izaicinājumu pašvaldība risina un turpinās risināt ar regulāriem sadarbības projektiem sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā, iesaistot apkārtējās teritorijas un NVO sektoru.

Sociāli integrētas sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu aprūpes attīstīšana

Bērnu un jauniešu skaits sociālajā aprūpē ar katru gadu pieaug. 2014.gadā ārpusģimenes aprūpē Jēkabpilī kopā ir 89 bērni un jaunieši. Lielākā daļa (56) no ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem atrodas aizbildniecībā. Daļa bērnu atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, taču divreiz mazāk aug audžuģimenēs. Nākotnes izaicinājums ir attīstīt pakalpojumu infrastruktūru, veicinot bērnu aprūpi un augšanu ģimeniskā vidē.

Nākotnē jāuzlabo pakalpojumu infrastruktūra, pieejamība un motivējošu pasākumu īstenošana personām ar invaliditāti, viņu neatkarīgas dzīves veicināšanai, integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Izaicinājums tiks risināts ar ITI projektiem, kas paredz infrastruktūras izveidi bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei. Izveidojot SOS bērnu ciematam līdzīgu pakalpojumu – rekonstruējot pašvaldībai piederošu ēku, kurā tiks izveidoti 6 dzīvokļi, nodrošinot piemērotus apstākļus bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pašvaldība plāno sniegt atbalstu līdz 45 bērniem, kā arī līdz 16 personām ar kustības rakstura problēmām. Dzīvokļi tiks piedāvāti vecākiem, kas būs gatavi uzņemties rūpes par sociālajā aprūpē esošajiem bērniem, tādējādi nodrošinot piemērotu un aprīkotu mājokli ģimenes veidošanai.

Iedzīvotāju iesaistīšana sporta aktivitātēs un sporta infrastruktūras attīstība

Jēkabpils pilsēta dažādos veidos nodrošina plašas iespējas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Sporta nozares vadīšanai darbojas pašvaldības institūcija “Jēkabpils sporta centrs”, kas organizē pilsētas sporta dzīvi un darbojas kā instruments sporta bāzes apsaimniekošanai no pašvaldības finansējuma. “Jēkabpils sporta centrs” pārvalda pilsētas iedzīvotājiem pieejamu sporta infrastruktūru – Jēkabpils stadionu, Sporta namu, dienesta viesnīcu sportistiem, futbola laukumu, ielu vingrošanas laukumu, skeitparku, Mežaparka sporta infrastruktūru u.c. Tradīcija ir dažādu sporta sacensību organizēšana pilsētas iedzīvotājiem, Jēkabpils komandas piedalās valsts mēroga sporta turnīros, kā arī pilsētā notiek valsts līmeņa turnīri dažādos sporta veidos.

Bērnu un jauniešu pilnveidošanai sporta jomā darbojas Jēkabpils sporta skola, kurā iespējams apgūt iemaņas 8 sporta veidos ar akreditētām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām 19 kvalificētu treneru vadībā. Sporta skola savas nodarbības organizē vairāku vispārējās izglītības iestāžu un pašvaldības ēku telpās. Pēdējos gados ir pieaudzis audzēkņu skaits, kuri darbojas Latvijas nacionālajās izlasēs.

Kopā pilsētā treneru pavadībā var apgūt 23 dažādus sporta veidus gan profesionālā, gan amatieru līmenī. Pilsētā pieejamā sporta infrastruktūra piedāvā dažādas iespējas sportošanai pilsētas iedzīvotājiem gan vasarā (ūdenssports, ielu vingrošana, pludmales volejbols u.c.), gan ziemā (slēpošana, slidošana u.c.). Tomēr ņemot vērā pieaugošo sportiskajās aktivitātēs iesaistīto cilvēku skaitu ne tikai no Jēkabpils, bet arī no apkārtējiem novadiem, ir nepieciešama infrastruktūras atjaunošana un papildināšana.

Prioritāri attīstāmie sporta infrastruktūras objekti Jēkabpilī ir Sporta nams un tam piederošā dienesta viesnīca „Vārpa”, kā arī izglītības iestāžu sporta zāles un stadioni, jo šī infrastruktūra ir visvairāk noslogota, kā arī iepriekšējos periodos veiktās investīcijas nav līdz galam atrisinājušas ēku energoefektivitātes, reģiona un Latvijas mēroga sporta sacensību rīkošanai nepieciešamo telpu un aprīkojuma problēmas. Sporta nams ir nozīmīgs gan pilsētas, gan nacionālā un pat starptautiskā mērogā (piemēram, tajā tiek rīkotas Latvijas un Baltijas mēroga sacensības basketbolā un volejbolā), līdz ar to nepieciešams veikt investīcijas tā energoefektivitātes uzlabošanā, lai nodrošinātu infrastruktūras atbilstību funkcijām. Savukārt Jēkabpils Sporta centram piederošās dienesta viesnīcas „Vārpa” paplašināšana un energoefektivitātes uzlabošana nepieciešama, jo ēka tiek izmantota primāri kā dienesta viesnīca sportistiem, īpaši reģionālu, nacionālu un starptautisku sporta pasākumu laikā (dalībnieku skaitam sasniezot aptuveni 1 tūkstoti) un sporta nometņu laikā, bet tās pašreizējais tehniskais stāvoklis neļauj izmitināt pietiekamu skaitu sportistu, kā arī pilnvērtīgi nodrošināt dienesta viesnīcas administratīvo apkalpošanu. Izaicinājumi tiks risināti ar investīciju plāna un ITI projektu palīdzību.

- Izglītība

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras salāgošana ar nākotnes skolēnu skaita prognozēm

Šobrīd vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūra Jēkabpils pilsētā var nodrošināt mācību vietas līdz 3696 izglītojamajiem, lai gan pilsētas izglītības iestādēs 2014./2015.mācību gada sākumā mācījās 2599 audzēkņi. Nozīmīga daļa no audzēkņiem ir no Jēkabpils pilsētai tuvākajām teritorijām – Krustpils, Jēkabpils un Salas novadiem. Kopumā 42% audzēkņu, kuri apgūst pamatizglītību un vidējo izglītību, ir no citām pašvaldībām. Pēdējos piecos gados izglītojamo skaits no citām administratīvajām teritorijām Jēkabpils pilsētā par 14,8% pārsniedz Jēkabpils pilsētā deklarēto skolēnu skaitu, kuri izglītību iegūt izvēlas citās administratīvajās teritorijās. Līdz ar to nozīmīgs izaicinājums ir un būs pilsētas sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām kvalitatīvu un ekonomiski efektīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšanā.

Lai gan kopumā, salīdzinot ar 2012./2013.mācību gadu skolēnu skaita samazinājums 1.-12.klasē Jēkabpils skolās ir bijis neliels (–3%), vidusskolas klasēs (10.-12.kl) skolēnu skaits samazinājies ievērojami – par 12,5%. Lai gan pēdējos desmit gados pilsētā izglītības iestāžu tīkls ir samazināts un veidots tā, lai gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību skolēni varētu iegūt abos Daugavas krastos, skolu izvietojums vēl aizvien ir neracionāls. Skolu atšķirīgā specializācija nosaka to, ka vidējās izglītības iegūšanas iespējas krievu mācību valodas skolēniem galvenokārt pieejamas Daugavas kreisajā krastā, savukārt pamatskolas izglītību latviešu valodā var iegūt pilsētas vienīgajā pamatskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā, kuras atrodas Daugavas labajā krastā. Līdz ar to viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem būs pamatskolas (īpaši – sākumskolas) vispārējās izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana līdzvērtīgā līmenī abos Daugavas krastos.

Līdzīgi kā šobrīd, 2019./2020.mācību gadā izglītojamo skaits Jēkabpils pilsētā piesardzīgi optimistiskā scenārija gadījumā varētu būt robežās no 2600 līdz 2700, savukārt pesimistiskāku attīstības scenāriju gadījumā vēl mazāks. Tādējādi nākotnes izaicinājums ir esošās izglītības iestāžu infrastruktūras samazināšana par aptuveni 1000 izglītojamo vietām, skolēnus no mācību iestādēm ar vismazāk noslogoto infrastruktūru un piepildījumu pārvietojot uz izglītības iestādēm, kuru potenciāls sasniegt optimālās skolas līmeni ir visaugstākais. Nozīmīgākās izmaiņas nepieciešamas vidusskolas ciklā, ņemot vērā pēdējo gadu tendenci aizvien vairāk 9.klašu absolventiem izvēlēties profesionālās izglītības ceļu un attiecīgo valsts izglītības politiku. Vidusskolas cikla izglītības iestāžu kapacitāti būtu nepieciešams plānot, funkcionāli aptverot visas Jēkabpilī esošās iestādes – Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Jēkabpils 2.vidusskolu, Jēkabpils 3.vidusskolu, Jēkabpils Vakara vidusskolu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, neraugoties uz to piederību. Nākotnes izaicinājums būtu veicināt starppašvaldību norēķinus, atbalstot apkārtējo novadu skolēniem vidējās izglītības apgūšanas iespējas Jēkabpilī, kā arī nodrošinot skolēniem iespēju apgūt interešu izglītību Jēkabpilī (piemēram, sabiedriskā transporta nodrošināšana no pašvaldības budžeta).

Būtisks izaicinājums, ko pašvaldība plāno risināt ar ITI projektiem, kas vērsti uz pilsētas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, ir izglītības iestāžu vides un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, lai nodrošinātu mūsdienām atbilstošu izglītības programmu un mācību vides pieejamību. Izaicinājumu efektīvāku risināšanu sekmēs Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģijas izstrāde un apstiprināšana pašvaldībā, kas pamatos nepieciešamo investīciju veikšanu vienā vai vairākās no Jēkabpils vispārējās izglītības iestādēm.

Profesionālās izglītības attīstība saistībā ar pilsētas ekonomikas profilu, zināšanu ekonomiku un radošumu

Profesionālās izglītības jomā Jēkabpilī pietrūkst speciālistu sagatavošanas pilsētai un tās apkārtnei svarīgajās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd profesionālo izglītību pilsētā var iegūt Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Uzsākot 2014./2015.mācību gadu, koledža piedāvā četras profesionālās vidējās izglītības programmas: komercdarbība mazumtirdzniecībā, grāmatvedība un finanses, datorsistēmu un datortīklu administrēšana un programmēšanas tehniķa profesijā. Profesionālajā izglītībā iesaistīto audzēkņu skaits Jēkabpilī 2013./2014. mācību gadā ir 299, kas ir vismazākais starp republikas pilsētām.

Jēkabpilī ir izvietotas arī vairāku augstskolu filiāles, kuras piedāvā apgūt galvenokārt sociālo un humanitāro nozaru programmas.

Jēkabpils pilsētai apkārtējos novados esošās profesionālās izglītības iestādes piedāvā apgūt profesiju dažādās nozarēs, tai skaitā atbilstoši pilsētas un apkārtnes tautsaimniecības attīstībai. Visvairāk izglītības programmu ir dažādās ar celtniecību un remontdarbiem saistītās nozarēs, automehānikas un ēdināšanas jomās. Vēl apkārtējās profesionālās izglītības iestādēs iespējams apgūt profesijas, kas saistītas ar tūrismu un viesnīcu pakalpojumiem, lauksaimniecību, tekstilrūpniecību, komerczinībām, datortehniku un programmēšanu, kā arī citām nozarēm.

Ņemot vērā Jēkabpils uzņēmējdarbības specializāciju, pilsētā būtu svarīgi attīstīt kokapstrādes, mežizstrādes, pārtikas rūpniecības un tekstilrūpniecības profesionālās izglītības un tālākizglītības piedāvājumu, vai veidot ciešāku sadarbību starp pilsētas uzņēmējiem un apkārtnes profesionālās izglītības iestādēm, nodrošinot darba vidē balstītu apmācību un prakses vietas atbilstošo specialitāšu audzēkņiem pie Jēkabpils pilsētas uzņēmējiem. Izaicinājumi tiks risināti, pašvaldībai sadarbojoties un realizējot kopīgus projektus ar apkārtējo teritoriju izglītības iestādēm, kā arī ar vietējiem uzņēmējiem.

- Ekonomika

Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana Jēkabpilī un tās apkārtējos novados

Saskaņā ar aprēķiniem kas balstīti uz 2012.gada Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Zemgales reģionā ir viszemākais ekonomiski aktīvo tirgus vienību uz 1000 iedzīvotājiem skaits – 59 vienības, kamēr citos reģionos – vairāk par 60 vienībām. Savukārt komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem Zemgales reģionā bija tikai nedaudz vairāk nekā Latgalē – 20 komercsabiedrības.

Visvairāk ekonomiski aktīvās tirgus vienības uz 1000 iedzīvotājiem ir Aknīstes un Jēkabpils novados (vairāk par 100), kas izskaidrojams ar salīdzinoši lielu sīko uzņēmējdarbības formu (pašnodarbināto personu un zemnieku saimniecību) skaitu un relatīvi mazu iedzīvotāju skaitu attiecīgajās pašvaldībās.

Visaugstākais komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir Jelgavas un Jēkabpils pilsētās (attiecīgi – 29 un 24), Aizkraukles un Ozolnieku novados (attiecīgi 27 un 31 komercsabiedrības). Viszemākais šis rādītājs ir Aknīstes, Auces, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Rundāles un Tērvetes novados (mazāk par 13 komercsabiedrībām uz 1000 iedzīvotājiem).

Saskaņā ar Lursoft datiem, lielākie Jēkabpils uzņēmumi pēc apgrozījuma 2013.gadā bija: SIA „JĒKABPILS PMK” (būvniecība, 16 milj. EUR), SIA „Jēkabpils mežrūpniecība” (mežizstrāde, 14 milj. EUR), Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA „Viadukts” (būvniecība, 13,5 milj. EUR), SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” (veselības aprūpe, 11,6 milj. EUR), SIA „LC būve” (būvniecība, 8,5 milj. EUR), SIA „RENEKSS” (kravu pārvadājumi, 7,2 milj. EUR), SIA „DEVONA” (mazumtirdzniecība, 7,1 milj. EUR), SIA „GEFA LATVIJA” (tekstilrūpniecība, 7,1 milj. EUR), SIA „Ošukalns celtniecība” (būvniecība, 6,4 milj. EUR) un SIA „Jēkabpils siltums” (siltumapgāde, 5,4 milj. EUR).

Savukārt lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto skaita 2013.gadā bija: SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” (veselības aprūpe, 521 darbinieks), Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA „Viadukts” (būvniecība, 243 darbinieki), SIA „JĒKABPILS PMK” (būvniecība, 233 darbinieki), SIA „GEFA LATVIJA” (tekstilrūpniecība, 172 darbinieki), privatizējamais SIA JK Namu pārvalde (nekustamo īpašumu apsaimniekošana, 92 darbinieki), SIA „LC būve” (būvniecība, 89 darbinieki), SIA „RENEKSS” (kravu pārvadājumi, 86 darbinieki), SIA „Ošukalns celtniecība” (būvniecība, 83 darbinieki), SIA „A.S. & KO” (tekstilrūpniecība, 82 darbinieki) un SIA „JTES” (mazumtirdzniecība, 81 darbinieks).

Jēkabpilī un tās apkārtējos novados nākamo gadu izaicinājums būs sīkās uzņēmējdarbības attīstības un vietējo uzņēmēju konkurētspēju un prasmes vadīt uzņēmumus mainīgos ekonomiskās izaugsmes, konkurences un eksporta tirgu pieejamības apstākļos veicināšana, izstrādājot inovatīvus produktus, pakalpojumus, ieviešot jaunas tehnoloģijas un procesus, veicot sadarbību un kooperāciju noieta tirgu apgūšanā un efektīvas uzņēmējdarbības attīstīšanā.

Ņemot vērā plānotās ITI investīcijas, Jēkabpils pašvaldība veicinās publiskās un industriālās infrastruktūras, kā arī degradēto teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu, kas būs būtisks ieguldījums uzņēmējdarbības, it īpaši apstrādes rūpniecības, veicināšanai, kas savukārt veicinās pilsētas ekonomisko izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu un investoru piesaisti brīvajām industriālajām zonām.

Jēkabpilī attīstītas četras no Zemgales reģiona perspektīvajām nozarēm

Jēkabpili aptverošajos novados pieejamie nozīmīgākie dabas resursi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži, derīgie izrakteņi – veido pamatu tādu uzņēmējdarbības nozaru attīstībai pilsētā kā būvniecība, būvniecības materiālu ražošana, kokapstrāde, mežizstrāde un lauksaimniecības produktu pārstrāde.

Saskaņā ar Lursoft datiem, 2013.gadā apstrādes rūpniecības nozarē Jēkabpilī bija reģistrēti 105 uzņēmumi, no kuriem 35 (jeb 33% no visiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem) darbojās koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, 28 (jeb 27%) apģērba ražošanā un 8 (jeb 8%) pārtikas produktu ražošanā. Citas būtiskas nozares arī mežsaimniecība un mežizstrāde (59 uzņēmumi), transports un uzglabāšana (73 uzņēmumi) un enerģētika (5 uzņēmumi). Pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, mežizstrāde un tekstilrūpniecība ir svarīgas ne tikai Jēkabpils pilsētai, tās ir prioritāras arī Zemgales reģiona mērogā.

Augstas pievienotās vērtības kokapstrādes produktu attīstīšana

Jēkabpilī un tās apkārtnē ir attīstītas Zemgales reģiona prioritārās nozares - mežizstrāde un kokapstrāde. Saskaņā ar Lursoft datiem, 2013. gadā Jēkabpilī bija reģistrēts 101 uzņēmums, kas darbojās mežizstrādes un kokapstrādes nozarēs, no kuriem 59 darbojās mežizstrādes jomā, 35 – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā un 7 – mēbeļu ražošanā. Kopumā 38 mežizstrādes un kokapstrādes nozares uzņēmumu uzskatāmi par neaktīviem, jo 2013.gada pārskatos uzrādītais apgrozījums ir 0. Kopējais Jēkabpilī reģistrēto mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumu apgrozījums 2013. gadā bija 44,3 milj. EUR.

Lielākie kokapstrādes uzņēmumi pēc to apgrozījuma 2013.gadā bija: SIA „Jēkabpils mežrūpniecība” (14 milj. EUR), SIA „KARA V” (4,1 milj. EUR), SIA „SILPEC” (2,7 milj. EUR), SIA „Zemzarīši AB” (2,4 milj. EUR), SIA „Latgales Mežu Mežsaimnieks” (2,3 milj. EUR), SIA „N-45” (2 milj. EUR), SIA „NDB timber” (1,7 milj. EUR), SIA „MK Dizains” (1,7 milj. EUR), SIA „Brodoor” (1,3 milj. EUR), SIA „AM Paletes” (1,3 milj. EUR), SIA „Kalna Babrāni” (1,3 milj. EUR), SIA „VĒRI Z” (1,1 milj. EUR), SIA „VV88” (1 milj. EUR) un SIA „SELKO” (0,8 milj. EUR).

Kokapstrāde ir nozare ar potenciālu izaugsmi uz zināšanām balstītā ekonomikā. Patlaban daļa kokapstrādes produkcijas vēl ir ar salīdzinoši zemu pievienoto vērtību, piemēram, tie ir baļķi, kokmateriāli un zemas vērtības mēbeļu izstrādājumi. Kokapstrādes produkcijas noiets šobrīd galvenokārt ir ārējie tirgi – vidēji Latvijā eksporta īpatsvars nozares kopējā realizācijā, saskaņā ar Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, 2013.gadā bija 73%. Lielākais eksporta tirgus ir ES-15 valstis (65%), kā arī Lietuva un Igaunija (13%).

Kokapstrādes uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas nākotnes attīstības iespēja ir uzņēmumu klasteru veidošana, kur vieni uzņēmumi tālāk izmanto otra produktus savas produkcijas tālākai ražošanai, izmanto kopējas telpas un infrastruktūru, kas samazina uzturēšanas un ražošanas izmaksas, tādējādi efektīvāk izmantojot pieejamos resursus. Jēkabpilī ir pieejamas brīvas industriālās teritorijas, (piemēram, teritorijas Zīlānu ielas, Oļu ielas, Ķieģeļu ielas un Artilērijas ielas apkārtnē), kurās šādi uzņēmumi varētu izvietoties vai paplašināt savas ražotnes, taču ir nepieciešama šo teritoriju sakārtošana un infrastruktūras (t.sk. transporta risinājumu) pilnveide atbilstoši uzņēmēju vajadzībām. Teritoriju un infrastruktūras attīstību paredzēts risināt ITI projektu ietvaros.

Tekstilrūpniecības produktu atpazīstamības veicināšana

Otra nozīmīga Jēkabpilī attīstīta apstrādes rūpniecības nozare ir tekstilrūpniecība. Saskaņā ar Lursoft datiem, 2013.gadā Jēkabpilī bija reģistrēti 28 uzņēmumi, no kuriem 9 strādā tekstilizstrādājumu ražošanā un 19 – apģērbu ražošanā. Kopumā 13 nozares uzņēmumu uzskatāmi par neaktīviem, jo 2013.gada pārskatos uzrādītais apgrozījums ir 0. Kopējais Jēkabpilī reģistrēto tekstilrūpniecības uzņēmumu apgrozījums 2013. gadā bija 11,9 milj. EUR.

Lielākie tekstilrūpniecības uzņēmumi pēc to apgrozījuma 2013.gadā bija: SIA „GEFA LATVIJA” (7,1 milj. EUR), SIA „ARES” (1,6 milj. EUR), SIA „VIOLA-STILS” (0,8 milj. EUR), SIA „A.S. & KO” (0,6 milj. EUR) un SIA „Aprola” (0,4 milj. EUR).

Latvijas tekstilrūpniecības priekšrocības kopumā ir saistāmas ar salīdzinoši īsu pasūtījumu izpildes laiku un drošām piegādēm, kvalificētu, elastīgu un salīdzinoši lētu darbaspēku, mūsdienīgu ražošanas iekārtu izmantošanu, elastīgu ražošanu, iespējām ražot mazas produkcijas partijas, dažādot dizainu, izmantojamos materiālus un izpildīt specifiskas patērētāju vēlmes. Savukārt nozares vājās puses, kas ir izaicinājums arī Jēkabpils uzņēmumiem, ir saistāmas ar zemu Latvijas zīmolu atpazīstamību ES valstīs, zemu IT izmantošanu ražošanā, ierobežotu klientu daudzveidību, jo bieži vērojama uzņēmumu atkarība no viena vai dažiem ilgtermiņa pasūtītājiem, nekonkurētspējīgu atalgojumu nozarē nodarbinātajiem un pastāvīgu darbinieku trūkumu. Tāpat nozares profesijās vērojams salīdzinoši nogurdinošs darbs, turklāt pastāv būtisks arodslimību risks, ir salīdzinoši vāja izglītības iestāžu un darba devēju sadarbība, visu ražošanā nepieciešamo resursu, it īpaši, energoresursu, cenu pieaugums, kas varētu palielināt ražošanas pašizmaksu, mazinot nozares uzņēmumu konkurētspēju.

Nozares iespējas Latvijā kopumā un Jēkabpilī kā vienā no tekstilrūpniecības centriem ir saistāmas ar rūpnieciskā dizaina attīstīšanu, kas nodrošinātu iespēju saražoto produkciju tirgū pozicionēt kā atšķirīgu un jaunu, paaugstinot gan produkta pievienoto vērtību, gan pieprasījumu un starptautisko konkurētspēju, klasteru attīstību nozarē, lai veicinātu savstarpēji nesaistītu nozaru komersantu un saistīto institūciju (izglītības, pētniecības institūciju) sadarbību, piemēram, kopīgu projektu īstenošanu, veicinot nozares un uzņēmēju konkurētspēju, palielinot eksporta apjomu, ieviešot ražošanā inovatīvus produktus, tehniskā tekstila ražošanas attīstīšanu, piemēram, agro, mājas, apģērbu, industriālo tekstilu, ģeotekstilu, tekstilu medicīnai, celtniecībai, transportam, iepakojumam, drošībai, sportam, ekoloģijai u.tml.

Lai sekmētu tekstilnozares uzņēmumu attīstību pilsētā, t.sk. to darbības paplašināšanos, jaunu darbavietu radīšanu un inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu, pašvaldība plāno veikt ieguldījumus šiem uzņēmumiem nozīmīgas publiskās infrastruktūras attīstībai Jēkabpils vēsturiskajā centrā, sakārtojot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot nepieciešamo piekļuvi inženierkomunikācijām (ITI projektu ietvaros).

Industriālo un degradēto teritoriju sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un iekļaušanai ekonomiskajā apritē

Jēkabpils teritorijā ietilpstošie zemes resursi ir pietiekami, lai pilsētā ilgā laika termiņā varētu attīstīties gan individuālā apbūve, gan saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamā apbūve (piemēram, teritorijas Zvaigžņu ielā, Ausekļa ielā, Jēkaba ielā, Zīlānu ielā (Žebenes un kokapstrādes teritorijas), Oļu ielā, Ķieģeļu ielā un Artilērijas ielā). Tomēr esošās ražošanas teritorijas ir ar zemu infrastruktūras attīstības līmeni, tāpēc būtiski ir sakārtot teritorijas un attīstīt transporta infrastruktūru tā, lai tās būtu piemērotas uzņēmējdarbībai.

Industriālās teritorijas iepriekš minētajās Jēkabpils ielās un to apkārtnē atrodas degradētā stāvoklī, jo pārsvarā tajās iepriekš, vēl padomju laikā, bija izvietoti industriālie uzņēmumi, kuri izbeidza darbību. Līdz ar to pašvaldība saskaras ar problēmām šo teritoriju pievilcības nodrošināšanai – bijušās industriālās teritorijas ir ar graustiem, arī daļēji piesārņotas no iepriekšējās industriālās darbības. Līdz ar to tās (kā brownfield) ir maz piemērotas rūpniecības attīstībai un uzņēmēji labprātāk izvēlas iepriekš neizmantotas (greenfield) teritorijas. Tāpēc nepieciešams veikt bijušo industriālo teritoriju sakopšanu (graustu nojaukšanu, attīrīšanu no piesārņojuma, kur nepieciešams, utml.) un pamatinfrastruktūras izveidi (autoceļu un/vai dzelzceļa pievedceļu jaunbūvi vai pārbūvi, komunikāciju pieslēgumu izbūvi vai pārbūvi, maģistrālās piekļuves infrastruktūras pielāgošanu pieaugošai kravas transporta kustībai (ielu pārbūve, ņemot vērā satiksmes intensitātes pieaugumu, kā arī satiksmes drošības uzlabojumu veikšanu).

Minētās problēmas un izaicinājumus pašvaldība risinās, veicot ieguldījumus infrastruktūras sakārtošanā ITI projektu ietvaros.

Transporta infrastruktūras kvalitātes atbilstība tās izmantošanas mērķiem

Kvalitatīva un droša transporta infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju mobilitātes, preču kustības nodrošināšanai, uzņēmējdarbības un pilsētas kopējās sociālekonomiskās aktivitātes nodrošināšanai un attīstībai.

Jēkabpils pilsētā kopumā ir 227 ielas ar kopējo garumu 144,25 km. Lielākajai daļai ielu (58% jeb 82,63 km) ir asfalta segums, tomēr nozīmīgu daļu (41% jeb 59,25 km) ielu joprojām ir ar grants segumu. Kopš 2007.gada pilsētā ir rekonstruētas ielas 11,58 km garumā, tādējādi teicamā un labā stāvoklī ir aptuveni 14% no asfaltētajām ielām, bet pārējā ielu infrastruktūra joprojām ir sliktā stāvoklī, it īpaši asfalta segumu ielu infrastruktūra ir nolietojusies.

Pilsētas teritorijā izbūvētā transporta infrastruktūra (ielas, t.sk. gājēju un velo infrastruktūra, apgaismojums, inženierkomunikācijas), neraugoties uz nozīmīgiem uzlabojumiem pēdējo gadu laikā, daudzviet joprojām ir novecojusi un atrodas sliktā tehniskā stāvokli, kas savukārt mazina teritorijas pievilcību uzņēmējdarbības un apdzīvotības attīstībai. Jo īpaši tas attiecas uz ielu/autoceļu infrastruktūru, kas nodrošina piekļuvi industriālajām teritorijām.

Tāpēc, plānojot ITI investīcijas, pašvaldība uzsvaru liek uz industriālajām un degradētajām teritorijām pieguļošās transporta infrastruktūras, publiskā apgaismojuma un inženierkomunikāciju sakārtošanu, padarot ielas piemērotas uzņēmēju vajadzībām un veicinot šo teritoriju ekonomisko izaugsmi, vienlaikus uzlabojot pilsētvides kvalitāti un nodrošinot saimnieciskās attīstības potenciālu iedzīvotājiem.

Multimodālā transporta mezgla attīstīšana Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas teritoriju šķērso automaģistrāles – A6 un A12. Pilsētā ir ievadi autoceļiem – P75 un P76. Jēkabpils labo un kreiso pusi pāri Daugavai savieno viens tilts. Citi tuvākie tilti pāri Daugavai ir Daugavpilī (90 km attālumā) un Aizkrauklē (56 km attālumā). Tā kā esošais tilts pār Daugavu neapmierina pilsētas sasniedzamību un tās iedzīvotāju vajadzības, otra tilta būvniecība pāri Daugavai Jēkabpilī tika izvirzīta par prioritāti nacionālā līmenī. Būvniecības darbus sākotnēji tika plānots pabeigt līdz 2018.gadam, tomēr šobrīd, ņemot vērā paredzamo valsts budžeta un ESI fondu finansējumu autoceļu attīstībai, šīs investīcijas tiks realizētas pēc 2020.gada. Pilsētas sasniedzamību būtiski uzlabos arī jaunās Rīgas – Maskavas automaģistrāles E22, kura šobrīd izbūvēta līdz Koknesei, pabeigšana laika periodā pēc 2020.gada.

Jēkabpilī krustojas arī valsts galvenās dzelzceļa līnijas, kurām ir starptautiska nozīme, jo tās apkalpo starptautiskās Austrumu-Rietumu kravas. Šīs dzelzceļa līnijas iekļautas TEN-T pamattīklā, kas Latvijā savieno transporta artērijas no Baltkrievijas un Krievijas ar Rīgas brīvostu un Ventspils brīvostu, autoceļu „Via Baltica” un jaunbūvējamo dzelzceļa līniju „Rail Baltica”.

Latvijas ietvaros šīs dzelzceļa līnijas savieno Jēkabpili ar Rīgu, Jelgavu, Rēzekni un Daugavpili, nodrošinot kravu pārvadājumus Austrumu - Rietumu virzienā. Šīs dzelzceļa līnijas ir svarīgas īpaši Latgales reģiona attīstībai - Latgales nacionālās un starptautiskās sasniedzamībasuzlabošanai – savienojums ar galvaspilsētu Rīgu, Rīgas starptautisko lidostu un perspektīvā – savienojums ar Baltijas valstu un Polijas lielākajiem centriem, izmantojot Rail Baltica dzelzceļa līniju.

Saskaņā ar Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam, šajā laika posmā ir plānots veikt Austrumu - Rietumu dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanu, t.sk. elektrifikāciju. Līdz 2014.gada beigām tika pabeigts projekts, kura laikā izbūvēts otrs sliežu ceļš posmā Skrīveri – Krustpils.

Krustpils dzelzceļa stacija Jēkabpilī ir svarīgs transporta mezgls, kas apstrādā kravas un sadala transporta plūsmas uz svarīgākajiem galamērķiem Latvijā. Krustpils stacija ir viens no Latvijas visintensīvākajiem dzelzceļa mezgliem, caur kuru tiek nogādātas vairāk nekā 90% no visām kravām, kas tiek apkalpotas Latvijas dzelzceļa sistēmā.

Jēkabpilī dzelzceļa infrastruktūras pieejamība rada priekšrocības, kas saistītas ar uzņēmējdarbības atsevišķu nozaru attīstību, pilsētas sasniedzamību, tomēr tas rada arī draudus, kas saistīti ar tranzīta kravu, tai skaitā bīstamu kravu (80% no kopējā kravu apjoma) kustību cauri pilsētai, mazina pilsētas estētisko pievilcību, piešķirot industriālu izskatu, kā arī, pietrūkstot atbilstošiem ceļu pārvadiem pāri dzelzceļa sliedēm, būtiski apgrūtina pilsētas caurbraucamību.

Pateicoties Jēkabpilī izvietotajam transporta mezglam, pilsētai ir iespēja sniegt eksporta pakalpojumus transporta un loģistikas jomā ārvalstu kravu īpašniekiem. Apmēram pusi no Latvijas pakalpojumu eksporta nodrošina tieši tranzīta kravu apkalpošana. Līdz ar to nepieciešams nostiprināt pilsētas konkurētspēju esošo kravu plūsmu apkalpošanā un jaunu kravu piesaistē, kā arī palielināt tranzīta kravu pievienoto vērtību un izveidot arvien jaunus piedāvājumus loģistikas un preču distribūcijas jomā. Šo potenciālu Jēkabpils pilsēta šobrīd izmanto par maz.

Nākotnē Jēkabpils kā potenciālā transporta un loģistikas centra attīstību varētu sekmēt autoceļa E22 izbūves pabeigšana un dzelzceļa pārvadājumu attīstība. Nacionālā līmeņa dokumentos noteikts, ka Latvija plāno orientēties ne tikai uz kravu plūsmām virzienā no austrumiem uz rietumiem, bet arī pretējā virzienā – no rietumiem uz austrumiem, kā arī no ziemeļiem uz dienvidiem un pretējā virzienā, īpaši liekot uzsvaru uz konteineru un ģenerālkravu segmentu attīstību nākotnē.

Šajā kontekstā Jēkabpils transporta mezgls nākotnē varētu fokusēties uz intermodālo un multimodālo pārvadājumu un kravu apstrādes attīstību, izbūvējot attiecīgu infrastruktūru. Jēkabpils pilsētā un tās apkārtnē ir brīvas industriālas teritorijas, kas piemērotas šādam attīstības virzienam. Jēkabpils kā multimodālā transporta mezgla attīstība ir pilsētas izaicinājums plašākā nākotnes perspektīvā.

Dzelzceļa pievadu un Krustpils stacijas loģistikas potenciāla attīstīšana būtu izdevīga arī Jēkabpils un tās apkārtnes prioritāro nozaru (piemēram, kokapstrādes) produkcijas noieta un eksporta veicināšanai. Atsevišķu ITI projektu ievaros pašvaldība paredzējusi radīt priekšnosacījumus šādai attīstībai.

- Vide un klimata pārmaiņas

Pilsētvides kvalitātes uzturēšana

Pateicoties ES fondu ieguldījumam, pilsētvides kvalitāte Jēkabpilī kopumā ir uzlabojusies (uzlabota ielu infrastruktūra, ūdenssaimniecība un sakārtotas ainavas), taču nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar rūpēm par iesākto projektu pabeigtību un infrastruktūras uzturēšanu nākotnē.

Attīstības iespējas šeit saistāmas ar ciešāku pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem un tūrisma nozares attīstību.

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

Kopumā saskaņā ar Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu Zemgales reģionam tā mērķis līdz 2020.gadam ir samazināt CO2 izmešu daudzumu par vismaz 57 557 tonnām, savukārt Jēkabpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010. – 2020.gadam nosaka, ka pilsētas mērķis ir to samazināt par vismaz 13 315 tonnām, kas veido nedaudz vairāk par vienu piektdaļu no kopējā reģiona samazināmo CO2 izmešu apjoma. Šo mērķu sasniegšanai reģiona līmenī noteikti uzdevumi līdz 2020.gadam palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru energoapgādē līdz 40% un paaugstināt energoefektivitāti par 20%. Šo mērķu sasniegšanai Jēkabpils pilsētas līmenī noteiktie rīcības virzieni kopumā aptver dzīvojamo ēku renovāciju, jaunas biomasas koģenerācijas stacijas izbūvi, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu apkures nodrošināšanai un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī fosilās degvielas izmantošanas transportam samazināšanu. Aprēķināts, ka divi būtiskākie instrumenti, ar kuru palīdzību samazināt CO2 emisiju pilsētā ir elektroenerģijas ietaupīšana pilsētas apgaismojuma sistēmā, nomainot vecās dzīvsudraba spuldzes ar nātrija (perspektīvā, iespējams, arī LED) spuldzēm un uzbūvējot jaunu biomasas koģenerācijas staciju.

Līdz 2014.gadam Jēkabpils pilsētā ir īstenota virkne pašvaldības un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un siltumtīklu rekonstrukcijas projektu, tomēr joprojām virknē pašvaldības ēku (piemēram, Tautas namā, Sporta namā, mūzikas un mākslas skolā, bērnu un jauniešu centrā, u.c.) nav iespējams nodrošināt normālu telpu mikroklimatu/komfortu gan slikto energoefektivitātes rādītāju, gan pašvaldības ierobežoto finansiālo iespēju dēļ. Īpaši krīzes gados (2009.-2010.gadā) tika patērēts mazāk enerģijas ierobežotā budžeta dēļ, lai gan vienlaikus bija arī aukstākas ziemas.

Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Energoefektivitātes uzlabojumi ir ļoti nepieciešami, lai pašvaldība varētu nodrošināt publiskos pakalpojumus, kas tiek īstenoti šajās ēkās, tādā līmenī, kas nodrošina labu mikroklimatu, komfortu un vienlaikus samazina izmaksas par patērēto siltumenerģiju. Tāpēc papildus vienkāršiem siltināšanas pasākumiem, nepieciešamas gan investīcijas „gudrās” mājas sistēmas ieviešanai (kas samazina patēriņu, pateicoties informācijai un regulēšanai), gan lietotāju apmācība enerģijas taupīšanā. Pašvaldība šos izaicinājumus paredzējusi risināt ar vairākiem investīciju projektiem, tajā skaitā ITI projektu ietvaros.

Nākotnes izaicinājums vides un klimata pārmaiņu kontekstā ir arī  energoefektivitātes mērķu sasniegšanā saistāms ar turpmāku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanu, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu, it sevišķi attiecībā uz transporta plūsmas samazināšanu, aizvietojot to ar videi draudzīgāku un veselīgāku pārvietošanos (piemēram, ar velosipēdiem vai sabiedrisko transportu, elekromobilitātes attīstību), ēku renovāciju un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu un racionālu enerģijas patēriņa veicināšanu mājsaimniecībās.

Tā kā Zemgales reģionā no atjaunojamiem energoresursiem šobrīd ļoti izplatīta un efektīva ir koksnes un koksnes izstrādājumu izmantošana, tad Jēkabpilij nākotnes attīstības iespējas varētu būt saistītas arī ar citu resursu izmantošanas paplašināšanu (biomasas un biogāzes izmantošana, lauksaimniecības blakus produkti, pārtikas rūpniecības blakusprodukti un organiskie saimnieciskās darbības blakusprodukti – atlikumi un atkritumi, saules enerģijas resursi u.tml.).

Plūdu novērošanas, prognozēšanas un novēršanas sistēmas attīstība

Galvenais negatīvais dabas resursu radītais faktors Jēkabpilī ir applūšanas draudi, īpaši kreisajā Daugavas pusē. Daugavas ūdens plūšanas režīmam pie Jēkabpils raksturīgas augstas un diezgan straujas ūdens līmeņa maiņas pavasaros ledus iešanas laikā, vasarās un rudeņos – lietavu laikā, kā arī ziemās – ja ir atkusnis.

Lai gan iepriekšējos gados ir nostiprināts aizsargdambis, lai pasargātu pilsētu no applūšanas, problēma, pilnībā atrisināta, nav. Nākotnes izaicinājums būtu attīstīt efektīvāku plūdu prognozēšanas, novērošanas un novēršanas sistēmu, attīstīt atbilstošu infrastruktūru, efektivizēt plūdu seku mazināšanu u.tml.

Pašvaldība plāno risināt plūdu draudu mazināšanu, investīciju plānā paredzot plāna par Daugavas un to pieteku esošo stāvokli un ietekmi Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās izstrādi sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģionu un citām iesaistītajām pusēm.

- Pilsētas un lauku dimensija

Pilnvērtīga nacionālas nozīmes reģionālā centra funkciju attīstīšana iedzīvotāju samazināšanās apstākļos

Pēdējos gados daudzu mazo pilsētu un ciemu iedzīvotāji darbspējas vecumā migrē uz lielajām pilsētām, kur tiek nodrošinātas konkurētspējīgas darbavietas, lielāks atalgojums un izglītošanās iespējas. Tas iezīmē lielāku iedzīvotāju koncentrāciju un tā skaita palielināšanos pilsētu teritorijās mehāniskā pieauguma rezultātā. To netieši apliecina arī dati par Zemgales reģionu, kas norāda uz iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu pilsētās, īpaši lielajos attīstības centros, t.i., reģionā kopumā samazinoties iedzīvotāju skaitam, tas visstraujāk samazinās lauku apvidos.

Jēkabpils ir tuvākais nacionālais un nozīmīgs darbavietu, pakalpojumu saņemšanas un iepirkšanās centrs daudziem apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Jēkabpilī atrodas daudzprofilu slimnīca, virkne valsts iestāžu (Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Lauku atbalsta dienests u.c.), banku filiāles, izglītības iestādes, pieejami kultūras pasākumi, iepirkšanās centri, sabiedriskā transporta savienojumu mezgls ar citiem nacionālās un reģiona nozīmes centriem. Vienlaikus Jēkabpils atrodas pārāk tuvu Rīgai, tāpēc ne visi pakalpojumi tajā ir piedāvāti pietiekami plašā apmērā.

Pakalpojumu piedāvājuma uzturēšana un saglabāšana ir izaicinājums iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ. Izšķiroša ir arī sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstīšana uz Jēkabpili. Ātra dzelzceļa pasažieru satiksme uz Rīgu un Daugavpili būtiski uzlabotu pilsētas sasniedzamību un līdz ar to – pilsētas un apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tās nodrošināšana ir viens no nākotnes pilsētas izaicinājumiem.

Ņemot vērā Jēkabpils kā nacionālā centra funkcijas apkārtējo novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai, būtiska nozīme, ir ciešākas sadarbības veidošanai.

Pašvaldības plānotie projekti, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, radot iespējas veidot jaunas darbavietas, kā arī izglītības, kultūras, sporta un sociālo pakalpojumu iestāžu attīstība būs būtisks ieguldījums Jēkabpils apkārtējo teritoriju izaugsmē un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā, jo jaunizveidotā un pilnveidotā infrastruktūra būs pieejama arī pilsētas apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī tiem apkārtējo lauku teritoriju iedzīvotājiem, kuru darbavieta ir Jēkabpils pilsētā.

# ITI projektu kopsavilkums

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta aktivitātes | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. SAM: palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (skatīt pielikumā kartogrāfisko materiālu) |
| Prioritārās projektu idejas |
| 1. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aktivitāte 2: izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana Aktivitāte 3: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve Aktivitāte 4: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) Aktivitāte 5: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana Aktivitāte 6: Gājēju ietves/veloceliņa izbūve Aktivitāte 7: Būvuzraudzība | 588 235 | 2019-2020 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 2. | Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde Aktivitāte 2: Ēku rekonstrukcija Aktivitāte 3: Infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana | 588 235 | 2019-2020 |
| 3. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde Aktivitāte 2: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana Aktivitāte 3: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana | 117 647 | 2019-2020 |
| 4. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana | 294 118 | 2019-2020 |
| 4.2.2. SAM: atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās |
| Prioritārās projektu idejas |
| 5. | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi, (tai skaitā: ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, logi, durvis, iekštelpu pārbūve) Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve (tai skaitā: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana) Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana (tai skaitā: celiņi, laukumi, apzaļumošana) | 1 826 100 | 2018-2020 |
| 6. | PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi, (tai skaitā: ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, logi, durvis, iekštelpu pārbūve) Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve (tai skaitā: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana) Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana (tai skaitā: celiņi, laukumi, apzaļumošana) | 1 049 700 | 2018-2020 |
| 7. | Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefiktivitātes paaugstināšana | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi, (tai skaitā: ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, logi, durvis, iekštelpu pārbūve) Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve (tai skaitā: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana) Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana (tai skaitā: celiņi, laukumi, apzaļumošana) | 1 744 700 | 2018-2021 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 8. | Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana Aktivitāte 2: Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana Aktivitāte 3: Logu un durvju nomaiņa Aktivitāte 4: Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana Aktivitāte 5: Ēkas inženiersistēmu pārbūve Aktivitāte 6: Ventilācijas sistēmas ierīkošana Aktivitāte 7: Enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana Aktivitāte 8: Iekštelpu pārbūve un labiekārtošana Aktivitāte 9: AER tehnoloģiju uzstādīšana Aktivitāte 10: Iekštelpu pārbūve un aprīkošana | 1 669 572 | 2018-2020 |
| 5.6.2. SAM: teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (skatīt pielikumā kartogrāfisko materiālu) |
| Prioritārās projektu idejas |
| 9. | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana Aktivitāte 3: Ielu pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve Aktivitāte 4: Kanalizācijas un ūdensvada tīklu ierīkošana Aktivitāte 5: Publiskā apgaismojuma tīklu ierīkošana Aktivitāte 6: Gāzes vada izbūve Aktivitāte 7: Siltumapgādes infrastruktūras izbūve Aktivitāte 8: Dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 187 pārbūve par viesnīcu, teritorijas labiekārtošana Aktivitāte 9: Būvuzraudzība | 3 438 857 | 2017-2020 |
| 10. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana Aktivitāte 3: Ēku un ar to saistītās infrastruktūras – apgaismojuma, ūdensvada, kanalizācijas, siltumtrases, elektroenerģijas, pievedceļu būvniecība, stacionāro iekārtu iegāde un labiekārtošana Aktivitāte 4: Būvuzraudzīb Aktivitāte 5: Neparedzētie izdevumi Aktivitāte 6: Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas | 10 822 338 | 2017-2020 |
| 11. | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, Aktivitāte 4: Pievedceļa izbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana un publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana Aktivitāte 5: Elektroenerģijas infrastruktūras izbūve Aktivitāte 6: Teritorijas attīrīšana, cietā seguma izbūve Aktivitāte 7: Būvuzraudzība | 1 516 384 | 2018-2020 |
| 12. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana Aktivitāte 3: Teritorijas revitalizācija, veco graustu nojaukšana Aktivitāte 4: Zīlānu ielas posma pārbūve Aktivitāte 5: Pievedceļu izbūve un pārbūve Aktivitāte 6: Ielu būvniecība Aktivitāte 7: Būvuzraudzība | 3240229 | 2018-2021 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 13. | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija, pielāgojot to jaunu uzņēmumu izveidei | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība Aktivitāte 4: Ķieģeļu ielas posma pārbūve Aktivitāte 5: Būvuzraudzība | 1 476 235 | 2018-2021 |
| 14. | Industriālās teritorijas Oļu ielā pieejamības uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana | 588 235 | 2018-2021 |
| 8.1.2. SAM: uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi |
| Prioritārās projektu idejas |
| 15. | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | Aktivitāte 1: Investīciju stratēģijas izstrāde un apstiprināšana Aktivitāte 2: Būvprojektēšana Aktivitāte 3: Dabaszinību u.c. kabinetu modernizācija/ pilnveidošana izgl.iestādēs Aktivitāte 4: Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde inovatīvu IKT risinājumu un ergonomisko klašu ieviešanai izgl.iestādēs Aktivitāte 5: Metodisko funkciju attīstība, t.sk., STEM un IKT jomā Aktivitāte 6: Sporta zāles atjaunošana abās izgl.iestādēs Aktivitāte 7: Dienesta viesnīcas infrastruktūras sakārtošana 2.vsk. | 11 449 260 | 2018-2020 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 16. | Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Bērnu - jauniešu centra attīstība) | Aktivitāte 1: Priekšizpēte Aktivitāte 2: Būvprojektēšana Aktivitāte 3: Konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes izveide atbilstoši mūsdienu prasībām (ergonomiskas klases, IKT jaunākais aprīkojums) | 4 250 000 | 2018-2020 |
| 9.3.1. SAM: attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā |
| Prioritārās projektu idejas |
| 17. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē | Aktivitāte 1: Būvprojektēšana Aktivitāte 2: Mājokļu remonts Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana | 1 120 197 | 2018-2021 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 18. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei | Aktivitāte 1: Būvprojektēšana Aktivitāte 2: Mājokļu remonts Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana | 1 120 197 | 2018-2021 |

ITI projektu kopsavilkuma karte

# Integrēto teritoriju investīciju projektu idejas

## 3.3.1. SAM: palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās projektu idejas |
| 1. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | 588 235 | 2019-2020 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 2. | Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī | 588 235 | 2019-2020 |
| 3. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai | 117 647 | 2019-2020 |
| 4. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā | 294 118 | 2019 - 2020 |

1. Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Zvaigžņu iela ir nozīmīgs transporta infrastruktūras objekts Jēkabpilī, kas pilda pilsētai svarīgu iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo funkciju ikdienas transporta kustībai, nodrošinot gan savienojuma, gan piekļuves funkciju. Zvaigžņu iela ir Jēkabpils saimnieciskās dzīves nodrošināšanai svarīga iela, kas atrodas ar komercdarbību saistītajā pilsētas teritorijā, jo uz šīs ielas atrodas vairāki pilsētai nozīmīgi uzņēmumi, piemēram, viens no pilsētas lielākajiem uzņēmumiem – SIA “Viadukts”, kas nodarbojas ar tiltu un tuneļu būvniecību, inženierdarbības uzņēmums SIA “Roveiks”, kā arī šķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas stacija SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. 2015. gada vasarā savu darbību uzsāka pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss SIA “Linas agro graudu centrs”. Galvenie pakalpojumi, ko elivators sniedz ir graudu pirmapstrāde: kaltēšana, attīrīšana un laboratorijas pakalpojumi.

Zvaigžņu iela nodrošina piekļuvi industriālajām teritorijām arī ārpus pilsētas robežām - Krustpils novadā. Šī iela ir svarīga arī tāpēc, ka pa Zvaigžņu ielu tiek transportētas atkritumu kravas, kas tiek vestas uz atkritumu šķirotavu, kas tika izveidota 2011. gadā. Līdz ar uzņēmuma SIA “Linas agro graudu centrs” darbības uzsākšanu, Zvaigžņu ielas pārbūve ir nepieciešama, lai uzņēmuma klientiem nodrošinātu atbilstošu piekļuvi uzņēmumam, jo produkcija uz/no uzņēmuma tiek piegādāta ar kravas automašīnām, traktoriem. Līdz ar to, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbilstošu uzņēmējdarbības vidi esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un investoriem, nepieciešams veikt Zvaigžņu ielas sakārtošanu, jo tā ir sliktā tehniskajā stāvoklī. Uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas un bedres, kā arī nav gājēju ietves, kas ir nepieciešama uzņēmumos strādājošiem darbiniekiem.

Pieaugot satiksmes, intensitātei, īpaši kravas transporta kustībai, pieaug ceļu satiksmes negadījumu risks. Iela ir vienīgā piekļuves iespēja tajā darbojošiem uzņēmumiem. Šī iela ir svarīga ne tikai Jēkabpils uzņēmējiem, bet arī Krustpils novada uzņēmumiem, jo Zvaigņu iela savieno Jēkabpils pilsētas teritoriju ar Krustpils novadu. Ņemot vērā, ka ielas nozīme uzņēmējdarbības attīstībai tikai pieaug, ir nepieciešams sakārtot publisko transporta infrastruktūras daļu, lai veidotu pievilcīgāku vidi uzņēmējdarbībai, tajā skaitā nodrošinātu atbilstošu transporta infrastruktūru kravu un preču kustībai no/uz uzņēmumiem.

Ikvienam uzņēmējam ir svarīga ērta transporta kustība pa ielām un ceļiem, kas atbilst mūsdienu prasībām. Šis jautājums svarīgs ir arī uzņēmumu klientiem un darbiniekiem, kam ikdienā nepieciešams nokļūt uz konkrētu uzņēmumu. Līdz ar to, lai nodrošinātu publiskās transporta infrastruktūras attīstību, pašvaldība paredz veikt ielas rekonstrukciju un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi. Nodrošinot publiskās transporta infrastruktūras attīstību, uzņēmēji, veicot investīcijas ražošanas un pakalpojumu attīstībā, veicinās jaunu darbavietu radīšanu pilsētas iedzīvotājiem.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde – atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 4: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) – nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 5: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 6: Gājēju ietves/veloceliņa izbūve- nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu uzņēmuma darbiniekiem drošu nokļūšanu uz/no darba, kā arī, lai nodrošinātu projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 7: Būvuzraudzība – nepieciešama atbilstoši likumdošanai.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 1. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī | II prioritāte | 2.;3.;10.;11. | 588 235 | 66176 | 500 000 ERAF |  | 22059 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 3 komersanti; 2) Izveidotas 8 jaunas darbavietas; 3) Piesaistītas privātās investīcijas 500 000 EUR apmērā. | 2019 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 1.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 10 000 | 1125 | 8500 |  | 375 | Izstrādāts būvprojekts Veikta autoruzraudzība |  |  |  |
| 1.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde |  |  | 3 630 | 408 | 3086 |  | 136 | Izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze |  |  |  |
| 1.3. | Aktivitāte 3: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve |  |  | 352 941 | 39706 | 300 000 |  | 13235 | Rekonstruēta Zvaigžņu iela, ~ 784m; Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija |  |  |  |
| 1.4. | Aktivitāte 4: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) |  |  | 58 824 | 6618 | 50 000 |  | 2206 | Ierīkota kanalizācija; Ierīkots ūdensvads ~ 784 m |  |  | SIA “Jēkabpils ūdens” |
| 1.5. | Aktivitāte 5: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana |  |  | 88 234 | 9926 | 75 000 |  | 3309 | Ierīkots publiskās ārtelpas apgaismojums |  |  |  |
| 1.6. | Aktivitāte 6: Gājēju ietves/veloceliņa izbūve |  |  | 58 824 | 6618 | 50 000 |  | 2206 | Veikta gājēju ietves/veloceliņa izbūve |  |  |  |
| 1.7. | Aktivitāte 7: Būvuzraudzība |  |  | 15 782 | 1775 | 13 415 |  | 592 | Veikta būvuzraudzība |  |  |  |

2. Alternatīvā projekta ideja: Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils ir novadu krustceles, kur satiekas Zemgales, Latgales, Vidzemes, kā arī Sēlijas novads. Tūrisma nozare ir viena no perspektīvajām uzņēmējdarbības nozarēm, kuru nepieciešams attīstīt Jēkabpils pilsētā. Sekmējot tūrisma industriju pilsētā, tiks popularizēta Jēkabpils pilsēta gan vietējiem tūristiem, gan ārvalstu tūristiem. Mūsdienās Jēkabpils tās apmeklētājus piesaista ar 19.gs. raksturīgo vienstāva koku apbūvi, 19. un 20. gs. mijā celtām sarkano ķieģeļu ēkām, septiņu dažādu konfesiju dievnamiem un seno Krustpils viduslaiku pili.

Lai veicinātu tūrisma industrijas attīstību pilsētā, tiks radīti jauni tūrisma produkti, kas daudzveidos piedāvāto tūrisma pakalpojuma klāstu. Tā kā viens no iecienītākajiem apskates objektiem pilsētas tūristiem ir Krustpils pils, tad pašvaldība plāno rekonstruēt ēku, kas atrodas pie Krustpils pils Rīgas ielā 216 B un kura šobrīd netiek izmantota. Ēku plānots pielāgot vietējo amatnieku vajadzībām. Atjaunotajā ēkā tiks izveidota amatu māja, kas pārtaps par mūsdienīgu kultūras un tūrisma objektu, kā arī interesantu apskates objektu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Iegādājoties pašmāju darinājumus, tiks sniegts ieguldījums Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanā un ekonomikas attīstībā.

Savukārt Rīgas ielas malā (Rīgas iela 198) atrodas pašvaldības ēka - bijusī Krustpils pamatskola, kura jau ilgu laiku netiek izmantota un, laika „zoba” sagrauzta, stāv ielas malā. Ēka ir ļoti svarīga Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, jo šeit vairākās paaudzēs ir mācījušies krustpilieši. Kādreizējā skolas ēka ir īpaša ar to, ka tā savulaik bijusi vienīgais cerību stariņš – vieta, kur smelties gudrību un spēku nepadoties. Lai saglabātu vēsturisko ēku, tiek plānots šo ēku rekonstruēt un konkursa kārtībā iznomāt uzņēmējiem. Ēka tiks pielāgota radošās industrijas uzņēmējdarbības attīstībai. Šobrīd interesi par ēkas īzmantošanu ir izrādījis viens uzņēmējs. Daļā no ēkas plānots izveidot leļļu muzeju, bērnu kafejnīcu un meistardarbnīcu. Leļļu muzejā sākotnēji plānots izveidot 2 ekspozīciju telpas:

- princešu un prinču tēliem;

- pazīstamu multfilmu tēliem, piemēram, Simpsoni, minjoni u.c.

Līdz ar to multfilmu un pasaku tēli ne tikai piesaistīs tūristus, bet veiks arī audzinošu un izglītojošu funkciju, lai uzrunātu bērnus par aktuāliem jautājumiem. Muzeja attīstībai un eksponātu radīšanai uzņēmējs plāno sadarbību ar Jēkabpils Mākslas skolu.

Veiktās aktivitātes palielinās tūristu plūsmu un veicinās vietējo uzņēmēju, mājražotāju ražoto preču un pakalpojumu noietu, kā arī daudzveidos piedāvāto tūrisma pakalpojumu klāstu pilsētā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Ēku rekonstrukcija – nepieciešama aktivitāte atbilstošās infrastruktūras izveidei un telpu nodrošināšanai;

Aktivitāte 3: Infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 2. | Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana Jēkabpilī | II prioritāte | 3. | 588 235 | 66176 | 500 000 ERAF |  | 22059 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 5 komersanti; 2) Izveidotas 8 darbavietas; 3) Piesaistītas privātās investīcijas 172 000 EUR apmērā. | 2019 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 2.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 20 000 | 2250 | 17 000 |  | 750 | Izstrādāts būvprojekts |  |  |  |
| 2.2. | Aktivitāte 2: Ēku rekonstrukcija |  |  | 538 235 | 60551 | 457 500 |  | 20184 | Rekonstruētas 2 ēkas |  |  |  |
| 2.3. | Aktivitāte 3: Infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 30 000 | 3375 | 25 500 |  | 1125 | Veikta infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  |  |

3. Alternatīvā projekta ideja: Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai

Projekta idejas pamatojums:

Pilsētas centrs ir vieta aktīvai uzņēmējdarbībai. Centrā darbojas vairāki mazie un vidējie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pilsētas centrā ir izvietoti arī vairāki kultūrvēsturiski iecienīti tūristu apskates objekti. Ar katru gadu tūristu skaits Jēkabpilī arvien palielinās, pieaug gan vietējo tūristu, gan ārzemju ceļotāju skaits. Pilsētā aizvien biežāk ierodas lielas tūristu grupas, kurām nepieciešama atbilstoša infrastruktūra un piedāvātie pakalpojumi.

Lai veicinātu jaunu uzņēmumu attīstību, ir nepieciešams uzlabot esošo infrastruktūru, kas radītu priekšnosacījumus jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai. Līdz ar to viens no pilsētas uzņēmējiem plāno rekonstruēt ēku Brīvības ielā 220, kura šobrīd netiek izmantota un izveidot atjaunotajā ēkā viesnīcu. Uzņēmums plāno investēt ēkas atjaunošanā, apkārtējās teritorijas sakopšanā un nepieciešamo iekārtu iegādē, kā arī radīt jaunas darbavietas. Pašvaldība plāno veikt saistītās infrastruktūras izbūvi, lai nodrošinātu tūrisma pakalpojuma attīstīstību pilsētā. Plānotās aktivitātes veicinās jaunu tūrisma pakalpojumu izveidi pilsētā, kā arī tūrisma apskates objektu pieejamību pilsētas centrā, jo apkārtējā teritorijā atrodas vairāki nozīmīgi tūrisma objekti, tādi kā Sv. Gara pareizticīgo baznīca un Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja klostera baznīca, Strūves parks, kurā atrodas Strūves ģeodēziskais loks, kas ir iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 3: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 3. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana pilsētas vēsturiskajā centrā uzņēmējdarbības attīstībai | II prioritāte | 2. | 117 647 | 13235 | 100 000 ERAF |  | 4412 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 2 komersanti; 2) Izveidotas 10 darbavietas. | 2019 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 3.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 11 765 | 1324 | 10 000 |  | 441 | Izstrādāts būvprojekts |  |  |  |

| 3.2. | Aktivitāte 2: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana |  |  | 58 823 | 6618 | 50 000 |  | 2206 | Ierīkots apgaismojums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | Aktivitāte 3: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 47 059 | 5293 | 40 000 |  | 1765 | Veikta citu komunikāciju un infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Alternatīvā projekta ideja: Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā

Projekta idejas pamatojums:

Ņemot vērā pilsētas saimnieciskās darbības attīstību, pilsētā arvien aktīvāk tiek attīstītas uzņēmējdarbības teritorijas. Lai gan uzņēmēji veic vai plāno veikt investīcijas sava biznesa attīstībā, ne vienmēr viņiem tiek nodrošināta kvalitatīva un prasībām atbilstoša publiskā infrastruktūra. Viena no pilsētas industriālajām teritorijām, kurās nepieciešams attīstīt infrastruktūru, ir Jēkaba ielas un Neretas ielas posms, kur šobrīd darbojas 30 uzņēmēji. Vairāki uzņēmēji plāno attīstīt loģistikas centru. Šāda veida privātā sektora projekts ir būtisks pilsētas attīstībai un nodarbinātības veicināšanai. Lai nodrošinātu loģistikas centra darbību – kravu/preču transportēšanas iespējas, pašvaldībai ir nepieciešams rekonstruēt Jēkaba ielu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība plāno veikt publiskās transporta infrastruktūras sakārtošanu – ielas rekonstrukciju un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi. Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir izvietoti šajā teritorijā, neizvēlētos citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi un ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas, pastāv iespēja, ka Jēkaba ielas apkārtne attīstīsies kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) – nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 4. | Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas attīstībai Jēkaba / Neretas ielas rajonā | II prioritāte | 1.;9. | 294 118 | 33088 | 250 000 ERAF |  | 11029 Valsts budžets | 1) Atbalstīti 2 komersanti; 2) Izveidotas 3 darbavietas; 3) Piesaistītas privātās investīcijas 127 000 EUR apmērā. | 2019 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 4.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 14 706 | 1 654 | 12 500 |  | 551 | Izstrādāts būvprojekts |  |  |  |
| 4.2. | Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve |  |  | 176 470 | 19 853 | 150 000 |  | 6618 | Rekonstruēta Jēkaba iela, ~ 400 m; Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija |  |  |  |
| 4.3. | Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūve (kur nepieciešams) |  |  | 29 412 | 3 309 | 25 000 |  | 1103 | Ierīkota kanalizācija; Ierīkots ūdensvads |  |  |  |
| 4.4. | Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana |  |  | 29 412 | 3 309 | 25 000 |  | 1103 | Ierīkots apgaismojums |  |  |  |
| 4.5. | Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 44 118 | 4 963 | 37 500 |  | 1654 | Veikta citu komunikāciju un infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  |  |

## 4.2.2.SAM: atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās projektu idejas |
| 5. | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 1 826 100 | 2018-2020 |
| 6. | PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | 1 049 700 | 2018-2020 |
| 7. | Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefiktivitātes paaugstināšana | 1 744 700 | 2018-2021 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 8. | Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | 1 669 572 | 2018-2021 |

5. Prioritārā projekta ideja: Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta idejas pamatojums:

Tautas nams (ēka uzbūvēta 1936. gadā) ir nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts pilsētā, kas sniedz būtisku ieguldījumu sabiedrības sociālās dzīves pilnveidošanā un attīstībā. Tautas nams sākotnēji celts kā Jēkabpils Aizsargu nams, tas bija viens no pirmās Latvijas brīvvalsts laikā celtajiem un vecākajiem aizsargu namiem. Šādi speciāli būvēti nami bijuši arī Madonā, Vandzenē, Valkā, Maltā un Talsu novadā. Bijušā Jēkabpils Aizsargu nama celtne, kas atrodas Vecpilsētas laukumā, ir saglabājusies līdz mūsdienām, un tajā šobrīd atrodas Jēkabpils Tautas nams.

Nams pildīja organizācijas aktivitāšu funkcijas, kā arī ir bijis nacionālās kultūras idejas uzturēšanas un kopšanas centrs. Mūsdienās ēkas telpas tiek plaši izmantotas dažādiem kultūras pasākumiem. Pasākumu un apmeklētāju skaits katru gadu pieaug – laikā no 2008. gada līdz 2013. gadam Tautas nama organizēto pasākumu apmeklētāju skaits palielinājies vairāk nekā divas reizes – par 59 %. 2013. gadā Tautas namā notika 266 pasākumi, un to kopējais apmeklētāju skaits bija 24 801.

Pēdējo gadu laikā ēkas tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, ēka ir energoneefektīva un tās uzturēšanas izmaksas arvien pieaug. Ēkā jau daudzus gadus nav bijis kapitālais remonts. Veicot ēkas Vecpilsētas laukumā 3 atsevišķu būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu, AS „Komunālprojekts” speciālisti konstatēja, ka atsevišķas konstrukcijas vai to elementi ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī, un nespēj vairs pilnvērtīgi veikt tiem paredzētās funkcijas. Kā arī maksimālās siltumcaurlaidības vērtības neatbilst Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām. Tādēļ pēc atsevišķi izstrādāta būvprojekta, veicama ēkas konstrukciju renovācija ar visu bojāto un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo konstrukciju un to elementu nomaiņu vai remontu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi – nepieciešams veikt  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu, durvju, iekštelpu pārbūvi, lai nodrošinātu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve - nepieciešams rekonstruēt ēkas inženiersistēmas: ūdensapgādi, kanalizāciju un apkuri. Tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un ierīkota ventilācijas sistēma, kura nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana - Teritorijas atjaunošana uzlabos atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, nodrošinās kompleksa ilgmūžību. Izmaksas projektā plānots iekļauta kā neattiecināmās izmaksas.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 5. | Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana | I prioritāte III prioritāte | 6.;7.;8. | 1826100 | 1230421 | 570 510 ERAF |  | 25169 Valsts budžets | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 192187kwh /gadā Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 62,88 t CO2 gadā | 2018 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 5.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze |  |  | 99 750 | 11223 | 84 786 |  | 3741 | Izstrādāts būvprojekts; veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija, iepirkta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze |  |  |  |
| 5.2. | Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi |  |  | 1 122 149 | 704477 | 400024 |  | 17648 | Veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu, durvju, iekštelpu pārbūve |  |  |  |
| 5.3. | Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve |  |  | 517 900 | 428420 | 85700 |  | 3780 | Rekonstruētas ēkas inženiersistēmas: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure. Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Ierīkota ventilācijas sistēma |  |  |  |
| 5.4. | Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana |  |  | 86 301 | 86 301 | 0 |  | 0 | Veikta teritorijas atjaunošana un labiekārtošana -apzaļumošana, izbūvēti celiņi, laukumi. |  |  |  |

- Prioritārā projekta ideja: PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpilī darbojas 5 pirmsskolas izglītības iestādes. PII “Bērziņš” ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kuras pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība, īsteno pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu latviešu un krievu valodā. Dauzi bērni nāk no daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm.

PII “Bērziņš” ir 6 grupiņas, maksimāli uzņemamo bērnu skaits (gultu skaits) – 130, vidējais bērnu apmeklējums vienā dienā – 90 bērni, pedagogu skaits, kas strādā grupās – 12, papildus tehniskais personāls. Izglītības programma, kura tiek realizēta Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma bērnu skaits vecumā līdz 5 gadu vecumam – 67, bērnu skaits vecumā 5 gadi un vairāk - 35. 2016. /2017.m.g. izglītojamo skaits pirmsskolā kopā bija 102 bērni.

PII “Bērziņš” ir viena no mazākajām pirmsskolas izglītības iestādēm pilsētā, kura diemžēl iepriekšējā plānošanas periodā netika rekonstruēta. PII “Bērziņš” ir lokālā apkure, kura tiek nodrošināta ar 2 apkures katliem, kurināmā veids – malka. Siltais ūdens tiek sagatavots lokāli – no kopējās apkures sistēmas visu gadu.  Lielākajā daļā telpu apkures ir vecā tipa radiatori, kuri ir aizkrāsoti ar krāsu, kas samazina radiatoru efektivitāti.

Apgaismojums ir nepietiekošs. Daļai telpu apgaismojuma tiek izmantotas dienas gaismas spuldzes, daļa ir kvēlspuldzes un energoefektīvās spuldzes. Lai tiktu nodrošināta gaisa apmaiņa telpās tiek atvērti logi.

PII “Bērziņš” infrastruktūra ir tehniski nolietojusies – novecojušas inženierkomunikācijas, energoneefektīvas telpas. Līdz ar to ir nepieciešams veikt nama rekonstrukciju, uzlabojot tā energoefektivitāti.

Lai atrisinātu iepriekš minēto problēmu, pašvaldība plāno veikt PII “Bērziņš” energoefektivitātes paaugstināšanu, iekštelpu labiekārtošanu un inženierkomunikāciju ierīkošanu. Projekta īstenošana samazinās primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi – nepieciešams veikt  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu, durvju, iekštelpu pārbūvi, lai nodrošinātu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve - nepieciešams rekonstruēt ēkas inženiersistēmas: ūdensapgādi, kanalizāciju un apkuri. Tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un ierīkota ventilācijas sistēma, kura nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana - nepieciešama teritorijas atjaunošana un labiekārtošana - apzaļumošana, izbūvēt celiņus, laukumus. Teritorijas atjaunošana uzlabos teritorijas atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, nodrošinās kompleksa ilgmūžību. Izmaksas projektā plānots iekļauta kā neattiecināmās izmaksas.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 6. | PII “Bērziņš” ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšana | I prioritāte III prioritāte | 5.;7.;8. | 1 049 700 | 736465 | 300 000 ERAF |  | 13235 Valsts budžets | 1) Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves: 183260 kwh/gadā 30,3 t CO2 gadā | 2018 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 6.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze |  |  | 66 500 | 7481 | 56 525 |  | 2494 | Izstrādāts būvprojekts, veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija, iepirkta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze |  |  |  |
| 6.2. | Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi |  |  | 590 000 | 380681 | 200475 |  | 8844 | Veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu, durvju, iekštelpu pārbūve |  |  |  |
| 6.3. | Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve |  |  | 344 000 | 299103 | 43000 |  | 1897 | Rekonstruētas ēkas inženiersistēmas: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure. Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Ierīkota ventilācijas sistēma |  |  |  |
| 6.4. | Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana |  |  | 49 200 | 49 200 | 0 |  | 0 | Veikta teritorijas atjaunošana un labiekārtošana -apzaļumošana, izbūvēti celiņi, laukumi. |  |  |  |

Prioritārā projekta ideja: Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefiktivitātes paaugstināšana

Projekta idejas pamatojums:

Pašvaldības ēka Jaunā iela 39I, Jēkabpilī, sākotnēji tika celta kā pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Zvaigznīte’’, kura 1974. gadā tika nodota ekspluatācijā. Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 2010. gadā realizējot ERAF 3.1.4.3. aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” projektu ‘’Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12’’, tā tika pārcelta uz renovētajām telpām Meža ielā 12, Jēkabpilī.

Pašlaik ēkā Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī, atrodas Jēkabpils Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrs (turpmāk - DAC), Jēkabpils senioru dienas centrs, baltkrievu biedrība ‘’Spatkannie’’, biedrība ‘’Daugavas vanagi Latvijā’’, pensionāru apvienība ‘’Sasaiste’’.

Veicot ēkas apsekošanu konstatēts, ka ēkas stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs, bet ēkas ekspluatācija notiek zema komforta līmenī – ēkas konstrukciju siltumpretestība nenodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu mikroklimatu telpās, atsevišķi konstruktīvie elementi atrodas kritiskā stāvoklī. Daļēji ir nomainīti koka logi, bet atlikušie ir nolietojušies, to rāmji ir tehniski neapmierinošā stāvoklī un apdraud ēkas drošu ekspluatāciju. Turpinot ēku ekspluatēt tādā pašā apmērā, ēkas stāvoklis strauji pasliktināsies.

Ēkai ir centrālā pilsētas apkure. Lielākajā daļā telpu apkures ir vecā tipa radiatori, kuri ir aizkrāsoti ar krāsu, kas samazina radiatoru efektivitāti.

Apgaismojums ir nepietiekošs. Daļai telpu apgaismojuma tiek izmantotas dienas gaismas spuldzes, daļa ir kvēlspuldzes un energoefektīvās spuldzes.

Ēkas visiem korpusiem būtu nepieciešams veikt kompleksu atjaunošanu un energoefiktivitātes pasākumus, ieskaitot iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūvi.

Lai atrisinātu iepriekš minēto problēmu, pašvaldība plāno veikt ēkas Jaunā iela 39I atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu, iekštelpu labiekārtošanu un inženierkomunikāciju ierīkošanu. Projekta īstenošana samazinās primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi – nepieciešams veikt  ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu, durvju, iekštelpu pārbūvi, lai nodrošinātu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve - nepieciešams rekonstruēt ēkas inženiersistēmas: ūdensapgādi, kanalizāciju un apkuri. Tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un ierīkota ventilācijas sistēma, kura nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana - nepieciešama teritorijas atjaunošana un labiekārtošana - apzaļumošana, izbūvēt celiņus, laukumus. Teritorijas atjaunošana uzlabos teritorijas atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, nodrošinās kompleksa ilgmūžību. Izmaksas projektā plānots iekļauta kā neattiecināmās izmaksas.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 7. | Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefiktivitātes paaugstināšana | I prioritāte III prioritāte | 5.;6.;8. | 1 744 700 | 1171870 | 548 626 ERAF |  | 24204 Valsts budžets | 1) Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves: 244680 kwh/gadā; 65,35 t CO2 gadā | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 7.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikāta veikšana, autoruzraudzība, būvprojekta ekspertīze |  |  | 66 500 | 7481 | 56 525 |  | 2494 | Izstrādāts būvprojekts, veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija, iepirkta autoruzraudzība un būvprojekta ekspertīze |  |  |  |
| 7.2. | Aktivitāte 2: Vispārējie celtniecības darbi |  |  | 1 094 200 | 728105 | 350626 |  | 15469 | Veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu, durvju, iekštelpu pārbūve |  |  |  |
| 7.3. | Aktivitāte 3: Inženierkomunikāciju pārbūve |  |  | 500 000 | 352284 | 141475 |  | 6241 | Rekonstruētas ēkas inženiersistēmas: ūdensapgāde, kanalizācija, apkure. Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Ierīkota ventilācijas sistēma |  |  |  |
| 7.4. | Aktivitāte 4: Teritorijas labiekārtošana |  |  | 84 000 | 84000 | 0 |  | 0 | Veikta teritorijas atjaunošana un labiekārtošana -apzaļumošana, izbūvēti celiņi, laukumi. |  |  |  |

8. Alternatīvā projekta ideja: Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana

Projekta idejas pamatojums:

Pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību iestādēm ir būtiska loma pilsētas un pilsētai tuvāko apdzīvoto teritoriju cilvēkresursu attīstībā. Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus projektus, kuru rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiālā bāze, gan infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visās izglītības iestādēs energoefektivitātes problēmas. Energoneefektīvas ēkas pašvaldībai rada papildus izdevumus, kas savukārt samazina finanšu līdzekļu apjomu, ko varētu novirzīt citām izglītības iestāžu vajadzībām, piemēram, materiālās bāzes pilnveidošanai.

Lai samazinātu energoresursu patēriņu, pašvaldība ir apzinājusi tās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, kuras ir kritiskākajā tehniskajā stāvoklī un tās ir: Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skola, Jēkabpils mākslas skola, Jēkabpils Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Projekta aktivitāšu pamatojums

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energoaudita veikšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana – nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 3: Logu un durvju nomaiņa - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 4: Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos;

Aktivitāte 5: Ēkas inženiersistēmu pārbūve - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un sistēmu funkcionēšanas nepārtrauktību un ilgmūžību;

Aktivitāte 6: Ventilācijas sistēmas ierīkošana - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un telpu mikroklimata uzlabošanos;

Aktivitāte 7: Enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana - nodrošinās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos un patēriņa regulēšanu atbilstoši ekspluatācijas vajadzībām;

Aktivitāte 8: Iekštelpu atjaunošana un aprīkošana – nodrošinās telpu atbilstību mūsdienu tehniskajiem un estētiskajiem standartiem, uzlabos ēkas ilgmūžību.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 8. | Jēkabpils profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana: Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skola, Jēkabpils mākslas skola, Jēkabpils Bērnu un jauniešu interešu centrs | I prioritāte III prioritāte | 16. | 1 669 572 | 187827 | 1 419 136 ERAF |  | 62609 Valsts budžets | 1) Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves: 140260 kwh/gadā | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 8.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde, t.sk. tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšana |  |  | 58 824 | 6618 | 50 000 |  | 2 206 | Izstrādāts būvprojekts; Veikta tehniskā apsekošana un energosertifikācija |  |  |  |
| 8.2. | Aktivitāte 2: Ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana |  |  | 352 941 | 39 706 | 300 000 |  | 13 235 | Veikta ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana |  |  |  |
| 8.3. | Aktivitāte 3: Logu un durvju nomaiņa |  |  | 176 470 | 19 853 | 150 000 |  | 6 618 | Veikta logu un durvju nomaiņa |  |  |  |
| 8.4. | Aktivitāte 4: Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana |  |  | 88 235 | 9 926 | 75 000 |  | 3 309 | Uzstādīts energoefektīvs apgaismojums |  |  |  |
| 8.5. | Aktivitāte 5: Ēkas inženiersistēmu pārbūve |  |  | 264 706 | 29 779 | 225 000 |  | 9 926 | Rekonstruētas ēkas inženiersistēmas |  |  |  |
| 8.6. | Aktivitāte 6: Ventilācijas sistēmas ierīkošana |  |  | 176 471 | 19 853 | 150 000 |  | 6 618 | Ierīkota ventilācijas sistēma |  |  |  |
| 8.7. | Aktivitāte 7: Enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana |  |  | 35 294 | 3 971 | 30 000 |  | 1 324 | Uzstādītas enerģijas kontroles un vadības iekārtas |  |  |  |
| 8.8. | Aktivitāte 8: Iekštelpu pārbūve un aprīkošana |  |  | 516 631 | 58 121 | 439 136 |  | 19 374 | Veikta iekštelpu pārbūve un labiekārtošana |  |  |  |

5.6.2. SAM: teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās projektu idejas |
| 9. | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 3 438 857 | 2017-2020 |
| 10. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | 10 822 338 | 2017-2020 |
| 11. | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | 1 516 384 | 2018-2020 |
| 12. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | 3 240 229 | 2018-2021 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 13. | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija, pielāgojot to jaunu uzņēmumu izveidei | 1 476 235 | 2018-2021 |
| 14. | Industriālās teritorijas Oļu ielā pieejamības uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | 588 235 | 2018-2021 |

9. Prioritārā projekta ideja: Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai

Projekta idejas pamatojums:

Pilsētas centrs ir vieta, kur noris aktīva uzņēmējdarbība. Centrā darbojas vairāki mazie un vidējie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pasta iela ir viena no galvenajām vienvirziena ielām Jēkabpils pilsētas centrā ar intensīvu satiksmi. Pasta iela ir pilsētas kreisā krasta galvenās ielas - Brīvības ielas – atzars. Vēsturiski apbūve šajā pilsētas vietā ir veidojusies tā, ka vienā Brīvības ielas posmā ielas šaurības dēļ nav iespējams nodrošināt divu virzienu satiksmi, tādēļ pretējā virziena joslas lomu pilda Pasta iela - tā ved uz pilsētas centru no Rīgas puses.

Pasta iela un tai pieguļošās ielas – Jēkaba iela un Akmeņu iela - atrodas degredētā teritorijā, bet Pasta ielai pieguļošie Zaļās, Katoļu un Viestura ielu posmi, kurus paredzēts pārbūvēt projekta ietvaros atrodas degredētās teritorijas funkcionālā savienojumā. Šis ielu tīkls ir pilsētas vieta, kurā ir visblīvākā uzņēmējdarbība, jo teritoriju ap Vecpilsētas laukumu (kurā ietilpst arī Pasta iela), Jēkabpils pilsētā pieņemts uzskatīt par galveno centru un visizdevīgāko vietu uzņēmējdarbības attīstībai. Kā arī Vecpilsētas laukums ir iecienīts tūrisma objekts pilsētas tūristiem. Pasta un tai pieguļošās ielas nodrošina piekļuvi arī iestādēm, kas nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem, tās ik dienu apmeklē pilsētas un reģiona iedzīvotāji un uzņēmēji.

Pasta un tai pieguļošās ielās (Zaļā, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un Viestura ielas) atrodas vairāk nekā 70 uzņēmumu, t.sk. ražošanas un pakalpojumu sniedzoši uzņēmumi, kā arī vairākas ēkas, telpas un zemes gabali, kur iespējams attīstīt uzņēmējdarbību.

Viens no ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas Pasta ielā ir SIA „Viola Stils”, kas jau vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar augstas kvalitātes dziju un modernu apģērbu ražošanu. Kā galveno savas produkcijas realizācijas veidu uzņēmums ir izvēlējies eksportu. „Viola Stils" saražotā produkcija tiek eksportēta uz Vāciju, Lielbritāniju, Īriju, Krieviju, Somiju un citām valstīm. Savukārt Akmeņu ielā atrodas uzņēmums SIA „A.S&Ko”, kas nodarbojas ar darba apģērbu šūšanu.

Šobrīd Pasta iela un tai pieguļošās ielas vienlaicīgi ir arī vienas no galvenajām problemātiskākajām teritorijām pilsētas centrā. Pasta ielas segums ir nolietojies un bojāts, ir liels bedru skaits. Vairākās vietās ir izveidojušies iesēdumi. Vairrākkārtīga seguma virskārtas remonta dēļ ielas segums neatbilst līdzenuma prasībām un nevar nodrošināt braucēju komfortu. Pasta ielai nepieciešams rekonstruēt veco ielu apgaismojumu, kas izveidots uz dzelzsbetona elektroapgādes stabiem. Pasta ielā autobusa pieturvietām nepieciešami paplašinājumi, jo stāvošs autobuss pieturā aizkavē braucošos transportlīdzekļus. Lietus un atkušņu laikā rodas problēma ar ūdens novadīšanu no brauktuves, kā rezultātā veidojas lielas peļķes. Gājēji un uzņēmumu ēkas, kas atrodas tuvāk brauktuvei, cieš no regulāras apšļakstīšanas, kā rezultātā ēku sienām tiek radīti bojājumi un neērtības gājējiem.

Arī Akmeņu (posmā no Brīvības ielas līdz A.Pormaļa ielai), Jēkaba, Katoļu, Viestura un Zaļā iela ir tehniski sliktā stāvoklī. Uz ielu brauktuvēm ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas un bedres. Gājēju ietves, vietām, ir vienā līmenī ar brauktuvi kā rezultātā lietusūdeņu un atkušņu ūdeņi appludina ietvi un apgrūtina gājēju kustību. Uz Akmeņu, Jekaba un Katoļu ielām atrodas gūlijas, kas savāc lietus ūdeni un novada to sadzīves kanalizācijā, lai novērstu Pasta un Pormaļa ielu pārplūšanu. Uz Akmeņu ielas nav ielas apgaismojuma un lietus ūdens kanalizācijas.

Šo ielu tehniskais stāvoklis ir slikts, jo laika gaitā ielas un to inženierkomunikācijas ir nolietojušās un vairs nav atbilstošas aktīvai saimnieciskai darbībai, transporta plūsmas pieaugumam un satiksmes drošības prasībām. Līdz ar to, lai nodrošinātu esošo uzņēmumu sasniedzamību, ir nepieciešams veikt minēto ielu rekonstrukciju. Plānotie ieguldījumi 6 ielu tīklu rekonstrukcijā, kas ir savstarpēji sasaistītas ielas, uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgajā pilsētas daļā uzlabos gan vieglā transporta, gan smago automašīnu, gan gājēju, gan velosipēdistu kustības iespējas līdz uzņēmumu atrašanās vietām. Projekta rezultātā uzlabosies satiksmes drošība, tiks ievērojami samazināts nepieciešamais laiks ceļā uz darbavietām, samazināsies transporta izmaksas uzņēmumiem un to darbiniekiem, kā arī tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība Jēkabpils pilsētā.

Veicot publiskās infrastruktūras uzlabošanu pilsētā, tiks radīti arī priekšnosacījumi aktīvai uzņēmējdarbības attīstībai esošajās brīvajās uzņēmējdarbībai piemērotajās teritorijās, piemēram, teritorijā Brīvības ielā 191/1 (Brīvības ielas un Akmeņu ielas krustojumā), kura šobrīd netiek aktīvi izmantota. Skvēri Pasta un Jēkaba ielu krustojumā un Pasta un Akmeņu ielu krustojumā tiks piedāvāti nomā uzņēmējiem sabiedriskās ēdināšanas iestāžu – vasaras kafejnīcu vai ēdināšanas kiosku - izvietošanai.

Savukārt, lai radītu pievilcīgu pilsētvidi tūristiem, uzņēmējiem un pilsētas iedzīvotājiem, nepieciešams sakārtot arī degradēto vidi Brīvības ielā 187, kas atrodas netālu no Vecpilsētas laukuma. Nepieciešams pārbūvēt veco dzīvojamo ēku Brīvības ielā 187, kas ir avārijas stāvoklī par viesnīcu, kuru paredzēts nodot nomā uzņēmējdarbības attīstīšanai. Tapat planots veikt teritorijas labiekārtošanu. Minētās aktivitātes veicinātu vairāku pakalpojumu attīstību pilsētā, jo nodrošinātu ērtāku tūrisma uzņēmējdarbības attīstību pilsētā.

Ausekļa ielā, kuras pārbūve arī ir iekļauta projektā atrodas degredētā teritorijā, kurā atrodas kokapstrādes uzņēmums „Selko”, metālapstrādes, mašīnbūves uzņēmums „Tehprojekts”, grīdu un sienu apdares uzņēmums SIA “Būvmax” un automašīnu apkopes un remonta uzņēmums SIA “Riepu vīrs”. Ausekļa ielas apkārtnē šobrīd ir ~20 ha neapgūtas industriālās teritorijas, par kurām ir izrādījuši interesi uzņēmēji ražošanas un pakalpojumu attīstībai pilsētā. Ausekļa ielai ir grants segums, un pēc tās izbūves nekādas investīcijas ielas tehniskā stāvokļa uzlabošanai līdz šim nav veiktas, līdz ar to piekļuve industriālajai teritorijai ir apgrūtināta. Ņemot vērā pilsētas ekonomiskās aktivitātes tendences, aizvien vairāk uzņēmumu meklē jaunas teritorijas pilsētas uzņēmējdarbības veikšanai. No pilsētas attīstības viedokļa teritoriju/vietu sasniedzamība galvenokārt ir noteicošais priekšnosacījums, pēc kura uzņēmēji izvēlas uzņēmējdarbības vietu. Lai gan Ausekļa ielas apkārtne šobrīd nav plaši industriāli attīstīta, uz tās jau esošajiem uzņēmējiem ir grūtības nodrošināt operatīvu kravu transportēšanu pa grants segumu, kas pēc sliktiem laika apstākļiem regulāri jāatjauno, lai pa to varētu pārvietoties ne tikai kravu, bet arī vieglais transports.

Ausekļa iela ir tehniski sliktā stāvoklī, uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas un bedres. Viena daļa Ausekļa ielas seguma ir asfaltbetons (~100 m), bet otra daļa ir grants segums (~80 m). Uz ielas nav lietus ūdens novadīšanas sistēmas un ielas apgaismojuma. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldībai nepieciešams veikt investīcijas Ausekļa ielas sakārtošanā – veikt ielas konstruktīvās kārtas pastiprināšanu, lai piemērotu to kravas autotransporta kustībai, seguma nomaiņu uz asfalta segumu, lietus ūdens atvades sistēmas izbūvi, kanalizācijas un ūdensvada sistēmas izbūvi, kā arī publiskā apgaismojuma izbūvi.

Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir atrodas uz Ausekļa ielas, neizvēlētos kādu citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi un ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas, tiks veicināta Ausekļa ielas apkārtnes attīstība kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta.

Veicot ielu rekonstrukciju, tiks sakārtoti pilsētai svarīgi transporta infrastruktūras objekti, kas savukārt nodrošinās drošu pilsētvidi pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem, kā arī veicinās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu veidošanu.

Kā sadarbības partneri projektam tiks piesaistīti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji SIA “Jēkabpils ūdens” un SIA “Jēkabpils siltums”.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai. Tiks izstrādāti 3 būvprojekti – “Ausekļa ielas parbūve Jēkabpilī”, “Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī” un “Dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187, Jēkabpilī, pārbūve par viesnīcu”;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ielu pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ūdensvada un kanaizāzijas tīkla ierīkošana, kur nepieciešams, siltumapgādes infrastruktūras izbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Ausekļa ielā paredzēti sekojoši darbi – asfalta segas izbūve visā ielas garumā un ārpus ielas nodalījuma joslas, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ielas funkcionalitāti, stāvlaukuma izbūve un labiekārtošanas darbi, tiks ierīkota lietus ūdens kanalizācija.

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās paredzēti sekojoši darbi – ielas seguma nomaiņa, lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana, sabiedriskā transoprta peiturvietu pārbūve, degredētajā teritorijā esošo ielu skvēru pārbūve, labiekārtošana un pielāgošana sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (vasaras kafejnīcu, ēdināšanas kiosku) izvietošanai.

Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana un pārbūvenepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Ausekļa ielā šobrīd nav ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, projekta ietvaros tie tiks izbūvēti.

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās ūdenapsgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti vietās, kur to nav un nomainīti vietās, kur tie būvdarbu rezultātā tiks bojāti vai radīsies nepieciešamība tos pārcelt.

Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Ausekļa ielā tiks ierīkots ielu apgaismojums visā tās garumā.

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās tiks veikta publiskā apgaismojuma tīkla izbūve vietās, kur tā nav un pārbūvēta vietās, kur nepieciešams.

Pasta ielā un tai pieguļošajās ielās vietās, kur nepieciešams, tiks veikta siltumtīklu izbūve vai pārbūve.

Aktivitāte Nr.4 Elektrības jaudas palielināšana komersantie - sadarbības partneriem SIA “Selko un SIA “Tehprojekts”, kas projektā darbosies kā sadarbības partneri, ir pilnvērtīgai ražošanas procesa nodrošināšanai ir nepieciešama elektrības jaudas palielināšana, kas iks veikta projekta ietvaros.

Aktivitāte 5: Dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 187 pārbūve, teritorijas labiekārtošana - projekta ietvaros tiks veikta ēkas pārbūve viesnīcas iekārtošanai, kas pēc tam tiks nodota nomā uzņēmējam, tāpat tiks veikta ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana (teritorijas apzaļumošana, cietā seguma laukuma izbūve).

Aktivitāte 6: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi.

Aktivitāte 7 un Aktivitāte 8: Neparedzētie izdevumi un ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas nepieciešams iekļaut projekta budžetā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu projekta ieviešanu un nodrošinātos pret neparedzētiem gadījumiem.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 9. | Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | II prioritāte | 2.;3.;5.;15;16.. | 3 438 857 | 812024 | 2503114 ERAF | 14046 | 109673 Valsts budžets | 1) Izveidotas 10 darbavietas; 2) Piesaistītas privātās investīcijas 2651994 EUR apmērā; 3) Degradētās teritorijas samazinājums 3,3766ha | 2017 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 9.1. | Aktivitāte 1: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 58556 | 11167 | 45387 | 0 | 2002 | Izstrādāts būvprojekts Veikta autoruzraudzība |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 9.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīze |  |  | 2 904 | 327 | 2 468 |  | 109 | Veikta izmaksu un ieguvumu analīze |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 9.3. | Aktivitāte 3: Ielu pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ūdensvada un kanaizāzijas tīkla ierīkošana, kur nepieciešams, siltumapgādes infrastruktūras izbūve |  |  | 2944274 | 711319 | 2138605 | 0 | 94350 | Rekonstruēta Pasta iela 823 m; Zaļā iela 391 m; Jēkaba iela 459 m (no Brīvības ielas līdz A.Pormaļa ielai); Akmeņu iela 399 m; Katoļu iela 308 m; Viestura iela 273 m (no Brīvības ielas līdz A.Pormaļa ielai); Ausekļa iela ~180 m Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veikta ūdensavada un kanalizācijas tīkla ierīkošana, kur nepieciešams, izbūvēta siltumapgādes infrastruktūras izbūve |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība, SIA “Jēkabpils ūdens”, SIA “Jēkabpils siltums” |
| 9.4. | Aktivitāte Nr.4 Elektrības jaudas palielināšana komersantie - sadarbības partneriem |  |  | 31214 | 0 | 17168 | 14046 | 0 | Palieināta elektrības jauda komersantu – sadarbības partneru ražošanas vajadzībām |  |  | SIA “Selko” SIA “Tehprojekts” |
| 9.5. | Aktivitāte 8: Dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 187 pārbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 261692 | 69749 | 183833 |  | 8110 | Veikta degradētās ēkas pārbūve Revitalizēta teritorija 0.0382 ha |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 9.6. | Aktivitāte 9: Būvuzraudzība |  |  | 43697 | 8603 | 33611 |  | 1483 | Veikta būvuzraudzība |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 9.7. | Neparedzētie izdevumi |  |  | 95720 | 10769 | 81362 |  | 3589 | Segti neparedzētie izdevumi |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 9.8. | Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas |  |  | 800 | 90 | 680 |  | 30 | Nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |

*Izmaksas ir indikatīvas tiks precizētas, ņemot vērā izpildes rezervi.

** ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas.

Projekta teritorijas shēma

10. Prioritārā projekta ideja: Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī

Jēkabpils pilsēta vēsturiski veidojusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai. Lielākie Jēkabpils pilsētas uzņēmumi, kas nodarbina lielu skaitu pilsētas iedzīvotāju, atrodas Zīlānu ielas industriālajās teritorijās.

No rūpniecības uzņēmumiem nozīmīgu lomu pilsētas ekonomiskajā dzīvē ieņem ar kokapstrādi saistītie uzņēmumi. Pakāpeniski atjaunojušies un nostiprinājušies arī vieglās rūpniecības – šūšanas uzņēmumi, kas pārsvarā ražo preces eksportam.

Viena no potenciāli attīstāmām uzņēmējdarbībai teritorijām ir Zīlānu ielas industriālā teritorija. Šajā teritorijā šobrīd darbojas vairāki kokapstrādes uzņēmumi, kas nodarbojas ar kokmateriālu ražošanu - SIA „Jēkabpils mežrūpniecība”, SIA „Kara V”. Šajā teritorijā darbojas arī tekstilražošanas uzņēmuma SIA „Gefa Latvija” ražotne. Pieguļošajās industriālajās teritorijās atrodas vairāki citi ražošanas uzņēmumi – SIA „Gaujas koks”, durvju ražošanas uzņēmuma SIA „Brodoor” ražotne, SIA „NDB Timber", kas nodarbojas ar biezumā un platumā līmētu, garumā saaudzētu plātņu un brusu ražošanu.

Būvniecības nozarē kopējais koksnes izmantošanas apjoms ar katru gadu palielinās: aizvien vairāk cilvēki saprot – koks ir dabisks, atjaunojams materiāls ar plašu izmantojamību. Ņemot vērā, ka viens no esošajiem uzņēmumiem esošajā teritorijā plāno savas darbības attīstību, pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt atbilstošu infrastruktūru. Šobrīd pašvaldība ir saņēmusi būvniecības ieceres pieteikumu jauna ražošanas uzņēmuma izveidei šajā teritorijā. Uzņēmums plāno būvēt jaunu granulu rūpnīcu, kas radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Industriālajā teritorijā plānots izveidot arī koksnes izstrādājumu ražošanas rūpnīcu.

Lai sekmētu kokapstrādes rūpniecības attīstību, teritorijā, kurā darbojas šīs nozares uzņēmumi, tiks izbūvētas kokmateriālu kaltes un kokmateriālu nojumes. Jaunās ēkas pašvaldība būvēs uz zemes īpašuma, kuru pašvaldība nomā no privātpersonas. Savukārt, lai nodrošinātu kokmateriālu kaltes darbību, tiks izbūvēta katlu māja, kas būs kokmateriālu kaltes infrastruktūras sastāvdaļa un papildus nodrošinās arī esošajiem uzņēmumiem siltumapgādi, tādējādi uzlabojot arī uzņēmumu darbiniekiem darba apstākļus. Katlu māja tiks būvēta uz zemes gabala, kuru pašvaldība nomā ar izpirkuma tiesībām no privātpersonas. Projekta ietvaros izbūvētās ēkas, tiks nodotas potenciālajam komersantam nomā konkursa kārtībā.

Zīlānu ielas industriālā teritorija, nākotnē attīstoties, var kļūt par kokrūpniecības loģistikas centru. Tāpēc būtisks priekšnosacījums ir teritorijas sasniedzamības risinājums, rekonstruējot esošos pievedceļus un izbūvējot jaunus autoceļu pievedceļus, pa kuriem varētu transportēt kokmateriālus un gatavo produkciju. Teritorijā plānots izbūvēt arī ēku funkcionilatātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumus uzņēmējdarbības attīstībai.

Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir izvietoti teritorijā, neizvēlētos citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi, pastāv iespēja, ka teritorija un tās apkārtne attīstīsies kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta, ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas. Projekta rezultātā tiks radītas gan jaunas darbavietas, gan piesaistītas privātās investīcijas.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ēku un ar to saistītās infrastruktūras – apgaismojuma, ūdensvada, kanalizācijas, siltumtrases, elektroenerģijas, pievedceļu būvniecība, stacionāro iekārtu iegāde un labiekārtošana – nodrošina uzņēmuma darbības paplašināšanos, produkcijas sortimenta dažādošanu. Atbilstoši MK noteikumu Nr.645 48.3.2. apakšpunkta nosacījumiem – projektā ražošanas iekārtu iegāde netiks veikta.

Aktivitāte 4: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi.

Aktivitāte 5: Neparedzētie izdevumi - neieciešama izdevumu pozīcija, lai segtu  projekta izdevumus, kurus objektīvu iemeslu dēļ iepriekš nav iespējams paredzēt.

Aktivitāte 6: Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas - nepieciešams iekļaut projekta budžetā, lainodrošinātu pilnvērtīgu projekta ieviešanu;

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 10. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | II prioritāte | 11.;12.; 13.;14. | 10 822 338* | 4 150 257 | 5 915 024 ERAF |  | 757 058 Valsts budžets | 1) Radītas 160 darbavietas; 2) Degradētās teritorijas samazinājums ~ 6,6ha; 3) Piesaistītas privātās investīcijas 5 915 024 EUR apmērā. | 2017 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 10.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 55 540 | 21 294 | 30 358 |  | 3 888 | Izstrādāts būvprojekts un veikta autoruzraudzība |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 10.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana |  |  | 4 743 | 1818 | 2 593 |  | 332 | Veikta izmaksu un ieguvumu analīze |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 10.3. | Aktivitāte 6: Ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība |  |  | 10 418 665 | 3 994 439 | 5 694 919** |  | 729 307 | Izbūvētas kaltes, nojumes un katlu māja |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība SIA “Jēkabpils ūdens” |
| 10.4. | Aktivitāte 13: Būvuzraudzība |  |  | 42 391 | 16 253 | 23 171 |  | 2 967 | Veikta būvuzraudzība |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 10.5. | Neparedzētie izdevumi |  |  | 300 000 | 115 018 | 163 982 |  | 21 000 | Segti neparedzētie izdevumi |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 10.6. | Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pašakumu izmaksas |  |  | 1 000 | 1 000 | 0 |  | 0 | Nodrošināta ar projekta darbībām tieši saistītā publicitāte |  |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |

*Izmaksas tiks precizētas, ņemot vērā izpildes rezervi.

** ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas.

Projekta teritorijas shēma

11. Prioritārā projekta ideja: Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī

Projekta idejas pamatojums:

Ņemot vērā pilsētas saimnieciskās darbības attīstību, pamazām pilsētā arvien aktīvāk tiek attīstītas uzņēmējdarbības teritorijas. Pilsētā ir daudzas teritorijas, kurās agrāk, Padomju laikos, norisinājās saimnieciskā darbība, taču, mainoties valsts varai un ekonomiskai situācijai, daudzas no šīm teritorijām šobrīd ir pamestas, piesārņotas un netiek izmantotas. Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai. Daudzi investori meklē iespējas pilsētā attīstīt uzņēmējdarbību, taču tam ir nepieciešamas teritorijas, ēkas ar sakārtotu publisko infrastruktūru.

Lai gan uzņēmēji veic vai plāno veikt investīcijas sava biznesa attīstībā, ne vienmēr tiek nodrošināta uzreiz kvalitatīva un prasībām atbilstoša publiskā infrastruktūra. Viena no pilsētas industriālajām teritorijām, kuru nepieciešams attīstīt, ir Ķieģeļu rajona industriālā teritorija ~14ha platībā. Šī teritorija šobrīd ir viena no problemātiskajām teritorijām pilsētā, kas šobrīd netiek izmantota. Ķieģeļu rajona industriālo teritoriju iespējams uzlūkot ne tikai kā degradēto teritoriju, bet arī kā ražošanas zonas ar jaunām iespējām un rezerves teritorijām, kuru var attīstīt. Lai šo teritoriju attīstītu, ir nepieciešams to sakopt, kā arī nojaukt vecās ēkas, kas netiek izmantotas. Tā kā esošajā teritorijā publiskā infrastruktūra ir morāli novecojusi, ir nepieciešama tās atjaunošana, lai radītu priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai. Lai attīstītu teritoriju, projekta ietvaros plānots izbūvēt ēkas, kas būs piemērotas pārtikas ražošanas attīstībai, jo no vairākiem uzņēmējiem ir izrādīta interese par ražošanas ēkām un noliktavām, kas būtu piemērotas graudaugu produkcijas ražošanai. Ražošanas procesa nodrošināšanai ir nepieciešamas ēkas graudu pieņemšanai, svēršanai, izkraušanai, priekšattīrīšanai un produkcijas ražošanai.

Izbūvētās ēkas un labiekārtotā teritorija tiks nodotas potenciālajam komersantam nomā konkursa kārtībā.

Attīstot investīciju objektu, tiks samazināts degradēto teritoriju skaits pilsētā. Tiks veicināta industriālās vides attīstība un radīti priekšnosacījumi pilsētas ekonomiskajai izaugsmei.

Lai piesaistītu investorus labiekārtotajai teritorijai, pašvaldība veiks sekojošas darbības:

- Radīs labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, nodrošinot pilsētas infrastruktūras attīstību, sekmējot pakalpojumu pieejamību uzņēmējiem, izsniedzot uzņēmējiem nepieciešamos dokumentus maksimāli ātrākos termiņos;

- Sadarbosies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, sniedzot informāciju par investīciju projektiem, pašvaldības resursiem un ieguldījumu prioritātēm;

- Izvietos informāciju par investīciju projektiem Jēkabpils pašvaldības mājas lapā;

- Nodrošinās pašvaldības kontaktpersonu uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistes jautājumos;

- Sniegs atbalstu investīciju projektiem to īstenošanas gaitā;

- Pašvaldībai ir izstrādāts investīciju piesaistes mārketinga materiāls angļu valodā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde – nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas ražošanai un nodrošina uzņēmuma darbības attīstīšanos. Atbilstoši MK noteikumu Nr.645 48.3.2. apakšpunkta nosacījumiem – projektā ražošanas iekārtu iegāde netiks veikta;

Aktivitāte 4: Piebraucamā ceļa izbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana un publiskā apgaismojuma izbūve - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu industriālās teritorijas sasniedzamību;

Aktivitāte 5: Elektroenerģijas infrastruktūras izbūve - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 6: Teritorijas attīrīšana, cietā seguma izbūve - nepieciešama aktivitāte ēku būvniecībai, uzņēmējdarbības attīstībai un teritorijas pilnvērtīgai izmantošanai;

Aktivitāte 7: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi.

*Izmaksas tiks precizētas, ņemot vērā izpildes rezervi.

** ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 11. | Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī | II prioritāte | 10;12.; 13.;14. | 1 516 384* | 170 594 | 1 288 926 ERAF |  | 56 864 Valsts budžets | 1)Radīta 21 darbavieta; 2)Piesaistītas privātās investīcijas 979881 EUR apmērā; 3) Degradētās teritorijas samazinājums ~ 14,00 ha; | 2018 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 11.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 44 000 | 4950 | 37 400 |  | 1650 | Izstrādāts būvprojekts Veikta autoruzraudzība |  |  |  |
| 11.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīze |  |  | 3 000 | 337 | 2 550 |  | 113 | Veikta izmaksu un ieguvumu analīze |  |  |  |
| 11.3. | Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde |  |  | 1 204 384 | 135494 | 1 023 726** |  | 45164 | Izbūvētas ražošanas ēkas Iegādāts un uzstādītas stacionārās iekārtas |  |  |  |
| 11.4. | Aktivitāte 4: Pievedceļa izbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas un publiskā apgaismojuma izbūve |  |  | 90 000 | 10125 | 76 500 |  | 3375 | Izbūvēts pievedceļš Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija Ierīkots apgaismojums |  |  |  |
| 11.5. | Aktivitāte 5: Elektroenerģijas infrastruktūras izbūve |  |  | 75 000 | 8438 | 63 750 |  | 2812 | Izbūvēta elektroenerģijas infrastruktūra |  |  |  |
| 11.6. | Aktivitāte 6: Teritorijas attīrīšana, cietā seguma izbūve |  |  | 85 000 | 9563 | 72 250 |  | 3187 | Veikta teritorijas labiekārtošana |  |  |  |
| 11.7. | Aktivitāte 7: Būvuzraudzība |  |  | 15 000 | 1687 | 12 750 |  | 563 | Veikta būvuzraudzība |  |  |  |

Projekta teritorijas shēma

12. Prioritārā projekta ideja: Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils pilsēta vēsturiski veidojusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai.

No rūpniecības uzņēmumiem nozīmīgu lomu pilsētas ekonomiskajā dzīvē ieņem ar kokapstrādi saistītie uzņēmumi. Pakāpeniski atjaunojušies un nostiprinājušies arī vieglās rūpniecības – šūšanas uzņēmumi, kas pārsvarā ražo preces eksportam.

Teritorijas raksturojums:

Teritorija Zīlānu ielā 93A ir pašvaldības īpašums (vēsturiskā rūpnieciskā zona) ar platību 20.8 ha, kur kādreiz tika, uzsāka Jēkabpils cietuma metālapstrādes rūpnīcas būvniecība, kas gan, mainoties politiskajai situācijai valstī, netika pabeigta. Šobrīd teritorija ir daļēji degradēta, jo uz zemesgabala daļas aptuveni 6 ha platībā atrodas dažādu būvju drupas. Daļā teritorijas agrāk atradās „Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, kuru šobrīd nomā kokapstrādes uzņēmums SIA „Gaujas koks”. Teritorijā atrodas durvju ražošanas uzņēmuma SIA „Brodoor” ražotne, SIA „NDB Timber", kas nodarbojas ar biezumā un platumā līmētu, garumā saaudzētu plātņu un brusu ražošanu. Šobrīd teritorija ir nesakārtota, lai gan tai ir liels attīstības potenciāls – liela teritorija uzņēmējdarbības veikšanai, pieejama transporta infrastruktūra – tranzītceļš A12. Lai teritoriju padarītu pievilcīgu uzņēmējdarbībai, tajā ir jāveic ieguldījumi publiskās infrastruktūras sakārtošanā. Nepieciešama degradētās teritorijas revitalizācija, apgaismojuma izbūve, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve un citu inženierkomunikāciju izbūve.

Teritorijā Zīlānu ielā 66 līdz 68 šobrīd darbojas vairāki kokapstrādes uzņēmumi, kas nodarbojas ar kokmateriālu ražošanu - SIA „Jēkabpils mežrūpniecība”, SIA „Kara V”, SIA “Silpec”. Šajā teritorijā darbojas arī tekstilražošanas uzņēmuma SIA „Gefa Latvija” ražotne. Šai teritorijai nepieciešama neatbilstošā tehniskajā stāvoklī esošo pievedceļu pārbūve.

Visiem Zīlānu ielas, Ķieģeļu ielas, Mālu ielas teritorijā esošajiem uzņēmumiem būtiski nepieciešama ir Zīlānu ielas pārbūve, jo pa to virzās visa viņu transporta plūsma. Zīlānu ielas tehniskais stāvoklis ir slikts - uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas, risas un bedres. Ielas segumā ir izveidojušies iesēdumi kanalizācijas aku vietās. Zīlānu ielā no Ķieģeļu ielas līdz Pureņu ielai nepieciešams izbūvēt gājēju ietvi un veloceliņu. Zīlānu ielā nav lietus ūdens kanalizācijas. Nepieciešama ielas apgaismojuma pārbūve. Posmā no Ķieģeļu ielas līdz Pureņu ielai nav ielas apgaismojuma.

Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi kas šobrīd ir izvietoti teritorijā, neizvēlētos citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi, pastāv iespēja, ka teritorija un tās apkārtne attīstīsies kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta, ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas.

Labiekārtotā teritorija tiks nodota potenciālajiem komersantiem nomā konkursa kārtībā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Teritorijas revitalizācija, veco graustu nojaukšana – nepieciešamie teritorijas sakopšanas darbi, lai teritoriju pielāgotu industriālām aktivitātēm;

Aktivitāte 4: Zīlānu ielas posma pārbūve – ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 5: Pievedceļu pārbūve un izbūve - nepieciešama aktivitāte, kas nodrošinās transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 6: Ielas  būvniecība - nepieciešama aktivitāte, kas nodrošinās jaunu komersantu piesaisti ražošanas attīstībai un jaunu darba vietu izveidei revitalizētajā teritorijā;

Aktivitāte 7: Būvuzraudzība - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūves uzraudzību.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 12. | Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā | II prioritāte | 10.;11.,13.;14. | 3 240 229 | 529 006 | 2 564 590 ERAF |  | 146 633 Valsts Budžets; | 1) Radītas 10 darbavietas; 2) Degradētās teritorijas samazinājums ~5 ha; 3) Piesaistītas privātās investīcijas 2 724 755 EUR apmērā | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 12.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 137 565 | 15 476 | 116 930 |  | 5 159 | Izstrādāts būvprojekts, veikta autoruzraudzība |  |  |  |
| 12.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana |  |  | 4 840 | 544 | 4 114 |  | 182 | Izstrādāta Izmaksu un ieguvumu analīze |  |  |  |
| 12.3. | Aktivitāte 3: Teritorijas revitalizācija, veco graustu nojaukšana |  |  | 335 000 | 113 064 | 184 249 |  | 37 687 | Revitalizēta teritorija, ~6,7 ha; Nojaukts 1 grausts |  |  |  |
| 12.4. | Aktivitāte 4: Zīlānu ielas posma pārbūve |  |  | 2 043 690 | 319 019 | 1 648 033 |  | 76 638 | Pārbūvēta iela ~ 1050 m; Izbūvēta apgaismota gājēju ietve/veloceliņš 1050m; Izbūvēta lietus kanalizācija |  |  |  |
| 12.5. | Aktivitāte 5: Pievedceļu pārbūve un izbūve |  |  | 526 108 | 59 187 | 447 192 |  | 19 729 | Pārbūvēti pievedceļi ~ 350 m; |  |  |  |
| 12.6. | Aktivitāte 6: Ielas būvniecība |  |  | 138 000 | 15 525 | 117 300 |  | 5 175 | Izbūvēta iela 470 m |  |  |  |
| 12.7. | Aktivitāte 7: Būvuzraudzība |  |  | 55 026 | 6 191 | 46 772 |  | 2 063 | Veikta būvuzraudzība |  |  |  |

*ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas.

Projekta teritorijas shēma

13. Alternatīvā projekta ideja: Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija, pielāgojot to jaunu uzņēmumu izveidei

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils no tās izveidošanās brīža attīstījusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Pēc vairāku pilsētai un tās iedzīvotāju nodarbinātībai svarīgu rūpniecisko objektu slēgšanas, pēdējo gadu laikā saimnieciskā aktivitāte pilsētā atjaunojas, tomēr, lai sasniegtu aktīvāku uzņēmējdarbības attīstību, īpaši ražošanas jomā, ir nepieciešams nodrošināt atbilstošas teritorijas. Ražošanas attīstībai īpaši nozīmīga ir atbilstošu ražošanas platību esamība ar nepieciešamo tehnisko infrastruktūru – ūdens, transporta, enerģētisko infrastruktūru.

Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai.

Viena no industriālajām pašvaldības teritorijām, kuru pašvaldība plāno attīstīt, atrodas Ķieģeļu ielā 19.  Šobrīd teritorija netiek izmantota un tā ir nesakārtota – tajā atrodas būvgruži, bojāta, izrakņāta grunts, vietām redzamas betona konstrukciju drupas, nav izbūvētas inženiertehniskās komunikācijas. Lai attīstītu teritoriju, projekta ietvaros plānots izbūvēt ēkas un laukumu, kas būs piemērotas uzņēmējdarbības veikšanai.

Izbūvētās ēkas un labiekārtotā teritorija tiks nodotas potenciālajam komersantam nomā konkursa kārtībā.

Attīstot investīciju objektu, tiks radītas jaunas darba vietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas un samazināts degradēto teritoriju skaits pilsētā. Tiks veicināta industriālās vides attīstība un radīti priekšnosacījumi pilsētas ekonomiskajai izaugsmei.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana - atbilstoši normatīvo aktu prasībām, priekšnoteikums projekta realizācijai;

Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība – nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas ražošanai un nodrošina uzņēmuma darbības attīstīšanos. Atbilstoši MK noteikumu Nr.645 48.3.2. apakšpunkta nosacījumiem – projektā ražošanas iekārtu iegāde netiks veikta;

Aktivitāte 4: Ķieģeļu ielas posma pārbūve - ir projekta aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 5: Būvuzraudzība - nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu infrastruktūras izbūvi.

*Izmaksas tiks precizētas, ņemot vērā izpildes rezervi.

** ERAF finansējuma likme tiks precizēta pēc izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas.

|  | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 13. | Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija, pielāgojot to jaunu uzņēmumu izveidei | II prioritāte | 10.;11.; 12.;14. | 1 476 235 | 411 102 | 928 099 ERAF |  | 137 034 Valsts budžets | 1)Radītas 16 darbavietas; 2)Piesaistītas privātās investīcijas 300 000 EUR apmērā; 3) Degradētās teritorijas samazinājums ~0,4 ha; | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 13.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | 49 025 | 5 515 | 41 671 |  | 1 838 | Izstrādāts būvprojekts, veikta autoruzraudzība |  |  |  |
| 13.2. | Aktivitāte 2: Izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana |  |  | 3600 | 405 | 3060 |  | 135 | Izstrādāta Izmaksu un ieguvumu analīze |  |  |  |
| 13.3. | Aktivitāte 3: Ražošanas ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, t.sk. stacionāro iekārtu iegāde un cietā seguma laukuma būvniecība |  |  | 1 089 000 | 367 538 | 598 950** |  | 122 513 | Izbūvēta ražošanas ēka un ar to saistītā infrastruktūra, tai skaitā uzstādītas stacionārās iekārtas; Izbūvēts cietā seguma laukums |  |  |  |
| 13.4. | Aktivitāte 4: Ķieģeļu ielas posma pārbūve |  |  | 315 000 | 35 438 | 267 750 |  | 11 813 | Pārbūvēts Ķieģeļu ielas posms 315 m |  |  |  |
| 13.5. | Aktivitāte 5: Būvuzraudzība |  |  | 19 610 | 2 207 | 16 668 |  | 736 | Veikta būvuzraudzība |  |  |  |

Projekta teritorijas shēma

14. Alternatīvā projekta ideja: Industriālās teritorijas Oļu ielā pieejamības uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai

Projekta idejas pamatojums:

Ņemot vērā pilsētas saimnieciskās darbības attīstību, pamazām pilsētā arvien aktīvāk tiek attīstītas uzņēmējdarbības teritorijas. Pilsētā ir daudzas teritorijas, kurās agrāk, Padomju laikos, norisinājās saimnieciskā darbība, taču, mainoties valsts varai un ekonomiskai situācijai, daudzas no šīm teritorijām šobrīd ir pamestas, piesārņotas un netiek izmantotas. Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības rūpniecisku objektu izvietošanai. Daudzi investori meklē iespējas pilsētā attīstīt uzņēmējdarbību, taču tam nepieciešamas teritorijas, ēkas ar sakārtotu publisko infrastruktūru.

Lai nodrošinātu kokrūpniecības attīstību pilsētā, ir nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu teritoriju pieejamību, izbūvēt nepieciešamos transporta infrastruktūras elementus. Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi kokapstrādes industriālai teritorijai Oļu ielā, kurā šobrīd darbojas vairāki uzņēmēji, nepieciešams rekonstruēt Oļu ielu. Šobrīd iela ir tehniski sliktā stāvoklī, uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas un bedres, kā arī nepieciešams izbūvēt ielas apgaismojumu.

Šīs investīcijas ir būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir izvietoti Oļu ielas, kā arī blakus esošās Zīlānu ielas teritorijā, neizvēlētos kādu citu vietu uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi, pastāv iespēja, ka teritorija un tās apkaime attīstīsies kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas vieta, ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas Zīlānu ielā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve - ir projekta centrālā aktivitāte, kas nodrošinās būtiskus transporta infrastruktūras, satiksmes drošības un pilsētvides kvalitātes uzlabojumus;

Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju;

Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana - nepieciešama aktivitāte, lai nodrošinātu saistītās infrastruktūras izbūvi, projekta pilnu pabeigtību un ilgtspēju.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 14. | Industriālās teritorijas Oļu ielā pieejamības uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai | II prioritāte | 10;11.; 12.;13. | 588 235 | 66176 | 500 000 ERAF |  | 22059 Valsts budžets | 1) Radītas 5 darbavietas; 2) Degradētās teritorijas samazinājums ~1,47 ha; 3) Piesaistītas privātās investīcijas 295 000 EUR apmērā | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 14.1. | Aktivitāte 1: Būvprojekta izstrāde |  |  | 29 412 | 3 529 | 25 000 |  | 1103 | Izstrādāts būvprojekts |  |  |  |
| 14.2. | Aktivitāte 2: Ielas pārbūve, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas izbūve |  |  | 352 941 | 42 353 | 300 000 |  | 13235 | Rekonstruēta Oļu iela, ~250 m; Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija |  |  |  |
| 14.3. | Aktivitāte 3: Kanalizācijas un ūdensvada tīkla ierīkošana |  |  | 58 824 | 3 309 | 50 000 |  | 2206 | Ierīkota kanalizācija; Ierīkots ūdensvads |  |  |  |
| 14.4. | Aktivitāte 4: Publiskā apgaismojuma tīkla ierīkošana |  |  | 58 824 | 39 706 | 50 000 |  | 2206 | Ierīkots apgaismojums |  |  |  |
| 14.5. | Aktivitāte 5: Citu nepieciešamo komunikāciju un pārējās infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  | 88 235 | 6 618 | 75 000 |  | 3309 | Veikta citu komunikāciju un infrastruktūras izbūve, teritorijas labiekārtošana |  |  |  |

## 8.1.2.SAM: uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās projektu idejas |
| 15. | Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana | 11 449 260 | 2018-2020 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 16. | Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Bērnu - jauniešu centra attīstība) | 4 250 000 | 2018-2020 |

15. Prioritārā projekta ideja: Jēkabpils izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana

Projekta idejas pamatojums:

Jēkabpils izglītības iestādēm ir būtiska loma pilsētas un pilsētai tuvāko apdzīvoto teritoriju cilvēkresursu attīstībā. Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus projektus, kuru rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiālā bāze, gan infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visas vajadzības.

Jēkabpils pilsētā 2015./2016. m.g. ir piecas vispārizglītojošās skolas. Daugavas labajā krastā – Jēkabpils 3.vidusskola, Jēkabpils pamatskola, Jēkabpils vakara vidusskola, savukārt kreisajā krastā - Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija. Ņemot vērā katras izglītības iestādes atšķirīgo specializāciju (vidusskolas vai pamatskolas cikls, īstenotās izglītības programmas u.c. specifiku noteicošie faktori), Jēkabpils vispārizglītojošās skolu funkcionālā apkalpes zona skar gan pilsētas, gan reģionālo mērogu. Reģiona nozīmes skolas ir Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija, jo tās apmeklēt izvēlas salīdzinoši daudz skolēnu no kaimiņu novadiem. Nozīmīga izglītojamo daļa šajās izglītības iestādēs ir no Jēkabpils pilsētai tuvākajiem novadiem – Krustpils, Jēkabpils un Salas novadiem.

Jēkabpils 2.vidusskola, gan pēc izglītības iestādes kopplatības, gan pēc skolēnu skaita (2014./2015.m.g. sākumā – 616 skolēni) ir lielākā vispārējās vidējās izglītības iestāde Jēkabpils pilsētā. Jēkabpils 2.vidusskola ir viena no trim pilsētas izglītības iestādēm, kas piedāvā vispārējās vidējās izglītības apguvi. Ņemot vērā izglītības iestādes, nozīmi, kā arī to, ka šobrīd tās telpas netiek pilnvērtīgi izmantotas, kā arī nepieciešama mācību vides uzlabošana, ieviešot IKT un ergonomiskus risinājumus, kā arī modernizējot aprīkojumu, pašvaldība plāno resursefektīvu vispārējās izglītības iestādes attīstību.

Jēkabpils Valsts ģimnāzija dod iespēju katram audzēknim attīstīties kā personībai, iegūt savām spējām atbilstošu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu otrā posma pamatizglītību divās izglītības programmās un vidējo izglītību trijās izglītības programmās. Lai nodrošinātu drošu, atbalstošu, humānu, kulturālu un radošumu veicinošu vidi kvalitatīvai visu izglītības programmu īstenošanai un vispusīgai personības attīstībai mācībās, interešu izglītībā un ārpusstundu darbībā ir nepieciešams labiekārtot izglītības iestāžu sporta zāles, dabaszinības kabinetus, palielināt IKT pieejamību un veikt telpu paplašināšanu.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Investīciju stratēģijas izstrāde un apstiprināšana – nepieciešams priekšnosacījums izglītības iestāžu attīstības un infrastruktūras risinājumu vislabāko alternatīvu izvēlei un investīciju plānošanai;

Aktivitāte 2: Būvprojektēšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 3: Dabaszinību u.c. kabinetu modernizācija/pilnveidošana izglītības iestādēs – nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

Aktivitāte 4: Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde inovatīvu IKT risinājumu un ergonomisko klašu ieviešanai izglītības iestādēs - nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

Aktivitāte 5: Metodisko funkciju attīstība, t.sk., STEM un IKT jomā - nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

Aktivitāte 6: Sporta zāles un atjaunošana izglītības iestādēs - nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

Aktivitāte 7: Dienesta viesnīcas infrastruktūras sakārtošana 2.vsk.. - nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 15. | Jēkabpils izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana (Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija,) | I prioritāte | 8.;16. | 11 449260 | 5184554 | 6 000 000 ERAF |  | 264706 Valsts budžets | Uzlabota mācību vide 2 vispārējās izglītības iestādēs | 2018 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 15.1. | Aktivitāte 1: Investīciju stratēģijas izstrāde un apstiprināšana |  |  | 0 |  |  |  |  | Izstrādāta izglītības iestāžu investīciju attīstības stratēģija, izvēlēti efektīvākie risinājumi iestāžu infrastruktūras attīstībai |  |  |  |
| 15.2. | Aktivitāte 2: Būvprojektēšana |  |  | 208 967 | 23 508 | 177 622 |  | 7836 | Izstrādāts būvprojekts |  |  |  |
| 15.3. | Aktivitāte 3: Dabaszinību u.c. kabinetu modernizācija/ pilnveidošana izglītības iestādēs |  |  | 2300960 | 1 143 089 | 1108947 |  | 48924 | Modernizēti kabineti |  |  |  |
| 15.4. | Aktivitāte 4: Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde inovatīvu IKT risinājumu un ergonomisko klašu ieviešanai izglītības iestādēs |  |  | 6840133 | 2 975 098 | 3701722 |  | 163311 | Iegādāts aprīkojums; Ieviesti IKT risinājumi mācību procesā un ergonomiskas mācību vides izveidošana |  |  |  |
| 15.5. | Aktivitāte 5: Metodisko funkciju attīstība, t.sk., STEM un IKT jomā |  |  | 774 700 | 384 861 | 373 367 |  | 16472 | Izveidots 1 metodiskais kabinets |  |  |  |
| 15.6. | Aktivitāte 6: Sporta zāles atjaunošana abās izglītības iestādēs |  |  | 1137200 | 564 949 | 548 073 |  | 24180 | Atjaunotas sporta zāles |  |  |  |
| 15.7. | Aktivitāte 7: Dienesta viesnīcas infrastruktūras sakārtošana 2.vsk. |  |  | 187 300 | 93 048 | 90 269 |  | 3983 | Labiekārtotas dienesta viesnīcu iekštelpas |  |  |  |

16. Alternatīvā projekta ideja: Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Bērnu-jauniešu centra attīstība)

Projekta idejas pamatojums:

Lai gan pēdējos desmit gados pilsētā izglītības iestāžu tīkls ir samazināts un veidots tā, lai gan pamata, gan vidējo izglītību skolēni varētu iegūt abos Daugavas krastos, skolu izvietojums vēl aizvien ir neracionāls. Skolu atšķirīgā specializācija nosaka to, ka pamatskolas izglītību var iegūt pilsētas vienīgajā pamatskolā, kura atrodas Daugavas labajā krastā. Savukārt Jēkabpils 2.vidusskolas telpas (atrodas kreisajā Daugavas krastā) šobrīd netiek pilnvērtīgi izmantotas, un telpu (mācību kabinetu) piepildījums ir mazāks, nekā infrastuktūra atļauj.

Kā alternatīva projekta ideja izvirzīta konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes – pamatskolas – izveide atbilstoši mūsdienu prasībām Daugavas kreisajā krastā – 2.vidusskolas telpās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un vienmērīgu pamatizglītības pakalpojumu pieejamību pilsētā. Pārbūvējot kabinetus, plānots ierīkot ergonomiskas klases ar mūsdienīgu IKT aprīkojumu. Vienlaikus pārbūvētajās telpās iespējams ierīkot Bērnu - jauniešu centru, kas sniegtu iespēju pamatskolas vecuma skolēniem uzreiz pēc mācību stundu beigām apmeklēt dažādas interešu izglītības nodarbības, kā arī saturīgi pavadīt laiku, pilnveidojot radošās un profesionālās prasmes. Abu iestāžu atrašānās „zem viena jumta” ievērojami paaugstinātu Bērnu - jauniešu centra sniegto pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu gan bērniem, gan vecākiem ērtāku centra iespēju izmantošanu.

Investīcijas tiks veiktas, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju, kuru līdz projektu sagatavošanai pašvaldība plāno apstiprināt.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Priekšizpēte - definēs izglītības iestādes attīstības un infrastruktūras risinājumu vislabāko alternatīvu, tiks sagatavots projektēšanas uzdevums;

Aktivitāte 2: Būvprojektēšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 3: Konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes izveide atbilstoši mūsdienu prasībām (ergonomiskas klases, IKT jaunākais aprīkojums) - nepieciešama aktivitāte izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 16. | Pamatskolas izglītības mācību vides uzlabošana Jēkabpilī (t.sk. Bērnu - jauniešu centra attīstība) | I prioritāte | 8. | 4 250 000 | 478125 | 3 612 500 ERAF |  | 159375 Valsts budžets | Pārbūvēta 1 vispārējās izglītības mācību iestāde, apvienojot zem viena jumta Bērnu - jauniešu centru | 2017 | 2020 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 16.1. | Aktivitāte 1: Priekšizpēte |  |  | 85 000 | 9 563 | 72 250 |  | 3 188 | Veikta priekšizpēte |  |  |  |
| 16.2. | Aktivitāte 2: Būvprojektēšana |  |  | 255 000 | 28 688 | 216 750 |  | 9 563 | Izstrādāts būvprojekts |  |  |  |
| 16.3. | Konkurētspējīgas reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestādes izveide atbilstoši mūsdienu prasībām (ergonomiskas klases, IKT jaunākais aprīkojums u.tml.) |  |  | 3 910 000 | 439 875 | 3 323 500 |  | 146 625 | Izveidota konkurētspējīga reģionālas nozīmes vispārējās izglītības iestāde (pamatskola, t.sk. Bērnu - jauniešu centrs zem viena jumta) Aprīkoti mācību kabineti |  |  |  |

## 9.3.1.SAM: attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (EUR) | Plānotais laika posms |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās projektu idejas |
| 17. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē | 1 120 197 | 2018-2021 |
| Alternatīvās projektu idejas |
| 18. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei | 1 120 197 | 2018-2021 |

17. Prioritārā projekta ideja: Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē

Projekta idejas pamatojums:

Bērnu un jauniešu skaits sociālajā aprūpē ar katru gadu pieaug. 2014.gadā ārpusģimenes aprūpē Jēkabpilī kopā ir 89 bērni un jaunieši. Lielākā daļa (56) no ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem atrodas aizbildniecībā. Daļa bērnu atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, taču divreiz mazāk aug audžuģimenēs. Līdz ar to, lai veicinātu bērnu aprūpi un augšanu ģimeniskā vidē, ir nepieciešams attīstīt pakalpojumu infrastruktūru.

Pašvaldībai piederošā ēka, Stacijas ielā 5, ir tukša un neizmantota aptuveni 2 gadus. Pašvaldība to plāno rekonstruēt, lai izveidotu 6 dzīvokļus, ko izmantot pēc SOS bērnu ciemata principa. Plānots katrā dzīvoklī izmitināt 7 - 8 bērnus kopā ar audžu vecākiem. Būtiskākais ir nodrošināt šo bāreņu dzīvi ģimeniskā vidē un sniegt iespēju apgūt sadzīviskas un sociālas pamatiemaņas pastāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas. Būtisks ieguvums pakalpojuma saņēmējiem no šī projekta realizācijas būs iespēja uzaugt kopīgā ģimenē ar brāļiem, māsām, kuri līdz šim atradās citos bāreņu namos. Šo ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu izmantos Jēkabpils bērni no sociālās aprūpes iestādēm – bāreņu nams „Līkumi”, u.c. Katram bērnam tiks nodrošinātas tradicionāli pieejamas lietas ģimenē: personīgā telpa, gulta, apģērbs, rotaļlietas, ikdienas maltītes u.c.

Ģimeniskā vide bērniem vairos piederības sajūtu, kas ir pamats emocionālai attīstībai. Tāpat šo dzīvokļu izveide ļaus bērniem apmeklēt pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un interešu izglītības iestādes, integrējoties sabiedrībā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektēšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Mājokļu remonts – nepieciešama aktivitāte atbilstošās infrastruktūras izveidei un telpu nodrošināšanai;

Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/iekārtu uzstādīšana un pielāgošana – nepieciešama aktivitāte izveidotās infrastruktūras labiekārtošanai un piemērošanai tās izmantošanas mērķiem.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 17. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei | I prioritāte | 18. | 1 120 197 | 126023 | 952 167 ERAF |  | 42007 Valsts budžets | Atbalstīti 45 bērni | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 17.1. | Aktivitāte 1: Būvprojektēšana |  |  | 67 212 | 7 562 | 57 130 |  | 2 520 | Izstrādāts būvprojekts |  |  |  |
| 17.2. | Aktivitāte 2: Mājokļu remonts |  |  | 784 138 | 88 216 | 666 517 |  | 29 405 | Izremontēti 6 dzīvokļi |  |  |  |
| 17.3. | Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana |  |  | 268 847 | 30 245 | 228 520 |  | 10 082 | Aprīkoti 6 dzīvokļi |  |  |  |

18. Alternatīvā projekta ideja:Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei

Projekta idejas pamatojums:

Bērnu un jauniešu skaits sociālajā aprūpē ar katru gadu pieaug. 2014.gadā ārpusģimenes aprūpē Jēkabpilī kopā ir 89 bērni un jaunieši. Lielākā daļa (56) no ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem atrodas aizbildniecībā. Daļa bērnu atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, taču divreiz mazāk aug audžuģimenēs. Līdz ar to, lai veicinātu bērnu aprūpi un augšanu ģimeniskā vidē, ir nepieciešams attīstīt pakalpojumu infrastruktūru.

Aktuāls jautājums ir arī cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Ir nepieciešams uzlabot pakalpojumu infrastruktūru, pieejamību un motivējošu pasākumu īstenošanu personām ar invaliditāti, viņu neatkarīgas dzīves veicināšanai, integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Lai nodrošinātu šo abu sociālo risku grupu integrāciju sabiedrībā veicināšanu, pašvaldība plāno veikt pašvaldības ēkas (Stacijas ielā 5) rekonstrukciju, lai izveidotu telpas jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pašvaldība plāno pielāgot dzīvokļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī izbūvēt nepieciešamos elementus cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Pavisam kopā ēkā paredzēts izmitināt 45 iemītniekus.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Aktivitāte 1: Būvprojektēšana - nepieciešams kā priekšnoteikums būvdarbu veikšanai, t.i., pārējo projekta aktivitāšu īstenošanai;

Aktivitāte 2: Mājokļu remonts – nepieciešama aktivitāte atbilstošās infrastruktūras izveidei un telpu nodrošināšanai;

Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana – nepieciešama aktivitāte izveidotās infrastruktūras labiekārtošanai un piemērošanai tās izmantošanas mērķiem.

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments (EUR) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 18. | Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei | I prioritāte | 17. | 1 120 197 | 126022 | 952 167 ERAF |  | 42007 Valsts | Atbalstīti 45 bērni un 16 personas ar kustības rakstura problēmām | 2018 | 2021 | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| 18.1. | Aktivitāte 1: Būvprojektēšana |  |  | 67 212 | 7 561 | 57 130 |  | 2 520 |  |  |  |  |
| 18.2. | Aktivitāte 2: Mājokļu remonts |  |  | 784 138 | 88 216 | 666 517 |  | 29 405 | Izremontēti 5 dzīvokļi |  |  |  |
| 18.3. | Aktivitāte 3: Mājokļu aprīkojuma/ iekārtu uzstādīšana un pielāgošana |  |  | 268 847 | 30 245 | 228 520 |  | 10 082 | Aprīkoti 5 dzīvokļi |  |  |  |

# Footnotes

VARAM. Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Rīga, 2014.

Jēkabpils pilsētas attīstības programma izstrādāta uz laika periodu no 2012. līdz 2018.gadam, bet tās Investīciju plānā ietvertos projektus plānots turpināt īstenot arī nākamā plānošanas perioda laikā (2014.-2020.gadā).

Demogrāfiskās slodzes līmeni veido iedzīvotāji zem darbaspējas vecuma un iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma summa uz 1000 iedzīvotājiem darbaspējas vecumā.

SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (VARAM 2014/14).

Bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.

AC konsultācijas (2013). Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu izpēte, 4.lpp.

AC konsultācijas (2013). Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu izpēte, 13.lpp.

AC konsultācijas (2013). Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu izpēte, 47.-48.lpp.

Izglītības un zinātnes ministrijas dati

Apskatītās izglītības iestādes: Aizkraukles profesionālā vidusskola, Ērgļu Profesionālā vidusskola, Barkavas Profesionālā vidusskola, Rēzeknes Tehnikums, Viduslatgales Profesionālā vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Daugavpils Profesionālā vidusskola, Vecbebru profesionālā vidusskola

AC Konsultācijas (2014). Pētījums par Zemgales plānošanas reģiona perspektīvo nozaru stratēģisko attīstību

Turpat

Pēc komersantu juridiskās adreses

http://www.viaa.gov.lv/files/free/12/14912/apraksts_tekstilizstradajumu_apgerbu_adas_un_adas_izstradajumu_final_04042012.pdf

SIA Edo Consult (2012). PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE JĒKABPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018.GADAM, 25.-26.lpp.

Turpat, 26.lpp.

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns Zemgales reģionam (SEAP) 36.lpp.

Jēkabpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010. – 2020. gadam, 6.lpp.

Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā 2012 – 2020

P.Šipkovs, „Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā”, 2011

AC konsultācijas (2013). Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu izpēte, 11.lpp.

Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija